Аналитическая записка

о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области»

за 2020 год

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п (в редакции от 10.11.2020) (далее – программа).

В 2020 году в программу внесены изменения постановлениями Правительства Новосибирской области от 12.05.2020 № 167-п, от 02.09.2020 № 373-п, от 10.11.2020 № 467-п.

Государственный заказчик-координатор - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – министерство ЖКХиЭ НСО).

Государственный заказчик - министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – МПРиЭ НСО).

Правовыми основаниями разработки и реализации программы являются функции и полномочия министерства, определенные постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 № 415-п «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».

Целью программы является - совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Отчет о реализации программы за 2020 года сформирован в системе «Региональный сегмент ГАС «Управление», версия отчета от 23.03.2020 11:36:49.

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Сведения о тех целевых индикаторах программы, плановые значения которых не достигнуты, достигнуты не в полной мере или перевыполнены.

1. Доля обезвреживаемых, используемых отходов от объема отходов, образованных в Новосибирской области фактическое значение приведено прогнозным на уровне планового 65%, поскольку статистической информации, формируемой Росприроднадзором в настоящее время еще нет, ожидаемый срок ее получения первое полугодие 2021 года;

2. Доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных отходов в Новосибирской области фактическое значение приведено прогнозным на уровне планового 35%, поскольку статистической информации, формируемой Росприроднадзором в настоящее время еще нет, ожидаемый срок ее получения первое полугодие 2021 года;

3. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов фактическое значение приведено прогнозным на уровне планового 65%, поскольку статистической информации, формируемой Росприроднадзором в настоящее время еще нет, ожидаемый срок ее получения первое полугодие 2021 года;

4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов показатель достигнут в значении – 7,5 % (при плановом 3,3%), данные для его расчета предоставлены организациями, осуществляющими обработку ТКО и региональным оператором;

5. Количество полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям - значение показателя снизилось и составило – 13 шт. (при плановом 14 шт.) полигонов, поскольку из ГРОРО был исключен полигон в Искитимском районе, в связи со сменой оператора полигона. В настоящее время новый оператор полигона осуществляет мероприятия по включению полигона в ГРОРО.

6. Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных на территории Новосибирской области показатель не достиг планового значения, фактически создана – 1 площадка в с. Усть-Таркское. Создание площадок в с. Здвинское и с. Довольное в 2020 году не было реализовано, в связи с отсутствием подрядных организаций для выполнения работ, аукционные процедуры проводились трижды. Администрациями указанных органов местного самоуправления проведена корректировка сметной стоимости работ, в целях проведения в последующий период аукционных процедур и строительства площадок;

По следующим целевым показателям значения приведены справочно до включения в программу затрат на реализацию соответствующего мероприятия:

доля приобретенных контейнеров (емкостей) для накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области от потребности;

количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области;

доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от заявленного количества свалок, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города»).

Из 14 целевых показателей достигнуты значения по 12 целевым показателям.

Информация о выполнении целевых индикаторов программы приведена в таблице №1.

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

В разрезе мероприятий программы.

Согласно приложению 2.1 к программе, предусмотрено 16 мероприятий, к реализации в 2020 году, средства областного бюджета Новосибирской области предусмотрены на реализацию 3 мероприятий.

1) по мероприятию наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами в 2020 году дважды проведена актуализация территориальной схемы. Схема в актуальной редакции утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2020 № 391-п. Очередная корректировка осуществлялась в соответствии с контрактом от 04.08.2020.

Проведены мероприятия по инвентаризации эксплуатируемых объектов размещения отходов. Инвентаризация проведена на 20 объектах размещения отходов в Новосибирской области по результатам инвентаризации по каждому объекту оформлены заключения.

На реализацию мероприятия направлено средств областного бюджета Новосибирской области - 5 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по мероприятию составило – 66,67%, в связи со снижением цены на аукционе.

2) по мероприятию «оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области» осуществлялись мероприятия по:

реконструкции полигона ТКО в с. Северное Северного района Новосибирской области. Ввод объекта планируется в 2021 году.

проектированию полигона ТКО в Каргатском районе.

На реализацию направлено 59 614,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета –  58 459,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 155,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило – 95,98%, в связи со снижением цена на аукционе (проектирование полигона ТКО в г. Каргат).

3) по мероприятию «оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО» из плановых показателей количество проектируемых к созданию 3 площадок, создана 1 площадка в с. Усть-Таркское.

В связи с отсутствием участников закупки (аукционы проводились трижды) не были заключены муниципальные контракты на создание площадок в с. Здвинское и с. Довольное.

На реализацию мероприятия направлено 22 373,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета Новосибирской области – 21 257,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 116,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило – 45,38%.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице №2.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий программы.

В соответствии с программой и Планом реализации мероприятий программы на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным приказом министерства МЖКХиЭ НСО от 18.05.2020 № 81 плановые значения финансовых затрат предусмотрены в размере – 118 916,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет областного бюджета Новосибирской области – 115 313,9 тыс. рублей, из них министерство ЖКХиЭ НСО – 115 313,9 тыс. рублей, МПРиЭ НСО – 0,0 тыс. рублей.

за счет местного бюджета – 3 602,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование мероприятий по программе составило:

в рамках мероприятий администрируемых министерством ЖКХиЭ НСО – 86 988,6 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета – 84 717,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 2 271,1 тыс. рублей.

В рамках администрируемых МПРиЭ НСО – 0,0 тыс. рублей.

Фактический уровень финансирования (за счет всех источников) составил – 73,15% от запланированного, в том числе в разрезе источников:

областной бюджет Новосибирской области – 73,47%;

местный бюджет – 63,04%

внебюджетные источники – 0%.

Причинами отклонения по сравнению с запланированным уровнем финансирования является:

1. Экономия, образовавшаяся по итогам аукционных процедур.

2. Не состоявшиеся аукционные процедуры.

Детализированная информация по уровням финансирования содержится в таблице №3.

Министр жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Новосибирской области                                   Д.Н. Архипов

Н.А. Аббасова

238 76 24