Аналитическая записка к отчету

о реализации ВЦП «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018-2022 годах»

за 12 месяцев 2020 года

Существующая Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 823, начиная с 2012 года ежегодно корректируется для поддержания ее в актуальном состоянии с учетом меняющихся в регионе электрических и тепловых нагрузок, подключения новых потребителей электрической и тепловой энергии.

С 2018 года эта работа осуществляется министерством в рамках ВЦП «Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области в 2018 – 2022 годах», утвержденной приказом министерства ЖКХиЭ НСО от 12.07.2017 № 159 (далее - Программа).

Цель Программы – скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей на территории Новосибирской области.

Всего на реализацию Программы из областного бюджета запланировано выделение средств в размере 8 000 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году 2 000 тыс. рублей, в 2019 году – 2 000 тыс. рублей, в 2020 году – 2 000 тыс. рублей и в 2021 году – 2 000 тыс. рублей.

В мае 2019г. проведен открытый конкурс на выбор подрядной организации для выполнения работ по корректировке Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области на очередные пятилетние периоды 2021-2025гг. и 2022-2026гг.  По результатам конкурса, проведенного ГКУ НСО «УКСис», заключен Контракт № 0851200000619001649 от 29.05.2019 с ООО «ИНПЭС».  Сумма контракта по итогам проведения конкурсной процедуры составила 4 000 тыс. руб. на два года, в том числе: в 2020 году - 2 000 тыс. рублей и в 2021 году – 2 000 тыс. рублей.

В соответствии с графиком выполнения работ по Контракту, подрядчик в 2020 году выполнил работу по 1-му этапу Программы – корректировку Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области на пятилетний период 2021-2025 гг. Финансирование работы из областного бюджета Новосибирской области произведено в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий по Программе сформирована актуальная версия Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области, которая утверждена приказом МинЖКХиЭ НСО от 28.04.2020 № 66 «Об утверждении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области на период 2021-2025 гг.». Работа получила согласование системного оператора и в соответствии с законодательством представлена в Минэнерго России.

Идентификатор (версия) отчета в ГИС «ПЦУ»: 14.02.2021 17:38:10