| Статус: Утвержден 05.04.2022 (версия 2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Отчет от 05.04.2022 16:36:42 (Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области) |  |  |  |  |  |  |
| Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| о выполнении мероприятий государственной |  |  |  |  |  |  |
| программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
|  |  | Источники | План | Факт | Исполнение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы: Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача 2 государственной программы: Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Возмещение недополученных доходов концессионера | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | По данным регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами оказано больше услуг населению |
|  | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 2.4. Обеспечение наличия актуальной территориальной схемы обращения с отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п актуализирована в редакции постановления Правительства от 24.05.2021 |
|  | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | x |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 2. Задача 3 государственной программы: Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 31 577,30 | 31 587,50 | 100,04 | Построен полигон ТКО в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области |
|  | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 31 019,00 | 31 019,00 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | 558,30 | 568,50 | 101,83 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 3.3. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 344,80 | 3 279,20 | 98,04 | Не завершены в полном объеме строительно-монтажные работы (бетонные работы) в 2021 году из-за неблагоприятных погодных условий. Завершение строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Маслянинском районе – во втором полугодии 2022 |
|  | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 279,20 | 3 279,20 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | 65,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 3.5. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 43 347,70 | 43 456,30 | 100,26 | За счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур, мэрией города Новосибирска приобретено большее количество контейнеров |
|  | МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 39 632,30 | 39 632,20 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 651,30 | 1 651,30 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2 064,10 | 2 172,80 | 105,27 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 78 269,80 | 78 323,00 | 100,07 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 39 632,30 | 39 632,20 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 35 949,50 | 35 949,50 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2 688,00 | 2 741,30 | 101,99 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| 3. Задача 6 государственной программы: Ликвидация несанкционированных свалок отходов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта "Чистые города") | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 34 573,50 | 7 310,20 | 21,15 | Не состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов, в связи со сжатыми сроками работ и необходимости их проведения в зимний период |
|  | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 33 845,50 | 7 226,00 | 21,35 |  |
|  |  | местные бюджеты | 728,00 | 84,20 | 11,57 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого на решение задачи 6 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 34 573,50 | 7 310,20 | 21,15 | x |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 33 845,50 | 7 226,00 | 21,35 |  |
|  |  | местные бюджеты | 728,00 | 84,20 | 11,57 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 114 343,30 | 87 133,20 | 76,21 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 39 632,30 | 39 632,20 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 71 295,00 | 44 675,50 | 62,67 |  |
|  |  | местные бюджеты | 3 416,00 | 2 825,50 | 82,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |
| Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 114 343,30 | 87 133,20 | 76,21 | x |
|  |  | федеральный бюджет | 39 632,30 | 39 632,20 | 100,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 71 295,00 | 44 675,50 | 62,67 |  |
|  |  | местные бюджеты | 3 416,00 | 2 825,50 | 82,72 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | налоговые расходы | - | - | - |  |