Аналитическая записка

о реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

за 2022 года

Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п (далее – ГП), изменения внесены постановлениями Правительства Новосибирской области от 27.04.2015 №159-п, от 12.02.2016 №39-п, от 20.09.2016 №278-п, от 15.02.2017 №45-п, от 15.03.2017 №86-п, от 16.05.2017 №184-п, от 01.08.2017 №300-п, от 19.12.2017 №449-п, от 12.03.2018 №92-п, от 28.04.2018 №162-п, от 21.08.2018 №363-п, от 24.12.2018 №527-п, от 05.02.2019 №21-п, от 26.02.2019 №52-п, от 17.06.2019 №237-п, от 08.10.2019 №392-п, от 09.12.2019 №465-п, от 01.04.2020 №89-п, от 12.05.2020 №166-п, от 01.09.2020 №364-п, от 29.09.2020 №420-п, от 08.12.2020 №509-п, от 26.01.2021 №13-п, от 13.04.2021 №120-п, от 19.10.2021 №420-п, от 24.01.2022 №12-п, от 29.03.2021 №126-п, от 19.07.2022 №329-п, от 26.10.2022 №505-п, от 16.12.2022 №595-п, от 28.03.2023 №122-п.

Общий объем финансирования на 2022 год для реализации государственной программы запланирован в объеме 8 499 651,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета Новосибирской области – 5 413 520,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 196 033,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 684 937,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 208 161,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года объем финансирования ГП составил 7 871 430,7 тыс. рублей, в том числе 4 664 222,4 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области, 1 662 474,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 161 952,1 тыс. рублей – средства местных бюджетов, 1 382 782,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.

Подпрограмма «Газификация»:

Направлена на повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области, решения задачи по развитию коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Новосибирской области, и обеспечения надежного газоснабжения потребителей Новосибирской области, и повышение уровня газификации территории Новосибирской области.

В 2022 году на газификацию было запланировано направить 1 352 235,9 тыс. рублей:

областного бюджета – 291 063,2 тыс. рублей, в том числе:

- капитальные вложения – 223 463,2 тыс. рублей,

- прочие расходы – 2000,0 тыс. рублей на предоставление мер государственной поддержки гражданам при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области и 65 600,0 тыс. рублей на разработку схемы расположения объектов газоснабжения Новосибирской области;

бюджетов МО НСО – 1 161,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников (ПАО «Газпром», и прочие) – 1 060 011,1 тыс. рублей.

В 2022 году получателем субсидии является Мошковский район Новосибирской области. Перечень объектов газификации (газоснабжения), подлежащих финансированию, определен распоряжением Правительства Новосибирской области от 18.02.2020 № 48-рп.

За 2022 года за счет средств областного бюджета Новосибирской области профинансировано 202 129,9 тыс. рублей, в том числе 638,9 тыс. рублей на возмещение гражданам части фактически уплаченных процентов по кредитам, привлеченным на газификацию жилья. Финансирование внебюджетных источников составило – 1 231 825,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов 2 035,2 тыс. руб.

В 2022 году необходимо перевести на использование природного газа в жилищном фонде Новосибирской области 8932 домовладения (квартиры) (нарастающим итогом на 31.12.2022 их количество должно составить не менее 150 265); построить – 95,5 км сетей, создать техническую возможность для перевода источников тепловой энергии на использование природного газа в качестве основного вида топлива в количестве не менее 225 единиц, разработать 1 схему расположения объектов газоснабжения Новосибирской области.

По состоянию на 30.12.2022 газифицировано 151 440 домовладений, в том числе с начала 2022 года – 8 212, построено – 99,05 км сетей. По итогам 2022 года – 96 граждан получили кредиты на газификацию жилья. Количество источников тепловой энергии, переведённых на природный газ, за 2022 года составило – 304 (из них организации (всех форм собственности) – 144, ИП – 62, физические лица, использующие газ для осуществления предпринимательской деятельности – 98).

Подпрограмма «Чистая вода»:

Направлена на обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве.

Всего на 2022 год в рамках подпрограммы «Чистая вода» запланированы средства в размере 2 143 304,2 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 1 025 568,2 тыс. руб.,

из федерального бюджета – 940 703,1 тыс. руб.,

из бюджетов муниципальных образований – 39 616,8 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 137 416,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование за 2022 год в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» составило 1 684 649,4 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 614 146,5 тыс. руб.,

из федерального бюджета – 918 885,9 тыс. руб.,

из бюджетов муниципальных образований – 13 459,9 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 138 157,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия по оказанию государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения в 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 32 объекта.

По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 311 768,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 307 379,8 тыс. рублей. Введен 31 объект централизованных систем холодного водоснабжения.

В рамках реализации мероприятия «Региональный проект «Чистая вода» в 2022 году запланировано ввести в эксплуатацию 3 объекта: р.п. Маслянино, в с.Венгерово, р.п. Ордынское и начать строительство объекта в р.п.Коченево, с.Кыштовка, г.Татарске.

На данное мероприятие планируется направить 1 396 448,4 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 310 122,7 тыс. руб.,

из федерального бюджета – 940 703,1 тыс. руб.,

из бюджетов муниципальных образований – 8 206,5 тыс. руб.

из внебюджетных источников – 137 416,1 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 фактическое финансирование составило 1 252 244,1 тыс. рублей, в том числе:

из областного бюджета – 188 129,1 тыс. руб.,

из федерального бюджета – 918 885,9 тыс. руб.,

из бюджетов муниципальных образований – 7 072,0 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 138 157,1 тыс. руб.

Объекты, запланированные к вводу в эксплуатацию, не введены в связи с длительными сроками поставки оборудования и удорожание строительных ресурсов, а также в связи с введением санкций ряда поставщиков оборудования (Дания, Германия, Италия) которые прекратили поставки своего оборудования. Замена проектного оборудования и комплектующих потребовала значительного времени на подбор, согласование аналогов и корректировки проектной документации, вследствие чего поздние сроки поставки оборудования не позволили завершить работы на объекте в установленные сроки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2023 год.

В рамках мероприятия «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения» в 2022 году планируется продолжить строительство объекта «Реконструкция системы водоотведения города Оби Новосибирской области» и начать строительство объекта «Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» (новый инвестиционный проект).

По состоянию на 31.12.2022 введен 1 объект «Реконструкция систем водоотведения в г.Оби» и начато строительство в с. Верх-Тула. Отклонение по финансированию связано с не реализацией запланированных мероприятий по разработке ПСД (4 ед.) и экономией по торгам.

Отклонение от планируемого перечня объектов вызвано нарушением условий заключенных муниципальных контрактов подрядчиками, вследствие чего объекты будут реализованы в 2023 году при условии доведения соответствующих бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательству министерству на указанные цели.

По состоянию на 31.12.2022 профинансировано 120 636,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 118 637,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма):

Направлена на создание безопасных условий проживания граждан на территории Новосибирской области.

В рамках задачи 1 Подпрограммы осуществляется выполнение мероприятия по оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области, муниципальным районам и городским округам Новосибирской области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период (кроме города Новосибирска), в том числе:

1. На реализацию мероприятий, направленных на формирование и поддержание нормативных запасов топлива в период подготовки к отопительному периоду и его прохождения и на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса поставщикам ресурсов, в 2022 году запланировано направить 2 195 503,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 148 827,7 тыс. рублей и за счет местного бюджета – 46 675,9 тыс. рублей.

За 2022 года на реализацию данного мероприятия направленно 2 195 503,6 тыс. рублей, в том числе 2 148 827,7 тыс. рублей - областной бюджет, 46 675,9 тыс. рублей - средства местных бюджетов. Средства направлены на формирование нормативных запасов топлива, погашение кредиторской задолженности за ресурсы, поставляемые коммунальным предприятиям Новосибирской области, ремонтно-восстановительные работы.

2. На обеспечение снабжения населения топливом в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» предоставляются субсидии местным бюджетам муниципальных районов Новосибирской области из областного бюджета Новосибирской области на возмещение затрат топливоснабжающих организаций в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам.

На данное мероприятие запланировано направить в 2022 году – 38 136,6 тыс. рублей, в том числе 37 551,0 тыс. рублей – областной бюджет и 585,6 тыс. рублей – средства местных бюджетов. Количество муниципальных образований, получающих субсидию на возмещение затрат топливоснабжающих организаций в части снабжения населения топливом по розничным предельным максимальным ценам составляет 7 единиц.

За 2022 года на реализацию данного мероприятия направленно 37 347,8 тыс. рублей, в том числе 36 792,2 тыс. рублей - областной бюджет, 555,6 тыс. рублей - средства местных бюджетов.

В рамках задачи 2 Подпрограммы осуществляется выполнение мероприятия по предоставлению муниципальным районам и городским округам Новосибирской области финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Новосибирской области на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, на: приобретение жилых помещений у застройщиков многоквартирных домов; строительство жилых помещений; приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья; выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений; снос расселенного аварийного жилищного фонда. Количество граждан, переселяемых из аварийных жилых домов в 2022 году, запланировано в количестве 152 человек.

Общий объем финансирования мероприятия в 2022 году – 215 396,6 тыс. рублей, в том числе 202 958,1 тыс. рублей - областной бюджет, 12 438,5 тыс. рублей - средства местных бюджетов.

За 2022 года на данное мероприятие направлено 188 190,9 тыс. рублей, в том числе 175 752,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 12 438,5 тыс. рублей за счет местного бюджета на расселение 197 человек из аварийного жилищного фонда площадью 3413,88 кв. м в том числе:

- город Обь (5 человек, 140,90 кв. м);

- город Карасук Карасукского района (10 человек, 97,30 кв. м);

- город Купино Купинского района (7 человек, 123,00 кв. м);

- рабочий поселок Краснозерское Краснозерского района (20 человек, 460,30 кв. м);

- рабочий поселок Маслянино Маслянинского района (14 человек, 340,50 кв. м);

- рабочий поселок Мошково Мошковского района (3 человека, 39,50 кв. м);

- Баганский сельсовет Баганского района (19 человек, 253,90 кв. м);

- Березовский сельсовет Новосибирского района (10 человек, 45,30 кв. м);

- Венгеровский сельсовет Венгеровского района (2 человека, 25,50 кв. м);

- Здвинский сельсовет Здвинского района (10 человек, 211,40 кв. м);

- Каменский сельсовет Новосибирского района (2 человека, 34,20 кв. м);

- Мироновский сельсовет Баганского района (11 человек, 269,40 кв. м);

- Озеро-Карачинский сельсовет Чановского района (12 человек, 268,20 кв. м);

- Октябрьский сельсовет Куйбышевского района (9 человек, 123,50 кв. м);

- Сокурский сельсовет Мошковского района (20 человек, 276,70 кв. м);

- Убинский сельсовет Убинского района (18 человек, 218,70 кв. м);

- Усть-Ламенский сельсовет Венгеровского района (2 человека, 46,30 кв. м);

- Шубинский сельсовет Барабинского района (23 человека, 439,28 кв. м).

В рамках задачи 5 Подпрограммы осуществляются реализация мер государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области по содержанию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в состоянии, обеспечивающем их бесперебойную работу.

Общий объем финансирования мероприятия в 2022 году – 443 010,7 тыс. рублей, в том числе 433 932,4 тыс. рублей - областной бюджет, 9 078,3 тыс. рублей - средства местных бюджетов.

За 2022 года на данное мероприятие направлено 412 814,8 тыс. рублей, в том числе 397 499,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 15 315,7 тыс. рублей за счет местного на приобретение следующих материалов и оборудования:

- котлы различной мощностью – 41 ед.;

- труба стальная различных диаметров для ремонта тепловых сетей – 54,9 км;

- труба полиэтиленовая различных диаметров – 47,8 км;

- источники резервного электроснабжения – 2 ед.;

- насосов на водозаборные скважины – 130 ед.;

- разработка проектно-сметной документации;

- необходимые материалы, оборудования, труб, соединительных частей, деталей, фитингов, запорной арматуры, фильтров, сеток, комплектующих, элементов, изделий, в том числе для устройства колодцев и камер, водоразборных колонок, устройств, механизмов – 114 ед.

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов»:

Направлена на повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Новосибирской области.

Общий объем финансирования мероприятия в 2022 году – 2 110 063,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 744 233,9 тыс. рублей, областного бюджета – 1 271 619,4 тыс. рублей, местного бюджета – 83 476,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 10 733,9 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2022 года профинансировано 1 914 933,3 тыс. рублей в том числе за счет федерального бюджета – 743 588,3 тыс. рублей, областного бюджета Новосибирской области – 1 087 074,6 тыс. рублей, местного бюджета – 71 471,3 тыс. рублей, внебюджетных источников – 12 799,1 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципальных образований Новосибирской области реализуются мероприятия по благоустройству 185 объектов – 116 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 69 общественных пространств.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п реализован ряд проектов - это городской парк, прилегающий к новой Ледовой арене в Кировском районе и сквер «Гвардейский» жилого района Пашино в Новосибирске, благоустройство общественных пространств – зон гостеприимства в рамках реализации проекта «Новогодняя столица России» в 2022-2023 годах в городе Новосибирске и благоустройство общественной территории по ул. Молодежная, 24 в р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области, а также реализация 193-х объектов г. Новосибирска, в том числе в рамках реализации наказов избирателей депутатов Законодательного Собрания в сфере благоустройства.

Также разработаны 3 проектные документации на благоустройство общественных пространств в г. Болотное Болотнинского района, г. Карасук Карасукский район и г. Искитим.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

Направлена на повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения Новосибирской области на основе повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области, решения задачи по совершенствованию системы управления в сфере обслуживания жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, и повышение эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области, организаций жилищно-коммунального комплекса в реализации государственной программы.

В рамках задачи 1 Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» осуществляется разработка нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на реализацию государственной программы. Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых документов, регламентов и иных документов, регулирующих правоотношения в сфере жилищно-коммунального хозяйств на 2022 год запланировано в количестве 5 единиц, факт – 5 единиц.

В рамках задачи 2 Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» осуществляется реализация комплекса мер, направленного на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию данного мероприятия в 2022 году за счет средств областного бюджета запланировано направить 2 000,0 тыс. рублей. Финансирование по данному мероприятию в 2022 года составило 2 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Новосибирской области по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год запланировано в количестве 16, факт – 16 ед.

В рамках задачи 3 Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» осуществляется реализация комплекса мер, направленного на осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Количество человек, прошедших подготовку, переподготовку кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год запланировано в количестве 100 человек, факт – 100 человек.

По результатам 2022 года проблем при реализации ГП, а также внешних факторов и рисков, препятствующих ее реализации, не выявлено.

Отчет выполнен в соответствии с Планом реализации мероприятий государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 31.03.2022 №58 в редакции от 31.03.2023.

Отчет о реализации программы за 2022 год сформирован в модуле «Государственные программы» программного комплекса «Веб-Планирование», версия отчета от 04.04.2023 (версия 1).