Проект

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» с 01.01.2024**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Новосибирской области | Сёмка Сергей Николаевич – заместитель Губернатора Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Новосибирской области | Архипов Денис Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Период реализации государственной программы Новосибирской области | Этап I: 2015-2023 годы  Этап II: 2024-2030 годы |
| Цели государственной программы Новосибирской области | Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Новосибирской области при снижении потребления электроэнергии до 51,4 кВтч/кв.м и тепловой энергии до 0,198 Гкал/кв.м к 2030 году |
| Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе Новосибирской области при снижении удельного расхода топлива до 235,71 кг.ут/Гкал и доли потерь тепловой энергии до 21,07% к 2030 году |
| Задачи (направления) государственной программы Новосибирской области | 1. Снижение потребления государственными учреждениями топливно-энергетических ресурсов |
| 2. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы Новосибирской области за весь период реализации | I этап (2015-2023гг.) – 2 046 498,3 тыс. рублей;  II этап (2024-2030гг.) –1 901 678,8 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации/Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (при наличии) | -/Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала/Показатель «Создание комфортной среды для проживания во всех населенных пунктах, развитие их транспортной и энергетической инфраструктуры» |

**2. Показатели государственной программы Новосибирской области и ее структурных элементов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=BAC8182A14CF8C9B62D6F43881DC3989AC779050FAB1371F96B9A216D19CE87439AC9353CFE32AE0FC52EB78CCB5IDI)) | Базовое значение | | Значения показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель государственной программы Новосибирской области «Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Новосибирской области при снижении потребления электроэнергии до 51,4 кВтч/кв.м и тепловой энергии до 0,198 Гкал/кв.мк к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы Новосибирской области «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе Новосибирской области при снижении удельного расхода топлива до 235,71 кг.ут/Гка и доли потерь тепловой энергии до 21,07% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельное потребление электрической энергии государственными учреждениями Новосибирской области |  | кВтч/кв.м | 52,1 | 2023 | 52,0 | 51,9 | 51,8 | 51,7 | 51,6 | 51,5 | 51,4 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161) | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, имеющими подведомственные государственные учреждения, которые заключили договоры энергоснабжения с поставщиками энергии | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| 2. | Удельное потребление тепловой энергии государственными учреждениями Новосибирской области |  | Гкал/кв.м | 0,205 | 2023 | 0,204 | 0,203 | 0,202 | 0,201 | 0,200 | 0,199 | 0,198 | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, имеющими подведомственные государственные учреждения, которые заключили договоры энергоснабжения с поставщиками энергии | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| 3. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию |  | кг. ут/Гкал | 235,85 | 2023 | 235,83 | 235,81 | 235,79 | 235,77 | 235,75 | 235,73 | 235,71 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 11.02.2021 № 161 | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, МО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| 4. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % | 21,21 | 2023 | 21,19 | 21,17 | 21,15 | 21,13 | 21,11 | 21,09 | 21,07 | Постановление Правительства Российской Федерации  от 11.02.2021 № 161 | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, МО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| Задача (направление) государственной программы Новосибирской области  «Снижение потребления государственными учреждениями топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Меры по обеспечению наличия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Наличие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений Новосибирской области |  | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, имеющими подведомственные государственные учреждения, которые заключили договоры энергоснабжения с поставщиками энергии | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| Задача (направление) государственной программы Новосибирской области  «Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение в системе коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля квартир (домовладений), переведенных на индивидуальное поквартирное отопление от общего количества квартир, подлежащих переводу на индивидуальное поквартирное отопление |  | % | 5,2 | 2023 | 7,3 | 8,8 | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | - | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, МО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| 7. | Доля систем теплоснабжения, на которых реализованы энергоэффективные мероприятия от общего количества систем теплоснабжения, нуждающихся в проведении энергоэффективных мероприятий |  | % | 0,25 | 2023 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,25 | 4,25 | 5,25 | 6,25 | - | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, МО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка отчетного и целевого топливно-энергетических балансов Новосибирской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Количество разработанных топливно-энергетических балансов (отчетного/ целевого) |  | ед. | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | МЖКХиЭ НСО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| Отраслевой проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Количество муниципальных котельных (и других источников тепловой энергии), построенных, модернизированных и реконструированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности |  | ед. | 7 | 2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, МО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |
| 10. | Протяженность муниципальных тепловых сетей, построенных, реконструированных, капитально отремонтированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в том числе муниципальных сетей водопровода, вынесенных из канала тепловых сетей |  | км | 0,88 | 2023 | 1,06 | 1,71 | 6,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, МО | **–** | ГИС НСО «ПЦУ НСО» |

**3. Структура государственной программы Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  | Цель государственной программы Новосибирской области «Повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях Новосибирской области при снижении потребления электроэнергии до 51,4 кВтч/кв.м и тепловой энергии до 0,198 Гкал/кв.мк к 2030 году» | | | |
|  | Цель государственной программы Новосибирской области «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе Новосибирской области при снижении удельного расхода топлива до 235,71 кг.ут/Гка и доли потерь тепловой энергии до 21,07%  к 2030 году» | | | |
| 1. | Задача (направление) государственной программы Новосибирской области  «Снижение потребления государственными учреждениями топливно-энергетических ресурсов» | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Меры по обеспечению наличия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях Новосибирской области»  (Сёмка Сергей Николаевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с областными исполнительными органами власти Новосибирской области, имеющими подведомственные государственные учреждения, которые заключили договоры энергоснабжения с поставщиками энергии | | Срок реализации: 2024-2030 годы | |
| 1.1.1. | Рациональное использование потребляемых ресурсов государственными учреждениями Новосибирской области | Государственными учреждениями разработаны программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Осуществлены энергосберегающие мероприятия в государственных учреждениях, снижен объем потребляемых ресурсов | | Удельное потребление электрической энергии государственными учреждениями Новосибирской области.  Удельное потребление тепловой энергии государственными учреждениями Новосибирской области |
| 2. | Задача (направление) государственной программы Новосибирской области  «Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в коммунальном комплексе» | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение в системе коммунальной инфраструктуры»  (Сёмка Сергей Николаевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, ОМС | | Срок реализации: 2024-2030 годы | |
| 2.1.1. | Перевод индивидуального и малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | Переведены домовладения (квартиры) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление | | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 2.1.2. | Замена основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей | Проведена в системах теплоснабжения замена основного и вспомогательного оборудования котельных, оптимизированы гидравлические режимы тепловых сетей | | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка отчетного и целевого топливно-энергетических балансов Новосибирской области»  (Сёмка Сергей Николаевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию МЖКХиЭ НСО | | | Срок реализации: 2024-2030 годы |
| 2.2.1 | Определение перспективных направлений развития систем топливо-, энергоснабжения | Разработан документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Новосибирской области и их потребления, устанавливающего распределение энергетических ресурсов между системами снабжения энергетическими ресурсами, потребителями, группами потребителей и определяющего эффективность использования энергетических ресурсов | | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 2.3. | Отраслевой проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  (Сёмка Сергей Николаевич – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию  МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с ГКУ НСО, ОМС | | Срок реализации: 2024-2030 годы | |
| 2.3.1. | Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей,  включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети | Построены, модернизированы и реконструированы котельные.  Построены, реконструированы и капитально отремонтированы тепловые сети, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети | | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию.  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» (всего),**  **в том числе:** | 403382,7 | 268635,6 | 253792,2 | 253792,2 | 253792,2 | 253792,2 | 253792,2 | 1940979,3 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 395217,9 | 264490,9 | 248394,0 | 248394,0 | 248394,0 | 248394,0 | 248394,0 | 1901678,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 391217,9 | 260490,9 | 244394,0 | 244394,0 | 244394,0 | 244394,0 | 244394,0 | 1873678,8 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 399382,7 | 264635,6 | 249792,2 | 249792,2 | 249792,2 | 249792,2 | 249792,2 | 1912979,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Новосибирской области (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Отраслевой проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:** | 349436,4 | 254244,5 | 236163,6 | 236163,6 | 236163,6 | 236163,6 | 236163,6 | 1784498,9 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 342089,4 | 250286,8 | 231147,0 | 231147,0 | 231147,0 | 231147,0 | 231147,0 | 1748111,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 342089,4 | 250286,8 | 231147,0 | 231147,0 | 231147,0 | 231147,0 | 231147,0 | 1748111,2 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 349436,4 | 254244,5 | 236163,6 | 236163,6 | 236163,6 | 236163,6 | 236163,6 | 1784498,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение в системе коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:** | 49946,3 | 10391,1 | 13628,6 | 13628,6 | 13628,6 | 13628,6 | 13628,6 | 128480,4 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 49128,5 | 10204,1 | 13247,0 | 13247,0 | 13247,0 | 13247,0 | 13247,0 | 125567,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 49 128,5 | 10204,1 | 13247,0 | 13247,0 | 13247,0 | 13247,0 | 13247,0 | 125567,6 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 49 946,3 | 10 391,1 | 13 628,6 | 13 628,6 | 13 628,6 | 13 628,6 | 13 628,6 | 128 480,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Разработка отчетного и целевого топливно-энергетических балансов Новосибирской области» (всего), в том числе:** | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 28000,0 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 28000,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Применяемые сокращения:

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО - муниципальные образования Новосибирской области;

ГИС НСО «ПЦУ НСО» – государственная информационная система «Программно-целевое управление в Новосибирской области»;

ГКУ НСО – ГКУ НСО «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».