**Аналитическая записка**

**о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» за 2023 год**

Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п (далее – программа).

Государственный заказчик-координатор – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее –МЖКХиЭ НСО).

Государственный заказчик – министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – МПРиЭ НСО).

Правовыми основаниями разработки и реализации программы являются функции и полномочия министерства, определенные постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 № 415-п «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».

Целью программы является совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

В соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2022 № 307-ОЗ (ред. от 23.12.2022) «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», программой (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 26.03.2024 № 133-п) и Планом реализации мероприятий программы на очередной 2023 год, утвержденным приказом МЖКХиЭ НСО от 27.03.2024 № 56-НПА (далее - План реализации), на реализацию мероприятий программы в 2023 году предусмотрены средства областного бюджета:

МЖКХиЭ НСО в размере – 208 968,6 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

1) оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области – 118 825,7 тыс. рублей:

на завершение реконструкции полигона ТКО в с. Северное Северного района, строительство полигона ТКО в г. Болотное Болотнинского района,

на корректировку проектной документации полигонов ТКО в Баганском и Кыштовском районах Новосибирской области;

2) оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 85 142,9 тыс. рублей:

на создание площадок временного накопления ТКО в Здвинском, Купинском, Сузунском районах Новосибирской области,

на проектирование площадок временного накопления ТКО в Ордынском, Мошковском, Чановском районах Новосибирской области;

3) актуализация территориальной схемы обращения с отходами – 5 000,0 тыс. рублей;

МПРиЭ НСО – в размере 270 914,4 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 178 607,3 тыс. руб. на следующие мероприятия:

1) реализация регионального проекта «Чистые города» - 229 647,6 тыс. рублей:

на ликвидацию 2 объектов (мест) незаконного размещения ТКО, расположенных на территории города Новосибирска и города Барабинска;

2) на оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 – 41 266,8 тыс. рублей:

на ликвидацию 11 несанкционированных свалок в Барабинском, Карасукском, Новосибирском, Черепановском районах Новосибирской области

**Кассовое исполнение на конец 2023 года составило 332 376,6 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.**

Процент освоения средств на 31.12.2024 составило:

федеральный бюджет – 100%,

областной бюджет Новосибирской области – 51,04%,

общее освоение средств – 62,74% от объема средств, предусмотренного Планом реализации.

Достижение (недостижение) целевых индикаторов Плана реализации.

1. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, при плановом значении – 0,4%, показатель достигнут со значением – 5,7 %.

2. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов при плановом значении – 99,6%, показатель достигнут со значением – 94,3 %.

3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов при плановом значении – 3,1 %, показатель достигнут со значением – 12,6 %.

4. Доля организаций в сфере обращения с отходами, деятельность которых в единой системе регулируется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

5. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, при плановом значении – 90 %, показатель достигнут со значением – 97,52 %.

6. Наличие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

7. Наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

8. Доля разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

9. Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных полигонами твердых коммунальных отходов, отвечающими установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

10. Доля твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, от количества твердых коммунальных отходов, образующихся у населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

11. Количество полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

12. Количество строящихся (реконструируемых) полигонов ТКО, отвечающих установленным требованиям, при плановом значении – 2 показатель достигнут со значением – 1. В 2023 году завершено строительство полигона в Северном районе, ввод в эксплуатацию – в 2024 году. Строительство полигона в Болотнинском районе перенесено на 2024-2025 годы.

13. Количество проектируемых полигонов ТКО, отвечающих установленным требованиям, при плановом значении – 2 показатель достигнут со значением – 0. Муниципальный контракт на корректировку проектной документации строительства полигона в Кыштовском районе расторгнут по инициативе подрядной организации. В отношении корректировки проектной документации строительства полигона в Баганском районе не подано ни одной заявки на участие в конкурсных процедурах.

14. Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных на территории Новосибирской области, при плановом значении – 3 показатель достигнут со значением – 0. В отношении создания площадок в Здвинском и Сузунском районах не подано ни одной заявки на участие в конкурсных процедурах. Строительство площадки в Ордынском районе не осуществлялось 2023 году, в связи с завершением проектирования в конце года. В 2023 году завершен 1-й этап создания площадки в Купинском районе, завершение 2-го этапа - в 2024 году.

15. Количество запроектированных площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, при плановом значении – 3 показатель достигнут. Разработана проектная документация на строительство площадок в Мошковском, Ордынском, Чановском районах.

16. Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от заявленного количества свалок, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города»), при плановом значении – 100 % показатель достигнут. Ликвидировано 11 несанкционированных свалок из запланированных 11 – в Барабинском (3 шт.), Карасукском (1 шт.), Новосибирском (1 шт.), Черепановском (6 шт.) районах.

17. Количество несанкционированных свалок в границах городов, на которых в соответствии с проектной документацией (шт.) производятся мероприятия по их ликвидации в рамках регионального проекта «Чистые города», показатель достигнут в соответствии с плановым значением.

Отчет о реализации программы за 2023 год сформирован и утвержден на платформе программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» ГИС «Программно-целевое управление», номер версии 4 от 02.04.2024.