ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от 06.11.2024 № 509-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Региональной программе газификации

жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций

на территории Новосибирской области

**План мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,**

**промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципаль-ного района, городского округа Новосибирской области | Наименование мероприятия (объекта) | Технические характеристики объекта, км (при наличии м3/час) | Инвен-тарный номер объекта | Сроки реали-зации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Ответственный исполнитель, собственник  (наименование организации, ИНН) | Источник финансирования (наименование программы, постановления) | Коли-чество газифи-цируе-мых домо-владе-ний, ед. |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный | Строительство распределительных газопроводов. Объект  -"Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный" | Протяжённость 3,130 км; Диаметр D57, D108, D159, D110, D160; ГРПШ-2шт | 54-22-232-125 | 2023–2027 | 50 171,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 171,06 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 322 |
|  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный | Строительство распределительного газопровода. Объект -"Газопровод низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный, ул. Рябиновая" | Протяжённость 0,495 км; Диаметр D57, D108, D110 | 54-22-232-124 | 2023–2027 | 6 949,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949,03 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный | Строительство газопроводов-вводов | - | - | 2023–2030 | 25 029,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 029,82 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности. Объект - "Газопровод высокого давления, расположенный в Заельцовском районе г. Новосибирска, предназначенный для ликвидации дефицита пропускной способности для потребителей газа Заельцовского района г. Новосибирска" | Протяжённость 4,55 км; Диаметр D315, D325 | 54-22-232-2 | 2023–2030 | 100 786,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 786,33 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 287 |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительного газопровода. Объект -"Распределительный газопровод для газоснабжения потребителей по адресу: г. Новосибирск, мкр. Летный" | Протяжённость 0,070 км Диаметр D63; Установка ГРПШ | 54-22-232-126 | 2024–2030 | 1 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491,28 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | г. Новосибирск | Ликвидации дефицита пропускной способности от ГРС-6. Объект - "Газопровод высокого давления от ГРС-6, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Пашино" | Протяжённость 5,5 км; Диаметр D225 | 54-22-232-97 | 2024–2030 | 103 807,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 807,69 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Строительство газопроводов-вводов | - | - | 2022-2030 | 2 178,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178,54 | ООО «АЛЬ-ФА-ГАЗ-СТРОЙ-СЕР-ВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Ликвидации дефицита пропускной способности от ГРС-6. Объект - "Газопровод высокого давления, расположенный в районе ГРС-6 по адресу: НСО, Новосибирский район, п. Садовый" | Протяжённость 5,5 км; Диаметр D400 | 54-22-232-28 | 2022–2024 | 155 626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 626,17 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1102 |
|  | Новосибирский район, п. Красный Яр | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр" | Протяжённость 0,194 км; Диаметр D63,D90, D89, D57; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-114 | 2023–2026 | 1 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856,08 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Ломовская дача | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Ломовская дача" | Протяжённость 0,160 км; Диаметр D90 | 54-22-232-115 | 2023–2026 | 952,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,66 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, мкр. Центральный ул. Байкальская, Южный переулок; мкр. Северный, ул. Раздольная" | Протяжённость 2,301 км; Диаметр D90,D110, D160 | 54-22-232-116 | 2023–2026 | 17 790,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 790,42 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, мкр. Центральный, ул. Жемчужная " | Протяжённость 0,078 км; Диаметр D90 | 54-22-232-117 | 2023–2026 | 478,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,34 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, мкр. Северный, ул. Цветочная" | Протяжённость 0,073 км; Диаметр D90 | 54-22-232-108 | 2023–2026 | 535,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,28 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Сосновка | Строительство распределительных газопроводов. Объект -»Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Сосновка" | Протяжённость 3,686 км; Диаметр D63,D90, D110, D160, D57 | 54-22-232-118 | 2023–2026 | 42 745,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 745,83 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая | Строительство распределительных газопроводов. Объект -»Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая" | Протяжённость 7,329 км; Диаметр D63,D90, D110, D160, D57, D76, D89; ГРПШ - 4 шт | 54-22-232-119 | 2023–2026 | 62 812,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 812,34 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, Станционный, Мочищенский, Кубовинский сельсоветы | Строительство газопроводов-вводов | - | - | 2022–2030 | 128 314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 314,08 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, СНТ "Искорка" | Реконструкция ГРС-6 г. Новосибирска | - | - | – | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительной сети от ГРС-6 п. Садовый | - | - | 2022–2024 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
| Газопровод среднего давления СНТ "Искорка" (кад. номер 54:19:000000:6780) | 2,5 км (49,5 м3/час) | - | – | - | - | - | - | - |  | За счет средств членов СНТ «Искорка» | 15 |
|  | Искитимский район, г. Искитим; г. Бердск | Ликвидация дефицита пропускной способности - Объект "Газопровод высокого давления от ГРС-Чернореченская, расположенный по адресу: НСО, Искитимский район, г. Искитим" | Протяжённость 26,9 км; Диаметр D400, D315 | 54-22-232-31 | 2023–2030 | 491 761,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 761,70 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Не определен | 730 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект – "Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, жилой район "Раздольный". II очередь | Протяжённость 1,51 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-120 | 2023–2030 | 11 569,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 569,84 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, жилой район "Раздольный". III очередь | Протяжённость 1,91 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-121 | 2023–2030 | 12 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 746,13 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, жилой район "Раздольный". IV очередь | Протяжённость 2,560 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-122 | 2023–2030 | 15 652,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652,74 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, жилой район "Раздольный". V очередь | Протяжённость 0,550 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-123 | 2023–2030 | 6 105,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105,83 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей расположенных в Новосибирской области, городской округ город Бердск, город Бердск (ориентир: кадастровый квартал 54:32:010817)" | Протяжённость 5,403 км; Диаметр D57, D110, D159, D160, D219, D225; ГРПШ - 2 шт | 54-22-232-127 | 2024–2030 | 38 422,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 422,63 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения земельных участков с кадастровыми номерами с 54:32:080122:1388 по 54:32:080122:1548, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, жилой район "Раздольный"" | Протяжённость 2,8671 км; Диаметр D90, D110, D160; ГРПШ - 2 шт | 54-22-232-27 | 2022–2023 | 8 134,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 134,71 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство газопроводов-вводов | - | - | 2022–2030 | 119 941,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 941,34 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ Ветеран"" | Протяжённость 0,450 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-275 | 2024–2030 | 3 908,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908,06 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ Зеленый бор"" | Протяжённость 1,3 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-276 | 2024–2030 | 56 576,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 576,75 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ Луговое" | Протяжённость 0,998 км; Диаметр D90, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-277 | 2024–2030 | 1 727,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,35 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ Орбита" | Протяжённость 1,110 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-278 | 2024–2030 | 8 054,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054,24 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ Отрадное" | Протяжённость 1,550 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-279 | 2024–2030 | 10 641,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 641,15 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Распределительный газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:120701:15706, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет ("Каменка")" | Протяжённость 9,6 км; Диаметр D57, D63, D108, D110, D159, D160, D219, D225; ГРПШ - 3 шт | 54-22-232-30 | 2023–2024 | 82 631,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 631,05 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 714 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Строительство газопроводов-вводов | - | - | 2023–2030 | 97 446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 446,72 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | Новосибирский район, р.п Краснообск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п Краснообск" | Протяжённость 3,7 км; Диаметр D90, D110, D160 ; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-4 | 2024–2030 | 18 252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 252,66 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 52 |
|  | Новосибирский район, р.п Краснообск | Строительство газопроводов-вводов | - | - | 2022–2030 | 5 954,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954,18 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления для газоснабжения объекта: многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой автомобилей и объектами инфраструктуры, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая на земельном участке с кадастровым номером 54:35:032516:7 | Протяжённость 0,050 км; Диаметр D57, D108, D110; ГРПШ - 1 шт | - | 2023–2026 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Распределительные газопроводы для устранения дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения с целью выполнения мероприятий по догазификации домовладений, расположенных в г. Новосибирске;  Распределительные газопроводы для газоснабжения домовладений в рамках догазификации, расположенных  в г. Новосибирске;  Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя | 140 |  | 2021–2030 | 1 379 747,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 747,75 | ОАО «Городские газовые сети», 5406526153 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550, приказ Федеральной службы по тарифам, № 154-э/4  от 21.06.2011 «Об утверждении методики определения специальных надбавок» | 1569 |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов; Установка пунктов редуцирования газа; Бестраншейный способ прокладки (ГНБ/прокол); Врезка на участке заявителей (нулевая врезка), с целью выполнения мероприятий по догазификации домовладений, расположенных в границах садоводческих и огороднических товариществ (в рамках ПП РФ №484 от 16.04.2024) | 271,8 |  | 2025–2030 | 4 182 322,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 322,67 | ОАО «Городские газовые сети», 5406526153 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550, приказ Федеральной службы по тарифам, № 154-э/4  от 21.06.2011 «Об утверждении методики определения специальных надбавок» | 3541 |
|  | г. Обь | Распределительные газопроводы для устранения дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения с целью выполнения мероприятий по догазификации домовладений, расположенных  в г. Обь; Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя | 24 |  | 2021–2030 | 237 614,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 614,4 | ОАО «Городские газовые сети», 5406526153 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550. Приказ Федеральной службы по тарифам, № 154-э/4 от 21.06.2011 «Об утверждении методики определения специальных надбавок» | 595 |
|  | г. Бердск | Распределительные газопроводы для устранения дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения с целью выполнения мероприятий по догазификации домовладений, расположенных в г. Бердске; Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя | 2,5 |  | 2021–2030 | 25 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 524,00 | ОАО «Городские газовые сети», 5406526153 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550. Приказ Федеральной службы по тарифам, № 154-э/4 от 21.06.2011 «Об утверждении методики определения специальных надбавок» | 38 |
|  | Новосибирский район | Распределительные газопроводы для устранения дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения с целью выполнения мероприятий по догазификации домовладений, расположенных в Новосибирском районе Новосибирской области;  Распределительные газопроводы для газоснабжения домовладений в рамках догазификации, расположенных в Новосибирском районе Новосибирской области; Технологическое присоединение на границе земельного участка Заявителя | 9,5 |  | 2021–2030 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 | ОАО «Городские газовые сети», 5406526153 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550.  Приказ Федеральной службы по тарифам, № 154-э/4 от 21.06.2011 «Об утверждении методики определения специальных надбавок» | 186 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод для газоснабжения частных домовладений, расположенных в Ленинском районе г. Новосибирска, на территории СО «Восход» | 200 |  | 2023–2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 80 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод для газоснабжения частных домовладений, расположенных в Октябрьском районе г. Новосибирска, на территории СНТ «Труд» | 180 |  | 2023–2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 60 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод для газоснабжения частных домовладений, расположенных в Октябрьском районе г. Новосибирска, на территории ТСН «Ветеран-5» | 240 |  | 2023–2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 85 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод для газоснабжения частных домовладений, расположенных в Октябрьском районе г. Новосибирска, на территории СНТ «Ветеран-7» | 280 |  | 2023–2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 100 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный высокого давления, проходящий по ул. Воскресная. ГРПШ. | 44 |  | 2023–2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства |  |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого давления, проходящий по ул. Полякова | 250 |  | 2023–2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 100 |
|  | Коченевский район | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0904 | Н0001433 | 2022– 2023 | 234,80 | 0 | 0 | 0 | 234,8 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Новосибирский район, с. Криводановка | Газоснабжение жилых домов по ул. Советская в с. Криводановка Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы. | 0,12944 | Н0001581 | 2022 – 2024 | 764,59 | 0 | 0 | 0 | 764,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково,  ул. 25 партсъезда, 38 | 0,11845 | Н0001605 | 2022 – 2024 | 1048,77 | 0 | 0 | 0 | 1048,77 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газоснабжение жилых домов в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,62 | Н0001419 | 2022– 2023 | 2 586,52 | 0 | 0 | 0 | 2 586,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 20 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская (229 д. - 355 д.), ул. Крестьянская, ул. Первомайская, с установкой ГРП-13 в  г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 5,5416 | Н0001431 | 2022– 2023 | 29 458,92 | 0 | 0 | 0 | 29 458,92 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 140 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская (1 д. - 117 д.), ул. Восточная, ул. Рабочая, п. Нефтебазы с установкой ГРП-25 в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 7,5944 | Н0001383 | 2022 – 2023 | 52 265,18 | 0 | 0 | 0 | 52 265,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 130 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Вокзальная с установкой ГРП-1 в  г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 3,1443 | Н0001502 | 2022 – 2023 | 31 258,26 | 0 | 0 | 0 | 31 258,26 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 91 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами ГРП-2, ГРП-5, ГРП-13, ГРП-14, ГРП-18, ГРП-22 в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области | 15,56644 | Н0001492 | 2022 – 2023 | 125 057,18 | 0 | 0 | 0 | 125 057,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 395 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газоснабжение жилых домов в г. Каргате Каргатского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,269 |  | 2022 – 2024 | 1 676,52 | 0 | 0 | 0 | 1 676,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Коченевский район,  р.п. Чик | Сеть газораспределения в р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области | 0,6012 | Н0001402 | 2022– 2023 | 2 854,43 | 0 | 0 | 0 | 2 854,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 11 |
|  | Коченевский район, р.п. Коченево | Сеть газораспределения  в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области | 0,2571 | Н0001432 | 2022– 2023 | 2 881,50 | 0 | 0 | 0 | 2 881,50 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Сеть газораспределения по ул. 60 лет Победы в  г. Чулыме Чулымского района Новосибирской области | 2,2199 | Н0001331 | 2021– 2022 | 7 806,91 | 0 | 0 | 0 | 7 806,91 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 23 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газоснабжение жилых домов в г. Чулыме Чулымского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,6215 | Н0001357 | 2022– 2023 | 2 919,55 | 0 | 0 | 0 | 2 919,55 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 35 |
|  | Ордынский район,  с. Верх-Ирмень | Газоснабжение жилых домов в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,6643 | Н0001311 | 2021– 2022 | 5 462,95 | 0 | 0 | 0 | 5 462,95 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 72 |
|  | Ордынский район, с. Новопичугово | Газоснабжение жилых домов в  с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,3357 | Н0001312 | 2021 – 2022 | 800,39 | 0 | 0 | 0 | 800,39 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Коченевский район, р.п. Чик | Газоснабжение жилых домов в р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,3978 | Н0001507 | 2022 – 2023 | 1 565,41 | 0 | 0 | 0 | 1 565,41 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Ордынский район, с. Кирза | Газоснабжение жилых домов по ул. Черных, 83 и ул. Мира, 34а в  с. Кирза Ордынского района. Газопроводы-вводы | 0,0202 | Н0001328 | 2021– 2022 | 139,35 | 0 | 0 | 0 | 139,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Ордынский район, с. Рогалево | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Рогалево,  ул. Алтайская, д. 29 | 0,058 | Н0001446 | 2022– 2023 | 225,60 | 0 | 0 | 0 | 225,6 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район, д. Новый Шарап | Газоснабжение жилых домов в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 4,1585 | Н0001295 | 2021– 2022 | 12 754,59 | 0 | 0 | 0 | 12 754,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 177 |
|  | Ордынский район, д. Сушиха | Газоснабжение жилых домов по ул. Ленина, 2-й пер. Ленина в  д. Сушиха Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,1747 | Н0001444 | 2022– 2023 | 506,70 | 0 | 0 | 0 | 506,70 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Ордынский район, п. Чернаково | Газоснабжение жилых домов в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 2,2584 | Н0001330 | 2021– 2022 | 10 584,97 | 0 | 0 | 0 | 10 584,97 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 166 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газоснабжение жилых домов в с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 3,1374 | Н0001367 | 2022 – 2023 | 12 313,37 | 0 | 0 | 0 | 12 313,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 187 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газоснабжение жилых домов в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 4,45375 | Н0001329 | 2021– 2022 | 22 703,63 | 0 | 0 | 0 | 22 703,63 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 360 |
|  | р.п. Кольцово | Газоснабжение жилых домов в р.п. Кольцово Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,34279 | Н0001521 | 2022 – 2023 | 1 839,18 | 0 | 0 | 0 | 1 839,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 31 |
|  | Тогучинский район, д. Ермачиха | Сеть газораспределения по ул. Каменская в  д. Ермачиха Тогучинского района Новосибирской области | 1,21243 | Н0001333 | 2021– 2022 | 6 753,22 | 0 | 0 | 0 | 6 753,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 31 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Сеть газораспределения по ул. Горная, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Строительная, ул. Южная, ул. Центральная, ул. Березовая, ул. Весенняя, ул. Дзержинского, ул. Советская, 2-й пер. Строительный в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 3,8037 | Н0001334 | 2021– 2022 | 19 810,66 | 0 | 0 | 0 | 19 810,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 87 |
|  | Тогучинский район, с. Льниха | Сеть газораспределения по ул. Железнодорожная, ул. Центральная в  с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области | 2,2337 | Н0001332 | 2021– 2022 | 13 472,65 | 0 | 0 | 0 | 13 472,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 21 |
|  | Болотнинский район, с. Карасево | Газоснабжение жилых домов по  ул. А. Изотова, ул. Заречная, ул. Лесная, пер. Почтовый, ул. Центральная, ул. Школьная в с. Карасево Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,387 | Н0001536 | 2022 – 2024 | 9 219,60 | 0 | 0 | 0 | 9 219,60 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 42 |
|  | Болотнинский район, п. Дивинка | Газоснабжение жилых домов по ул. Болотнинская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Центральная, ул. Луговая, в п. Дивинка Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,3444 | Н0001358 | 2022– 2023 | 1 227,26 | 0 | 0 | 0 | 1 227,26 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 62 |
|  | Болотнинский район, п. Бор | Газоснабжение жилых домов по ул. Овражная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Школьная в п. Бор Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,341 | Н0001359 | 2022– 2023 | 1 081,13 | 0 | 0 | 0 | 1 081,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 58 |
|  | Болотнинский район, с. Баратаевка | Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, пер. Центральный  с. Баратаевка Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0255 | Н0001322 | 2021– 2022 | 280,03 | 0 | 0 | 0 | 280,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 11 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газоснабжение жилых домов в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,5906 | Н0001539 | 2022 – 2024 | 11 661,40 | 0 | 0 | 0 | 11 661,40 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 123 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Садовая, ул. Чехова в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,3843 | Н0001370 | 2022– 2023 | 1 653,69 | 0 | 0 | 0 | 1 653,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Ленина в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 1,462 | Н0001369 | 2022– 2023 | 7 772,55 | 0 | 0 | 0 | 7 772,55 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 29 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Некрасова в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,6716 | Н0001339 | 2021– 2022 | 2 188,47 | 0 | 0 | 0 | 2 188,47 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Советская в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,2354 | Н0001338 | 2021– 2022 | 1 015,42 | 0 | 0 | 0 | 1 015,42 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Строителей, ул. Ленина, ул. Новая в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 1,0128 | Н0001465 | 2022– 2023 | 8 355,56 | 0 | 0 | 0 | 8 355,56 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 35 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Победы в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 1,3138 | Н0001385 | 2022– 2023 | 7 800,32 | 0 | 0 | 0 | 7 800,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 39 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Комсомольская, ул. Коммунистическая в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,8111 | Н0001386 | 2022– 2023 | 3 984,90 | 0 | 0 | 0 | 3 984,90 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 19 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Газоснабжение жилых домов в р.п. Чаны. Газопроводы-вводы в р.п. Чаны НСО | 1,6788 | Н0001443 | 2022– 2023 | 4 412,65 | 0 | 0 | 0 | 4 412,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 277 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Газоснабжение жилых домов по ул. Мичурина, Максима Горького, Некрасова, 30 лет Победы, Большевистская, Заводская, 1-й Советский переулок. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ в р.п. Чаны НСО | 11,9603 | Н0001504 | 2022 – 2023 | 119 695,18 | 0 | 0 | 0 | 119 695,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 321 |
|  | Тогучинский район, д. Ермачиха | Газоснабжение жилых домов в д. Ермачиха Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,6062 | Н0001493 | 2022 – 2023 | 2 252,82 | 0 | 0 | 0 | 2 252,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 45 |
|  | Тогучинский район,  ж/д ст. Буготак | Газоснабжение ж/д ст. Буготак Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,8841 | Н0001366 | 2022– 2023 | 8 730,49 | 0 | 0 | 0 | 8 730,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 170 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газоснабжение жилых домов в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы вводы | 2,9121 | Н0001516 | 2022 – 2023 | 11 224,02 | 0 | 0 | 0 | 11 224,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 221 |
|  | Тогучинский район, с. Льниха | Газоснабжение жилых домов в с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,5355 | Н0001310 | 2021– 2022 | 2 864,70 | 0 | 0 | 0 | 2 864,70 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 49 |
|  | Тогучинский район, с. Буготак | Газоснабжение жилых домов в с. Буготак Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 2,44485 | Н0001365 | 2022– 2023 | 10 104,89 | 0 | 0 | 0 | 10 104,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 184 |
|  | Чановский район, п. Озеро-Карачи | Газоснабжение жилых домов по ул. Вокзальная, Советская, Пролетарская, Привокзальная. Газопровод низкого давления в п. Озеро-Карачи НСО | 5,8797 | Н0001445 | 2022– 2023 | 34 522,88 | 0 | 0 | 0 | 34 522,88 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 111 |
|  | Чановский район, п. Озеро-Карачи | Газоснабжение жилых домов по ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Пролетарская. п. Озеро-Карачи Чановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0608 | Н0001320 | 2021– 2022 | 195,79 | 0 | 0 | 0 | 195,79 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 9 |
|  | Чановский район, к.п. Озеро-Карачи | Газоснабжение жилых домов по Юрченко, Тихая, Дорожная, Дачная, Полевая, Школьная в к.п. Озеро-Карачи НСО | 5,4816 | Н0001488 | 2022 – 2023 | 44 106,12 | 0 | 0 | 0 | 44 106,12 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 90 |
|  | Татарский район, д. Неудачино | Газоснабжение жилых домов в д. Неудачино Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,72 |  | 2022 – 2024 | 2 856,04 | 0 | 0 | 0 | 2 856,04 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 33 |
|  | Татарский район, с. Дмитриевка | Газоснабжение жилых домов в с. Дмитриевка Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,21381 | Н0001300 | 2022– 2023 | 748,65 | 0 | 0 | 0 | 748,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 32 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Кузнецова, д. 20, кад. № 54:10:010104:216 | 0,0213 | Н0001293 | 2022 | 135,23 | 0 | 0 | 0 | 135,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, с. Киевка | Газоснабжение жилых домов в с. Киевка Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,31515 | Н0001294 | 2021– 2022 | 975,07 | 0 | 0 | 0 | 975,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 31 |
|  | Татарский район, с. Новоперво-майское | Газоснабжение жилых домов в с. Новопервомайское Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,47366 | Н0001355 | 2022– 2023 | 1 231,85 | 0 | 0 | 0 | 1 231,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 18 |
|  | Татарский район, с. Северотатарское | Газоснабжение жилых домов в с. Северотатарское Татарского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,29825 | Н0001354 | 2022– 2023 | 969,10 | 0 | 0 | 0 | 969,1 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 48 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газоснабжение жилых домов в г. Татарске Татарского района Новосибирской области (за исключением залинейной части города Татарска, пос. Байдуково и мясного совхоза). Газопроводы-вводы | 5,97863 | Н0001356 | 2022– 2023 | 22 621,33 | 0 | 0 | 0 | 22 621,33 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 369 |
|  | Искитимский район,  д. Шадрино | Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная в д. Шадрино Искитимского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0513 | Н0001321 | 2021– 2022 | 260,29 | 0 | 0 | 0 | 260,29 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Искитимский район, ст. Евсино | Газоснабжение жилых домов в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0743 | Н0001296 | 2021– 2022 | 349,73 | 0 | 0 | 0 | 349,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Искитимский район,  ст. Евсино | Сеть газораспределения по ул. Свердлова, ул. Кирова в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 0,4247 | Н0001430 | 2022– 2023 | 3 165,65 | 0 | 0 | 0 | 3 165,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 9 |
|  | Колыванский, район, д. Чаус | Газоснабжение жилых домов в д. Чаус Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,1073 | Н0001326 | 2021– 2022 | 531,00 | 0 | 0 | 0 | 531 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 15 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Газоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Короткая, ул. Космонавтов и др.  в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,7681 | Н0001327 | 2022 | 2 723,35 | 0 | 0 | 0 | 2 723,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 31 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Сеть газораспределения в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | 3,7646 | Н0001335 | 2025 | 21 445,87 | 0 | 0 | 0 | 21 445,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 70 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Сеть низкого давления по ул. Автономная  в г. Черепаново, Черепановского района Новосибирской области | 2,00695 | Н0001376 | 2022– 2023 | 13 339,40 | 0 | 0 | 0 | 13 339,40 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 52 |
|  | Черепановский район, р.п. Посевная | Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина в р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0132 | Н0001313 | 2021– 2022 | 111,65 | 0 | 0 | 0 | 111,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газоснабжение жилых домов в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,1171 | Н0001314 | 2021– 2022 | 513,39 | 0 | 0 | 0 | 513,39 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов по ул. Смежная в г. Новосибирске Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,2065 | Н0001495 | 2022 – 2023 | 715,32 | 0 | 0 | 0 | 715,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газоснабжение жилых домов в с. Каменка, Новосибирского района Новосибирской области | 0,13478 | Н0001622 | 2022 – 2024 | 1064,72 | 0 | 0 | 0 | 1064,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Новосибирский район, с. Толмачево | Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Олимпийская, ул. Ясная, ул. Звёздная, ул. Есенина, ул. Весёлая, ул. Высоцкого,  А. Невского, Суворова, пер. Тенистый, ул. Радужная, ул. Победы, ул. Зеленая, ул. Народная, ул. Рокоссовского и другие в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области | 18,6373 | Н0001459 | 2022– 2023 | 104 463,37 | 0 | 0 | 0 | 104 463,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 542 |
|  | Новосибирский район,  с. Толмачево | Газоснабжение жилых домов по ул. Мичурина, Сибирская  в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ | 4,8826 | Н0001384 | 2022– 2023 | 30 365,30 | 0 | 0 | 0 | 30 365,30 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 159 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газоснабжение жилых домов в р.п. Колывань, Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,7733 | Н0001412 | 2022– 2023 | 3 232,82 | 0 | 0 | 0 | 3 232,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 55 |
|  | Черепановский район, п. Пушной | Газоснабжение жилых домов в п. Пушной Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0359 | Н0001315 | 2021– 2022 | 163,57 | 0 | 0 | 0 | 163,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Коченевский район, р.п. Коченево | Газопровод-ввод для газоснабжения жилого дома расположенного по адресу: ул. Энтузиастов, д.2/1 р.п. Коченево Коченевский район Новосибирская область | 0,0197 | Н0001494 | 2022 – 2023 | 393,25 | 0 | 0 | 0 | 393,25 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Газоснабжение жилых домов в г. Бердске Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,3289 | Н0001403 | 2022– 2023 | 1 063,00 | 0 | 0 | 0 | 1 063,00 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 12 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Дальняя, ул. Дачная в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,2815 | Н0001448 | 2022– 2023 | 1 105,17 | 0 | 0 | 0 | 1105,17 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Озерная  в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,2034 | Н0001462 | 2022– 2023 | 1 470,49 | 0 | 0 | 0 | 1 470,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 6 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Парковая в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,1742 | Н0001463 | 2022– 2023 | 1 494,80 | 0 | 0 | 0 | 1 494,80 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 6 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Сеть газораспределения по ул. Базарная  в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,1875 | Н0001461 | 2022– 2023 | 1 369,21 | 0 | 0 | 0 | 1 369,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газоснабжение жилых домов в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 2,99 | Н0001260 | 2021– 2022 | 7 272,49 | 0 | 0 | 0 | 7 272,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 82 |
|  | Маслянинский район,  с. Пеньково | Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная  в с. Пеньково Маслянинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,1011 | Н0001261 | 2021– 2022 | 296,06 | 0 | 0 | 0 | 296,06 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Колыванский район, с. Соколово | Газоснабжение жилых домов в с. Соколово Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,36265 | Н0001299 | 2021– 2022 | 1 134,37 | 0 | 0 | 0 | 1 134,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 15 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газоснабжение жилых домов в с. Скала Колыванского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,942 | Н0001387 | 2022– 2023 | 3 450,11 | 0 | 0 | 0 | 3 450,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 70 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газоснабжение жилых домов в с. Плотниково Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,113 |  | 2022 – 2024 | 704,26 | 0 | 0 | 0 | 704,26 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Черепановский район  п. Зимовье | Газоснабжение жилых домов по ул. Центральная  в п. Зимовье Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,0444 | Н0001316 | 2021– 2022 | 181,81 | 0 | 0 | 0 | 181,81 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газоснабжение жилых домов в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,1437 | Н0001317 | 2022 | 432,21 | 0 | 0 | 0 | 432,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Черепановский район, с. Медведское | Газоснабжение жилых домов по ул. Ситовская в с. Медведское Черепановского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,399 | Н0001297 | 2021– 2022 | 874,82 | 0 | 0 | 0 | 874,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Тогучинский район, с. Буготак | Сеть газораспределения по ул. Дачная, ул. Колхозная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Поперечная, ул. Советская, ул. Светлая и др. в с. Буготак Тогучинского района Новосибирской области | 4,85325 | Н0001318 | 2021– 2022 | 24 530,44 | 0 | 0 | 0 | 24 530,44 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 112 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Газоснабжение жилых домов в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 1,2134 | Н0001229 | 2021– 2022 | 2 893,74 | 0 | 0 | 0 | 2 893,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 21 |
|  | Ордынский район | Газопровод межпоселковый до  с. Козиха - д. Березовка Ордынского района Новосибирской области | 15,1 |  | 2014– 2023 | 81 935,00 | 0 | 0 | 0 | 81 935,00 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Ордынский район | Газоснабжение жилых домов в с. Козиха | 8,4 |  | 2020– 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 200 |
|  | Ордынский район | Газоснабжение жилых домов в с. Березовка | 12,1 |  | 2020– 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 117 |
|  | Новосибирский район | Газопровод межпоселковый ГРС Верх-Тула -  с. Береговое с газопроводами отводами для газоснабжения населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области | 35,1 |  | 2022– 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Новосибирский район | Распределительный газопровод с. Ярково | 15 |  | 2022– 2026 | 184 532,58 | 0 | 0 | 0 | 184 532,58 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 1500 |
|  | Новосибирский район | Распределительный газопровод с. Боровое | 23,6 |  | 2022– 2026 | 290 331,26 | 0 | 0 | 0 | 290 331,26 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 1200 |
|  | Новосибирский район | Распределительный газопровод с. Прогресс | 5,9 |  | 2022– 2026 | 72 582,81 | 0 | 0 | 0 | 72 582,81 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 95 |
|  | Новосибирский район | Распределительный газопровод с. Береговое | 10,3 |  | 2022– 2026 | 126 712,37 | 0 | 0 | 0 | 126 712,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 130 |
|  | Черепановский район | Газопровод межпоселковый ГРС Черепаново  к с. Шурыгино Черепановского района, с. Шипуново, р.п. Сузун Сузунского района Новосибирской области | 112 |  | 2021– 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Черепановский район | Распределительный газопровод п. Отважный | 7 |  | 2022– 2026 | 86 115,20 | 0 | 0 | 0 | 86 115,20 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 75 |
|  | Черепановский район | Распределительный газопровод с. Бариново | 3,1 |  | 2022– 2026 | 38 136,73 | 0 | 0 | 0 | 38 136,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 75 |
|  | Черепановский район | Распределительный газопровод с. Ярки | 27,7 |  | 2022– 2026 | 340 770,16 | 0 | 0 | 0 | 340 770,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 244 |
|  | Черепановский район | Распределительный газопровод с. Крутишка | 12,9 |  | 2022– 2026 | 158 698,02 | 0 | 0 | 0 | 158 698,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 209 |
|  | Черепановский район | Распределительный газопровод с. Карасево | 21,1 |  | 2022– 2026 | 259 575,83 | 0 | 0 | 0 | 259 575,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 336 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Шурыгино | 21,7 |  | 2022– 2026 | 266 957,13 | 0 | 0 | 0 | 266 957,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 335 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод  п. Шипуновский | 3,1 |  | 2022– 2026 | 38 136,73 | 0 | 0 | 0 | 38 136,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 39 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Шипуново | 18 |  | 2022– 2026 | 221 439,10 | 0 | 0 | 0 | 221 439,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 347 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод р.п. Сузун | 167,7 |  | 2022– 2026 | 2 063 074,24 | 0 | 0 | 0 | 2 063 074,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 2914 |
|  | Искитимский район | Газопровод межпоселковый ГРС Электродный завод- р.п. Сузун с газопроводами-отводами для газоснабжения населенных пунктов Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области | 115 |  | 2022– 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | - | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | \_ |
|  | Искитимский район | Распределительный газопровод с. Таскаево | 7,2 |  | 2022– 2026 | 88 575,64 | 0 | 0 | 0 | 88 575,64 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 94 |
|  | Искитимский район | Распределительный газопровод  с. Новолебедевка | 6,8 |  | 2022– 2026 | 83 654,77 | 0 | 0 | 0 | 83 654,77 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 75 |
|  | Искитимский район | Распределительный газопровод  с. Михайловка | 5,3 |  | 2022– 2026 | 103 338,24 | 0 | 0 | 0 | 103 338,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 83 |
|  | Искитимский район | Распределительный газопровод с. Новолокти | 13,4 |  | 2022– 2026 | 164 849,10 | 0 | 0 | 0 | 164 849,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 78 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Гилево | 9,2 |  | 2022– 2026 | 113 179,98 | 0 | 0 | 0 | 113 179,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 35 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод п. Целинный | 4,3 |  | 2022– 2026 | 52 899,34 | 0 | 0 | 0 | 52 899,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 68 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод п. Алексеевский | 9,3 |  | 2022– 2026 | 114 410,20 | 0 | 0 | 0 | 114 410,20 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 68 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Преображенка | 15,5 |  | 2022– 2026 | 190 683,67 | 0 | 0 | 0 | 190 683,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 209 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Каменка | 12,6 |  | 2022– 2026 | 155 130,39 | 0 | 0 | 0 | 155 130,39 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 48 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Маюрово | 8,3 |  | 2022– 2026 | 101 738,96 | 0 | 0 | 0 | 101 738,96 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 75 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Шарчино | 16 |  | 2022– 2026 | 196 834,75 | 0 | 0 | 0 | 196 834,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 172 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Плоское | 15 |  | 2022– 2026 | 184 532,58 | 0 | 0 | 0 | 184 532,58 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 43 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Шигаево | 3,9 |  | 2022– 2026 | 47 978,47 | 0 | 0 | 0 | 47 978,47 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 57 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Болтово | 16,3 |  | 2022– 2026 | 200 033,32 | 0 | 0 | 0 | 200 033,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 221 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Битки | 18,8 |  | 2022– 2026 | 231 280,83 | 0 | 0 | 0 | 231 280,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 286 |
|  | Сузунский район | Распределительный газопровод с. Бедрино | 8,2 |  | 2022– 2026 | 100 385,72 | 0 | 0 | 0 | 100 385,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 110 |
|  | г. Бердск | Газопровод высокого давления в г. Бердске Новосибирской области | 2,967 | Н0001282 | 2022 | 25 863,84 | 0 | 0 | 0 | 25 863,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития системы газо-снабжения Новосибирской области на 2020-2024 годы за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспорти-ровке газа по газораспре-делительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-ние Томск» | 1 318 |
|  | Мошковский район | Сеть газораспределения по ул. Гагарина,  ул. Механизаторская, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный  в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 2,81 | Н0001319 | 2022 | 16 320,99 | 0 | 0 | 0 | 16 320,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 97 |
|  | Мошковский район | Сеть газораспределения по ул. Кирова,  ул. Пушкина,  ул. Вокзальная и другие  в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 2,2095 | Н0001337 | 2022 | 12 268,23 | 0 | 0 | 0 | 12 268,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 61 |
|  | Мошковский район | Распределительный газопровод с. Ташара | 91,6 |  | 2023– 2027 | 852 224,10 | 0 | 0 | 0 | 852 224,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годы ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 1729 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  пер. 1-й Часовой, д. 7 | 0,046 | Н0001298 | 2021– 2022 | 161,20 | 0 | 0 | 0 | 161,2 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Олега Кошевого, д. 46 | 0,021 | Н0001201 | 2021– 2022 | 161,07 | 0 | 0 | 0 | 161,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район, д. Новый Шарап | Сеть газораспределения по ул. Березовая и пер. Березовый д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 1,0459 | Н0001503 | 2022 – 2023 | 6 821,94 | 0 | 0 | 0 | 6 821,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 28 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Cеть газораспределения по ул. Покрышкина, ул. Чкалова, ул. Линейная, ул. Школьная, ул. Дачная, пер. Чкалова в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 7,67658 | Н0001491 | 2022 – 2023 | 73 625,43 | 0 | 0 | 0 | 73 625,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 234 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Газоснабжение жилых домов по ул. Садовая, ул. Багратиона, ул. Березовая, ул. Светлая, ул. Кленовая, ул. Мирная, ул. Лазурная, ул. Жемчужная, ул. Свободы, пер. Садовый на ст. Мочище Новосибирского района НСО | 17,29711 | Н0001596 | 2023 – 2024 | 226 519,50 | 0 | 0 | 0 | 226 519,50 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 249 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Сеть газораспределения до СНТ «Солнышко»  в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 0,72341 | Н0001505 | 2023 | 9 889,17 | 0 | 0 | 0 | 9 889,17 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Сеть газораспределения до пер. 1-й Горный, пер. 2-й Горный, пер. Лесной, пер. Симбирский, пер. Санаторный, ул. Бердская, ул. Береговая, ул. Боровая, ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Речная, ул. Дорожная и др.  в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 10,704 | Н0001429 | 2022– 2023 | 93 666,32 | 0 | 0 | 0 | 93 666,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газоснабжение жилых домов по ул. Березовая, ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Новая и др. в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,6 |  | 2022 – 2024 | 3 739,46 | 0 | 0 | 0 | 3 739,46 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения по ул. Линейная  в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 4,2 |  | 2022 – 2024 | 22 354,28 | 0 | 0 | 0 | 22 354,28 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 29 |
|  | Тогучинский район, ж/д ст. Буготак | Газоснабжение жилых домов по ул. Железнодорожная и др. в ж/д ст. Буготак Тогучинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,09 |  | 2022 – 2024 | 772,69 | 0 | 0 | 0 | 772,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Сеть газораспределения по ул. Новая в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,89 |  | 2022 – 2024 | 5 546,86 | 0 | 0 | 0 | 5 546,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газоснабжение жилых домов по ул. Кожемякина, ул. Энтузиастов, ул. Транспортников в г. Чулыме Чулымского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 3,9 |  | 2022 – 2024 | 20 757,54 | 0 | 0 | 0 | 20 757,54 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопроводы-вводы по ул. Щорса, ул. Ленина, ул. Новая в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 0,0655 | Н0001401 | 2022– 2023 | 366,24 | 0 | 0 | 0 | 366,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Ордынский район, д. Новый Шарап | Газоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Полевая и другие в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,2426 | Н0001466 | 2022– 2023 | 1 856,14 | 0 | 0 | 0 | 1 856,14 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Новосибирский район  Станционный сельсовет | Газопровод высокого давления, расположенный в Станционном сельсовете Новосибирского района Новосибирской области | 0,0057 | Н0001336 | 2022 | 162,36 | 0 | 0 | 0 | 162,36 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Ордынский район, п. Чернаково | Газоснабжение жилых домов по ул. Ильича, ул. Приморская, ул. Мостовая ул. Садовая и другие в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,5046 | Н0001520 | 2023 – 2024 | 3 061,72 | 0 | 0 | 0 | 3 061,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 26 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газоснабжение жилых домов по ул. Березовая, ул. Водостроевская, ул. Западная, ул. Кирова, ул. Коммунистическая и другие в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 6,9595 | Н0001447 | 2023 | 25 733,19 | 0 | 0 | 0 | 25 733,19 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 458 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Светлая, д. 53, кв. 2 | 0,0141 | Н0001051 | 2022 | 107,67 | 0 | 0 | 0 | 107,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Центральная, д. 15 | 0,0126 | Н0001052 | 2022 | 112,9 | 0 | 0 | 0 | 112,9 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод высокого давления к базе отдыха «Теремки» расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр, Красноярский с/с, ул. Радужная, 10, кад. № 54:20:030801:1163 | 0,0075 | Н0001053 | 2022 | 65,88 | 0 | 0 | 0 | 65,88 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Западная, д. 51а, кв. 1 | 0,0147 | Н0001054 | 2022 | 105,28 | 0 | 0 | 0 | 105,28 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район,  с. Новопичугово, пер. Конечный, д. 1/3 | 0,1175 | Н0001055 | 2022 | 297,89 | 0 | 0 | 0 | 297,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский  р-н, с. Верх-Ирмень, ул. Крестьянская, д. 3. Кад. № 54:20:032028:9 | 0,0146 | Н0001056 | 2022 | 101,56 | 0 | 0 | 0 | 101,56 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с/с Красноярский, с. Красный Яр, ул. Ивлева, д. 27 | 0,0201 | Н0001057 | 2022 | 110,22 | 0 | 0 | 0 | 110,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский | 0,0167 | Н0001058 | 2022 | 105,45 | 0 | 0 | 0 | 105,45 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский  р-н, р.п. Ордынское,  ул. Коммунистическая,  д. 99, кв. 1 | 0,0175 | Н0001059 | 2022 | 101,75 | 0 | 0 | 0 | 101,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район, с. Кирза | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному примерно в 200 м по направлению на север от ориентира с. Кирза, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, МО Кирзинский с/с. Кадастровый номер земельного участка 54:20:0208701:0764 | 0,002 | Н0001060 | 2022 | 47,35 | 0 | 0 | 0 | 47,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Кирза | Газопровод высокого давления к производственной площадке, расположенной примерно в 200 м по направлению на север от ориентира с. Кирза, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская обл., Ордынский р-н, МО Кирзинский с/с. Кадастровый номер земельного участка 54:20:0208701:0765 | 0,0092 | Н0001061 | 2022 | 97,37 | 0 | 0 | 0 | 97,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, р.п. Ордынское, ул. Центральная, д. 1. Кад. № 54:20:010408:97 | 0,0253 | Н0001062 | 2022 | 110,83 | 0 | 0 | 0 | 110,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к АГНКС, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:013125:7 | 0,0163 | Н0001063 | 2022 | 201,09 | 0 | 0 | 0 | 201,09 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево, ул. Нахимова, дом 12 | 0,0165 | Н0001064 | 2022 | 125,98 | 0 | 0 | 0 | 125,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Обская, дом 2 | 0,0121 | Н0001065 | 2022 | 99,44 | 0 | 0 | 0 | 99,44 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. 2-й Морской проезд, д. 32, з/у с кад.  № 54:19:072501:5665 | 0,181 | Н0001067 | 2022 | 328,89 | 0 | 0 | 0 | 328,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Морской сельсовет, с. Ленинское, з/у с кад.  № 54:19:072501:2801 | 0,2085 | Н0001068 | 2022 | 316,98 | 0 | 0 | 0 | 316,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Гончарная, д. 33 | 0,076 | Н0001069 | 2022 | 258,39 | 0 | 0 | 0 | 258,39 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Набережная, д. 8б | 0,0555 | Н0001070 | 2022 | 167,67 | 0 | 0 | 0 | 167,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Дачная, д. 12, кв. 1 | 0,0114 | Н0001071 | 2022 | 93,65 | 0 | 0 | 0 | 93,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, МО Морской сельсовет, с. Ленинское | 0,178 | Н0001072 | 2022 | 446,88 | 0 | 0 | 0 | 446,88 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 4 |
|  | Новосибирский район, с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Морской с/с, с. Ленинское, ул. Советская, уч. 50 | 0,014 | Н0001073 | 2022 | 130,68 | 0 | 0 | 0 | 130,68 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод низкого давления к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, с. Скала, ул. 40 лет Победы, 23а | 0,0235 | Н0001074 | 2022 | 132,53 | 0 | 0 | 0 | 132,53 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Речная, д. 1 | 0,0995 | Н0001075 | 2022 | 270,66 | 0 | 0 | 0 | 270,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Кедровая, д. 22 | 0,052 | Н0001076 | 2022 | 188,55 | 0 | 0 | 0 | 188,55 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Чехова 29, кв. 1 | 0,033 | Н0001077 | 2022 | 152,5 | 0 | 0 | 0 | 152,5 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Чехова 29, кв. 2 | 0,035 | Н0001078 | 2022 | 147,15 | 0 | 0 | 0 | 147,15 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ленина, д. 54 | 0,111 | Н0001079 | 2022 | 232,41 | 0 | 0 | 0 | 232,41 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Колыванский,  р.п. Колывань, ул. Карьерная, д. 1 | 0,0341 | Н0001080 | 2022 | 126,16 | 0 | 0 | 0 | 126,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево,  ул. Свердлова, д. 116а | 0,012 | Н0001081 | 2022 | 111,43 | 0 | 0 | 0 | 111,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Герцена, д. 7. Кад. № 54:20:010149:25 | 0,0104 | Н0001082 | 2022 | 87,76 | 0 | 0 | 0 | 87,76 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27, 27/1 | 0,2154 | Н0001083 | 2022 | 1 141,59 | 0 | 0 | 0 | 1 141,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к административно-торговому зданию с подземной парковкой, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Линейная, зем. участок: 54:35:033036:8 | 0,039 | Н0001084 | 2022 | 574,62 | 0 | 0 | 0 | 574,62 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к многоквартирным малоэтажным жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 0,4865 | Н0001085 | 2022 | 2 005,14 | 0 | 0 | 0 | 2 005,14 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Малыгина. Кадастровый номер земельного участка 54:35:063645:131 | 0,4024 | Н0001086 | 2022 | 2 326,67 | 0 | 0 | 0 | 2 326,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к гостинице  с газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 7/1 стр., земельный участок с кадастровым номером 54:35:032065:46 | 0,6263 | Н0001087 | 2022 | 2 900,48 | 0 | 0 | 0 | 2 900,48 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала,  ул. Мира, дом 9а | 0,182 | Н0001088 | 2022 | 334,85 | 0 | 0 | 0 | 334,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Лесная, д. 23б | 0,0521 | Н0001089 | 2022 | 152,17 | 0 | 0 | 0 | 152,17 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Северная, дом 6 | 0,0754 | Н0001090 | 2022 | 232,99 | 0 | 0 | 0 | 232,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод к нежилому зданию (котельная), расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Вокзальная, д. 1 | 0,9075 | Н0001091 | 2022 | 1 801,37 | 0 | 0 | 0 | 1 801,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Путевая, д. 23а,  кв. 1 | 0,1303 | Н0001092 | 2022 | 420,52 | 0 | 0 | 0 | 420,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилым зданиям расположенным по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, проезд Северный, д. 4, кадастровый № 54:35:051190:876, 54:35:051190:487 | 0,5375 | Н0001093 | 2022 | 2 535,07 | 0 | 0 | 0 | 2 535,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к административному зданию со складскими помещениями, расположенными по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, дом 2б | 0,5258 | Н0001094 | 2022 | 2 742,19 | 0 | 0 | 0 | 2 742,19 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, СНТ «Элитное-М», сад № 10, дом № 19 | 0,05561 | Н0001095 | 2022 | 180,61 | 0 | 0 | 0 | 180,61 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к помещениям тепловой стоянки, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, дом 45а/11, земельные участки с кадастровыми номерами 54:33:040805:625, 54:33:040805:624, 54:33:040805:626, 54:33:040805:627 | 0,1229 | Н0001096 | 2022 | 538,02 | 0 | 0 | 0 | 538,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Каргатский район,  г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат,  ул. Советская. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010125: 287 | 0,0803 | Н0001097 | 2022 | 451,85 | 0 | 0 | 0 | 451,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Профилактическая, дом 21, дом 21а, дом 23 | 0,1696 | Н0001098 | 2022 | 719,82 | 0 | 0 | 0 | 719,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 3 |
|  | Каргатский район,  г. Каргат | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Элеваторская, д. 2 | 0,047 | Н0001099 | 2022 | 566,89 | 0 | 0 | 0 | 566,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Майская, д. 30, кв. 1 | 0,0865 | Н0001100 | 2022 | 285,79 | 0 | 0 | 0 | 285,79 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Ломоносова, дом 36 | 0,0355 | Н0001101 | 2022 | 196,63 | 0 | 0 | 0 | 196,63 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский р-н,  г. Черепаново, ул. Красный проспект,  д. 161 | 0,0084 | Н0001102 | 2022 | 106,18 | 0 | 0 | 0 | 106,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. 50 лет Победы, д. 58 | 0,076 | Н0001103 | 2022 | 231,01 | 0 | 0 | 0 | 231,01 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенный по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Ландышевая, 4 | 0,7375 | Н0001104 | 2022 | 2 664,48 | 0 | 0 | 0 | 2 664,48 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод к заводу  по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Тогучинский муниципальный район, р.п. Горный, ул. Транспортная, ЗУ9 | 0,5433 | Н0001105 | 2022 | 1 766,60 | 0 | 0 | 0 | 1 766,60 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 60/10, корпус № 82 | 0,0416 | Н0001106 | 2022 | 283,42 | 0 | 0 | 0 | 283,42 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новомошков-ский сельсовет Мошковского района | Газопровод к жилым домам ТСН «Новомошковская слобода», расположенным по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:050501:1959 | 0,0923 | Н0001107 | 2022 | 871,22 | 0 | 0 | 0 | 871,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район | Газопровод среднего и низкого давления к тепличному комплексу и комплексу по выращиванию грибов, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, з/у находится в  300 м к юго-западу от р.п. Горный, кад.  № 54:24:042603:1142, 54:24:042603:915 | 0,3155 | Н0001108 | 2022 | 977,45 | 0 | 0 | 0 | 977,45 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | Новосибирский район, д. Алексеевка | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, в районе  д. Алексеевка. Кадастровый номер земельного участка 54:19:034002:327 | 0,0303 | Н0001109 | 2022 | 161,44 | 0 | 0 | 0 | 161,44 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Раздольное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. Строителей, д. 2/6 | 0,019 | Н0001110 | 2022 | 122,26 | 0 | 0 | 0 | 122,26 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Майская, д. 30а | 0,0462 | Н0001111 | 2022 | 162,52 | 0 | 0 | 0 | 162,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к АГНКС, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская | 0,23 | Н0001112 | 2022 | 1 435,60 | 0 | 0 | 0 | 1 435,60 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, р.п. Посевная | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский р-н,  р.п. Посевная, ул. Островского, д. 61 | 0,0205 | Н0001113 | 2022 | 140,74 | 0 | 0 | 0 | 140,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Ориентир дачный участок, ДНТ «Горняк», участок № 2. Новосибирская обл.,  г. Новосибирск, Заельцовский р-н, кад. № 54:35:031855:63 | 0,0337 | Н0001114 | 2022 | 144,24 | 0 | 0 | 0 | 144,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет,  с. Ленинское,  ул. Советская | 0,0124 | Н0001117 | 2022 | 110,99 | 0 | 0 | 0 | 110,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ситникова | 0,1877 | Н0001118 | 2022 | 517,08 | 0 | 0 | 0 | 517,08 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Вагайцевская, 12 | 0,084 | Н0001119 | 2022 | 256,09 | 0 | 0 | 0 | 256,09 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, городское поселение, р.п. Горный, ул. Ленина, дом 29 | 0,0298 | Н0001120 | 2022 | 154,58 | 0 | 0 | 0 | 154,58 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Болотное, ул. Островского, д. 41а | 0,1208 | Н0001121 | 2022 | 266,19 | 0 | 0 | 0 | 266,19 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Верх-Ирмень | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, ул. Крестьянская, дом 28 | 0,0245 | Н0001122 | 2022 | 137,41 | 0 | 0 | 0 | 137,41 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, раб. пос. Ордынское, ул. Водостроевская,  дом 12а, кв. 1 | 0,0151 | Н0001123 | 2022 | 149,23 | 0 | 0 | 0 | 149,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново,  ул. Партизанская, д. 58 | 0,0395 | Н0001124 | 2022 | 193,34 | 0 | 0 | 0 | 193,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, городское поселение, р.п. Горный, ул. Заводская, дом 11, кв. 1 | 0,0172 | Н0001125 | 2022 | 157,32 | 0 | 0 | 0 | 157,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления до границы земельного участка ПАО «ТрансКонтейнер»,  г. Новосибирск,  ул. Толмачевская, д. 1 | 0,5405 | Н0001126 | 2022 | 2 441,74 | 0 | 0 | 0 | 2 441,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к двухэтажному  4-квартирному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Маслянино, переулок 2-й Есенина | 0,0162 | Н0001127 | 2022 | 207,99 | 0 | 0 | 0 | 207,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Горный,  ул. Строительная, д. 5 | 0,0135 | Н0001128 | 2022 | 130,18 | 0 | 0 | 0 | 130,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод высокого давления к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Парковая, дом 94. Кадастровый номер земельного участка 54:17:010309:115 | 0,2992 | Н0001129 | 2022 | 1 338,57 | 0 | 0 | 0 | 1 338,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, р.п. Посевная | Газопровод к нежилому зданию (зерносушилки), расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, рабочий поселок Посевная, улица Вокзальная, 4 | 0,2797 | Н0001130 | 2022 | 1 606,15 | 0 | 0 | 0 | 1 606,15 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Фрунзе, 8/3. Кадастровый номер земельного участка 54:10:010107:431 | 0,035 | Н0001131 | 2022 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 187,5 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Новогодняя, д. 29, кв. 2 | 0,021 | Н0001132 | 2022 | 146,16 | 0 | 0 | 0 | 146,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирск г., Олимпийская ул.,  дом 37 | 0,023 | Н0001133 | 2022 | 298,49 | 0 | 0 | 0 | 298,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Барышевский сельсовет Новосибирского района | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, СНТ «Флора-3», уч. № 155 | 0,1014 | Н0001176 | 2022 | 290,7 | 0 | 0 | 0 | 290,7 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Криводановка | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет,  с. Криводановка,  ул. Советская, уч. 48 | 0,119 | Н0001177 | 2022 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, раб. п. Горный, ул. Ленина, д. 6 | 0,0255 | Н0001178 | 2022 | 150,11 | 0 | 0 | 0 | 150,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный,  ул. Южная, д. 41 | 0,0157 | Н0001179 | 2022 | 161,97 | 0 | 0 | 0 | 161,97 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Строительная,  дом 49 | 0,01634 | Н0001180 | 2022 | 70,29 | 0 | 0 | 0 | 70,29 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Кирза | Газопровод низкого давления к зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с/с Кирзинский, с. Кирза, ул. Красноармейская, д. 2 | 0,0292 | Н0001196 | 2022 | 134,68 | 0 | 0 | 0 | 134,68 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Коченевский район с. Чистополье | Газопровод к блочно-модульной котельной БМК-600 мощностью 0,666 МВт, расположенной по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Чистополье, ул. Центральная, 13а | 0,1374 | Н0001197 | 2022 | 509,38 | 0 | 0 | 0 | 509,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Универсальная, д. 86 | 0,0568 | Н0001198 | 2022 | 248,18 | 0 | 0 | 0 | 248,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к зданию склада, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Станционная, з/у 49 | 0,0602 | Н0001199 | 2022 | 300,75 | 0 | 0 | 0 | 300,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопровод низкого давления к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, с. Каменка, уч. 37б, кад. № 54:19:120201:253 | 0,0087 | Н0001200 | 2022 | 162,31 | 0 | 0 | 0 | 162,31 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район | Газопровод к складскому комплексу, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район. Кадастровый номер земельного участка 54:19:034001:3357 | 0,024 | Н0001202 | 2022 | 243,7 | 0 | 0 | 0 | 243,7 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова. Кадастровый номер земельного участка 54:35:051125:44 | 0,0292 | Н0001203 | 2022 | 607,96 | 0 | 0 | 0 | 607,96 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Обь, с северной стороны ул. Большая. Кад. номер зем. уч.: 54:36:020204:600 | 0,1262 | Н0001204 | 2022 | 834,52 | 0 | 0 | 0 | 834,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Барабинский район,  г. Барабинск | Газопровод к жилым домам, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Барабинск, квартал Д | 0,88878 | Н0001205 | 2022 | 2 550,03 | 0 | 0 | 0 | 2 550,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 17 |
|  | г. Обь | Газопровод высокого давления к модульной газовой котельной блочного типа, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 66а, земельный участок с кадастровым номером 54:36:020201:389, 54:36:020201:390 | 0,0268 | Н0001206 | 2022 | 316,84 | 0 | 0 | 0 | 316,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод высокого давления к ЖК Новый Парк, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, южнее детского сада «Тополек» по адресу: Новосибирская область, г. Обь,  ул. Шевченко, д. 15 | 0,0929 | Н0001207 | 2022 | 693,35 | 0 | 0 | 0 | 693,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Красноярский сельсовет, с. Красный Яр, ул. Набережная, дом 1 | 0,0095 | Н0001208 | 2022 | 263,35 | 0 | 0 | 0 | 263,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 32 | 0,0476 | Н0001209 | 2022 | 187,56 | 0 | 0 | 0 | 187,56 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к общественному зданию делового управления  с помещениями складского назначения, расположенного по адресу: почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл.,  г. Новосибирск,  ул. Большая, д. 256б. Кадастровый номер земельного участка 54:35:061390:36 | 0,0054 | Н0001210 | 2022 | 161,7 | 0 | 0 | 0 | 161,7 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Чановский район,  р.п. Чаны | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны,  ул. Ленина, дом 186а | 0,017 | Н0001211 | 2022 | 196,58 | 0 | 0 | 0 | 196,58 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Строительная, д. 33/1 | 0,0764 | Н0001212 | 2022 | 314,75 | 0 | 0 | 0 | 314,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  с. Буготак | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак, ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 | 0,0179 | Н0001213 | 2022 | 152,74 | 0 | 0 | 0 | 152,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район, с. Льниха | Газопровод низкого давления к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, с. Льниха, ул. Новая, д. 5, кв. 2. Кад. № 54:24:035704:15 | 0,0145 | Н0001214 | 2022 | 160,84 | 0 | 0 | 0 | 160,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Народная, д. 71 | 0,021 | Н0001215 | 2022 | 155,21 | 0 | 0 | 0 | 155,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский р-н, р.п. Мошково, ул. Мира, д. 16. Кад. № 54:18:100110:106 | 0,1132 | Н0001216 | 2022 | 327,94 | 0 | 0 | 0 | 327,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Тимирязева, дом 2 | 0,0358 | Н0001217 | 2022 | 223,3 | 0 | 0 | 0 | 223,3 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Тимирязева, дом 4 | 0,0425 | Н0001218 | 2022 | 287,99 | 0 | 0 | 0 | 287,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Сибирская, д. 8. Кад. № 54:09:010124:37 | 0,0403 | Н0001219 | 2022 | 213,67 | 0 | 0 | 0 | 213,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Каргат,  ул. Советская, д. 104 | 0,0465 | Н0001220 | 2022 | 240,76 | 0 | 0 | 0 | 240,76 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл.,  р-н Новосибирский, МО Плотниковского с/с, с. Плотниково,  ул. Береговая | 0,0506 | Н0001221 | 2022 | 252,94 | 0 | 0 | 0 | 252,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Быстрая, д. 45, кад. № 54:35:092195:25 | 0,0739 | Н0001222 | 2022 | 246,86 | 0 | 0 | 0 | 246,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Морской с/с,  с. Ленинское, ул. Советская, кад. № 54:19:070124:1271 | 0,0335 | Н0001223 | 2022 | 194,54 | 0 | 0 | 0 | 194,54 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское,  ул. Советская. Кадастровый номер земельного участка 54:19:070124:1328 | 0,0093 | Н0001224 | 2022 | 122,29 | 0 | 0 | 0 | 122,29 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Куйбышевский район, г. Куйбышев | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, территория завода КБИ, кадастровый номер земельного участка 54:34:013204:112 | 0,0535 | Н0001225 | 2022 | 445,12 | 0 | 0 | 0 | 445,12 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Газопровод низкого давления к многоквартирным домам блокированной жилой застройки, расположенных по адресу: Новосибирская область, Чановский р-н, р.п. Чаны, ул. Ленина, дом 245б | 0,2335 | Н0001227 | 2022 | 755,98 | 0 | 0 | 0 | 755,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 3 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская | 0,07688 | Н0001228 | 2022 | 389,16 | 0 | 0 | 0 | 389,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод высокого давления к базе отдыха, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, примерно  в 1000 метрах от села Красный Яр по направлению на юго-запад, кад. № 54:20:030801:17 | 0,0137 | Н0001232 | 2022 | 207,3 | 0 | 0 | 0 | 207,3 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Вагайцево,  ул. Гагарина, д. 48 | 0,0145 | Н0001233 | 2022 | 147,65 | 0 | 0 | 0 | 147,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, д. 4/1 | 0,0539 | Н0001234 | 2022 | 592,84 | 0 | 0 | 0 | 592,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Блюхера, д. 2б | 0,0184 | Н0001235 | 2022 | 195,57 | 0 | 0 | 0 | 195,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ордынская, д. 2 | 0,1144 | Н0001236 | 2022 | 352,22 | 0 | 0 | 0 | 352,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Водостроевская,  д. 23 а, кв. 2 | 0,013 | Н0001237 | 2022 | 149,51 | 0 | 0 | 0 | 149,51 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Светлая, д. 6 | 0,013 | Н0001238 | 2022 | 136,64 | 0 | 0 | 0 | 136,64 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Звездная, д. 3 | 0,2092 | Н0001239 | 2022 | 526,18 | 0 | 0 | 0 | 526,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, кад. № 54:35:062190:574 | 0,417 | Н0001240 | 2022 | 1 236,18 | 0 | 0 | 0 | 1 236,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чукотская, кад. № 54:35:051350:33 | 0,6997 | Н0001241 | 2022 | 1 737,26 | 0 | 0 | 0 | 1 737,26 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Криводановка | Газопровод к жилым домам (9 домов), расположенным по адресу: Новосибирская область, с. Криводановка | 0,8064 | Н0001242 | 2022 | 1 776,33 | 0 | 0 | 0 | 1 776,33 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 9 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Степная, 27, на участке с кадастровым номером 54:20:010443:36 | 0,6195 | Н0001243 | 2022 | 1 695,49 | 0 | 0 | 0 | 1 695,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Строительная, д. 47 | 0,0172 | Н0001244 | 2022 | 146,1 | 0 | 0 | 0 | 146,1 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Ивлеева, д. 29 | 0,0185 | Н0001285 | 2022 | 103,04 | 0 | 0 | 0 | 103,04 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, ул. Цветочная, 1/2, кад. № 54:20:010411:89 | 0,008 | Н0001283 | 2022 | 111,6 | 0 | 0 | 0 | 111,6 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», ул. Восточная, 1, кад. № 54:20:010501:18 | 0,0525 | Н0001284 | 2022 | 205,97 | 0 | 0 | 0 | 205,97 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл.,  г. Бердск, Некоммерческое общество садоводов «Мичуринец», ул. Боровая, дом 161, кад. № 54:32:010331:271 | 0,0405 | Н0001304 | 2022 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 229,8 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Колыванский, с/с Скалинский,  с. Скала, ул. Трактовая, д. 10, кадастровый номер земельного участка 54:10:021501:1833 | 0,045 | Н0001398 | 2022– 2023 | 159,76 | 0 | 0 | 0 | 159,76 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к дому, расположенному по адресу: Россия, Новосибирская обл., Бердск г, Некоммерческое общество садоводов «Мичуринец», дом  № 227. Кадастровый номер земельного участка 54:32:010331:119 | 0,0296 | Н0001454 | 2022– 2023 | 347,83 | 0 | 0 | 0 | 347,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибир0ский район, ст. Мочище | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, улица Космонавтов, участок 37 | 0,0281 | Н0001374 | 2022– 2023 | 220,11 | 0 | 0 | 0 | 220,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордын0ское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Коммунистическая, дом 5, кв. 2 | 0,02 | Н0001373 | 2022– 2023 | 113,35 | 0 | 0 | 0 | 113,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Советская, д. 71/2 | 0,0345 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сторожевая, дом 20 | 0,1248 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Куйбышевский район, с. Нагорное | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, с. Нагорное, ул. Рабочая, д. 1/2 | 0,035 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, улица Фрунзе, дом 8а | 0,026 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  с. Буготак | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, село Буготак, улица Молодежная, дом 14, квартира 1 | 0,0172 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Барьерная, д.123. Кад. №54:35:092020:18 | 0,1487 | Н0001529 | 2022 – 2024 | 487,00 | 0 | 0 | 0 | 487,00 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Татарск, улица Закриевского, дом 131 | 0,0694 | Н0001269 | 2022 | 256,45 | 0 | 0 | 0 | 256,45 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления к зданию магазина, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Ленинская. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:000000:1579 | 0,0191 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. 1-й Гончарный, з/у 14. Кад. № 54:35:091955:40 | 0,201 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления к дому блокированной жилой застройки, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский р-н, г. Татарск, ул. Зеленая, д. 2/2, кад. № 54:37:010110:143 | 0,1075 | Н0001277 | 2022 | 330,13 | 0 | 0 | 0 | 330,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Трехгорная, дом 22, кад. № 54:35:092105:6 | 0,054 | Н0001379 | 2021– 2023 | 251,43 | 0 | 0 | 0 | 251,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, д.п. Кудря-шовский | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, д.п. Кудряшовский, ул. Береговая, д. 97, кв. 2 | 0,0153 | Н0001279 | 2022 | 138,59 | 0 | 0 | 0 | 138,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром Газораспределе-ние Томск» на территории Новосибирской области | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Капитанская, 59 | 0,0409 | Н0001291 | 2022 | 174,23 | 0 | 0 | 0 | 174,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром Газораспределе-ние Томск» на территории Новосибирской области | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, 112, кад. № 54:09:010202:71 | 0,1226 | Н0001255 | 2022 | 368,99 | 0 | 0 | 0 | 368,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод низкого давления к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, с. Скала, ул. Лесная, д. 23а. Кад. № 54:10:021501:915 | 0,0279 | Н0001292 | 2022 | 171,96 | 0 | 0 | 0 | 171,96 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, п. Восход | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Каменский сельсовет, п. Восход, ЖСК «Простор-1» | 0,119 | Н0001377 | 2022– 2023 | 422,62 | 0 | 0 | 0 | 422,62 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Кузнецова, д. 20, кад. № 54:10:010104:216 | 0,0182 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, р.п. Колывань, ул. Революционный проспект, 17а/1 | 0,0967 | Н0001258 | 2022 | 319,65 | 0 | 0 | 0 | 319,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н. Черепановский,  г. Черепаново, ул. Социалистическая,  д. 138 | 0,044 | Н0001381 | 2022– 2023 | 258,32 | 0 | 0 | 0 | 258,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет, село Ленинское, улица Озерная, участок № 45 | 0,081 | Н0001361 | 2022– 2023 | 340,19 | 0 | 0 | 0 | 340,19 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому зданию (магазину), расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н. Колыванский,  р.п. Колывань, ул. Шоссейная, д. 41 | 0,078 | Н0001259 | 2022 | 264,93 | 0 | 0 | 0 | 264,93 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к многоквартирному дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский  р-он, р.п. Ордынское, ул. Кирова, д. 106/3 | 0,024 | Н0001289 | 2022 | 155,73 | 0 | 0 | 0 | 155,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому», расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Сергиенко, дом 14а | 0,022 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспорти-ровке газа по газораспре-делительным сетям ООО «Газпром Газораспределе-ние Томск» на территории Новосибирской области | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Ордынское, Ордынское рабочий поселок,  ул. Суворова, д. 33 | 0,01 |  | 2022 – 2024 | 220,78 | 0 | 0 | 0 | 220,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспорти-ровке газа по газораспре-делительным сетям ООО «Газпром Газораспределе-ние Томск» на территории Новосибирской области | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский  р-н, р.п. Ордынское, НСТ «Рябинка», ул. Сосновая, д. 28 | 0,0222 | Н0001347 | 2022 | 135,37 | 0 | 0 | 0 | 135,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Шоссейная, дом 45/1, кад. № 54:10:010101:750 | 0,1255 | Н0001397 | 2022– 2023 | 410,97 | 0 | 0 | 0 | 410,97 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Ордынский,  р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», ул. Сосновая, д. 29. Кадастровый номер земельного участка 54:20:010507:37 | 0,0072 | Н0001372 | 2022– 2023 | 102,09 | 0 | 0 | 0 | 102,09 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Кубовинский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к зданию СТО легковых автомобилей, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Красный Яр, дом 25 | 0,3 |  | 2024 | 2 720,86 | 0 | 0 | 0 | 2 720,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,  ул. Учительская, 65 | 1,5 |  | 2024 | 14 906,78 | 0 | 0 | 0 | 14 906,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к многоквартирному многоэтажному жилому дому, расположенному по адресу: обл. Новосибирская,  г. Новосибирск | 0,75 |  | 2024 | 5 608,28 | 0 | 0 | 0 | 5 608,28 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Барышевский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к Федеральному детскому многопрофильному реабилитационному центру на 300 коек Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, в районе поселка Новый № 2, кадастровый номер земельного участка: 54:19:164602:251 | 0,8119 | Н0001421 | 2022–2023 | 4 379,91 | 0 | 0 | 0 | 4 379,91 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район | Газопровод к комплексу зерносушения, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, ЗАО Племзавод «Ирмень». Кадастровый номер земельного участка 54:20:030501:0018 | 0,119 | Н0001497 | 2022 – 2023 | 1 540,35 | 0 | 0 | 0 | 1 540,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Искровский сельсовет Черепановского района | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, МО Искровский сельсовет | 0,26484 | Н0001274 | 2022 | 1 228,87 | 0 | 0 | 0 | 1 228,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к котельной детского оздоровительного лагеря  им. К. Заслонова, проектируемой по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 91-й Перекат. Кад. № 54:35:031975:73 | 4,1265 |  | 2022 – 2024 | 24 233,32 | 0 | 0 | 0 | 24 233,32 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к объекту для продажи товаров по ул. Т. Снежиной в Октябрьском районе  г. Новосибирска, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 44 | 0,5705 | Н0001341 | 2022 | 1 466,14 | 0 | 0 | 0 | 1 466,14 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Кропоткина. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:033035:3843 | 0,0164 | Н0001363 | 2022– 2023 | 204,62 | 0 | 0 | 0 | 204,62 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Верх-Тула | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула, пер. Новый, д. 2г | 0,445 | Н0001305 | 2022 | 1 735,66 | 0 | 0 | 0 | 1 735,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Красно-глинное | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Красноглинное. Кадастровый номер земельного участка 54:19:030201:1173 | 0,184 | Н0001442 | 2021–2023 | 1 802,90 | 0 | 0 | 0 | 1 802,90 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к МАЗС (многотопливной автозаправочной станции), расположенной по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51а | 0,683 | Н0001288 | 2022 | 3 263,16 | 0 | 0 | 0 | 3 263,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 99 | 0,1633 | Н0001273 | 2022 | 1 238,33 | 0 | 0 | 0 | 1 238,33 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Станционная, 60/1, корп. 5 | 0,5935 | Н0001471 | 2021– 2023 | 2 783,24 | 0 | 0 | 0 | 2 783,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод высокого давления к котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Юго-Восточная промзона, ул. Промышленная. Кад. № 54:32:010658:86 | 0,3465 | Н0001399 | 2023 | 984,18 | 0 | 0 | 0 | 984,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Кольцово | Газопровод к садовым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, СНТ «Поле», кад. № 54:19:165701:43 | 0,741 | Н0001420 | 2021–2023 | 2 846,52 | 0 | 0 | 0 | 2 846,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1 | 0,193 | Н0001375 | 2023 | 1 282,42 | 0 | 0 | 0 | 1 282,42 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к лечебно-оздоровительному лагерю, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, кадастровый номер земельного участка 54:35:031015:9 | 0,1888 | Н0001616 | 2022 – 2024 | 2670,1 | 0 | 0 | 0 | 2670,1 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод  к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, Октябрьский район,  ул. Выборная. Кадастровый номер земельного участка 54:35:071876:123 | 0,8775 | Н0001481 | 2022–2023 | 8 094,54 | 0 | 0 | 0 | 8 094,54 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод высокого давления к земельному участку с кадастровым № 54:36:010801:937, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ЖКО Аэропорта | 0,767 | Н0001458 | 2022–2023 | 20 504,50 | 0 | 0 | 0 | 20 504,50 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопровод к нежилому зданию, расположенному  по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Плотниковский сельсовет,  с. Плотниково, ул. Трактовая, участок 3 | 0,126 | Н0001272 | 2022 | 553,91 | 0 | 0 | 0 | 553,91 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, проезд Северный (Кировский р-н), кадастровый номер земельного участка 54:35:051190:870 | 0,06 |  | 2023 – 2024 | 286,6 | 0 | 0 | 0 | 286,6 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Станционный сельсовет Новосибирского района | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Линейная, дом 51 | 0,03 |  | 2024 | 193,6 | 0 | 0 | 0 | 193,6 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, д. 33, пом. 2 | 0,141 | Н0001287 | 2022 | 412,7 | 0 | 0 | 0 | 412,7 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Городской округ город Новосибирск,  г. Новосибирск ул. Нижегородская, 272, помещение 2 | 0,1715 | Н0001453 | 2022–2023 | 991,73 | 0 | 0 | 0 | 991,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский,  г. Черепаново, ул. Романова, д. 3. Кадастровый номер земельного участка 54:28:010203:107 | 0,0228 | Н0001662 | 2022 – 2024 | 501,4611 | 0 | 0 | 0 | 501,4611 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Каргат, улица Советская,  дом 136, кадастровый номер земельного участка 54:09:010125:0006 | 0,0607 | Н0001636 | 2022 – 2024 | 637,82 | 0 | 0 | 0 | 637,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Искитимский район | Газопровод высокого давления к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево,  ул. Вокзальная, д.2/8. Кадастровый номер з.у.:54:07:043901:135 | 0,128 | Н0001390 | 2023 | 533,72 | 0 | 0 | 0 | 533,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод  к комплексу из двух многоквартирных жилых домов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Татарск, ул. Зеленая, д. 2/3 | 0,0513 | Н0001344 | 2022 | 419,83 | 0 | 0 | 0 | 419,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод  к комплексу из четырех многоквартирных жилых домов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Татарск, ул. Зеленая, д. 2/4 | 0,2543 | Н0001346 | 2022 | 1 292,83 | 0 | 0 | 0 | 1 292,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 4 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к комплексу из двух многоквартирных жилых домов, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Татарский р-н, Татарск г, Зеленая ул., дом 2/5.Кадастровый номер земельного участка 54:37:010110:158 | 0,0867 | Н0001426 | 2022–2023 | 411,45 | 0 | 0 | 0 | 411,45 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к автономному источнику теплоснабжения (АИТ) производственной площадки, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, 11 | 0,37 | Н0001566 | 2022 – 2023 | 3 856,38 | 0 | 0 | 0 | 3 856,38 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Ленинское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет,  с. Ленинское, кадастровый номер земельного участка 54:19:070124:366 | 0,02 |  | 2023 – 2024 | 162,77 | 0 | 0 | 0 | 162,77 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Колыванский, с. Скала, ул. Молодежная,  д. 24/5б | 0,04 |  | 2023 – 2024 | 193,28 | 0 | 0 | 0 | 193,28 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 45а/9 | 0,05 |  | 2024 | 320,43 | 0 | 0 | 0 | 320,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, ул. 50 лет Октября, 4 | 0,0185 | Н0001427 | 2022–2023 | 158,4 | 0 | 0 | 0 | 158,4 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Черепановский,  г. Черепаново, ул. Цыцаркина, д. 58а,  пом. 1 | 0,0785 | Н0001620 | 2024 | 483,390 | 0 | 0 | 0 | 483,390 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод высокого давления к АИТ плавательного бассейна, расположенного по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, земельный участок с кадастровым номером: 54:09:010125:285 | 0,0735 |  | 2022 – 2024 | 676,31 | 0 | 0 | 0 | 676,31 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Варшавская, дом 9/4, дом 9. Кад. № 54:35:092435:105, 54:35:092435:169 | 0,3067 | Н0001364 | 2022– 2023 | 1 560,36 | 0 | 0 | 0 | 1 560,36 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Газопровод высокого давления к зданию детского сада-яслей, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский район, р.п. Чаны,  ул. 30 лет Победы. Кадастровый номер земельного участка: 54:27:010124:200 | 0,0155 |  | 2022 – 2024 | 389,2 | 0 | 0 | 0 | 389,2 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, п. Восход | Газопровод к жилому дому, бане, хозпостройке, расположенным по адресу: Новосибирская область Новосибирский район, МО Каменский сельсовет, п. Восход, ул. Садовая. Кадастровый номер земельного участка 54:19:120101:2586 | 0,0293 | Н0001552 | 2020 – 2024 | 615,07 | 0 | 0 | 0 | 615,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод  к производственному комплексу, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 5/16. Кадастровый номер земельного участка 54:32:010367:0014 | 0,2111 | Н0001257 | 2022 | 1 534,03 | 0 | 0 | 0 | 1 534,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод низкого давления к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Фрунзе, 8/1 | 0,026 |  | 2022 – 2024 | 210,02 | 0 | 0 | 0 | 210,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к промышленной базе, складу, расположенным по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Дукача. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:062190:107 | 0,029 | Н0001275 | 2022 | 317,15 | 0 | 0 | 0 | 317,15 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Северный проезд 41/3 | 0,0037 | Н0001499 | 2021 – 2023 | 210,69 | 0 | 0 | 0 | 210,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, береговая полоса Речкуновской зоны отдыха, в районе моста | 0,0234 | Н0001570 | 2021 – 2024 | 367,29 | 0 | 0 | 0 | 367,29 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Ревпроспект, дом 36 | 0,004 |  | 2022 – 2024 | 147,12 | 0 | 0 | 0 | 147,12 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Татарск,  ул. Закриевского, д. 68 | 0,0158 | Н0001302 | 2022 | 224,69 | 0 | 0 | 0 | 224,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Татарск, улица Краснофлотская, дом 1 | 0,0164 | Н0001303 | 2022 | 252,37 | 0 | 0 | 0 | 252,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод  к складской базе, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Большая. Кадастровый номер земельного участка 54:36:020206:449 | 0,3473 | Н0001554 | 2021 – 2024 | 2 086,82 | 0 | 0 | 0 | 2 086,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская. Кадастровый номер земельного участка 54:35:011785:26 | 0,1902 | Н0001380 | 2021– 2023 | 954,89 | 0 | 0 | 0 | 954,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, д. 51/1 | 0,0273 | Н0001253 | 2022 | 282,65 | 0 | 0 | 0 | 282,65 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственно-складской базе, расположенной по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, Толмачевское шоссе,  д. 25/2 | 0,0267 | Н0001276 | 2022 | 190,27 | 0 | 0 | 0 | 190,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Новопичугово | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово,  ул. Кирова, 43 | 0,195 | Н0001256 | 2022 | 644,75 | 0 | 0 | 0 | 644,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район Толмачев-ский сельсовет | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, Толмачевский с/с, кад. № 54:19:034001:4471 | 0,0596 | Н0001342 | 2022 | 399,86 | 0 | 0 | 0 | 399,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район Толмачев-ский сельсовет | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский с/с | 0,412 |  | 2022 – 2024 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Декабристов, д. 162, кад. № 54:35:074280:9 | 0,014 | Н0001345 | 2022 | 118,08 | 0 | 0 | 0 | 118,08 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 280 | 0,0133 | Н0001423 | 2021–2023 | 271,37 | 0 | 0 | 0 | 271,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 3 |
|  | Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский  р-н, Кудряшовский с/с, д.п. Кудряшовский,  ул. Береговая | 0,002 | Н0001404 | 2022– 2023 | 196,38 | 0 | 0 | 0 | 196,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к котельной расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кропоткина. Кад.  № 54:35:012660:0007 | 0,0444 | Н0001340 | 2022 | 107,83 | 0 | 0 | 0 | 107,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Толмачевская, д. 45/4, кад. № 54:35:062650:13 | 0,013 | Н0001343 | 2022 | 211,45 | 0 | 0 | 0 | 211,45 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет,  с. Ленинское,  ул. Молодежная | 0,023 | Н0001378 | 2022– 2023 | 179,89 | 0 | 0 | 0 | 179,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, р.п. Горный,  ул. Юбилейная, д. 2 | 0,1415 |  | 2022 – 2024 | 257,59 | 0 | 0 | 0 | 257,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилым зданиям (складам), расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Толмачевская, дом 33/1 | 0,2465 | Н0001555 | 2021 – 2024 | 2 500,98 | 0 | 0 | 0 | 2 500,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29а, кад. № 54:35:000000:31751 | 0,056 | Н0001271 | 2022 | 431,64 | 0 | 0 | 0 | 431,64 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мичуринский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, сельсовет Мичуринский. Кадастровый номер земельного участка 54:19:081301:5698 | 2,6 |  | 2023 – 2024 | 6 791,50 | 0 | 0 | 0 | 6 791,50 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат,  ул. Северная, д. 46 | 0,019 | Н0001254 | 2022 | 236,06 | 0 | 0 | 0 | 236,06 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, п. Мичуринский | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский,  ул. Барханная, дом 2а | 0,37662 | Н0001408 | 2023 | 994,11 | 0 | 0 | 0 | 994,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Прокопьевская, ДНТ «Белые росы», кад.  № 54:35:053720:487 | 0,1075 | Н0001422 | 2021–2023 | 633,13 | 0 | 0 | 0 | 633,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Дачная, д. 62/2 | 0,008 | Н0001360 | 2022– 2023 | 159,07 | 0 | 0 | 0 | 159,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Чановский район | Газопровод высокого давления к гаражу, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский р-н, к.п. Озеро-Карачи, ул. Лесная, д. 3, кад. № 54:27:026514:141 | 0,1855 | Н0001301 | 2022 | 727,52 | 0 | 0 | 0 | 727,52 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, Северный проезд, здание 16/3 | 0,2665 |  | 2022 – 2024 | 1 102,53 | 0 | 0 | 0 | 1 102,53 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к административному зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33б, кад. № 54:35:062670:42 | 0,0495 | Н0001278 | 2022 | 356,16 | 0 | 0 | 0 | 356,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Искитимский район,  ст. Евсино | Газопровод  к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Искитимский район. Кадастровый номер земельного участка 54:07:047412:1545 | 4,6297 | Н0001439 | 2022–2023 | 20 956,35 | 0 | 0 | 0 | 20 956,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, Ленинский район,  ул. Тульская, 514/1 | 0,065 |  | 2023 – 2024 | 271,04 | 0 | 0 | 0 | 271,04 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский р-н, с. Красный Яр, ул. Ленина, д. 14 | 0,023 | Н0001290 | 2022 | 396,85 | 0 | 0 | 0 | 396,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию (склад), расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  ул. Толмачевская. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062670:491 | 0,1057 | Н0001371 | 2022–2023 | 680,89 | 0 | 0 | 0 | 680,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к зданию склада с административно-бытовыми помещениями и автостоянкой, расположенному по адресу: Новосибирская область, Первомайский район | 0,166 | Н0001409 | 2023 | 649,48 | 0 | 0 | 0 | 649,48 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск,  пер. Архонский, д. 13 | 0,4964 | Н0001468 | 2021–2023 | 3 162,85 | 0 | 0 | 0 | 3 162,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод  к производственно-складской площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, пр-т Дзержинского. Кадастровый номер земельного участка 54:35:012515:47 | 0,43 |  | 2023 – 2024 | 1 637,39 | 0 | 0 | 0 | 1 637,39 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, проезд Северный. Кадастровый номер земельного участка 54:35:051190:837 | 0,016 |  | 2023 – 2024 | 132,49 | 0 | 0 | 0 | 132,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод низкого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. им. Комарова, д. 7а, кад. № 54:03:010604:14 | 0,1635 | Н0001455 | 2022–2023 | 648,66 | 0 | 0 | 0 | 648,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Искитимский район, г. Искитим | Газопровод высокого давления  к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, АГНКС-1 | 0,19 | Н0001306 | 2022 | 1 032,49 | 0 | 0 | 0 | 1 032,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к единому недвижимому комплексу центра обработки данных  с пристройкой административно-бытового корпуса, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, Ленинский район,  ул. Станционная. Кадастровый номер земельного участка 54:35:000000:27195 | 0,3885 | Н0001414 | 2023 | 1 369,16 | 0 | 0 | 0 | 1 369,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Речкуновская зона отдыха МК Сибиряк», кад. № 54:32:010876:1929 | 0,3958 | Н0001309 | 2022 | 1 035,63 | 0 | 0 | 0 | 1 035,63 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Искитимский район, г. Искитим | Газопровод к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Индустриальный | 0,2895 | Н0001617 | 2023 – 2024 | 2088,44 | 0 | 0 | 0 | 2088,44 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Ленинский р-н,  ул. Связистов, д. 166 | 0,0562 | Н0001270 | 2022 | 373,62 | 0 | 0 | 0 | 373,62 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод  к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Красноярский с/с, с. Красный Яр,  ул. Сибирская, д. 30 | 0,046 | Н0001286 | 2022 | 472,08 | 0 | 0 | 0 | 472,08 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, проспект Революции,  д. 49а | 0,0285 | Н0001307 | 2022 | 264,31 | 0 | 0 | 0 | 264,31 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, п. Восход | Газопровод к зданию поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» мощностью 100 посещений в смену в микрорайоне «Олимпийская слава», расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, поселок Восход. Кадастровый номер земельного участка 54:19:120101:2805 | 0,0295 | Н0001308 | 2022 | 276,07 | 0 | 0 | 0 | 276,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район | Газопровод к нежилым помещениям (контейнерный терминал), расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка 54:19:112001:14012 | 0,1807 |  | 2023 – 2024 | 545,93 | 0 | 0 | 0 | 545,93 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Убинский район  Убинский сельсовет | Газопровод к МАЗС (многотопливная автозаправочная станция), расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет | 2,0904 | Н0001440 | 2022–2023 | 7 244,61 | 0 | 0 | 0 | 7 244,61 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к складу, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большая, 307 | 0,16 |  | 2023 – 2024 | 527,29 | 0 | 0 | 0 | 527,29 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский с/с, ул. Малыгина | 0,0352 | Н0001482 | 2022 – 2023 | 253,01 | 0 | 0 | 0 | 253,01 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район,  р.п. Посевная | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Посевная, ул. Островского, д. 61к | 0,0173 | Н0001382 | 2022– 2023 | 146,95 | 0 | 0 | 0 | 146,95 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Станционный сельсовет Новосибирского района | Газопровод высокого давления к производственной площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, МО Станционный с/с, автодорога М-51, поворот на п. Садовый | 0,006 | Н0001362 | 2023 | 286,66 | 0 | 0 | 0 | 286,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию (автозаправочный комплекс), расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Сибирская, 1 | 0,0485 | Н0001394 | 2023 | 338,62 | 0 | 0 | 0 | 338,62 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию (автозаправочный комплекс), расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Сибирская, 1/1 | 0,042 | Н0001395 | 2023 | 335,8 | 0 | 0 | 0 | 335,8 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к зданию школы, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, переулок Лермонтова, дом 16 | 0,4703 | Н0001484 | 2022 – 2023 | 2 405,41 | 0 | 0 | 0 | 2 405,41 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод высокого давления к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск,  ул. Красная Сибирь. Кад. № 54:32:010343:56 | 0,011 |  | 2023 – 2024 | 132,49 | 0 | 0 | 0 | 132,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопровод к нежилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул. Трактовая, д. 34 | 0,3184 | Н0001410 | 2023 | 965,73 | 0 | 0 | 0 | 965,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район Станционный сельсовет | Газопровод к въезду-выезду и площадке для разворота большегрузных машин с прицепом для транспортно-логистического терминала «Северный», расположенным по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет | 0,076 | Н0001411 | 2023 | 403,16 | 0 | 0 | 0 | 403,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к МАЗС (многотопливная автозаправочная станция), расположенной  по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного  в границах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное,  ул. Поселковая, дом 1б | 0,2152 | Н0001438 | 2022–2023 | 1 451,23 | 0 | 0 | 0 | 1 451,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район Толмачевский сельсовет | Газопровод к зданию склада, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | 0,15 |  | 2023 – 2024 | 904,69 | 0 | 0 | 0 | 904,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод  к котельной «Тубсанаторий», расположенной по адресу: Новосибирская обл., Колыванский р-н, р.п. Колывань,  ул. Соловьева, дом 49/1 | 0,3245 | Н0001424 | 2022–2023 | 956,02 | 0 | 0 | 0 | 956,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, дом 25,кадастровый номер земельного участка 54:35:052805:0048 | 0,2965 | Н0001567 | 2023 – 2024 | 3 684,80 | 0 | 0 | 0 | 3 684,80 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, дом 27а, кад. № 54:35:051125:122 | 0,0185 | Н0001498 | 2022 – 2023 | 491,97 | 0 | 0 | 0 | 491,97 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56/1, кад. № 54:35:051190:51 | 0,017 | Н0001425 | 2022–2023 | 359,84 | 0 | 0 | 0 | 359,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому дому по адресу Новосибирская область, г. Новосибирск, КЗУ 54:35:0133060:945 | 0,15 |  | 2023 – 2024 | 1 001,51 | 0 | 0 | 0 | 1 001,51 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Чановский район, рп Чаны, ул. Ленина, дом 254 «а», кад. № 54:27:010140:726 | 0,0722 | Н0001470 | 2022–2023 | 375,27 | 0 | 0 | 0 | 375,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новолуговской сельсовет Новосибирского района | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл.,  р-н Новосибирский, МО Новолуговской, с.т. Иня, участок № 100. Кадастровый номер земельного участка 54:19:140401:182 | 0,018 | Н0001396 | 2023 | 205,01 | 0 | 0 | 0 | 205,01 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Ордынский, рп. Ордынское, некоммерческое садоводческое товарищество «Рябинка», ул. Приморская, дом 41 | 0,0475 | Н0001531 | 2022 – 2024 | 268,68 | 0 | 0 | 0 | 268,68 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в селе Верх-Тула | 4,3 (3899) |  | 2023–2025 | 47915,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46052,35 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 557 |
|  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке им. Крупской | 6,8 (1742) |  | 2022–2024 | 76712,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76712,47 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 378 |
|  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Тулинский | 2,5 (791) |  | 2022–2024 | 23999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23999,83 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 112 |
|  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в селе Толмачево | 1,9 (2940) |  | 2022–2024 | 20619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20619,00 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 420 |
|  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в селе Красноглинное | 2,3 (1652) |  | 2022–2024 | 9763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9763,94 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 236 |
|  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в дачном поселке Кудряшовский | 2,7 (1043) |  | 2022–2024 | 39546,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39546,08 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 149 |
|  | Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в поселке Приобский | 0,7 (245) |  | 2022–2024 | 5469,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5469,46 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 35 |
|  | Новосибирский район, Криводанов-ский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Марусино | 8,3 (9051) |  | 2022–2025 | 166533,  45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166533,  45 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 293 |
|  | Новосибирский район, Криводанов-ский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Криводановка | 23,6 (11004) |  | 2022–2025 | 237977,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237977,29 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 572 |
|  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в селе Барышево | 36,9 (6650) |  | 2022–2024 | 402205,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402205,81 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 984 |
|  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Двуречье | 3,5 (1471) |  | 2022–2024 | 43028,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43028,11 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 211 |
|  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов на станции Крахаль | 3,2 (770) |  | 2023–2024 | 40265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40265,67 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 110 |
|  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Ложок | 0,22 (1148) |  | 2022–2024 | 3495,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495,97 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 167 |
|  | Новосибирский район, Барышевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Каменушка | 0,8 (469) |  | 2022–2024 | 5688,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5688,48 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 67 |
|  | Новосибирский район, Мочищенский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в дачном поселке Мочище | 2,5 (714) |  | 2022–2024 | 24814,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24814,79 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 127 |
|  | Искитимский район, Морозовский сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в селе Морозово | 6,0 (441) |  | 2022–2024 | 52210,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52210,93 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 63 |
|  | Искитимский район, Мичуринский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в деревне Бердь | 0,29 (35) |  | 2022 | 1194,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194,75 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Искитимский район, Совхозный сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в станции Сельская | 0,1 (35) |  | 2022 | 145,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,73 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | р.п. Кольцово | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в рабочем поселке Кольцово | 0,8 (189) |  | 2022–2024 | 6762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6762,40 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 27 |
|  | г. Бердск | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в городе Бердске | 2,0 (96) |  | 2024–2025 | 16905,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16905,99 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 31 |
|  | г. Новосибирск | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в городе Новосибирске | 4,3 (12263) |  | 2024–2025 | 43340,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43340,74 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 833 |
|  | Новосибирский район, Толмачевский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в деревне Алексеевка | 1,8 (82) |  | 2022–2024 | 5662,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5662,99 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в поселке Красный Восток | 1,5 (198) |  | 2023 | 5809,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5809,55 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 66 |
|  | Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке 8 Марта | 3,9 (291) |  | 2023 | 12698,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12698,48 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Техногаз» | 97 |
|  | Новосибирский район, Станционный сельсовет | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в поселке Садовый | 0,71 (14) |  | 2023–2024 | 4062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4062,70 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Новосибирский район, Станционный сельсовет | Строительство внутрипоселковых  и подводящих газопроводов в селе Новокаменка | 1,0 (140) |  | 2023–2024 | 13521,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13521,99 | ООО Техногаз, ИНН 5404148259 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов  в с. Марусино. Строительство газораспределительной сети. Реконструкция газораспределительной сети | 2,18 км | 54-23-528-0006 | 2023–2024 | 12 667,27 | 0 | 0 | 0 | 12667,27 | ООО «Фортуна+», 5404456528 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 649 |
|  | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов  в п. Воробьевский | 0,180 км | 54-22-528-0004 | 2022–2023 | 1 045,74 | 0 | 0 | 0 | 1045,74 | ООО «Фортуна+», 5404456528 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 55 |
|  | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов  в п. Катковский | 0,037 км | 54-22-528-0003 | 2022–2024 | 217,04 | 0 | 0 | 0 | 217,04 | ООО «Фортуна+», 5404456528 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550.  Средства специальной надбавки, установленной департаментом по тарифам НСО на 2024 год на выполнение мероприятий по 1 (одной) врезке | 94 |
|  | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов в с. Барышево | 0,023 км | 54-23-528-0002 | 2023 | 138,12 | 0 | 0 | 0 | 138,12 | ООО «Фортуна+», 5404456528 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Новосибирский район | Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов  в п. Приобский | 0,52 км | 54-23-528-0005 | 2023 | 3 018,83 | 0 | 0 | 0 | 3018,83 | ООО «Фортуна+», 5404456528 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Коченевский район | Строительство распределительного газопровода  в р.п. Коченево | 0,6 км |  | 2021–2022  2021–2022 | 2 750,00 | 0 | 0 | 0 | 2750 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
| (50 м3/час) |
|  | Куйбышевский район | Строительство распределительного газопровода в г. Куйбышеве | 1,45 км |  | 2023–2024  2023–2024 | 11 500,00 | 0 | 0 | 0 | 11500 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 46 |
| (180 м3/час) |
|  | Барабинский район | Строительство распределительного газопровода  в г. Барабинске | 0,5 км |  | 2023–2024  2023–2024 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
| (3 м3/час) |
|  | Куйбышевский район | Строительство распределительного газопровода в г. Куйбышеве | 13,5 км |  | 2023–2024  2023–2024 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 | 11000 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 44 |
| (150 м3/час) |
|  | Коченевский район | Строительство распределительного газопровода  в р.п. Коченево | 17,7 км |  | 2023–2024  2023–2024 | 14 750,00 | 0 | 0 | 0 | 14750 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 59 |
| (180 м3/час) |
|  | Искитимский район | Строительство распределительного газопровода  в с. Тальменка | 1,4 км |  | 2023–2024  2023–2024 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
| (6 м3/час) |
|  | Куйбышевский район | Строительство распределительного газопровода в с. Абрамово | 80 км |  | 2023–2024  2023–2024 | 113 750,00 | 0 | 0 | 0 | 113750 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 455 |
| (1 365 м3/час) |
|  | Куйбышевский район | Реконструкция ГРС г. Куйбышева | (27 000 м3/час) |  | 2023–2024 | 32 000,00 | 0 | 0 | 0 | 32000 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 455 |
|  | Барабинский район | Строительство газораспределительной сети в г. Барабинск | 256 м. |  | 2023–2024 | 1022,428 |  |  |  | 1022,428 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Искитимский район | Строительство газораспределительной сети в п. Агролес | 600 м. |  | 2022–2027 | 2 502,0 |  |  |  | 2 502,0 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Искитимский район | Строительство газораспределительной сети  в п. Чернореченский | 2900,0 |  | 2023 | 11600,0 |  |  |  | 11600,0 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Коченевский район | Строительство газораспределительной сети в р.п. Коченево | 5796,0 |  | 2024 | 30834,  155 |  |  |  | 30834,155 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Искитимский район | Строительство газораспределительной сети в с. Тальменка | 650 м |  | 2022–2027 | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство газопровода-ввода  в г. Бердске | 485 м |  | 2022 | 1937,853 |  |  |  | 1937,853 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Куйбышевский район | Строительство газопровода-ввода  в г. Куйбышеве | 3722 м |  | 2022–2027 | 14886,23 |  |  |  | 14886,23 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Коченевский район | Строительство газопровода-ввода  в р.п. Коченево | 2973,0 |  | 2022–2027 | 12243,  704 |  |  |  | 12243,704 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя |  |  | 2022–2027 | 16 147,5 | 0 | 0 | 0 | 16 147,5 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1377 |
|  | г. Новосибирск | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя |  |  | 2022–2027 | 206,00 | 0 | 0 | 0 | 206,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «ТеплоГазСервис» на 2023 год | 17 |
|  | г. Новосибирск | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя |  |  | 2022–2027 | 465,50 | 0 | 0 | 0 | 465,50 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «ТеплоГазСервис» на 2024 год | 35 |
|  | Новосибирский район,  с. Ново-луговое | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя |  |  | 2022–2027 | 5 049,00 | 0 | 0 | 0 | 5 049,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 429 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя |  |  | 2022–2027 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Центральна часть) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,17 | 54-22-286-01-54-22-286-38, 54-22-286-355 | 2022–2027 | 4 212,00 | 0 | 0 | 0 | 4 212,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 39 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Восточный)  г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,12 | 54-22-286-39,  54-22-286-40,  54-22-286-41,  54-22-286-356 | 2022–2027 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Южный)  г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,03 | 54-22-286-42 | 2022–2027 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Сто домов)  г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,06 | 54-22-286-604,  54-22-286-605 | 2024 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Витязь-град)  г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 2,4 | 54-22-286-43-  54-22-286-160,  54-22-286-354,  54-22-286-357 | 2021–2025 | 8 640,00 | 0 | 0 | 0 | 8 640,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 120 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Первомайском районе (Лесная поляна) г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,21 | 54-22-286-161-  54-22-286-167 | 2021–2023 | 756 | 0 | 0 | 0 | 756 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Советском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 3,57 | 54-22-286-168-  54-22-286-285,  54-22-286-358 | 2024 | 12 852,00 | 0 | 0 | 0 | 12 852,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 119 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Октябрьском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,11 | 54-22-286-286-  54-22-286-322 | 2024 | 3 996,00 | 0 | 0 | 0 | 3 996,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 37 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов в Кировском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,57 | 54-22-286-323-  54-22-286-341 | 2024 | 2 052,00 | 0 | 0 | 0 | 2 052,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Новосибирский район,  с. Ново-луговое | Газоснабжение жилых домов в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 7,38 | 54-22-286-359-  54-22-286-603,  54-22-286-607 | 2022 | 26 568,00 | 0 | 0 | 0 | 26 568,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 246 |
|  | Новосибирский район,  с. Ново-луговое | Реконструкция существующей сети со строительством новой газораспределительной сети по улицам Дачная и Зеленая  в с. Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области | 1,7 | 54-22-286-608 | 2022 | 6 120,00 | 0 | 0 | 0 | 6 120,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | Новосибирский район,  с. Ново-луговое | Реконструкция существующей сети низкого давления  с целью ликвидации пропускной способности согласно схемы газоснабжения села Новолуговое Новосибирского района Новосибирской области газопроводы низкого давления  № 2581 от 2016 г. | 2,9 | 54-22-286-611 | 2022 | 10 440,00 | 0 | 0 | 0 | 10 440,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 244 |
|  | Новосибирский район,  с. Ново-луговое | Газоснабжение жилых домов по улицам Нагорная, Переборная в с. Новолуговое, Новосибирского района, Новосибирской области. Строительство ГВД, ГРПШ, ГНД | 2,69 | 54-22-286-353 | 2022 | 9 684,00 | 0 | 0 | 0 | 9 684,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 106 |
|  | г. Новосибирск | Реконструкция существующей сети, со строительством ГНД, ГРПШ для газоснабжения жилых домов, ограниченных улицами Героев Революции, Шмидта, Бабушкина, Чапаева в Первомайском районе г. Новосибирске Новосибирской области | 2,6 | 54-22-286-609 | 2022 | 9 360,00 | 0 | 0 | 0 | 9 360,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 76 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение частного сектора ПО «Иня-газ»  в Первомайском районе города Новосибирска 2-я очередь, расположенного по улице Баумана. ГВД  (ограниченные улицами героев революции, Шмидта, Чапаева и 2-я Марата)  Реконструкция | 1,2 | 54-23-286-657 | 2022 | 11805,00 | 0 | 0 | 0 | 11805,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 146 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов  по ул. Каштановая в Первомайском районе г. Новосибирска Новосибирской области. Строительство ГВД , ГРПШ, ГНД | 3,1 | 54-22-286-610 | 2022 | 11 160,00 | 0 | 0 | 0 | 11 160,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 64 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Коммунистическая, д. 41) | 0,055 | 54-22-286-342 | 2022 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Коммунистическая,  д. 4б) | 0,03 | 54-22-286-343 | 2022 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Садовая, д. 24а) | 0,03 | 54-22-286-344 | 2022 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Садовая, д. 32) | 0,03 | 54-22-286-345 | 2022 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети (ул. Советская, д. 184) | 0,136 | 54-22-286-346 | 2023–2024 | 489,6 | 0 | 0 | 0 | 489,6 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Коммунистическая, 4а, 45а, 66 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области Строительство газораспределительной сети | 0,13 | 54-22-286-347 | 2023–2024 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Юбилейная 43  в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,18 | 54-22-286-348 | 2024 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, 21а в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,26 | 54-22-286-349 | 2024 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Колхозная, 5, 37а, 56 в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,5 | 54-22-286-350 | 2025 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Комсомольская 15  в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,18 | 54-22-286-351 | 2024 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов по ул. Вокзальная 39 в  с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 0,45 | 54-22-286-352 | 2025 | 1 620,00 | 0 | 0 | 0 | 1 620,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов по ул. 2-я Рощинская (д. 26-44; 23-37) в Советском районе г. Новосибирска Новосибирской области, Строительство газораспределительной сети | 0,5 | 54-22-286-606 | 2021–2025 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 18 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов по ул. Зоологическая (д. 56а-68) в Советском районе г. Новосибирска Новосибирской области, Строительство газораспределительной сети | 0,4 | 54-22-286-207-  54-22-286-213 | 2021–2023 | 1 440,00 | 0 | 0 | 0 | 1 440,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Кооператор»  в г. Новосибирске Новосибирской области. Реконструкция существующей сети высокого давления, Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | 1,3 | 54-22-286-612 | 2021–2023 | 4 680,00 | 0 | 0 | 0 | 4 680,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 146 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Кедр»  в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГНД до границ СНТ | 0,5 | 54-24-286-613 | 2021–2023 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 703 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Дельфин»  в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГВД, ГРПШ до границ СНТ | 0,5 | 54-22-286-614 | 2021–2023 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 128 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Конструктор»  в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГНД до границ СНТ | 1,3 | 54-24-286-615 | 2021–2023 | 4 680,00 | 0 | 0 | 0 | 4680,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 313 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Луч»  в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГВД , ГРПШ до границ СНТ | 0,6 | 54-25-286-658 | 2021–2023 | 5400,00 | 0 | 0 | 0 | 5400,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 200 |
|  | Новосибирский район,  с. Раздольное | Газоснабжение  с. Раздольное Новосибирского района Новосибирской области. Строительство сети газораспределения высокого давления | 10,4 | 54-22-286-616 | 2021–2023 | 105 000,00 | 0 | 0 | 0 | 105 000,00 | ООО «ТеплоГаз  Сервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 2437 |
|  | Ордынский район, п. Чернаково | Газоснабжение жилых домов в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 3,605 |  | 2021–2023 | 13 699,00 | 0 | 0 | 0 | 13 699,  00 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 103 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газоснабжение жилых домов в с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 3,43 |  | 2021–2023 | 13 034,  00 | 0 | 0 | 0 | 13 034,  00 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 98 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газоснабжение жилых домов в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 15,715 |  | 2021–2023 | 59 717,  00 | 0 | 0 | 0 | 59 717,  00 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 449 |
|  | Ордынский район, п. Чернаково | Строительство сети газораспределения п. Чернаково,  ул. Калинина, ул. Рассветная Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,85 |  | 2024–2027 | 8193 | 0 | 0 | 0 | 8 193,00 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 26 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Строительство сети газораспределения  в с. Вагайцево, пер. Дружный, пер. Гайдара, ул. Свердлова Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,4 |  | 2024–2027 | 15246,86 | 0 | 0 | 0 | 15246,86 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 56 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Строительство сети газораспределения в р.п. Ордынское,  ул. Кольцевая,  ул. Набережная Ордынского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,313 |  | 2022 | 3206,6 | 0 | 0 | 0 | 3206,6 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Мошковский район | Газоснабжение жилых домов в п. Октябрьский (мкр. Рябиновый,  мкр. Заречный, мкр. Деревня мира) Мошковского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,684 |  | 2022 | 7581 | 0 | 0 | 0 | 7 581,00 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 57 |
|  | Колыванский район | Газоснабжение жилых домов в р.п. Колывань, ул. Солнечная Колыванского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,088 |  | 2024–2027 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Новосибирский район | Газоснабжение жилых домов в п. Тулинский, ул. Академика Першилина Новосибирского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,093 |  | 2024–2027 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1320 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Новосибирский район | Газоснабжение жилых домов  в д.п. Кудряшовский,  ул. Береговая Новосибирского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,135 |  | 2024–2027 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1035 | ООО «Стимул», 540127383 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Новосибирский район | Газоснабжение жилых домов в п. Озерный по ул. Зеленая. Строительство газопроводов-вводов. | 1,82 | - | 2022 | 6916 | - | - | - | 6916 | ООО «Стимул», 5401273830 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром» (дополнение к Программе) | 52 |
|  | Новосибирский район | Сеть газораспределения низкого давления  с газопроводами-вводами по улице, находящейся параллельно улиц Немировича-Данченко и 1-й переулок Костычева, и ул. Костычева (47 д.)  в г. Новосибирске | 0,46 | - | 2022 | 4545,9 | - | - | - | 4545,9 | ООО «Стимул», 5401273830 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром» (дополнение к Программе) | 37 |
|  | Новосибирский район | с. Каменка (мкр.Близкий, мкр.Гармония, мкр.Скандинавия), нулевая врезка | 0 | - | 2022 | 3178,11 | - | - | - | 3178,11 | ООО «Стимул», 5401273830 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 270 |
|  | Ордынский район | р.п. Ордынское, нулевая врезка | 0 | - | 2022 | 1400,73 | - | - | - | 1400,73 | ООО «Стимул», 5401273830 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 119 |
|  | Ордынский район | Газоснабжение жилых домов в  р.п. Ордынское. Строительство газопроводов-вводов. | 4,655 | - | 2022 | 17726,26 | - | - | - | 17726,26 | ООО «Стимул», 5401273830 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром» (дополнение к Программе) | 133 |
|  | Ордынский район | Газоснабжение  жилых домов в  с. Вагайцево. Строительство газопроводов-вводов. | 2,1 | - | 2022 | 7980,0 | - | - | - | 7980,0 | ООО «Стимул», 5401273830 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром» (дополнение к Программе) | 60 |
|  | Ордынский район | Газоснабжение жилых домов  в п. Чернаково. Строительство газопроводов-вводов | 0,245 | - | 2022 | 931,0 | - | - | - | 931,0 | ООО «Стимул», 5401273830 | Программа развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы ПАО «Газпром» (дополнение к Программе) | 7 |
|  | г. Бердск | Газоснабжение жилых домов в г. Бердск Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 9,38 км (1 326 м3/час) |  | 2022 | 35 360,00 | 0 | 0 | 0 | 35360 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 442 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газоснабжение жилых домов в г. Болотное Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 4,57 км (1 614 м3/час) |  | 2022 | 32 280,00 | 0 | 0 | 0 | 32280 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 538 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газоснабжение жилых домов в г. Болотное Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 41,13 км (1 590 м3/час) |  | 2022 | 84 800,00 | 0 | 0 | 0 | 84800 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 530 |
|  | Искитимский район,  г. Искитим | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя | 75 м3/час |  | 2023 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 25 |
|  | Искитимский район,  г. Искитим | Газоснабжение жилых домов в г. Искитиме Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 1,2 км (36 м3/час) |  | 2023 | 1 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1920 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газоснабжение жилых домов в г. Татарске Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 8,0 км (345 м3/час) |  | 2023 | 18 400,00 | 0 | 0 | 0 | 18400 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 115 |
|  | Искитимский район, д. Шибково | Газоснабжение жилых домов в д. Шибково Искитимского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 1,2 км (18 м3/час) |  | 2023 | 960 | 0 | 0 | 0 | 960 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Коченевский район,  р.п. Коченево | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,5 км (70 м3/час) |  | 2023 | 5 250,00 | 0 | 0 | 0 | 5250 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
|  | Мошковский район, с. Барлак | Газоснабжение жилых домов в с. Барлак Мошковского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,9 км (66 м3/час) |  | 2023 | 3 520,00 | 0 | 0 | 0 | 3520 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
|  | Убинский район,  с. Убинское | Газоснабжение жилых домов в с. Убинское Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,6 км (15 м3/час) |  | 2023 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | г. Бердск | Газоснабжение жилых домов в г. Бердск Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 7,0 км (1 172,5 м3/час) |  | 2023 | 28140 | 0 | 0 | 0 | 28140 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 469 |
|  | г. Искитим | Технологическое присоединение на границе земельного участка заявителя | 225 м3/час |  | 2023 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 90 |
|  | Искитимский район, г. Искитим | Газоснабжение жилых домов в г. Искитим Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 5,0 км (300 м3/час) |  | 2023 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 100 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов  в г. Новосибирск. Строительство газопроводов-вводов | 0,45 км (9 м3/час) |  | 2023 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1125 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газоснабжение жилых домов в г. Татарске Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 5,0 км  (150 м3/час) |  | 2023 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 50 |
|  | Искитимский район, д. Шибково | Газоснабжение жилых домов в д. Шибково Искитимского района Новосибирской области. ГВД. ГРПШ. ГНД. Строительство газораспределительной сети | 10,0 км  (180 м3/час) |  | 2023 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 60 |
|  | Мошковский район, с. Барлак | Газоснабжение жилых домов в с. Барлак Мошковского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,0 км  (15 м3/час) |  | 2023 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Мошковский район, п. Емельянов-ский | Газоснабжение жилых домов в п. Емельяновский Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 3,0 км  (150 м3/час) |  | 2023 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 50 |
|  | Коченевский район,  р.п. Коченево | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 3,0 км  (180 м3/час) |  | 2023 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 60 |
|  | Убинский район,  с. Убинское | Газоснабжение жилых домов в с. Убинское Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,4 км  (90 м3/час) |  | 2023 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 30 |
|  | Тогучинский район, с. Репьево | Газоснабжение жилых домов в с. Репьево Тогучинского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,5 км  (30 м3/час) |  | 2023 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 6250 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Тогучинский район, д. Шмаково | Газоснабжение жилых домов в д. Шмаково Тогучинского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,5 км  (30 м3/час) |  | 2024 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 6250 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Тогучинский район,  ст. Восточная | Газоснабжение жилых домов в ст. Восточная Тогучинского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 5,0 км (60 м3/час) |  | 2024 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | Коченевский район, с. Прокудское | Газоснабжение жилых домов в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,0 км  (30 м3/час) |  | 2024 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Коченевский район с. Чистополье | Газоснабжение жилых домов в с. Чистополье Коченевского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,5 км  (45 м3/час) |  | 2024 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирский район,  п. Мичуринский | Газоснабжение жилых домов в п. Мичуринский Искитимского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,0 км  (90 м3/час) |  | 2024 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газоснабжение жилых домов в р.п. Колывань Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,0 км  (90 м3/час) |  | 2024 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Коченевский район,  р.п. Коченево | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети по ул. Полевая с 1 по 14 линию | 14,0 км  (360 м3/час) |  | 2024 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 52500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Газоснабжение жилых домов в г. Бердск Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 7,0 км  (1 125 м3/час) |  | 2024 | 21140 | 0 | 0 | 0 | 21140 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 450 |
|  | г. Искитим | Газоснабжение жилых домов в г. Искитим Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 10,0 км  (1050 м3/час) |  | 2024 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 350 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение жилых домов  в г. Новосибирск. Строительство газопроводов-вводов | 0,45 км  (15 м3/час) |  | 2024 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1125 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газоснабжение жилых домов в г. Татарске Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 2,2 км  (66 м3/час) |  | 2024 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
|  | Новосибирский район,  п. Мичуринский | Газоснабжение жилых домов в п. Мичуринский Иситимского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 0,2 км  (39 м3/час) |  | 2024 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Черепановский район,  п. Пятилетка | Газоснабжение жилых домов в п. Пятилетка Черепановского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 2,5 км  (135 м3/час) |  | 2024 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 45 |
|  | Черепановский район, р.п. Дорогино | Газоснабжение жилых домов в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 8,0 км  (480 м3/час) |  | 2024 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 160 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газоснабжение жилых домов в р.п. Колывань Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,0 км  (30 м3/час) |  | 2024 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Коченевский район,  р.п. Коченево | Газоснабжение жилых домов в р.п. Коченево Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 1,6 км  (48 м3/час) |  | 2024 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | Мошковский район, с. Барлак | Газоснабжение жилых домов в с. Барлак Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 3,0 км  (21 м3/час) |  | 2023 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Коченевский район, с. Прокудское | Газоснабжение жилых домов в с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области. Строительство газопроводов-вводов | 5,0 км  (300 м3/час) |  | – | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 100 |
|  | Тогучинский район,  с. Репьево | Газоснабжение жилых домов по ул. Береговая, пер. Береговой в с. Репьево, Тогучинского района, Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ. (Код объекта 54-2023-404-816) | 2,2 км  (91,0 м3/час) |  | 2021– 2024 | 7 000,0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | ООО  «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 54 |
|  | Тогучинский район,  с. Репьево | Газоснабжение жилых домов по ул. Инская в с. Репьево, Тогучинского района, Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ. (Код объекта 54-2023-404-915) | 2,3 км  (77,0 м3/час) |  | 2024– 2027 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | ООО  «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 32 |
|  | Мошковский район, с. Сокур | Газоснабжение жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 3,0 км  (60 м3/час) |  | 2023– 2027 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | Искитимский район, с. Тальменка | Газоснабжение жилых домов в с. Тальменка Искитимского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 1,5 км  (12 м3/час) |  | 2023– 2025 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Убинский район,  с. Убинское | Газоснабжение жилых домов по ул. Дорожная, ул. Элеваторная, ул. Западная в с. Убинское, Убинского района, Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ. (Код объекта 54-2024-404-1036) | 5,440 км (75,7 м3/час) |  | 2023– 2027 | 19040,0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 45 |
|  | Тогучинский район,  ст. Восточная | Газоснабжение жилых домов в ст. Восточная Тогучинского района Новосибирской области. Строительство газораспределительной сети | 1,5 км  (66 м3/час) |  | 2023– 2027 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | ООО «Новоси-бирскоблгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
|  | Новосибирский район, Морской сельсовет,  с. Ленинское, коттеджный поселок «Приморье» | Газоснабжение коттеджного поселка «Приморье». Наружный газопровод низкого давления | 0,3 км  (70 м3/час) |  | 2023– 2027 | - | - | - | - | - | - | ООО «ABC-Девелопмент» |  |
|  | г. Новосибирск | Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска газопровода Юрга- Новосибирск ООО «Томсктрансгаз» | - |  | 2023– 2027 | - | - | - | - | - |  | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | р.п. Кольцово | Техническое перевооружение ГРС ВНИИМБ | - |  | 2023– 2026 | - | - | - | - | - | ПАО «Газпром» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Новосибирский район | Реконструкция ГРС Верх-Тула | - |  | 2023– 2026 | - | - | - | - | - | ПАО «Газпром» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Искитимский район | Техническое перевооружение ГРС Электродный завод | - |  | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром трансгаз «Томск» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Колыванский район | Газопровод межпоселковый  к н.п. с. Новотырышкино | 16,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Колыванский район | Распределительный газопровод  с. Новотырышкино | 24,3 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 459 |
|  | Ордынский район | Газопровод межпоселковый  к н.п. с. Спирино | 12,8 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Ордынский район | Распределительный газопровод с. Спирино | 30,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 580 |
|  | Чановский район | Газопровод межпоселковый  к н.п. п. Кирзавод | 1,2 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Чановский район | Распределительный газопровод п. Кирзавод | 3,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 70 |
|  | Тогучинский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Мошково  к н.п. г. Тогучин,  д. Кудрино, с. Златоуст | 54,8 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Тогучинский район | Распределительный газопровод г. Тогучина | 318 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 6000 |
|  | Тогучинский район | Распределительный газопровод д. Кудрино | 14,4 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 271 |
|  | Тогучинский район | Распределительный газопровод с. Златоуст | 11,2 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 211 |
|  | Искитимский район | Газопровод межпоселковый -к н.п. п. Листвянский | 6,4 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Искитимский район | Распределительный газопровод  п. Листвянский | 55,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 1050 |
|  | Чистоозерный район | Газопровод межпоселковый от ГРС Чистоозерное к н.п.  р.п. Чистоозерное,  с. Журавка,  с. Елизаветинка,  п. Яблоневка,  д. Очкино, п. Ольховка | 27,1 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Чистоозерный район | Распределительный газопровод  р.п. Чистоозерное | 181,1 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 3417 |
|  | Чистоозерный район | Распределительный газопровод с. Журавка | 21,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 410 |
|  | Чистоозерный район | Распределительный газопровод  с. Елизаветинка | 9,9 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 186 |
|  | Чистоозерный район | Распределительный газопровод  п. Яблоневка | 16,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 315 |
|  | Чистоозерный район | Распределительный газопровод д. Очкино | 21,9 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 414 |
|  | Чистоозерный район | Распределительный газопровод п. Ольховка | 7,2 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 135 |
|  | Купинский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Купино к н.п.  г. Купино,  с. Стеклянное,  с. Зятьковка и д. Михайловка | 31,5 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Купинский район | Распределительный газопровод г. Купино | 280 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 5283 |
|  | Купинский район | Распределительный газопровод  с. Стеклянное | 12,5 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 236 |
|  | Купинский район | Распределительный газопровод с. Зятьковка | 8 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 150 |
|  | Купинский район | Распределительный газопровод  д. Михайловка | 3,3 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 63 |
|  | Баганский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Баган к н.п. с. Баган,  с. Тычкино,  с. Гнедухино,  с. Бочаниха, с. Стретинка, д. Караси,  с. Лозовское, с. Вознесенка | 42,2 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод с. Баган | 123,8 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 2335 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод с. Тычкино | 4,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 89 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод  с. Гнедухино | 2,9 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 55 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод с. Бочаниха | 3,3 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 62 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод  с. Стретинка | 3,2 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 60 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод д. Караси | 2,1 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 39 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод  с. Лозовское | 10,7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 202 |
|  | Баганский район | Распределительный газопровод  с. Вознесенка | 13,3 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 251 |
|  | Карасукский район | Газопровод межпоселковый от ГРС Карасук к н.п.  г. Карасук, п. Озерное-Титово, п. Ягодный,  с. Сорочиха, с. Троицкое,  с. Рассказово,  п. Красносельский | 32 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод г. Карасук | 337,4 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 6366 |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод п. Озерное-Титово | 7 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 133 |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод п. Ягодный | 6,9 | - | 2024– 2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 130 |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод с. Сорочиха | 9,5 | - | 2023 – 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 180 |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод с. Троицкое | 9 | - | 2023 – 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 170 |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод  с. Рассказово | 6,1 | - | 2023 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 116 |
|  | Карасукский район | Распределительный газопровод  п. Красносельский | 7,4 | - | 2023 – 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | 140 |
|  | Чистоозерный район | Газопровод-отвод и ГРС Чистоозерное | 4,6 | - | 2023 – 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Баганский район | Газопровод-отвод и ГРС Баган | 0,1 | - | 2023 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Карасукский район | Газопровод-отвод и ГРС Карасук | 247,8 | - | 2023 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Колыванский район, д. Большой Оеш | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по  пер. Колхозный,  ул. Суворова и другие  в д. Большой Оеш Колыванского района Новосибирской области | 3,9 |  | 2023 – 2024 | 56 672,38 | 0 | 0 | 0 | 56 672,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 127 |
|  | Колыванский район, д. Чаус | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Береговая, ул. Николаева,  ул. Титова и другие  в д. Чаус Колыванского района Новосибирской области | 0,34 |  | 2023 – 2024 | 2 119,03 | 0 | 0 | 0 | 2 119,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 56 |
|  | Колыванский район,  д. Подгорная | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Карьерный, ул. Котовского, ул. Матросова, ул. Школьная и другие  в д. Подгорная Колыванского района Новосибирской области | 1,3139 | Н0001476 | 2023 – 2024 | 10 072,50 | 0 | 0 | 0 | 10 072,50 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 26 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопроводы-вводы по ул. Кирова  в р.п. Колывань Колыванский район Новосибирская область | 0,200 |  | 2023 – 2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Мартовский, ул. Береговая, ул. Блюхера, ул. Ворошилова, ул. Калинина, ул. Коммунистическая, ул. Кузнецова и другие в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | 6,54 |  | 2023 – 2024 | 39 916,79 | 0 | 0 | 0 | 39 916,79 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 224 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Нефтяников, ул. Сибирская и другие  в с. Скала Колыванского района Новосибирской области | 0,8156 | Н0001486 | 2023 | 6 955,28 | 0 | 0 | 0 | 6 955,28 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 13 |
|  | Колыванский район, с. Соколово | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов пер. Солнечный в с. Соколово Колыванского района Новосибирской области | 0,4239 | Н0001475 | 2023 | 3 551,13 | 0 | 0 | 0 | 3 551,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 10 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Блюхера, дом 26 | 0,3 |  | 2023 – 2024 | 1 869,73 | 0 | 0 | 0 | 1 869,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Западная, дом 9/1 | 0,25 |  | 2023 – 2024 | 1 558,11 | 0 | 0 | 0 | 1 558,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Маяковского, дом 18/1 | 0,25 |  | 2023 | 1 558,11 | 0 | 0 | 0 | 1 558,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Калинина, дом 159 | 0,6 |  | 2023 – 2024 | 3 739,46 | 0 | 0 | 0 | 3 739,46 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район,  д. Подгорная | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, д.Подгорная, ул. Чапаева, дом 2/1 | 0,35 |  | 2023 – 2024 | 2 181,35 | 0 | 0 | 0 | 2 181,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сосновая в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области | 1,20326 | Н0001509 | 2023 | 11 439,74 | 0 | 0 | 0 | 11 439,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сибирская, ул. Трактовая, ул. Челюскина и другие в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области | 2,8111 | Н0001506 | 2023 – 2024 | 26 175,03 | 0 | 0 | 0 | 26 175,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 61 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: ул. Мелиораторов, дом 14Г в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области. | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: ул. Мельничная, дом 104А в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области. | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район, д. Новый Шарап | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Светлая,  ул. Боровая в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 1,6228 | Н0001501 | 2023 – 2024 | 11 477,12 | 0 | 0 | 0 | 11477,12 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 34 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: ул. 60 лет Победы, дом 68 в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области. | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Трактовая, ул. Рабочая и другие в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области | 0,8 |  | 2023 – 2024 | 4 985,94 | 0 | 0 | 0 | 4 985,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 38 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопроводы-вводы по ул. Магистральная,  пер. Лесной, ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Базарная, ул. Молодежная и другие  в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,50342 | Н0001487 | 2023 – 2024 | 3 747,55 | 0 | 0 | 0 | 3 747,55 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 20 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Заводская, ул.Садовая, ул.Степная, ул.Озерная в р.п.Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2,8 |  | 2023 – 2024 | 14 902,85 | 0 | 0 | 0 | 14 902,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 80 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер.Алтайский, ул.Кирпичная, ул.Северная в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 1,7822 | Н0001608 | 2025 | 19894,71 | 0 | 0 | 0 | 19894,71 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 9 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Октябрьский  в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,10241 | Н0001538 | 2023 – 2024 | 1 104,23 | 0 | 0 | 0 | 1 104,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Маслянинский район,  с. Пеньково | Сеть газораспределения в с. Пеньково Маслянинского района Новосибирской области | 2,97995 | Н0001579 | 2023 – 2024 | 33 856,47 | 0 | 0 | 0 | 33 856,47 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 24 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Магистральная  в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,111 |  | 2024 | 691,80 | 0 | 0 | 0 | 691,80 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Моховая  в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,34 |  | 2023 – 2024 | 2 119,03 | 0 | 0 | 0 | 2 119,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новая, ул. Николая Борисова  в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 1,2089 | Н0001630 | 2023 – 2024 | 15401,58 | 0 | 0 | 0 | 15401,58 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Советская в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,0608 | Н0001598 | 2023 – 2024 | 1028,89 | 0 | 0 | 0 | 1028,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное,  ул. Калинина, дом 2 | 0,1 |  | 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, п. Бор,  ул. Садовая, дом 1в | 0,0255 | Н0001599 | 2023 – 2024 | 461,92 | 0 | 0 | 0 | 461,92 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Верхний Елбак Болотнинского района Новосибирской области | 2,1304 | Н0001534 | 2023 – 2024 | 27 542,74 | 0 | 0 | 0 | 27 542,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 31 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопроводы - вводы к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Алтайская, ул. Водопроводная, ул. Дальняя, переулок Деповской, ул. Западная, ул. Кедровая, ул. Комитетская, ул. Крылова, ул. Кустарная, ул. Лермонтова, ул. Маяковского, ул. Нарымская, ул. Некрасова, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Оснача, ул. Партизанская, переулок Почтовый, ул. Колхозная, ул. Плеханова, ул. Рабочая, ул. Разнопромовская, ул. Степная, ул. Титова, ул. Турнаевская, ул. Школьная, ул. Щепная в г. Болотное Новосибирского района Новосибирской области | 2 |  | 2023 – 2024 | 10 644,89 | 0 | 0 | 0 | 10 644,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 40 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул.Кустарная, дом 19 | 0,027 | Н0001646 | 2023 – 2024 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул. Озерная, дом 12 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул. Иркутская, дом 36 | 0,0264 | Н0001665 | 2023 – 2024 | 189,94 | 0 | 0 | 0 | 189,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Забайкальская, ул. Западная, ул. Речная, ул. Овражная в г. Болотное Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 35 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул. Лазарева, дом 3 | 0,1 | Н0001648 | 2023 – 2024 | 808,38 | 0 | 0 | 0 | 808,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, пер. Карасевский, дом 17 | 0,0423 | Н0001664 | 2023 – 2024 | 276,36 | 0 | 0 | 0 | 276,36 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное,  ул. Алтайская, дом 42 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул. Восточная, дом 41 | 0,029 | Н0001647 | 2023 | 250,75 | 0 | 0 | 0 | 250,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул.Нарымская, дом 52 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Комсомольская, дом 3 | 0,0242 | Н0001628 | 2023 – 2024 | 260,95 | 0 | 0 | 0 | 260,95 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район г. Болотное, ул.Волочаевская, дом 11 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное,  ул. Кирпичная, дом 35 | 0,0349 | Н0001633 | 2023 – 2024 | 272,30 | 0 | 0 | 0 | 272,30  4 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лазо в г. Болотное Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул.Озерная, дом 8 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопроводы-вводы по ул. Ивлева, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Мира, ул. Сергеева, ул. Сибирская и другие в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 3,1716 | Н0001472 | 2025 | 21 395,40 | 0 | 0 | 0 | 21 395,40 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 251 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ивлева, ул. Сергеева,  ул. Молодежная  в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 3,5914 | Н0001593 | 2023 – 2024 | 37872,77 | 0 | 0 | 0 | 37872,77 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 83 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Кирова, ул.Мира, ул.Щорса, ул.Ленина в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 0,9 |  | 2025 | 5 609,18 | 0 | 0 | 0 | 5 609,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 94 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Советская, ул. Сибирская, ул. Мичурина в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 0,3824 | Н0001594 | 2023 – 2024 | 5885,61 | 0 | 0 | 0 | 5885,61 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 6 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Новая в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 0,097 | Н0001606 | 2023 – 2024 | 1318,40 | 0 | 0 | 0 | 1318,40 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 10 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по  ул. Октябрьская,  ул. Рабочая, ул. Чапаева  в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 1,0234 | Н0001519 | 2023 – 2024 | 9 843,37 | 0 | 0 | 0 | 9 843,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 24 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Солнечная, ул.Береговая, ул.Степная в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 2,9662 | Н0001653 | 2025 | 25083,37 | 0 | 0 | 0 | 25083,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 30 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Полевая  в с. Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 2,7759 | Н0001595 | 2023 – 2024 | 35143,46 | 0 | 0 | 0 | 35143,46 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Радужная, ул.Рябиновая в с.Красный Яр Ордынского района Новосибирской области | 0,5 |  | 2023 – 2024 | 3 906,24 | 0 | 0 | 0 | 3 906,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Ордынский район, с. Ново-пичугово | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с.Новопичугово ул.Кирова, дом 19 | 0,3 |  | 2023 – 2024 | 1 869,73 | 0 | 0 | 0 | 1 869,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район, с. Ново-пичугово | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кирова, ул. Новая, ул. Трактовая  в с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области | 2,15449 | Н0001556 | 2023 – 2024 | 20 967,24 | 0 | 0 | 0 | 20 967,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 57 |
|  | г. Искитим | Газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов по ул. Комсомольская в г. Искитим Искитимского района Новосибирской области | 0,229 | Н0001582 | 2023 – 2024 | 3 150,67 | 0 | 0 | 0 | 3 150,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | г. Искитим | Газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов по ул.Зеленая, ул.Кооперативная, ул.Литейная, части ул. Советская в г.Искитиме Искитимского района Новосибирской области | 1,25 |  | 2023 – 2024 | 7 443,08 | 0 | 0 | 0 | 7 443,08 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 50 |
|  | г. Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по территории жилмассив Солнечный в г. Искитим Новосибирского района Новосибирской области | 0,5 |  | 2023 – 2024 | 3 116,21 | 0 | 0 | 0 | 3 116,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Искитимский район,  д. Шадрино | Газопроводы-вводы по ул. Береговая, ул. Страхова в д. Шадрино Искитимского района Новосибирской области | 0,2339 | Н0001623 | 2023 – 2024 | 1867,83 | 0 | 0 | 0 | 1867,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 11 |
|  | Искитимский район,  д. Шадрино | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Береговая 23, 23а, 23б в д. Шадрино Искитимского района Новосибирской области | 0,215 | Н0001626 | 2023 – 2024 | 2653,57 | 0 | 0 | 0 | 2653,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Искитимский район,  д. Шадрино | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Береговая 24, 24а в д. Шадрино Искитимского района Новосибирской области | 0,05 | Н0001627 | 2023 – 2024 | 1181,83 | 0 | 0 | 0 | 1181,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Искитимский район,  д. Шадрино | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Совхозная, ул.Заречная в д.Шадрино Искитимского района Новосибирской области | 4,55 |  | 2023 – 2024 | 24 217,13 | 0 | 0 | 0 | 24 217,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 56 |
|  | Искитимский район,  п. Керамком-бинат | Газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов по ул.Логовская, ул.Широкая, ул. Центральная, пер. Березовый, пер.Светлый в п.Керамкомбинат Искитимского района Новосибирской области | 3,1 |  | 2023 – 2024 | 25 105,66 | 0 | 0 | 0 | 25 105,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 61 |
|  | Искитимский район,  п. Керамком-бинат | Газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов по ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Кордон, ул. Центральная в п. Керамкомбинат Искитимского района Новосибирской области. | 3,15 | Н0001583 | 2023 – 2024 | 32 762,72 | 0 | 0 | 0 | 32 762,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 38 |
|  | Искитимский район,  п. Линево | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Линево ул.Полевая, дом 34 | 0,14018 | Н0001667 | 2023 – 2024 | 1202,93 | 0 | 0 | 0 | 1202,93 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Искитимский район, с. Лебедевка | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в с.Лебедевка Искитимского района Новосибирской области | 0,12 |  | 2023 – 2024 | 747,89 | 0 | 0 | 0 | 747,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Искитимский район, с. Лебедевка | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер.Молодежный в с.Лебедевка Искитимского района Новосибирской области | 0,43807 | Н0001668 | 2023 – 2024 | 5486,57 | 0 | 0 | 0 | 5486,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Искитимский район, с. Лебедевка | Газопроводы-вводы по ул. Школьная, ул.Набережная в п.Лебедевка Искитимского района Новосибирской области | 0,5 |  | 2025 | 3 116,21 | 0 | 0 | 0 | 3 116,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Искитимский район,  ст. Евсино | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Трактовая, в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 1,0761 | Н0001629 | 2023 – 2024 | 11448,87 | 0 | 0 | 0 | 11448,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 28 |
|  | Искитимский район,  ст. Евсино | Газопроводы-вводы по ул. Северная, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Чапаева в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 0,4135 | Н0001631 | 2025 | 3922,84 | 0 | 0 | 0 | 3922,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Искитимский район,  ст. Евсино | Газопровод высокого и низкого давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов по ул. Калинина, ул. Садовая в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 1,2291 | Н0001597 | 2025 | 12094,27 | 0 | 0 | 0 | 12094,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 37 |
|  | г. Бердск | Газопроводы-вводы по ул. Кольцова в г. Бердске Новосибирской области | 0,1 |  | 2025 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул.Речная, дом 2 | 0,100 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Победы в г. Бердске, Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 12 |
|  | г. Бердск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Рогачева, ул. Берёзовая, ул. Партизанская в г. Бердске Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 21 |
|  | Каргатский район, с. Маршанское | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Маршанское Каргатского района Новосибирской области | 11,75585 | Н0001609 | 2023 – 2024 | 162515,58 | 0 | 0 | 0 | 162515,58 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 306 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Коммунистическая, дом 9 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Каргатский район,  г. Каргат | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул. Сибирская, дом 12 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г.Каргат, ул. Рабочая, дом 102 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район,  п. Октябрьский | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер.Садовый, ул.Садовая п.Октябрьский Мошковского района Новосибирской области | 0,675 |  | 2025 | 11 588,79 | 0 | 0 | 0 | 11 588,79 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 42 |
|  | Мошковский район,  п. Октябрьский | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесная, ул. Луговая,  ул. Широкая в п. Октябрьский Мошковского района Новосибирской области | 4,194 | Н0001511 | 2023 – 2024 | 40 266,37 | 0 | 0 | 0 | 40 266,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 70 |
|  | Мошковский район,  п. Октябрьский | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Линейная, ул. Строительная, ул. Октябрьская в п. Октябрьский Мошковского района Новосибирской области | 1,188 | Н0001510 | 2023 – 2024 | 10 657,43 | 0 | 0 | 0 | 10 657,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 30 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Вокзальная, ул.Кирова в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,7 |  | 2023 – 2024 | 4 362,70 | 0 | 0 | 0 | 4 362,70 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 10 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Вокзальная, ул. М. Горького в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,8 |  | 2023 – 2024 | 4 985,94 | 0 | 0 | 0 | 4 985,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 26 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Путевая,  в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,3 |  | 2023 – 2024 | 1 869,73 | 0 | 0 | 0 | 1 869,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Дорожная, в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 1,0984 | Н0001654 | 2023 – 2024 | 9263,85 | 0 | 0 | 0 | 9263,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 26 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кедровая в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,8 |  | 2023 – 2024 | 4 985,94 | 0 | 0 | 0 | 4 985,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Железнодорожная, ул. Линейная  в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 1,6 |  | 2023 – 2024 | 8 515,92 | 0 | 0 | 0 | 8 515,92 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 28 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов Микрорайон "Черемушки" в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,9489 | Н0001655 | 2023 – 2024 | 9898,03 | 0 | 0 | 0 | 9898,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 9 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Покрышина, ул. Зеленая, ул. Заводская в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 2,9554 | Н0001651 | 2023 – 2024 | 31748,72 | 0 | 0 | 0 | 31748,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 63 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северная, ул. Горная  в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,3 |  | 2023 – 2024 | 1 869,73 | 0 | 0 | 0 | 1 869,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 12 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Путевая, ул. Строительная в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 – 2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 12 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод высокого давления для газоснабжения СТ «Луч» в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод высокого давления для газоснабжения НСТ «Радуга-2» Мошковского района Новосибирской области | 0,3 |  | 2023 – 2024 | 1 869,73 | 0 | 0 | 0 | 1 869,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопроводы-вводы по ул. Вагайцевская, ул. Трактовая, ул. Московская, ул. М. Горького в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области. | 0,0975 | Н0001603 | 2023 – 2024 | 620,98 | 0 | 0 | 0 | 620,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопроводы-вводы по ул. О. Кошевого, пер. Коммунистический,  ул. Пушкина, ул. Краснофлотская и другие г. Татарске Татарского района Новосибирской области | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 8 Марта, ул. Ф. Костенко, ул. Геодезическая и другие в г. Татарске Татарского района Новосибирской области | 3,75145 | Н0001610 | 2023 – 2024 | 51322,01 | 0 | 0 | 0 | 51322,01 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 28 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер.Гвардейский в г.Татарске Татарского района Новосибирской области | 0,25 |  | 2023 – 2024 | 1 558,11 | 0 | 0 | 0 | 1 558,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Краснознаменная в г.Татарске Татарского района Новосибирской области | 0,25 |  | 2023 – 2024 | 1 558,11 | 0 | 0 | 0 | 1 558,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Некрасова в г.Татарске Татарского района Новосибирской области | 0,12 |  | 2023 – 2024 | 747,89 | 0 | 0 | 0 | 747,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Довыскибово в г.Татарске Татарского района | 0,09 |  | 2023 – 2024 | 772,69 | 0 | 0 | 0 | 772,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область Татарский район с. Северотатарское, ул. Мичурина дом 9 | 0,8 |  | 2023 – 2024 | 4 985,94 | 0 | 0 | 0 | 4 985,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Тогучинский район, р.п. Горный | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Железнодорожная в р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 – 2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 15 |
|  | Тогучинский район, с. Льниха | Газопроводы - вводы для газоснабжения жилых домов по ул. Молодежная , ул. Цветочная , ул. Лесная в с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области. | 0,203 | Н0001577 | 2023 – 2024 | 1 129,74 | 0 | 0 | 0 | 1 129,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Тогучинский район,  р.п. Горный | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Строительная, переулок 1-й Южный в р.п.Горный Тогучинского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 – 2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Черепановский район, ст. Безменово | Газопроводы-вводы ул. Логовая в ст. Безменово Черепановского района Новосибирской области | 0,00763 | Н0001673 | 2023 – 2024 | 219,16 | 0 | 0 | 0 | 219,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопроводы-вводы по ул.Алтайская, ул.Урицкого, ул.Цыцаркина, ул.Советская, ул.Союза Молодежи, ул.Кирова и другие в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 1,461 |  | 2023 – 2024 | 7 776,10 | 0 | 0 | 0 | 7 776,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 11 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Лазо, пер. Деповской,  пер. Озерный, ул. Мамонтова, ул. Нагорная, ул. Свободная, ул. Урицкого, ул. Энгельса и другие  в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 4,80293 | Н0001564 | 2023 – 2024 | 52 570,82 | 0 | 0 | 0 | 52 570,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 118 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Алтайская, ул. Красный Проспект,  ул. Маяковского, ул. Степана Разина и другие в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 4,88867 | Н0001561 | 2023 – 2024 | 53 826,27 | 0 | 0 | 0 | 53 826,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 126 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Алтайская, ул. Красный Проспект,  ул. Логовая  в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 1,1112 | Н0001604 | 2023 – 2024 | 12572,34 | 0 | 0 | 0 | 12572,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 43 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Свободная, ул. Некрасова, ул. Советская в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 1,086 | Н0001600 | 2023 – 2024 | 12379,35 | 0 | 0 | 0 | 12379,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 32 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Ермаковский, пер. Соколовский, ул. Демьяна Бедного,  ул. Калинина, ул. Ломоносова, ул. Пролетарская, ул. Республиканская и другие в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 4 |  | 2023 – 2024 | 22 079,81 | 0 | 0 | 0 | 22 079,81 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 130 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Бердская, ул. Бубенчикова, ул. Грибоедова, ул. Ломоносова, ул. Спирякова, ул. Садовая и другие  в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 4,5 |  | 2023 – 2024 | 24 741,04 | 0 | 0 | 0 | 24 741,04 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 217 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Бердская, ул. Бубенчикова, ул. Жуковского, ул. Интернациональная, ул. Ломоносова, ул. Социалистическая, ул. Покрышкина и другие в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 6,3335 | Н0001562 | 2023 – 2024 | 80 456,49 | 0 | 0 | 0 | 80 456,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 189 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Максима Горького, пер.Западный, ул.Бердская, ул.Кирова, ул.Социалистическая и другие в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 4,72268 | Н0001649 | 2023 – 2024 | 52287,36 | 0 | 0 | 0 | 52287,36 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 121 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Кутузова, ул.Матвеева, ул.Мичурина, ул.Одарича, ул.Романова, ул.Суворова и другие в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 6,1 |  | 2023 – 2024 | 36 494,38 | 0 | 0 | 0 | 36 494,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 245 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Алтайская,  пер. Ушакова в г. Черепаново Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого даления для газоснабжения жилых домов по ул.Алтайская, мкр.Южный в г.Черепаново Новосибирской области | 0,55 |  | 2025 | 3 427,84 | 0 | 0 | 0 | 3 427,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 14 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого даления от ГРП № 24 для газоснабжения жилых домов по ул.Советская, ул.Рабочая, пер.Чапаева и другие в г.Черепаново Новосибирской области | 1,5 |  | 2023 – 2024 | 7 983,67 | 0 | 0 | 0 | 7 983,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 18 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП № 21 для газоснабжения жилых домов по ул. Восточная  в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,25 |  | 2023 – 2024 | 1 558,11 | 0 | 0 | 0 | 1 558,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №21 для газоснабжения жилых домов по ул.Союза Молодежи в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,22 |  | 2024 | 1 371,13 | 0 | 0 | 0 | 1 371,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №20 для газоснабжения жилых домов по ул.Майская, ул.Цыцаркина в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 – 2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №18 для газоснабжения жилых домов по пер.Крупской, ул.Комиссаровская, ул.Партизанская и другие в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 1,07 |  | 2023 – 2024 | 5 695,02 | 0 | 0 | 0 | 5 695,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 27 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП № 37 для газоснабжения жилых домов по ул. Комиссаровская, ул. Розы Люксембург  в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,12 |  | 2023 – 2024 | 747,89 | 0 | 0 | 0 | 747,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №33 для газоснабжения жилых домов по ул.Комиссаровская, ул.Розы Люксембург, ул.Кирова и другие в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,725 |  | 2023 | 4 518,51 | 0 | 0 | 0 | 4 518,51 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРПШ №6 для газоснабжения жилых домов по ул.Пушкина, ул.Вокзальная, ул.Пролетарская, ул.Интернациональная в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 1,43 |  | 2025 | 7 611,10 | 0 | 0 | 0 | 7 611,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП № 22 для газоснабжения жилых домов по ул. Гоголя в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №2 для газоснабжения жилых домов по ул.Жуковского, ул.Богдана Хмельницкого, ул.Кирова в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,56852 | Н0001650 | 2023 – 2024 | 6857,07 | 0 | 0 | 0 | 6857,07 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 9 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП № 12 для газоснабжения жилых домов по ул. Суворова, ул. Баринова в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,6 |  | 2023 – 2024 | 3 739,46 | 0 | 0 | 0 | 3 739,46 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 13 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №30 для газоснабжения жилых домов по ул.Спирякова в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,7 |  | 2025 | 4 362,70 | 0 | 0 | 0 | 4 362,70 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод низкого давления от ГРП №31 для газоснабжения жилых домов по ул.Розы Люксембург в г.Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023 – 2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Черепановский район, р.п. Посевная | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области | 9,34499 | Н0001518 | 2025 | 86 484,75 | 0 | 0 | 0 | 86 484,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 279 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Сибсельмашевская, ул.Олимпийская, ул.Вечерняя в г.Новосибирске | 4,95 |  | 2025 | 27 136,14 | 0 | 0 | 0 | 27 136,14 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 61 |
|  | Новосибирский район, д. Алексеевка | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Алексеевка Новосибирского района Новосибирской области | 8,8184 | Н0001508 | 2025 | 93 334,24 | 0 | 0 | 0 | 93 334,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 75 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопроводы-вводы по ул.Лесная в с.Каменка Новосибирской области | 0,5 |  | 2023 – 2024 | 3 116,21 | 0 | 0 | 0 | 3 116,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Зеленодолинская в г.Новосибирске | 1,6988 | Н0001670 | 2025 | 20840,51 | 0 | 0 | 0 | 20840,51 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 25 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Декоративный питомник  в г. Новосибирске | 0,7 |  | 2025 | 5 152,73 | 0 | 0 | 0 | 5 152,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 12 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул.Западная, дом 4 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Тихвинская, пер.1-й, 2-й, 3-й Тихвинский, пер. 1-й, 2-й Троллейный, ул.Петропавловская, пер. 3-й, 4-й Станиславского, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко и другие в г.Новосиби | 9 |  | 2023 – 2024 | 55 424,22 | 0 | 0 | 0 | 55 424,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 217 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.1-ая, 2-я Сухарная, ул.Сухарная, ул.2-я Сухарная Береговая,ул. Шорная и другие в г.Новосибирске | 9,996 |  | 2023 | 59 802,92 | 0 | 0 | 0 | 59 802,92 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 362 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Спасская, ул.Донецкая, ул.Дозорная и другие в г.Новосибирске | 7 |  | 2023 – 2024 | 41 878,80 | 0 | 0 | 0 | 41 878,80 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 25 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Большевистская, ул.Лазо, ул. Выборная и другие в г.Новосибирске | 0,78468 | Н0001652 | 2023 – 2024 | 11982,71 | 0 | 0 | 0 | 11982,71 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 14 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Демьяновская  в г. Новосибирске | 0,5 |  | 2023 – 2024 | 3 906,24 | 0 | 0 | 0 | 3 906,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Линейная в г. Новосибирске | 0,25 |  | 2023 – 2024 | 2 348,13 | 0 | 0 | 0 | 2 348,13 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Грунтовая в г. Новосибирске | 0,2998 | Н0001557 | 2023 | 3 536,75 | 0 | 0 | 0 | 3 536,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопроводы-вводы по ул. Соловьиная и ул. Малая Совиная  в р.п. Кольцово Новосибирской области | 0,3 |  | 2023 – 2024 | 2 659,75 | 0 | 0 | 0 | 2 659,75 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | р.п. Кольцово | Газопроводы-вводы по ул. Соловьиная и ул. Малая Совиная  в р.п. Кольцово Новосибирской области | 0,02463 | Н0001512 | 2023 – 2024 | 341,60 | 0 | 0 | 0 | 341,6 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Новосибирский район, п. Восход | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, п. Восход,  ул. Садовая, дом 8 | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, п. Восход | Газопроводы-вводы по ул. Ленина в п. Восход Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, с.Каменка, ул. Страна Советов, дом 42. | 0,0938 | Н0001574 | 2023 – 2024 | 1 068,77 | 0 | 0 | 0 | 1 068,77 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопроводы-вводы по ул. Каменская в с.Каменка Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Каменка,  ул. Советская, дом 21а | 0,061 | Н0001523 | 2023 – 2024 | 217,11 | 0 | 0 | 0 | 217,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу:Новосибирская область, с. Каменка ул. Полевая, дом 101 | 0,0553 | Н0001575 | 2023 – 2024 | 649,29 | 0 | 0 | 0 | 649,29 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Каменка | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, с.Каменка ул. Рабочая, дом 53/2. | 0,0795 | Н0001576 | 2023 – 2024 | 833,87 | 0 | 0 | 0 | 833,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы по ул. Зеленодолинская в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:  г. Новосибирск, ул. Шишкина, дом 20 | 0,1 |  | 2025 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:  г. Новосибирск, ул. Аральская, дом 19 | 0,059 |  | 2023 – 2024 | 506,54 | 0 | 0 | 0 | 506,54 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Механизаторов в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: г.Новосибирск, ул. Трубная, дом 15 | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы по ул. Штурвальная,  ул. Капитанская в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: г.Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, дом 26 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы по ул. Энгельса, ул. Быстрая  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:  г. Новосибирск, ул. 1-я Портовая, дом 78 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:  г. Новосибирск, ул. Томьусинская, дом 14 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы по ул. Абаканская  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:  г. Новосибирск, ул. Дозорная, дом 9 | 0,1 |  | 2025 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы по пер. Балластный,  пер. 2-й Балластный  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,434 |  | 2023 | 2 704,87 | 0 | 0 | 0 | 2 704,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы по ул. Молодости в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,15528 | Н0001621 | 2023 – 2024 | 1570,05 | 0 | 0 | 0 | 1570,05 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Капитанская, дом 29  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,096 |  | 2023 – 2024 | 824,20 | 0 | 0 | 0 | 824,2 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Успенского, 59  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,07872 | Н0001625 | 2023 – 2024 | 866,74 | 0 | 0 | 0 | 866,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Коуракская, дом 12  в г. Новосибирске Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,07871 | Н0001624 | 2023 | 1022,23 | 0 | 0 | 0 | 1022,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Олега Кошевого, дом 22  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,0685 | Н0001473 | 2023 | 759,81 | 0 | 0 | 0 | 759,81 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. 2-я Шоссейная, дом 271 в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу ул. Бегичева дом 64 в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,0195 | Н0001490 | 2023 – 2024 | 230,83 | 0 | 0 | 0 | 230,83 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Балластная, дом 11а  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,05 |  | 2025 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Универсальная, дом 92 в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,05 |  | 2025 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Тульская, дом 11 в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Бердышева, дом 122 в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,14768 | Н0001474 | 2023 | 608,34 | 0 | 0 | 0 | 608,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Быстрая, дом 4  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,0475 | Н0001489 | 2023 | 326,09 | 0 | 0 | 0 | 326,09 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу ул. Бугринская, дом 22  в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу ул. Переселенческая  в г. Новосибирск | 0,5 |  | 2023 – 2024 | 3 906,24 | 0 | 0 | 0 | 3 906,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Державина, ул. Ломоносова, ул. Ермака и другие  в г. Новосибирске | 1,3 |  | 2023 – 2024 | 7 709,21 | 0 | 0 | 0 | 7 709,21 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 36 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Окружная в г. Новосибирск | 0,5 |  | 2023 – 2024 | 3 906,24 | 0 | 0 | 0 | 3 906,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:  г. Новосибирск, ул. Покатная, дом 128 | 0,1 |  | 2025 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Обь, ул. Крылова, дом 56 | 0,04 | Н0001513 | 2023 – 2024 | 167,25 | 0 | 0 | 0 | 167,25 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район,  г. Болотное | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ремесленная  в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,1394 | Н0001514 | 2022– 2023 | 1 606,27 | 0 | 0 | 0 | 1606,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Поселковая, пер. Майский в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 2,7 |  | 2022– 2023 | 15 160,63 | 0 | 0 | 0 | 15 160,63 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 41 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кирова, ул. Советская, ул. Комарова в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 1,45 |  | 2023 | 8 507,57 | 0 | 0 | 0 | 8 507,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 33 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Московская  в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,1272 | Н0001601 | 2023 – 2024 | 2468,23 | 0 | 0 | 0 | 2468,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Болотнинский район, г. Болотное | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Загородная  в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,19 | Н0001602 | 2023 | 2844,49 | 0 | 0 | 0 | 2844,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Первомайская,  дом 52 | 0,05 |  | 2023 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Чановский р-н, р.п. Чаны, ул. Советская, д. 2к | 0,1 |  | 2022– 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая ул. Салаирская, ул. Майская, ул. 60 лет Октября и др. в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Газопроводы-вводы | 0,10188 | Н0001464 | 2022– 2024 | 700,37 | 0 | 0 | 0 | 700,37 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Сеть газораспределения по ул. Калинина, ул. Коммунистическая, ул. Лесная, ул. Сергиенко, ул. Радужная и другие в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | 1,348 | Н0001368 | 2023 | 5 469,23 | 0 | 0 | 0 | 5 469,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 20 |
|  | Новосибирский район, д.п. Кудря-шовский | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирский район, д.п. Кудряшовский,  ул. Береговая, д. 103а | 0,0315 | Н0001388 | 2023 | 475,74 | 0 | 0 | 0 | 475,74 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Черемушная, 23/2. Газопроводы-вводы | 0,05 |  | 2023– 2025 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Черепановский район,  р.п. Посевная | Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ для газоснабжения жилых домов в р.п. Посевная Черепановского района Новосибирской области | 3,042 | Н0001517 | 2023 – 2024 | 47 229,36 | 0 | 0 | 0 | 47 229,36 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газопроводы-вводы по пер. Свердлова, ул. Свердлова, ул. Космонавтов, ул. Гагарина, ул. Станичная и другие  в с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области | 1,62005 | Н0001413 | 2023 | 5 317,16 | 0 | 0 | 0 | 5 317,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 75 |
|  | Новосибирский район, п. Озерный | Газопровод к котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенной по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский р-н,  п. Озерный | 0,26 |  | 2023– 2025 | 1 620,43 | 0 | 0 | 0 | 1 620,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Усть-Луковка | Газопровод к нежилому зданию расположенный по адресу Новосибирская область, р-н Ордынский, с. Усть-Луковка,  ул. П. Савостиной,  д. 23 | 0,15 |  | 2023 – 2024 | 934,86 | 0 | 0 | 0 | 934,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод к газовой котельной № 6, расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Строительная, 20/3а. Земельный участок с кадастровым номером: 54:18:100124:596 | 0,3529 | Н0001456 | 2023 – 2024 | 2 028,20 | 0 | 0 | 0 | 2 028,20 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод к газовой котельной №4, расположенной по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, переулок Школьный,  д. 4/3. Земельный участок с кадастровым номером 54:18:100106:516 | 0,0511 | Н0001441 | 2023 | 574,72 | 0 | 0 | 0 | 574,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Коченевский район,  р.п. Чик | Газопровод к нежилому зданию (газовая котельная), расположенному по адресу: Новосибирская обл., Коченевский р-н, Чик рп, участок 54:11:050140:89 | 0,7 |  | 2023 | 4 362,70 | 0 | 0 | 0 | 4 362,70 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод к четырехквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Маслянинский р-н, Маслянино рп, Учительская дом 5 | 0,006 |  | 2023 | 51,51 | 0 | 0 | 0 | 51,51 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод к газовой котельной № 5 расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица 7 км, д. 2/2. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:050501:2204 | 0,3934 | Н0001457 | 2023 | 4 065,92 | 0 | 0 | 0 | 4 065,92 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод к нежилым зданиям, расположенный по адресу: обл. Новосибирская, р-н Мошковский,  р.п. Мошково, ул. Вокзальная, дом 23/3. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:100116:5 | 0,41 |  | 2023 – 2024 | 2 555,30 | 0 | 0 | 0 | 2 555,30 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, Красноярский с/с | Газопровод к нежилому зданию (гаражу) расположенный по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Красноярский, с. Красный Яр, ул. Красикова, 2а. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:032320:0064 | 0,0465 | Н0001532 | 2023 – 2024 | 256,78 | 0 | 0 | 0 | 256,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому расположенный по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул. Карьерная, дом 35/1. Кадастровый номер земельного участка 54:10:010102:1606 | 0,019 | Н0001548 | 2023– 2024 | 254,09 | 0 | 0 | 0 | 254,09 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к нежилому помещению по адресу Новосибирская область, р-н Ордынский,  р.п. Ордынское, пр-кт Революции, д. 88. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010229:85 | 0,0362 | Н0001469 | 2023– 2024 | 239,43 | 0 | 0 | 0 | 239,43 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Газопровод к бане, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, п. Садовый, микрорайон Центральный, переулок Стартовый, уч. № 2. Кадастровый номер земельного участка 54:19:112001:8112 | 0,119 | Н0001393 | 2023 – 2024 | 450,24 | 0 | 0 | 0 | 450,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к зданию магазина, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Суворова, д. 43. Кадастровый номер земельного участка 54:32: 010306:0004 | 0,0215 | Н0001391 | 2023– 2024 | 297,67 | 0 | 0 | 0 | 297,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск,  ул. Суворова, д. 38 | 0,0175 | Н0001392 | 2023 – 2024 | 217,48 | 0 | 0 | 0 | 217,48 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, проспект Красный, кадастровый номер земельного участка 54:35:033060:945 | 0,15 |  | 2023– 2025 | 934,86 | 0 | 0 | 0 | 934,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому расположенный по адресу: Новосибирская область, р-н. Колыванский, р.п. Колывань, ул. Шукшина. Кадастровый номер земельного участка 54:10:010105:1900 | 0,05 | Н0001549 | 2023 | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 44,14 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с. Плотниково, ул. Трактовая, №1. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:150101:16 | 0,0058 | Н0001589 | 2023– 2024 | 413,82 | 0 | 0 | 0 | 413,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Молдавская, д. 50а, кадастровый номер ОКС: 54:33:040805:266; Российская Федерация, Новосибирская область, город Искитим, улица Молдавская, дом 50а/1, кадастровый номер ОКС: 54:33:040805:502; Российская Федерация, Новосибирская область, город Искитим, улица Молдавская, дом 50а/3, кадастровый номер ОКС: 54:33:040805:488. Кадастровый номер земельного участка: 54:33:040805:156 | 0,0892 | Н0001619 | 2022 – 2024 | 864,83112 | 0 | 0 | 0 | 864,83112 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 3 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Лесная, д. 8а. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010206:523 | 0,07565 | Н0001587 | 2023– 2024 | 406,04 | 0 | 0 | 0 | 406,04 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к Здание торгового назначения расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ города Новосибирск, город Новосибирск, ул. Пролетарская, з/у 46. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:071110:2001 | 0,02 |  | 2023– 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод к дому лыжника, расположенный по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, город Чулым, ул. Сибирская, дом 81. Кадастровый номер земельного участка: 54:30:010145:161 | 0,0353 | Н0001588 | 2023– 2024 | 366,339 | 0 | 0 | 0 | 366,339 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 28/1. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061490:146 | 0,22 |  | 2023 – 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010212:381 | 0,0596 | Н0001483 | 2025 | 413,69 | 0 | 0 | 0 | 413,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к станции технического обслуживания, расположенный по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко | 0,032 |  | 2018– 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к магазину смешанных товаров, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Кировский, мкр. 3-й Памирский | 0,065 |  | 2022– 2026 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, д 81а. Кадастровый номер земельного участка: 54:33:050506:103 | 0,235 |  | 2021– 2023 | 1 071,88 | 0 | 0 | 0 | 1 071,88 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Станционный с/с Новоси-бирского района | Газопровод к нежилому зданию (конюшня) сельскохозяйственного назначения, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный с/с, земли АОЗТ «Ягодное» | 0,3 |  | 2024– 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район,  с. Красный Яр | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: 633271, Новосибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Ленина, д. 33. Кадастровый номер ОКС: 54:20:032318:95. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:032318:13 | 0,0095 | Н0001639 | 2023 – 2025 | 238,69 | 0 | 0 | 0 | 238,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, с. Скала | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Макарова, дом 50а | 0,15 |  | 2024 – 2025 | 934,86 | 0 | 0 | 0 | 934,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район,  с. Скала | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Сибирская, дом 15 | 0,05 |  | 2023 – 2025 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Барабинский район | Реконструкция автоматической газораспределительной станции «Энергия-3»  г. Барабинска Барабинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» | - |  | 2021– 2023 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром трансгаз Томск» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | Новосибирский район | Техническое перевооружение ГРС Толмачево | - |  | 2021– 2023 | - | - | - | - | - | ПАО «Газпром» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Искитим | Строительство АГНКС-1 г. Искитим | - |  | 2023– 2025 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газомоторное топливо» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство АГНКС-9 г. Новосибирск | - |  | 2025 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газомоторное топливо» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство газопровода к АГНКС-9 г. Новосибирск | - |  | 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство АГНКС-10 г. Новосибирск | - |  | 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газомоторное топливо» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство газопровода к АГНКС-10 г. Новосибирск | - |  | 2025 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство АГНКС-7  г. Новосибирск, район промышленно-логистического парка | - |  | 2023 – 2025 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газомоторное топливо» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021- 2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство газопровода к АГНКС г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого | - |  | 2023– 2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год |  |
|  | Коченевский район,  р.п. Коченево | Газопровод к нежилому зданию (газовая котельная), расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский р-н, рп Коченево | 0,7 |  | 2023 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Барабинский район,  г. Барабинск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Апарина, ул. Дачная в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,48 |  | 2023 – 2024 | 1 682,76 | 0 | 0 | 0 | 1 682,76 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №  1550 | 0 |
|  | Мошковский район, с. Сокур | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Сокур Мошковского района Новосибирской области | 15 |  | 2023 – 2024 | 77 167,23 | 0 | 0 | 0 | 77167,23 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 203 |
|  | Новосибирский район, д. Алексеевка | Сеть газораспределения с газопроводами-вводами по ул. Столыпина, Проспект Частикина в д. Алексеевка, Новосибирский район | 0,135 |  | 2025 | 841,38 | 0 | 0 | 0 | 841,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Чановский район, п. Озеро-Карачи | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Железнодорожная в п. Озеро-Карачи Чановского района Новосибирской области | 2,115 |  | 2025 | 11 256,98 | 0 | 0 | 0 | 11 256,98 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 47 |
|  | г. Искитим | Газопровод к котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к центральной сети теплоснабжения г. Искитима Новосибирской области, расположенной по адресу: Новосибирская область, город Искитим, улица Молдавская | 1,2 |  | 2025 | 16 555,31 | 0 | 0 | 0 | 16 555,31 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к единому недвижимому комплексу (Магазин промышленных товаров с выставочными стендами «EHRLE»), расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Обь, город Обь, проспект Путейцев, здание 16 | 0,05 |  | 2025 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Новосибирский район,  с. Толмачево | Газопровод к зданию школы в с. Толмачево Новосибирского района, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, село Толмачево | 0,0245 | Н0001500 | 2023 – 2024 | 422,74 | 0 | 0 | 0 | 422,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: ул. Новогодняя, дом 7, с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области. | 0,05 |  | 2022 |  | 0 | 0 | 0 |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, с. Вагайцево | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, Вагайцево с., Новогодняя ул., дом 7 | 0,05 |  | 2023–2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рп Колывань, ул. Калинина 108а | 0,05 |  | 2023–2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рп Колывань, ул. Овчинникова, д. 63 | 0,05 |  | 2023–2025 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рп Колывань, ул. ул. Речная, д. 5, кв. 2 | 0,05 |  | 2023–2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Колыванский район, р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рп Колывань, ул. Сергиенко, д. 80 | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Куйбышевский район, г. Куйбышев | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Совхозная, ул. Кооперативная в г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области | 0,029 |  | 2023 – 2024 | 11 434,92 | 0 | 0 | 0 | 11 434,92 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Тогучинский район | Газопровод межпоселковый ГРС «Заря» - с. Буготак - р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | 38,1685 | OS\_0024643 | 2023 – 2024 | 522 151,47 | 0 | 0 | 0 | 522 151,47 | ООО «Газпром межрегионгаз», ИНН 5003021311 | Программа газификации регионов Российской Федерации  на 2013 г. | 1800 |
|  | Ордынский район | Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления, ГРПШ для газоснабжения домовладений, расположенных в НСТ «Мичуринец» р.п. Ордынское | 6 км (350 м3/час) |  | 2023 – 2024 |  |  |  |  |  |  | частные привлеченные средства | 100 |
|  | Новосибирский район | Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов расположенных в СНТ «Новоборские усадьбы» Барышевского сельсовета | 3,4  км. |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | за счет средств членов СНТ «Новоборские усадьбы» | 120 |
|  | Мошковский район | Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления, ГРПШ для газоснабжения домовладений, расположенных в ТСН «Времена года» Барлакского сельсовета | 2,5 км. (2400 м3/час) |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | за счет средств членов тсн «Времена года» | 500 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления, ГРПШ для газоснабжения домовладений, расположенных в СНТ «Приморье» Советского района (кад. номер 54:35:0924565:34) | 0,9 км.  (120 м3/час) | - | 2023 – 2024 | - | - | - | - | - | - | за счет средств членов снт «Приморье» | 47 |
|  | г Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,  ул. Мосина, д. 7 | 0,05 |  | 2025 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Бердск,  ул. 2-я Заводская, дом 9 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Заводская, дом 6 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Фрунзе, дом 31 | 0,15 | Н0001573 | 2023 – 2024 | 1 294,78 | 0 | 0 | 0 | 1 294,78 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопроводы-вводы по ул. Орджоникидзе, пер. Майский, пер. Мамонтова, пер. Новокулундинский, ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Каратканская, ул. М. Горького, ул. Свободы и другие в г.Татарске Татарского района Новосибирской области (за исключением залинейной части города Татарска, пос. Байдуково и мясного совхоза) | 0,54646 | Н0001460 | 2023 | 1 789,35 | 0 | 0 | 0 | 1 789,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 15 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская обл, Куйбышевский р-н,  г. Куйбышев, ул. Пожарского, д. 12 | 0,009 | Н0001522 | 2023 – 2024 | 159,25 | 0 | 0 | 0 | 159,25 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопроводы - вводы по ул. Советская (1д-117д), ул. Восточная, ул. Рабочая, п. Нефтебазы в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области. | 0,45 | Н0001578 | 2025 | 2 610,82 | 0 | 0 | 0 | 2 610,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 29 |
|  | г Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область,  г. Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 58; ул. 1-я Портовая, 69. | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | г Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Черемушная, дом 24/2 | 0,1 |  | 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Морская, дом 1 | 0,1 |  | 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | г Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Тимирязева,дом 4А. | 0,0115 | Н0001580 | 2024 | 160,40 | 0 | 0 | 0 | 160,40 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопровод высокого давления 2-ой категории для газоснабжения котельной № 1,расположенной по адресу: Новосибирская область,Мошковский район,р.п.Мошково,ул.Пионерская,д.7а.Кадастровый номер земельного участка : 54:18:100111:453 | 0,04 | Н0001400 | 2023 – 2024 | 265,90 | 0 | 0 | 0 | 265,90 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Коченевский район,  р.п. Чик | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Терешковой в р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области | 0,8 |  | 2023 – 2024 | 4 985,94 | 0 | 0 | 0 | 4 985,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 11 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопроводы-вводы по по ул. Линейная  в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. | 0,3 |  | 2024 | 1 869,73 | 0 | 0 | 0 | 1 869,73 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопроводы-вводы по ул. Мостовая , ул. Боровая, ул. Симбирская, пер. Симбирский и другие в р.п.Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,1959 | Н0001558 | 2023 – 2024 | 2 091,71 | 0 | 0 | 0 | 2 091,71 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Маслянинский район, р.п. Мас-  лянино | Газопроводы-вводы по ул.Калининская, ул. Симбирская и другие в р.п.Маслянино Маслянинского района, Новосибирской области | 0,09872 | Н0001674 | 2022–2023 | 988,18 | 0 | 0 | 0 | 988,18 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопроводы-вводы по ул. Дорожная, 2-й пер. Горный и другие в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,0347 | Н0001559 | 2024 | 427,06 | 0 | 0 | 0 | 427,06 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Маслянинский район, р.п. Мас-  лянино | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область,  р.п. Маслянино,  ул. Учительская, дом 4  кв. 2 | 0,0025 | Н0001560 | 2023 – 2024 | 194,16 | 0 | 0 | 0 | 194,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Маслянинский район,  с. Пеньково | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пеньково,  ул. Гавриловская, д. 32 | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Газопроводы - вводы к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Березовая, ул. Жемчужная, ул. Лазурная, ул. Мирная, пер. Садовый, ул. Садовая, 1-й пер. Садовый, 2-й пер. Садовый, ул. Светлая в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 2,4 |  | 2023 – 2024 | 12 773,87 | 0 | 0 | 0 | 12 773,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 24 |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Газопроводы-вводы для жилыйх домов, расположенных по адресу: ул. Линейная, ул. Школьная, пер. Чкалова и другие на ст Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 1,1 |  | 2023 – 2024 | 5 854,69 | 0 | 0 | 0 | 5 854,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 26 |
|  | Тогучинский район, ж/д ст Буготак | Газопроводы-вводы по ул. Железнодорожная на ж/д ст Буготак Тогучинского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод к комбинату строительных материалов,расположенному по адресу : обл.Новосибирская,  р.п.Маслянино, ул.Степная, дом 22 | 0,0212 | Н0001428 | 2023 – 2024 | 170,17 | 0 | 0 | 0 | 170,17 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район,  г. Татарск | Реконструкция объекта: «Газопровод высокого давления от пер.Перовской до котельной №16, г.Татарск НСО» | 0,4 |  | 2025 | 3 548,16 | 0 | 0 | 0 | 3 548,16 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром Газораспределе-ние Томск» на территории Новосибирской области | - |
|  | Новосибирский район, ст. Мочище | Газопроводы-вводы по ул. Молодежная, ул. Школьная и другие в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 2 |  | 2023 – 2024 | 10 644,89 | 0 | 0 | 0 | 10 644,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 30 |
|  | Новосибирский район, с. Плотниково | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Центральная в с. Плотниково Новосибирского района Новосибирской области | 0,15 |  | 2026 | 934,86 | 0 | 0 | 0 | 934,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Каргатский район, г. Каргат | Газопроводы - вводы по ул. Советская (229д-355д), ул. Крестьянская, ул. Первомайская в г. Каргат Каргатского района Новосибирской области | 0,1033 | Н0001584 | 2025 | 1 022,12 | 0 | 0 | 0 | 1 022,12 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 10 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Короленко, д. 1Б | 0,0132 | Н0001672 | 2023 – 2024 | 237,70 | 0 | 0 | 0 | 237,70 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: ул.Энергетиков, д. 2Б, в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2023– 2028 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Тогучинский район, с. Льниха | Газопроводы-вводы по ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. Центральная и другие в с. Льниха Тогучинского района Новосибирской области | 0,313 | Н0001632 | 2023–2024 | 2102,76 | 0 | 0 | 0 | 2102,76 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 39 |
|  | Мошковский район, р.п. Мошково | Газопроводы - вводы по ул. М. Горького, ул. Трудовая и другие в р.п. Мошково Новосибирского района Новосибирской области | 0,65 |  | 2023–2024 | 4 051,08 | 0 | 0 | 0 | 4 051,08 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 9 |
|  | Болотнинский район г. Болотное | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Панфилова, ул. Челюскинцев, ул. Алтайская в г.Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 1,35 |  | 2023 | 7 185,30 | 0 | 0 | 0 | 7 185,30 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 17 |
|  | Болотнинский район г. Болотное | Газопроводы-вводы к жилым домам расположенным по адресу: ул.Светлая,  д. 7, кв. 1, ул.Светлая, д. 7, кв. 2, ул. Щорса, д. 14, кв. 1, ул. Щорса, д. 14, кв. 2 в г.Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,2 |  | 2023–2024 | 1 246,49 | 0 | 0 | 0 | 1 246,49 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Новосибирский район,  с. Толмачево | Газопроводы-вводы к жилым домам расположенным по ул. Тихая, ул. Снежная , ул. Народная и другие в с. Толмачево Новосибирского района Новосибирской области | 1,25 |  | 2022–2024 | 6 653,06 | 0 | 0 | 0 | 6 653,06 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 18 |
|  | Чулымский район, г. Чулым | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Челюскина в г. Чулым Чулымского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2023 – 2024 | 623,24 | 0 | 0 | 0 | 623,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Купинский район | Газопровод-отвод и ГРС Купино | 4,5 | - | 2023–2024 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газификация» | Программа развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годов ПАО «Газпром», План-график синхронизации выполнения программы развития газоснаб-жения и газификации Новосибирской области на 2023 год | - |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к девятиквартирному жилому дому для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и служебного жилья для отдельных категорий граждан в г. Татарске, Татарского района Новосибирской области, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный район, городское поселение город Татарск, город Татарск, улица Зеленая, земельный участок 2/6. Кадастровый номер ЗУ: 54:37:010110:159 | 0,0102 | Н0001641 | 2023 – 2024 | 180,71 | 0 | 0 | 0 | 180,71 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к комплексу из трех многоквартирных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей в г. Татарске, Татарского района Новосибирской области, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный район, городское поселение город Татарск, улица Зеленая, земельный участок 2/7. Кадастровый номер земельного участка: 54:37:010110:160 | 0,07226 | Н0001660 | 2023–2025 | 330,03 | 0 | 0 | 0 | 330,03 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 3 |
|  | Маслянинский район, р.п. Маслянино | Газопровод к трем четырехквартирным жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Октябрьская, дом 92. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010205:171 | 0,1495 | Н0001478 | 2024 | 636,80 | 0 | 0 | 0 | 636,80 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 3 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к комплексу из двух многоквартирных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, расположенный по адресу: НСО, Татарский муниципальный район, г.п. г. Татарск,  г. Татарск, ул. Зеленая, ЗУ 2/8. Кадастровый номер ЗУ 54:37:010110:195 | 0,03015 | Н0001547 | 2023 – 2024 | 749,57 | 0 | 0 | 0 | 749,57 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | Коченевский район,  р.п. Чик | Газопровод к газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Коченевский р-н, рп Чик. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:050131:225 | 0,34 |  | 2023 – 2024 | 1 230,02 | 0 | 0 | 0 | 1 230,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к производственному зданию, расположенный по адресу: Новосибирская область, р-н Татарский, г. Татарск, улица Пограничная, дом 3. Кадастровый номер земельного участка: 54:37:020309:3 | 0,16921 | Н0001546 | 2025 | 846,02 | 0 | 0 | 0 | 846,02 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод к девятиквартирному жилому дому для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, расположенный по адресу: НСО, Татарский муниципальный район, г.п. г. Татарск,  г. Татарск, ул. Зеленая, ЗУ 2/9. Кадастровый номер ЗУ 54:37:010110:196 | 0,0623 | Н0001545 | 2025 | 309,93 | 0 | 0 | 0 | 309,93 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод к АИТ для теплоснабжения малоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Новосибирская область, р-н Ордынский,  рп. Ордынское,  ул. Раздольная. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010410:346 | 0,082 |  | 2025 | 296,10 | 0 | 0 | 0 | 296,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Черепановский район, г. Черепаново | Газопровод к складу, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Черепановский муниципальный район, городское поселение город Черепаново, город Черепаново, улица Партизанская. Кадастровый номер земельного участка: 54:28:010201:526 | 0,248 |  | 2025 | 724,79 | 0 | 0 | 0 | 724,79 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, дом 67 | 0,09607 | Н0001607 | 2025 | 929,38 | 0 | 0 | 0 | 929,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Маслянинский район, р.п. Мас-  лянино | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мостовая в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 0,0832 |  | 2024 | 714,31 | 0 | 0 | 0 | 714,31 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Ордынский район, р.п. Ордынское | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ермака д. 24 | 0,05 |  | 2024 | 429,27 | 0 | 0 | 0 | 429,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: Каинский бульвар, ул. Митрохина, ул. Александра Некрасова, ул. Двухреченского, ул. Зырянова, проспект Героев, ул. Дениса Флека, ул. Песчанко, ул. Наумова, ул. Парковая, ул. Жилинского, ул. Шушарина, ул. Аккашкарова, ул. Каштуева, ул. Дальняя, ул. Брусничная, ул. Раздольная, ул. Лебяжья в г. Куйбышеве Нвосибирской области | 17,1 |  | 2024 | 90 340,72 | 0 | 0 | 0 | 90 340,72 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Каинский бульвар, ул. Митрохина, ул. Александра Некрасова, ул. Двухреченского, ул. Зырянова, проспект Героев, ул. Дениса Флека в г. г. Куйбышеве Нвосибирской области | 5,49 |  | 2025 | 32 844,94 | 0 | 0 | 0 | 32 844,94 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 120 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: Каинский бульвар, ул. Песчанко, ул. Наумова, ул. Парковая, ул. Жилинского, ул. Шушарина, ул. Аккашкарова, ул. Каштуева проспект Героев в г. Куйбышеве Новосибирской области | 5,85 |  | 2024 | 34 998,71 | 0 | 0 | 0 | 34 998,71 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 131 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Дальняя в г. г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,45 |  | 2025 | 2 804,59 | 0 | 0 | 0 | 2 804,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Брусничная, ул. Раздольная, ул. Лебяжья  в г. Куйбышеве Нвосибирской области | 5,31 |  | 2025 | 31 768,06 | 0 | 0 | 0 | 31 768,06 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 93 |
|  | Куйбышевский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Ясная, ул. Сосновая, ул. Рябиновая, проезд Цветной, ул. Народная, пер. Радужный, ул. Радужная, ул. Спортивная в г. Куйбышеве Новосибирской области | 3,105 |  | 2025 | 16 526,20 | 0 | 0 | 0 | 16 526,20 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 71 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Тихая, ул. Лунная, ул. Клубничная, ул. Снежная, ул. Новогодняя, ул. Осенняя, ул. Олимпийская в г. Куйбышеве Новосибирской области | 4,455 |  | 2025 | 23 711,50 | 0 | 0 | 0 | 23 711,50 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 97 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Кленовая, ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Иванова, ул. Мелиоративная, ул. Войкова,  ул. Усова в г. Куйбышеве Новосибирской области | 2,61 |  | 2024 | 13 891,59 | 0 | 0 | 0 | 13 891,59 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 66 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Кирзавод в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,36 |  | 2025 | 2 243,67 | 0 | 0 | 0 | 2 243,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Яненко, ул. Счастливая, ул. Рождественская, ул. Казынко, ул. Гранатовая, ул. Каштановая, ул. Вишневая  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 3,195 |  | 2024 | 18 585,27 | 0 | 0 | 0 | 18 585,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Яненко, ул. Счастливая, ул. Рождественская, ул. Казынко, ул. Гранатовая, ул. Каштановая, ул. Вишневая в г. Куйбышеве Новосибирской области | 3,195 |  | 2024 | 17 005,22 | 0 | 0 | 0 | 17 005,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 158 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Каинская, ул. Анатолия Петрова, ул. 70 лет Победы, ул. Сиреневая в г. Куйбышеве Новосибирской области | 5,22 |  | 2024 | 32 019,64 | 0 | 0 | 0 | 32 019,64 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Каинская, ул. Анатолия Петрова, ул. 70 лет Победы, ул. Сиреневая в г. Куйбышеве Новосибирской области | 5,22 |  | 2024 | 31 229,62 | 0 | 0 | 0 | 31 229,62 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 142 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Щетинкина в г. Куйбышев Новосибирская область | 1,935 |  | 2024 | 10 298,93 | 0 | 0 | 0 | 10 298,93 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 38 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Державина, ул. Свободы, ул. Моховая в г. Куйбышеве Новосибирской области | 3,195 |  | 2025 | 17 795,24 | 0 | 0 | 0 | 17 795,24 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Державина, ул. Свободы, ул. Моховая в г. Куйбышеве Новосибирской области | 3,195 |  | 2025 | 17 005,22 | 0 | 0 | 0 | 17 005,22 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 71 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: пер. Куприна, ул. Куприна, ул. 19 Партсъезда, ул. Достоевского, ул. Нахимова, ул. Советская, ул. Кутузова, ул. Павлова, ул. Глинки  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 9,9 |  | 2025 | 60 018,61 | 0 | 0 | 0 | 60 018,61 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская, ул. Кутузова,ул. Павлова, ул. Глинки, ул. Войкова, ул. Суворова в г. Куйбышев Новосибирская область | 2,34 |  | 2025 | 12 454,53 | 0 | 0 | 0 | 12 454,53 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №  1550 | 68 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Куприна, ул. Куприна, ул. 19 Партсъезда, ул. Достоевского,  ул. Нахимова в г. Куйбышеве Новосибирской области | 7,56 |  | 2025 | 45 229,10 | 0 | 0 | 0 | 45 229,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 174 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Новая, ул. Войкова  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,305 |  | 2025 | 7 735,82 | 0 | 0 | 0 | 7 735,82 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Новая, ул. Войкова в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,305 |  | 2024 | 6 945,79 | 0 | 0 | 0 | 6 945,79 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 37 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Державина, ул. Березовая  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,98 |  | 2024 | 10 538,45 | 0 | 0 | 0 | 10 538,45 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 27 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | ГГазопроводы-вводы по ул. Кооперативная, ул. Каинская в г. Куйбышеве Новосибирской области | 4,95 |  | 2025 | 26 346,11 | 0 | 0 | 0 | 26 346,11 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 106 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Мошнинская  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 2,7 |  | 2025 | 14 370,61 | 0 | 0 | 0 | 14 370,61 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 34 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Максима Горького, ул. Войкова, ул. Ушинского, ул. Чкалова, ул. Тимирязева, ул. Гайдара, в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,845 |  | 2025 | 9 819,91 | 0 | 0 | 0 | 9 819,91 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 32 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Кутузова, ул. Грибоедова, ул. Суворова в г. Куйбышеве Новосибирской области | 2,97 |  | 2024 | 15 807,67 | 0 | 0 | 0 | 15 807,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 58 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Советская в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,72 |  | 2025 | 4 487,35 | 0 | 0 | 0 | 4 487,35 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 16 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Фрунзе в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,26 |  | 2025 | 7 496,31 | 0 | 0 | 0 | 7 496,31 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Фрунзе в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,26 |  | 2025 | 6 706,28 | 0 | 0 | 0 | 6 706,28 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 23 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Александра Невского в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,495 |  | 2025 | 3 085,05 | 0 | 0 | 0 | 3 085,05 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Первомайская в г. Куйбышеве | 0,63 |  | 2025 | 3 926,43 | 0 | 0 | 0 | 3 926,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №  1550 | 5 |
|  | Куйбышевский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Совхозная  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 2,79 |  | 2025 | 14 849,63 |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 63 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Набережная  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 2,295 |  | 2025 | 12 215,02 | 0 | 0 | 0 | 12 215,02 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №  1550 | 37 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Спартака  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 1,575 |  | 2025 | 8 382,85 | 0 | 0 | 0 | 8 382,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 36 |
|  | Куйбышев-ский район, г. Куйбышев | Газопроводы-вводы по ул. Лазурная  в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,36 |  | 2025 | 2 243,67 | 0 | 0 | 0 | 2 243,67 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 8 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Зеленая, Рабочая, Пушкина, Лермонтова, Линейная, Восточная, Чапаева, Ломоносова, Герцена в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 13,275 |  | 2025 | 69 873,05 | 0 | 0 | 0 | 69 873,05 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Зеленая, Рабочая, Пушкина, Лермонтова в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 7,47 |  | 2024 | 44 690,66 | 0 | 0 | 0 | 44 690,66 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 168 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Восточная, Чапаева, Ломоносова, Герцена в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 5,76 |  | 2024 | 34 460,27 | 0 | 0 | 0 | 34 460,27 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 130 |
|  | Чановский район, р.п. Чаны | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Линейная в р.п. Чаны Чановского района Новосибирской области | 0,225 |  | 2024 | 1 402,30 | 0 | 0 | 0 | 1 402,30 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, пер. Лесной,  пер. Ломоносова, пер. Степной, ул. З. Космодемьянской, ул. Мичурина, ул. А. Матросова, пер. Гастелло, пер. Герцена, ул. Союзная, пер. Чапаева, пос. Южный,ул. Свердлова, пер. Никитинский, пер. Революционный, пер. Ульяновский, ул. Южная, ул. Кирова, пер. Паровозный, пер. Байдина, пер. Рабочий, пер. Вагонный, пер. Транспортный  в г. Татарске Новосибирской области | 20,385 |  | 2024 | 107 240,34 | 0 | 0 | 0 | 107 240,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. З. Космодемьянской, ул. Мичурина, ул. А. Матросова, пос. Южный, ул. Свердлова, пер. Ломоносова, пер. Герцена, пер. Ломоносова, пер. Степной, пер. Гастелло, пер. Никитинский, пер. Лесной, в г. Татарске Новосибирской области | 7,245 |  | 2024 | 43 344,55 | 0 | 0 | 0 | 43 344,55 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 164 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. А. Матросова, ул. Южная, пер. Герцена, пер. Степной, пер. Чапаева, ул. Кирова, ул. Союзная, пер. Революционный в г. Татарске Новосибирской области | 6,93 |  | 2024 | 41 460,01 | 0 | 0 | 0 | 41 460,01 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 157 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Транспортный, пер. Вагонный, ул. Кирова, пер. Рабочий, пер. Байдина, пер. Паровозный, ул. Союзная, ул. А. Матросова, пер. Декабристов, пер. Ульяновский, пер. Чкалова,ул. 1-й Околоток в г. Татарске Новосибирской области | 6,075 |  | 2024 | 36 344,81 | 0 | 0 | 0 | 36 344,81 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 141 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу ул. Посёлок Мясной в г. Татарске Новосибирской области | 1,35 |  | 2024 | 7 975,33 | 0 | 0 | 0 | 7 975,33 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу ул. Посёлок Мясной в г. Татарске Новосибирской области | 1,35 |  | 2024 | 7 185,30 | 0 | 0 | 0 | 7 185,30 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 30 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу ул. Ю.Смирнова, О.Кошевого в г.Татарске Новосибирской области | 0,99 |  | 2024 | 6 170,10 | 0 | 0 | 0 | 6 170,10 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 23 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу ул. Довыскибо в г. Татарске Новосибирской области | 0,18 |  | 2025 | 1 121,84 | 0 | 0 | 0 | 1 121,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу пер. Советский в г. Татарске Новосибирской области | 0,09 |  | 2025 | 772,69 | 0 | 0 | 0 | 772,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 3 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу ул. Советская, ул. Восточная в г. Татарске Новосибирской области | 0,18 |  | 2025 | 1 121,84 | 0 | 0 | 0 | 1 121,84 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 4 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу ул. Володарского  в г. Татарске Новосибирской области | 0,225 |  | 2025 | 1 402,30 | 0 | 0 | 0 | 1 402,30 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 5 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Октябрьская  в г. Татарске Новосибирской области | 0,09 |  | 2025 | 772,69 | 0 | 0 | 0 | 772,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Газопровод-ввод к жилому, расположенному по адресу: ул. Смирновская, д. 85,  г. Татарск, Новосибирская область | 0,045 |  | 2025 | 386,34 | 0 | 0 | 0 | 386,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 1 |
|  | Татарский район, г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Лазо в г. Татарске Новосибирской области | 0,09 |  | 2025 | 772,69 | 0 | 0 | 0 | 772,69 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 2 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 13 |  | 2027 | 70 828,39 | 0 | 0 | 0 | 70 828,39 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 | |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Алтайская, ул. Полевая, ул. Березовая, ул. Виталия Сахно, ул. Марии Гориной, ул. Николая Косых, ул. Новая с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,69 |  | 2024 | 24 379,99 | 0 | 0 | 0 | 24 379,99 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 95 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Солнечная, ул. Молодежная, Алтайская с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,735 |  | 2024 | 19 879,34 | 0 | 0 | 0 | 19 879,34 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 132 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Зеленая, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Сибирская с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,78 |  | 2024–2025 | 20 118,85 | 0 | 0 | 0 | 20 118,85 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 133 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, пер. Боровой, ул. Гагарина, пер. Горный с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,825 |  | 2023–2024 | 20 358,36 | 0 | 0 | 0 | 20 358,36 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 84 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Луговая, ул. Школьная, пер. Кооперативный, ул. Гагарина с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,87 |  | 2023–2024 | 20 597,87 | 0 | 0 | 0 | 20 597,87 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 113 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Бердская, пер. Бердский, пер. Заречный с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,915 |  | 2023–2025 | 20 837,38 | 0 | 0 | 0 | 20 837,38 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 129 |
|  | Маслянинский район, с. Мамоново | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Травянская с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 3,96 |  | 2024–2025 | 21 076,89 | 0 | 0 | 0 | 21 076,89 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 7 |
|  | Новосибирский район,  с. Ленинское | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: с. Ленинское Новосибирский район Новосибирской области | 12 |  | 2024–2025 | 64 103,86 | 0 | 0 | 0 | 64 103,86 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021  № 1550 | 0 |
|  | Маслянинский район, с. Бажинск | Газоснабжение с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области. Газопровод высокого давления | 2,112 |  | 2024–2028 | 74 750,08 | 0 | 0 | 0 | 74 750,08 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-делительным сетям ООО «Газпром Газораспре-деление Томск» на территории Новосибирской области | 3 |
|  | Маслянинский район, с. Бажинск | Газоснабжение с. Бажинск Маслянинского района Новосибирской области. Газопровод низкого давления | 15,756 |  | 2024–2028 | 176 273,15 | 0 | 0 | 0 | 176 273,15 | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-делительным сетям ООО «Газпром Газораспре-деление Томск» на территории Новосибирской области | 228 |
|  | Мошковский район | Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления, ГРПШ для газоснабжения домовладений, расположенных в СНТ «Раздолье» п. Октябрьский | 3,2 км  (248 м3/час) | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | - | за счет средств членов СНТ «Раздолье» | 62 |
|  | Искитимский район | Газопровод высокого давления, распределительный газопровод низкого давления, ГРПШ для газоснабжения домовладений, расположенных в СНТ «ЦВЕТОВОД»  п. Зональный | 0,8 км (153 м3/час) | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | - | за счет средств членов  СНТ «ЦВЕТОВОД» | 34 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод для газоснабжения объекта - «Многоэтажные жилые дома с подземной автостоянкой и объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, в границах улиц Тополевой, Военная Горка (5-я линия)» | 528,85 м3/час | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | - |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления для газоснабжения многоквартирных, многоэтажных домов, расположенных по адресу:г. Новосибирск, ул. Большая с кадастровым участком: 54:35:061060:33 | 319,36 м3/ч | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | частные привлеченные средства | - |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления для газоснабжения многоквартирных, многоэтажных домов, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Краузе с кадастровым номером: 54:35:041005:2062 | 303,63 м3/час | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | частные привлеченные средства | - |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод низкого давления для перевода на природный газ многоквартирного жилого дома по ул. Владимировский спуск, 11 | 18,732 | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 1 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по пр. Карла Маркса и ул. Ватутина, Новогодняя, Космическая | 525,467 | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 24 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по пр. Карла Маркса и ул. Ватутина, Новогодняя, Космическая | 525,467 | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 24 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Мира и Бетонная | 82,809 | - | 2023–2025 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 14 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по улицам Плахотного, Титова, Крашенинникова, Станиславского и 3-му пер. Крашенинникова | 258,183 | - | 2024 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 19 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Мичурина, Писарева, Кольцова | 86,612 | - | 2023–2024 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 4 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Степная | 48,825 | - | 2023–2024 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 2 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Станиславского, Костычева, Титова | 234,81 | - | 2023–2024 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 7 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Титова, Римского-Корсакова, Плахотного | 127,71 | - | 2024 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 9 |
|  | г. Новосибирск | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по ул. Титова, Серафимовича, Плахотного | 104,222 | - | 2023–2024 | - | - | - | - | - | департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  Новосибирска | муниципальная программа  от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйства города Новосибирска» | 6 |
|  | Новосибирский район | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов ООО «Геосити», расположенных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский района, МО Томачёвский сельсовет, земельные участки с кадастровыми номерами:  54:19:034001:1055  54:19:034001:1056  54:19:034001:1057  54:19:034001:1058 | 665 | - | 2024–2027 | - | - | - | - | - | - | собственные средства ООО «Геосити», ИНН 5404397738 | 201 |
|  | Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 220 | Газопровод высокого давления от ул.Северной к земельному участку 54:35:033060:35 для газоснабжения производственных корпусов | 0,27 км (630 м3/час) | - | 2024–2025 | - | - | - | - | - | - | собственные средства ИП Сааташвили И.О., ИНН 540517190572 | 4 |
|  | г. Бердск | Распределительный газопровод для газоснабжения санатория «Сосновка», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010876:151 (ООО «ЭНЕРГИЯ») | 1024,24 м3/час | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | - |
|  | Новосибирский район, р.п. Кольцово | Газопровод высокого давления, к комплексу зданий, расположенных в Новосибирской области, Новосибирский район, р.п. Кольцово. Кадастровый номер земельных участков: 54:19:164801:1229, 54:19:164801:1228 54:19:164801:1241 | 500 м3/час | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | - |
|  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет,  п. Элитный | Газопровод высокого давления к строящимся объектам, расположенным по адресу: Новосибирская область, Мичуринский сельсовет, п. Элитный с кадастровыми номерами земельных участков:  54:19:081301:9703, 54:19:081301:9704 | 70,1 м3/час | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | - |
|  | Мошковский район,  с. Новомош-ковское, ул. Широкая,  п. «Новый свет» | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения коттеджного поселка «Новый свет», находящегося по адресу: НСО, Мошковский район, с.Новомошковское, ул.Широкая с кадастровыми номерами земельных участков: 54:18:050501:2609; 54:18:050501:2607 | 300 м3/час | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 42 |
|  | г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 | Газопровод высокого давления строящегося объекта, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 с кадастровым номером земельного участка: 54:35:041122:374 | 124,5 м3/час | - | 2024–2028 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | - |
|  | Новосибирский район, сельсовет Плотникова | Строительство газораспределительной сети до земельных участков с кадастровыми номерами участка: 54:19:153401:7198; 54:19:153401:7199; 54:19:153401:7200 | 1822,96 м3/час | - | 2025 –2026 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | 400 |
|  | Новосибирский район, с. Толмачево | Распределительный газопровод для газоснабжения объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:19:030104:722 | 30 м3/ч | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | частные привлеченные средства | - |
|  | Коченевский район, Прокудский сельсовет | Сеть газораспределения для газоснабжения жилых домов, расположенных на территории ТСН СНТ «Недра-3» Прокудского сельсовета | 0,5 м3/час | - | 2023 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | за счет членов ТСН СНТ  «Недра-3» | 50 |
|  | г. Куйбышев | Газопровод к многоквартирному жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Лесоперевалочная, дом 9 | 0,377 м3/ч | - | 2022–2023 | 342,19518 | 0,00 | 0,00 | 342,19518 | 0,00 | ООО "Газпром газораспределе-ние Томск",  7017203428 | Средства муниципального образован,  Муниципальная целевая программа «Газификация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области  на 2011-2025 годы», утв. Постановлением №541 от 17.09.2010 г. | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления II категории и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Узорная | 129,62 м3/ч |  | 2022 – 2023 | - | - | - | - | - | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Муниципальная программа от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» | 10 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого давления II категории и низкого давления для перевода на природный газ многоквартирных жилых домов по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова | 300 м3/час |  | 2023 | - | - | - | - | - | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Муниципальная программа от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» | 9 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления для перевода многоквартирных жилых домов по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, Макаренко, Столетова | 1015 м3/час |  | 2023 – 2024 | - | - | - | - | - | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города | Муниципальная программа от 19.10.2022 № 3740 «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» | 29 |
|  | Искитимский р-н, п. Барабка | Газопровод высокого давления, ГРПШ, газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Барабка Искитимского р-на Новосибирской области. | 16,6 км |  | 2023 – 2024 | 166 000,0 | 0 | 0 | 0 | 166 000,00 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 80 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Маслянинский, р.п. Маслянино, ул. Степная. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010312:289 | 0,014 | Н0001477 | 2023 – 2024 | 280,74 | 0 | 0 | 0 | 280,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к четырех квартирному жилому дому в р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, предназначенному для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, р-н Маслянинский, р.п. Маслянино, ул.Учительская, дом.5. Кадастровый номер земельного участка:54:17:022103:41 | 0,0095 | Н0001479 | 2023–2027 | 157,38 | 0 | 0 | 0 | 157,38 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 4 |
|  | рп. Посевная | Газопровод к средней общеобразовательной школе в р.п. Посевная Черепановского района, расположенной по адресу: обл. Новосибирская, р-н Черепановский, рп. Посевная, ул. Островского, 43 | 0,0242 | Н0001480 | 2024 | 363,00 | 0 | 0 | 0 | 363,00 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к многоквартирному многоэтажному жилому дому, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск. Кадастровый номер земельного участка 54:35:073540:298 | 0,6153 | Н0001485 | 2024 | 6 837,82 | 0 | 0 | 0 | 6 837,82 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод высокого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Ягодная, д. 1, р.п. Маслянино, Маслянинского района, Новосибирской области | 0,235 | Н0001515 | 2024 | 1 869,30 | 0 | 0 | 0 | 1 869,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №  1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственному помещению, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54/1. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061490:114 | 0,0163 | Н0001528 | 2025 | 154,27 | 0 | 0 | 0 | 154,27 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
|  | ст. Мочище | Газопровод низкого давления к объекту индивидуального жилищного строительства, расположенному по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Космонавтов. Кадастровый номер земельного участка 54:19:110102:1873 | 0,0931 | Н0001530 | 2024 | 845,35 | 0 | 0 | 0 | 845,35 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Болотное | Газопровод - ввод к жилому дому, расположенному по адресу: ул.Западная, д. 23 в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 0,042 | Н0001535 | 2024 | 162,12 | 0 | 0 | 0 | 162,12 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Новотырышкино | Распределительный газопровод с. Новотырышкино | 24,33 |  | 2024 | 299,31 | 0 | 0 | 0 | 299,31 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | План строительства внутрипоселковых газопроводов в 2024 - 2027 году | 465 |
|  | Чановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ленина, ул. Садовая в р.п. Чаны Новосибирской области | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Черепановский р-н | Газопровод-ввод для жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 14б, п. Майский, Черепановский район, Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Линейная, п. Искра, Черепановский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Центральная, п. Искра, Черепановский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Набережная, п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,48 |  | 2024 | 2 854,56 | 0 | 0 | 0 | 2 854,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Комсомольская, п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,27 |  | 2024 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Комсомольская,  п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,18 |  | 2024 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лесная,  п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Рабочая,  п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,15 |  | 2024 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Набережная, п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Центральная,  п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ленина, п. Зимовье, Черепановский район, Новосибирская область | 0,15 |  | 2024 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Садовая,  ул. Шоссейная, п. Бочкарево, Черепановский район, Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Коченевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адрес ул. Камышенская, р.п. Коченево, Коченевский район | 0,6 |  | 2024 | 3 568,20 | 0 | 0 | 0 | 3 568,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Коченевский р-н | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории СНТ «Светлана», р.п. Коченево, Коченевский район | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 49 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адрес ул. Учительская, ул. Советская, ул. Октябрьская в с. Огнева Заимка Черепановский район | 0,78 |  | 2025 | 4 638,66 | 0 | 0 | 0 | 4 638,66 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 26 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адрес ул. Боровая, ул. Интернациональная в с. Огнева Заимка Черепановский район | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адрес ул. Заречная, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Боровая в с. Огнева Заимка Черепановский район | 0,96 |  | 2024 | 5 709,12 | 0 | 0 | 0 | 5 709,12 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 32 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская, ул. Учительская, ул. Школьная в с. Огнева Заимка Черепановский район Новосибирская область | 0,27 |  | 2024 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сельская, ул. Тракторная, ул. Учительская, ул. Центральная в п. Привольный Черепановский район Новосибирская область | 1,11 |  | 2024 | 7 454,57 | 0 | 0 | 0 | 7 454,57 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 37 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы по ул. Молодежная в п. Привольный Черепановский район Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Зеленая, ул. Семилетки, ул. Совхозная в ст. Безменово Черепановский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных в микрорайоне Олимп в с. Ленинское | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных в микрорайоне Олимп в с. Ленинское | 3 |  | 2024 | 20 147,49 | 0 | 0 | 0 | 20 147,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 95 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Светлая, ул. Боровая в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Светлая, ул. Боровая в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 0,78 |  | 2024 | 4 638,66 | 0 | 0 | 0 | 4 638,66 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 26 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Пушкина в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 1,6 |  | 2025 | 10 745,33 | 0 | 0 | 0 | 10 745,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 44 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Березовая, ул. Дачная, ул. Мира,  пер. Малый, пер. Молочный, ул. Почтовая, ул. Советская, пер. Северный в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 1 |  | 2024 | 8 224,89 | 0 | 0 | 0 | 8 224,89 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Советская, пер. Северный в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 2,5 |  | 2025 | 16 789,58 | 0 | 0 | 0 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 59 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Почтовая, пер. Малый в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 3,8 |  | 2025 | 25 520,15 | 0 | 0 | 0 | 25 520,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 124 |
|  | Ордынский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. 2-ой переулок Ильича в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Мира, ул. Дачная, ул. Березовая, пер. Молочный в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 3,5 |  | 2025 | 23 505,41 | 0 | 0 | 0 | 23 505,41 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 115 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. 1-й переулок Ильича, ул. Сахалинская в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Августовская, пер. Августовский, ул. Восточная, пер. Ильича 2-й, ул. Ильича, ул. Кузбасс, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Сахалинская в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области | 1,8 |  | 2025 | 14 804,80 | 0 | 0 | 0 | 14 804,80 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Багратиона, ул. Свободы,  ул. Кунгурова в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 2,5 |  | 2025 | 16 789,58 | 0 | 0 | 0 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Взлетная, ул. Полевая в ст. Мочище Новосибирского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Августовская, пер. Августовский, ул. Восточная, пер. Ильича 2-й, ул. Ильича, ул. Кузбасс, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Сахалинская в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области | 4,8 |  | 2025 | 32 235,98 | 0 | 0 | 0 | 32 235,98 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 156 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Сахалинская, ул. Садовая в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Чановский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Железнодорожная в п. Озеро-Карачи Чановского района Новосибирской области | 1,5 |  | 2024 | 12 337,34 | 0 | 0 | 0 | 12 337,34 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Барабинский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Зеленая в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Барабинский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Зеленая в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,69 |  | 2024 | 4 103,43 | 0 | 0 | 0 | 4 103,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 24 |
|  | Барабинский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Шевченко, ул. Ломоносова, пер. Рабочий, пер. Черняховского, пер. Веточный в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 3 |  | 2025 | 20 147,49 | 0 | 0 | 0 | 20 147,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 87 |
|  | Барабинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Партизанская, ул. Железняка, пер. Новопокровский в г. Барабинске Барабинский район Новосибирской области | 0,15 |  | 2024 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Барабинский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Барабинская в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Железнодорожная, ул. Коммунистическая, ул. Молодежная, ул. Центральная, пер. Первый, ул. Новая в с. Льниха, Тогучинского района Новосибирской области | 2 |  | 2024 | 13 431,66 | 0 | 0 | 0 | 13 431,66 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 36 |
|  | Каргатский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пугачёва в г. Каргат Новосибирской области | 1,8 |  | 2024 | 12 088,49 | 0 | 0 | 0 | 12 088,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 49 |
|  | Барабинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Центральная п. Горка Барабинский район Новосибирской области | 0,24 |  | 2024 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Каргатский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Коммунистическая, пер. Коммунистический в г. Каргат Новосибирской области | 16 |  | 2024 | 51 353,60 | 0 | 0 | 0 | 51 353,60 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 62 |
|  | Барабинский р-н | Сеть газораспределения высоко давления для газоснабжения жилых домов по ул. Барабинская в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Татарский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Гайдара, ул. Каратканская, ул. Краснофлотская, М.Горького, пер. Пионерский, ул. Ст. Разина, ул. Татарская в г. Татарск Новосибирской области | 0,3 |  | 2024 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карла Маркса, ул. Соловьева, ул. Ольги Жилиной, Революционный проспект, ул. Пролетарская, ул. Ленина, пер. Строителей,  ул. Пролетарская, пер. Октябрьский, пер. Майский, ул. Новоселов в р.п. Колывань Колыванкий район Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 213 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карла Маркса, ул. Соловьева, ул. Ольги Жилиной, Революционный проспект, ул. Пролетарская, ул. Ленина, пер. Строителей, ул. Пролетарская, пер. Октябрьский, пер. Майский, ул. Новоселов в р.п. Колывань Колыванкий район Новосибирская область | 14 |  | 2025 | 122 389,82 | 0 | 0 | 0 | 122 389,82 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 213 |
|  | Колыванский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ворошилова, ул. Заводская, ул. Кедровая, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, ул. Крылова, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. М. Горького, ул. Маяковского, ул. Московская, ул. Пролетарская, ул. Сергиенко, Революционный проспект, ул. Чехова, ул. Щетинкина в р.п. Колывань Колыванский район Новосибирской области | 1 |  | 2025 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 24 |
|  | Колыванский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, ул. Весенняя, ул. Сибирская в с. Скала Колыванский район Новосибирской области | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Гаранина, ул. Ермака, ул. Есенина,  ул. Кандикова, ул. Ленина, ул. М. Горького, ул. Морозова, ул. Новосельская, ул. Садовая, ул. Трудовая, ул. Халтурина в с. Верх-Ирмень, ул. Ст. Разина, ул. Комсомольская, ул. Кандикова в д. Поперечное Ордынского района Новосибирской области | 2 |  | 2024 | 16 449,78 | 0 | 0 | 0 | 16 449,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Морозова, ул. Ленина,  ул. Новосельская, ул. Садовая в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | 12 |  | 2025 | 38 515,20 | 0 | 0 | 0 | 38 515,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 202 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. М. Горького, ул. Трудовая в  с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | 3,35 |  | 2025 | 22 498,03 | 0 | 0 | 0 | 22 498,03 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 97 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Кандикова в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | 3,8 |  | 2024 | 25 520,15 | 0 | 0 | 0 | 25 520,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 127 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Комсомольская, ул. Ст. Разина  д. Поперечное Ордынского района Новосибирской области | 2,5 |  | 2024 | 16 789,58 | 0 | 0 | 0 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 113 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кленовой в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Гагарина, ул. Ермака,  ул. Есенина, ул. Халтурина в с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | 3,65 |  | 2025 | 24 512,78 | 0 | 0 | 0 | 24 512,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 107 |
|  | Ордынский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Агрогородок, ул. Партизанская с. Верх-Ирмень Ордынский район Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Радиаторная г. Искитим Новосибирская область | 0,2 |  | 2024 | 1 644,98 | 0 | 0 | 0 | 1 644,98 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Радиаторная г. Искитим Новосибирская область | 4 |  | 2024 | 26 863,32 | 0 | 0 | 0 | 26 863,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных в мкр. Южный г. Искитим Новосибирская область | 0,2 |  | 2024 | 1 644,98 | 0 | 0 | 0 | 1 644,98 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных в мкр. Южный г. Искитим Новосибирская область | 3 |  | 2024 | 20 147,49 | 0 | 0 | 0 | 20 147,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Озерная, ул. Равнинная, ул. Партизанская, ул. Совхозная,  ул. Низинная в г. Искитим Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Озерная, ул. Равнинная, ул. Партизанская, ул. Совхозная,  ул. Низинная в г. Искитим Новосибирская область | 10 |  | 2025 | 87 421,30 | 0 | 0 | 0 | 87 421,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 72 |
|  | Маслянинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Заводская, ул. Колхозная, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Берёзовая в р.п. Маслянино Новосибирской области | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 50 лет Октября в г. Татаск Новосибирская область | 2,5 |  | 2024 | 16 789,58 | 0 | 0 | 0 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Закриевского в г. Татарск Новосибирской области | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Урицкого,ул. К. Либнехта в г. Татарск Новосибирской области | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Чернышевского в г. Татарск Новосибирской области | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Садовая, ул. Линейная в г. Татарск Новосибирской области | 0,45 |  | 2025 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Раздольная в г. Татарск Новосибирской области | 0,16 |  | 2025 | 951,52 | 0 | 0 | 0 | 951,52 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пограничная в г. Татарск Новосибирской области | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северная в г. Татарск Новосибирской области | 0,16 |  | 2024 | 951,52 | 0 | 0 | 0 | 951,52 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Дорожная, ул. Красноармейская, ул. Ленинградская,  ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Уклонная, ул. Элеваторная в г. Искитим Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Дорожная, ул. Красноармейская, ул. Ленинградская,  ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Уклонная, ул. Элеваторная в г. Искитим Новосибирская область | 10 |  | 2025 | 87 421,30 | 0 | 0 | 0 | 87 421,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 99 |
|  | Татарский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Пушкина в г. Татарск Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Каменская, ул. Сахалинская, ул. Сопочная в д. Ермачиха, Тогучинский район Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 17 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Привокзальная, ул. Шоссейная, ул. Тополевая, ул. Майская, ул.Железнодорожная в ж/д ст Буготак Тогучинский район Новосибирская область | 1 |  | 2024 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 24 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, ул.Берёзовая, ул. Привокзальная, ул. Шоссейная,ул. Элеваторная, ул. Майская, ул.Железнодорожная, ул. Сенная в ж/д ст Буготак Тогучинский район Новосибирская область | 1 |  | 2024 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Колхозная, ул.Молодежная, ул. Советская, пер. Центральный, ул. Поперечная в с. Буготак Тогучинский район Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Дачная, ул. Советская с. Буготак Тогучинский район Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Сибирская, ул. Горная, ул. Звездная, ул. Каменская, ул. Карьерная, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Мира, ул. Новогодняя, ул. Октябрьская, ул. Сибирская, пер. Строительный, ул. Центральная р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область | 2 |  | 2025 | 13 431,66 | 0 | 0 | 0 | 13 431,66 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 37 |
|  | Тогучинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Южная, ул. Центральная, ул. Строительная, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Берёзовая, пер. 1-й Южный , пер. 2-ой Строительный в р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область | 1 |  | 2025 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Байдукова г. Обь Новосибирская область | 0,16 |  | 2025 | 951,52 | 0 | 0 | 0 | 951,52 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Байдукова г. Обь Новосибирская область | 0,27 |  | 2024 | 2 220,72 | 0 | 0 | 0 | 2 220,72 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Байдукова г. Обь Новосибирская область | 0,27 |  | 2024 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Щорса, ул. Черепановская, ул. Котовского, ул. Советская в г. Искитим Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Щорса, ул. Черепановская, ул. Котовского, ул. Советская в г. Искитим Новосибирская область | 0,93 |  | 2025 | 5 530,71 | 0 | 0 | 0 | 5 530,71 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 31 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Казарма 60 км в г. Искитим Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 1 233,73 | 0 | 0 | 0 | 1 233,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Казарма 60 км в г. Искитим Новосибирская область | 2,5 |  | 2025 | 16 789,58 | 0 | 0 | 0 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Казарма 52 км в г. Искитим Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 1 233,73 | 0 | 0 | 0 | 1 233,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Закраевского, ул. Коммунистическая, ул. Красная, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Папшева, ул. Пролетарская, ул. Тургенева, ул. Урицкого, ул. Халтурина, ул. Чехова в г. Куйбышеве Новосибирская область | 2,5 |  | 2025 | 20 562,23 | 0 | 0 | 0 | 20 562,23 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Закраевского, ул. Коммунистическая, ул. Красная, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Папшева, ул. Пролетарская, ул. Тургенева, ул. Урицкого, ул. Халтурина, ул. Чехова в г. Куйбышеве Новосибирская область | 6,15 |  | 2024 | 46 992,46 | 0 | 0 | 0 | 46 992,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 222 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Белинского, ул. Гоголя, ул. Деповская, ул. Димитрова, ул. Добролюбова, пер. Деповской, ул. Дубравная, ул. Дуси Ковальчук, ул. Заводская, ул. Красноармейская, К. Маркса, ул. Линейная, пер. Линейный, ул. Маяковского, ул. Нефтяников, ул. Новая, ул. Семафорная, ул. Строительная, ул. Щетинкина, ул. Школьная, ул. Урманская, пер. Школьный, ул. Хуторская, ул. Р. Люксембург, ул. Северная, ул О. Кошевого, ул. Островского, ул Речная, ул. Степная, пер. Семафорный, ул. Полевая, ул. Чернышевского в г. Чулым Новосибирская область | 1 |  | 2024 | 8 224,89 | 0 | 0 | 0 | 8 224,89 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. О. Кошевого, ул. Островского, ул. Маяковского, ул. Нефтяников в г. Чулым Новосибирская область | 0,38 |  | 2024 | 2 259,86 | 0 | 0 | 0 | 2 259,86 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 47 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Линейный,ул. Линейная, ул. Урманская, ул. Щетинкина, пер. Деповской, ул. Деповская, К. Маркса, ул. Речная, ул. Заводская, ул. Чернышевского в г. Чулым Новосибирская область | 5,43 |  | 2024 | 41 490,90 | 0 | 0 | 0 | 41 490,90 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 181 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красноармейская, ул. Северная, пер. Северный, ул. Добролюбова в г. Чулым Новосибирская область | 3,41 |  | 2024 | 22 900,98 | 0 | 0 | 0 | 22 900,98 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 97 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северная, ул. Белинского, ул. Димитрова, ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Степная, ул. Семафорная, пер. Семафорный, ул. Полевая в г. Чулым Новосибирская область | 8 |  | 2024 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 241 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строительная, ул. Новая, ул. Р. Люксембург, ул. Дубравная, ул. Хуторская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Гоголя, пер. Новый в г. Чулым Новосибирская область | 4,91 |  | 2024 | 32 974,73 | 0 | 0 | 0 | 32 974,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 147 |
|  | г Обь | Газопровод-ввод для жилого дома, расположенного по адресу: ул. Степная, д. 7, г. Обь, Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Чулымский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Транспортников, ул. Сибирская, ул. Ударная в г. Чулым Новосибирской области | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: по ул. Энергетиков, ул. Чкалова, ул. Льва Толстого, ул. Максима Горького в г. Чулым Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 727,23 | 0 | 0 | 0 | 1 727,23 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Чулымский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Калинина, ул. Максима Горького в г. Чулым Новосибирская область | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. 1-я Красноармейская, ул. Закраевского, ул. Красная, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Пиотровского, ул. Пугачева, ул. Свердлова, ул. Энгельса в г. Куйбышеве Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. 1-я Красноармейская, ул. Закраевского, ул. Красная, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Пиотровского, ул. Пугачева, ул. Свердлова, ул. Энгельса в г. Куйбышеве Новосибирская область | 5,3 |  | 2024 | 40 497,57 | 0 | 0 | 0 | 40 497,57 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 168 |
|  | Чулымский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Чкалова в г. Чулым Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Ватутина, ул. 1-я Красноармейская,  ул. Заслонова, ул. Кузнецова, ул. Панфилова, пер. Кузнецова, ул. Рачева, ул. Смирнова, ул. Успенского, ул. Черняховского в г. Куйбышеве Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: ул. Ватутина, ул. 1-я Красноармейская,  ул. Заслонова, ул. Кузнецова, ул. Панфилова, пер. Кузнецова, ул. Рачева, ул. Смирнова, ул. Успенского, ул. Черняховского в г. Куйбышеве Новосибирская область | 3,95 |  | 2024 | 26 527,53 | 0 | 0 | 0 | 26 527,53 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 121 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская, с. Криводановка, Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Казарма 52 км в г. Искитим Новосибирская область | 4,5 |  | 2025 | 30 221,24 | 0 | 0 | 0 | 30 221,24 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Барабинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мира, пер. Восточный, ул. Садовая, ул. Щербаковская, ул. Юбилейная в д. Старощербаково, Барабинский район,Новосибирская область | 0,63 |  | 2025 | 3 746,61 | 0 | 0 | 0 | 3 746,61 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
|  | Барабинский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Куйбышева, ул. Мира, пер. Солнечный, ул. Победы, ул. Сибирская, ул. Ульяновская в д. Новоульяновское, Барабинскай район, Новосибирская область | 0,51 |  | 2025 | 3 032,97 | 0 | 0 | 0 | 3 032,97 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Олимпийская, ул. Журавлиная в р.п. Кольцово Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Колыванский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Озерная, ул. Суворова д. Большой Оеш, Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Колыванский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Котовского, ул. Суворова в д. Подгорная, Колыванский район, Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Березовая, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Светлая, ул. Сибирская в п. Пушной Черепановский район Новосибирская область | 1,29 |  | 2024 | 8 663,42 | 0 | 0 | 0 | 8 663,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 44 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ в г. Искитим Новосибирская область | 10 |  | 2024 | 82 248,90 | 0 | 0 | 0 | 82 248,90 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Станционная в г. Обь Новосибирская область | 2 |  | 2024 | 16 449,78 | 0 | 0 | 0 | 16 449,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Станционная в г. Обь Новосибирская область | 0,35 |  | 2024 | 2 081,45 | 0 | 0 | 0 | 2 081,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 107 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Восточная, ул. Береговая в р.п. Посевная, Черепановский район, Новосибирская область | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Рабочая в г. Обь Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Рабочая в г. Обь Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Баринова, ул. Барнаульская, ул. Матросова, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Союза Молодежи, пер. Солнечный, ул. Цыцаркина, ул. Алтайская, ул. Береговая в г. Черепаново Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высоко давления для газоснабжения жилых домов по ул. Октябрьская, ул. Энергетиков в г. Обь Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 1 233,73 | 0 | 0 | 0 | 1 233,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Октябрьская в г. Обь Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Энергетиков в г. Обь Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 8 |  | 2024 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ленина в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,42 |  | 2024 | 3 454,45 | 0 | 0 | 0 | 3 454,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ленина в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 8 |  | 2025 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 14 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сигнальная в г. Обь Новосибирская область | 1 |  | 2025 | 8 224,89 | 0 | 0 | 0 | 8 224,89 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сигнальная в г. Обь Новосибирская область | 1,88 |  | 2024 | 12 625,76 | 0 | 0 | 0 | 12 625,76 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 46 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Новая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 10 |  | 2024 | 87 421,30 | 0 | 0 | 0 | 87 421,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Матросова, ул. Новая, ул. Фурманова, ул. Восточная, пер. Восточный в р.п. Посевная Черепановский район Новосибирская область | 0,45 |  | 2024 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островского, ул. Калинина в р.п. Посевная Черепановский район Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Нагорной в р.п. Посевная Черепановский район Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 3307 км в г. Обь Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 3307 км в г. Обь Новосибирская область | 0,33 |  | 2025 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу; ул. Гоголя, ул. Свободная, ул. Строителей, ул. Залинейная в р.п. Посевная Черепановский район Новосибирская область | 0,24 |  | 2024 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сибирская, ул. Энгельса, ул. Чкалова в р.п. Посевная Черепановский район Новосибирская область | 0,51 |  | 2024 | 3 032,97 | 0 | 0 | 0 | 3 032,97 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мостовая в с. Медведское Черепановский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Октябрьская, ул. Трактовая в с. Медведское Черепановский район Новосибирская область | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесная, ул. Юбилейная в с. Медведское Черепановский район Новосибирская область | 0,15 |  | 2024 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Барабинский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Фрунзе г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Шатохина в с. Медведское Черепановский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, ул. Шатохина, ул. Юбилейная в с. Медведское Черепановский район Новосибирская область | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мира, ул. Садовая в п. Пушной Черепановский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Линейной в ст. Безменово Черепановский район Новосибирская область | 1,26 |  | 2024 | 10 363,36 | 0 | 0 | 0 | 10 363,36 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Линейной в ст. Безменово Черепановский район Новосибирская область | 1,26 |  | 2024 | 8 461,95 | 0 | 0 | 0 | 8 461,95 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 43 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 10-ой Пятилетки, ул. Армейская, ул. Вокзальная, ул. Зеленая, ул. Майская,ул. Мира, ул. Рабочая, ул. Станционная, ул. Центральная, ул. Элитная, ул. Линейная в ст. Безменово Черепановский район Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 10-ой Пятилетки, ул. Армейская, ул. Вокзальная, ул. Зеленая, ул. Майская,ул. Мира, ул. Рабочая, ул. Станционная, ул. Центральная, ул. Элитная, ул. Линейная в ст. Безменово Черепановский район Новосибирская область | 9 |  | 2024 | 68 769,45 | 0 | 0 | 0 | 68 769,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 270 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Семилетки, ул. Совхозная в ст. Безменово Черепановский район Новосибирская область | 0,57 |  | 2024 | 3 389,79 | 0 | 0 | 0 | 3 389,79 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Центральная в с. Плотниково Новосибирский район Новосибирская область | 1,5 |  | 2024 | 10 073,75 | 0 | 0 | 0 | 10 073,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Центральная с. Плотниково Новосибирский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, ул. Полевая, ул. 25 Партсъезда в с. Плотниково Новосибирский район Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лесная, ул. Трактовая в с. Плотниково Новосибирский район Новосибирская область | 1,5 |  | 2024 | 10 073,75 | 0 | 0 | 0 | 10 073,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская, ул. Полевая, ул. Новокаменская, ул. Трудовая, ул. Нижний Салаир в с. Каменка Новосибирский район Новосибирская область | 1 |  | 2025 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Каменская в с. Каменка Новосибирский район Новосибирская область | 4 |  | 2024 | 26 863,32 | 0 | 0 | 0 | 26 863,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская, ул. Добролюбова в г. Черепаново Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: мкр. Южный в г. Черепаново Новосибирская область | 0,75 |  | 2024 | 4 460,25 | 0 | 0 | 0 | 4 460,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 18 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Чапаева в г. Черепаново Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Тельмана, ул. Союза Молодежи в г. Черепаново Новосибирская область | 0,15 |  | 2027 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 8 |  | 2024 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: мкр. Южный в г. Черепаново Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Светлая, ул. Лесная в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Ордынский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Ильича, ул. Садовая в п. Чернаково Ордынского района Новосибирской области | 0,12 |  | 2025 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: проспект Петра Великого, ул. Бисмарка 1-й проезд, ул. Бисмарка 2-й проезд, ул. Бисмарка 4-й проезд, ул. Бисмарка 5-й проезд, Свободы проспект, Свободы 4-й проезд, ул. Столыпина, ул. Энтузиастов, проспект Частикина в с. Алексеевка Новосибирский район Новосибирская область | 1 |  | 2024 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Капитанская в г. Новосибирск | 2,5 |  | 2024 | 16 789,58 | 0 | 0 | 0 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ «Связист» в г. Искитим Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов на территории Западный жилмассив в г. Искитим Новосибирская область | 0,5 |  | 2024 | 4 112,45 | 0 | 0 | 0 | 4 112,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов на территории Западный жилмассив в г. Искитим Новосибирская область | 6 |  | 2025 | 45 846,30 | 0 | 0 | 0 | 45 846,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Каргатский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Элеваторская в г. Каргат Новосибирская область | 0,66 |  | 2024 | 3 925,02 | 0 | 0 | 0 | 3 925,02 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Заобская, ул. Штурвальная в г. Новосибирск | 3 |  | 2025 | 20 147,49 | 0 | 0 | 0 | 20 147,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Каргатский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Заречная, ул. Свободы, ул. Восточная, ул. Рабочая, ул. Вокзальная, ул. Советская в г. Каргат Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Каргатский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Вокзальная, ул. Некрасова, ул. Северная, ул. Мостовая, ул. Вокзальная в г. Каргат Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Каргатский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мичурина в г. Каргат Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Каргатский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Чапаева в г. Каргат Новосибирская область | 0,12 |  | 2025 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Портовая, ул. Белостокская в г. Новосибирск | 2,3 |  | 2024 | 15 446,41 | 0 | 0 | 0 | 15 446,41 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Мошковский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. 1-ая Линейная в рп Станционно-Ояшинский Мошковский район Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 2-ая Линейная в рп Станционно-Ояшинский Мошковский район Новосибирская область | 3 |  | 2024 | 20 147,49 | 0 | 0 | 0 | 20 147,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Восточная в р.п. Колывань Новосибирская область | 2,7 |  | 2024 | 18 132,74 | 0 | 0 | 0 | 18 132,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Калинина, ул. Молодежная, М. Горького в р.п. Колывань Новосибирская область | 8 |  | 2024 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 23 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карла Маркса в р.п. Колывань Новосибирская область | 4 |  | 2024 | 26 863,32 | 0 | 0 | 0 | 26 863,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина в р.п. Колывань, Колыванский район Новосибирская область | 4 |  | 2025 | 26 863,32 | 0 | 0 | 0 | 26 863,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вагайцевская в  р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,33 |  | 2025 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лесное шоссе в г. Новосибирск, Новосибирская область | 0,51 |  | 2025 | 4 194,69 | 0 | 0 | 0 | 4 194,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Колыванский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Партизанская в д. Подгорная, Колыванский район Новосибирская область | 6 |  | 2024 | 45 846,30 | 0 | 0 | 0 | 45 846,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Ордынский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вагайцевская в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Снежная в  р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,36 |  | 2024 | 2 140,92 | 0 | 0 | 0 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кирова, ул. Школьная в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Первомайская, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Рабочая, переулок Первомайский,ул. Мира, ул. Грибная, ул. Вадима Лапова, ул. Лесная, Тракторная, ул. Совхозная, ул. Целинстрой, ул. Светлая в с. Сокур, Мошковский район, Новосибирская область | 1,5 |  | 2024 | 12 337,34 | 0 | 0 | 0 | 12 337,34 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лесная, Тракторная, ул. Совхозная, ул. Целинстрой, ул. Рабочая, ул. Первомайская, переулок Первомайский в с. Сокур, Мошковский район, Новосибирская область | 16,5 |  | 2025 | 144 245,15 | 0 | 0 | 0 | 144 245,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 206 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мира, ул. Грибная, ул. Вадима Лапова, ул. Светлая в с. Сокур, Мошковский район, Новосибирская область | 8 |  | 2024 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 31 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная г. Обь Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вишневая в  р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Азимунская, ул. Дальняя в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,45 |  | 2024 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лесное шоссе в г. Новосибирск, Новосибирская область | 8 |  | 2024 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Малиновая, ул. Дорожная, ул. Народная в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 1,2 |  | 2024 | 8 059,00 | 0 | 0 | 0 | 8 059,00 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 40 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Учительская в р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область | 12 |  | 2024 | 104 905,56 | 0 | 0 | 0 | 104 905,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 44 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кирпичная в р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область | 0,39 |  | 2024 | 3 207,71 | 0 | 0 | 0 | 3 207,71 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кирпичная в р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область | 8 |  | 2025 | 61 128,40 | 0 | 0 | 0 | 61 128,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Урожайная в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,39 |  | 2024 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Строительная, ул. Трактовая в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г Обь | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, пер. Береговой в г. Оби Новосибирская область | 1 |  | 2024 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Мошковский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Учительская в р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Степной в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г Обь | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, ул. Вокзальная, ул. О. Кошевого в г. Оби Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Копейкина, ул. Пионерская в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Мошковский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Вокзальная, ул. Линейная, ул. Октябрьская, ул. Энтузиастов в р.п. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Мошковский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Луговая в п. Октябрьский Мошковского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Володарского, ул. Копейкина,ул. Пионерская в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,39 |  | 2024 | 3 207,71 | 0 | 0 | 0 | 3 207,71 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Береговая, ул. Вокзальная, ул. Крылова г. Обь Новосибирская область | 0,15 |  | 2024 | 1 943,17 | 0 | 0 | 0 | 1 943,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Береговая, ул. Вокзальная, ул. Крылова г. Обь Новосибирская область | 1,97 |  | 2024 | 13 939,62 | 0 | 0 | 0 | 13 939,62 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 47 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лесоперевалочная г. Куйбышев Новосибирская область | 0,33 |  | 2024 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная г. Обь Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 1 423,07 | 0 | 0 | 0 | 1 423,07 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Вокзальная г. Обь Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Спирякова в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,1 |  | 2025 | 1 177,21 | 0 | 0 | 0 | 1 177,21 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Черепановский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Пушкина, ул. Вокзальная, ул. Пролетарская,  ул. Интернациональная в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области | 0,3 |  | 2025 | 2 822,18 | 0 | 0 | 0 | 2 822,18 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кирова, ул. Советская в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область. | 0,1 |  | 2025 | 1 177,21 | 0 | 0 | 0 | 1 177,21 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Нагорная в п. Шадриха Новосибирский район Новосибирская область | 9 |  | 2025 | 68 769,45 | 0 | 0 | 0 | 68 769,45 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: мкр. Синтез п. Чернореченский Искитимский район | 0,2 |  | 2025 | 1 999,69 | 0 | 0 | 0 | 1 999,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Искитим | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: мкр. Синтез п. Чернореченский Искитимский район | 5 |  | 2025 | 38 205,25 | 0 | 0 | 0 | 38 205,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 46 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. О. Кошевого, ул. Сибирская г. Куйбышев Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Крупской в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Крупской в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,27 |  | 2025 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Копьева,Мясокомбинаторская, Пожарского в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Копьева в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,36 |  | 2025 | 2 140,92 | 0 | 0 | 0 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Минина в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мясокомбинаторская, ул. Омская в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,24 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Омская, ул. Сарайная в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,45 |  | 2024 | 2 140,92 | 0 | 0 | 0 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Омская (д. 1- д.12) в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,39 |  | 2024 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Омская (д. 16- д. 37) в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,39 |  | 2024 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Омская (д. 45-д. 75а) в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Сарайная, ул. П. Морозова, ул. Артемьева в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,36 |  | 2024 | 2 140,92 | 0 | 0 | 0 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Чайковского, пер. Чайковского , ул. Артемьева, ул. П. Морозова, ул. Юбилейная, ул. Омская г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,54 |  | 2023–2024 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 18 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Белинского,ул. Красная, ул. Коммунальная, ул. Луговая в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,27 |  | 2024 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | г. Татарск | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: ул. Звездная, д. 9, в г. Татарск Новосибирской области | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Татарск | Газопровод низкого давления для газоснабжения здания ГБУЗ Новосибирской области "Станция скорой медицинской помощи" расположенного по адресу: ул. Воинская, д. 11, г. Новосибирск Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | п. Пушной | Газопровод - ввод для газоснабжения Пушнинского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница" расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 18б, п. Пушной, Черепановский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Барьерная, дом 148 | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | п. Восход | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ленина в п. Восход | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
|  | г. Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кольцова в г. Бердске Новосибирский район | 0,15971 | Н0001666 | 2024 | 1531,57 | 0 | 0 | 0 | 1531,57 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Степной в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,33 |  | 2023 – 2024 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Верх-Ирмень | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Кандикова д. 77/1, с. Верх-Ирмень, Ордынского района, Новосибирской области | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Барабинск | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Ермака д. 91, в г. Барабинске Новосибирской области | 0,1 |  | 2023–2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Верх-Ирмень | Газопровод низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Гагарина д. 28/2, с. Верх-Ирмень, Ордынский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Красноводская д. 36, г. Новосибирск, Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Набережное | Газопровод низкого давления до фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: ул. Школьная 6/4 А, с.Набережное, Каргатский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2023 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Северотатарское | Газопровод низкого давления до фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: пер. Кооперативный д. 2а, с. Северотатарское, Татарский район, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Льниха | Газопровод низкого давления до фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: ул. Коммунистическая д. 2, с. Льниха, Тогучинский район, Новосибирская область | 0,01 | Н0001563 | 2025 | 378,07 | 0 | 0 | 0 | 378,07 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | п. Майский | Газопровод низкого давления до фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: ул. Шоссейная 14/1, Черепановский район, п. Майский, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | ст. Безменово | Газопровод низкого давления до врачебной амбулатории расположенной по адресу: ул. Центральная, 74, ст. Безменово, Черепановский район, Новосибирская область | 0,09674 | Н0001671 | 2023 | 1056,27 | 0 | 0 | 0 | 1056,27 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Обь | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-й километр в г. Обь Новосибирская область | 0,5 |  | 2023 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к газоснабжению резидентов ПЛП «Южный» - ООО «Нестле Россия» и ООО «Маслов» | 9,5 |  | 2024 | 525 605,87 | 0 | 0 | 0 | 525 605,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 2 |
|  | Мошковский р-н | Газопровод к нежилому зданию (завод металлоконструкций), расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Мошковский, МО Новомошковский сельсовет. Кадастровый номер ОКС: 54:18:050501:806. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:050501:1971 | 0,1513 | Н0001565 | 2023–2024 | 1 629,68 | 0 | 0 | 0 | 1 629,68 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Болотное | Газопровод к АГНКС, расположенной по адресу: РФ, Новосибирская область, болотнинский р-он, г. Болотное, ул. Новосибирское шоссе, зем.уч. 6б | 0,436 |  | 2025 | 5 096,89 | 0 | 0 | 0 | 5 096,89 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Прокудский с/с Коченевского района | Газопровод к газовой котельной, расположенной по адресу:Новосибирская область, Коченевский район, с/с Прокудский. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:017021:451. | 0,315 |  | 2025 | 3 796,46 | 0 | 0 | 0 | 3 796,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к зданию детской школы искусств в р.п. Ордынское, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010237:203 | 0,15 |  | 2025 | 2 030,70 | 0 | 0 | 0 | 2 030,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу:Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, 29б | 0,339 |  | 2025 | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 2 200,00 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к СТО с офисными помещениями, расположенными по адресу:Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская | 0,6 |  | 2025 | 7 037,79 | 0 | 0 | 0 | 7 037,79 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к складу, расположенному по адресу: Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт,дом 54:35:033006:1661 | 0,55 |  | 2025 | 4 878,75 | 0 | 0 | 0 | 4 878,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к складскому комплексу, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 28/1. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061490:146 | 0,0083 | Н0001614 | 2025 | 177,29 | 0 | 0 | 0 | 177,29 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к газовой котельной для теплоснабжения приюта для животных, расположенных по адресу: Новосибирская область, г Новосибирск, ш Толмачевское, 53а. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062650:119 | 0,997 |  | 2025 | 10 328,60 | 0 | 0 | 0 | 10 328,60 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению расположенный по адресу : обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:101420:73. | 0,331 |  | 2025 | 3 780,78 | 0 | 0 | 0 | 3 780,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к объектам производственной площадки, расположенный по адресу: Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Мясниковой. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:041110:1157 | 0,042 |  | 2025 | 1 513,66 | 0 | 0 | 0 | 1 513,66 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к складским помещениям, расположенный по адресу: Новосибирская область, город Бердск, улица Промышленная. Кадастровый номер земельного участка: 54:32:010659:2454 | 0,268 |  | 2025 | 3 456,19 | 0 | 0 | 0 | 3 456,19 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | газопровод к нежилому зданию расположенный по адресу:обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Барнаульская. Кадастровый номер земель | 0,25 |  | 2025 | 3 014,30 | 0 | 0 | 0 | 3 014,30 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к гостинице, расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:071775:244. | 0,97 |  | 2024 | 10 569,75 | 0 | 0 | 0 | 10 569,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к магазину, расположенному по адресу:местоположение: Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая. Кадастровый номер земельного участка: 54:36:020203:773 | 0,045 |  | 2025 | 1 029,04 | 0 | 0 | 0 | 1 029,04 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к дистрибуционному центру, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Обь, с южной стороны Омского тракта (М51) (между территорией угольного склада и участками домовладений п. Павино). Кадастровый номер земельного участка: 54:36:011002:138 | 0,69 |  | 2026 | 7 286,08 | 0 | 0 | 0 | 7 286,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:051125:21 | 0,605 |  | 2026 | 7 447,16 | 0 | 0 | 0 | 7 447,16 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Татарск | Газопровод к девятиквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский район, город Татарск, ул. Каратканская, земельный участок 107. Кадастровый номер земельного участка: 54:37:010116:293 | 0,065 |  | 2026 | 1 077,16 | 0 | 0 | 0 | 1 077,16 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мочищенский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к магазину смешанных товаров расположенному по адресу:Новосибирская область, муниципальный район Новосибирский, сельское поселение Мочищенский сельсовет, дачный поселок Мочище, микрорайон Летный, земельный участок 25 | 1,3 |  | 2023 – 2024 | 12 454,28 | 0 | 0 | 0 | 12 454,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к зданию магазина, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, рабочий поселок Маслянино, улица Боровая, 7. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010505:2 | 0,04 |  | 2023 – 2024 | 1 042,32 | 0 | 0 | 0 | 1 042,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к газовой котельной для ЦКС ГУ МВД России по Новосибирской области, г. Новосибирск, ул. Станционная, 29а, расположенной по адресу: Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 29а. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061490:45 | 0,44 |  | 2025 | 5 088,90 | 0 | 0 | 0 | 5 088,90 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к Магазину смешанных товаров расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Обь, ул. Октябрьская . Кадастровый номер земельного участка: 54:36:000000:1132 | 0,208 |  | 2025 | 2 565,69 | 0 | 0 | 0 | 2 565,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию расположенное по адресу:РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская. Кадастровый номер ОКС: 54:35:062530:1817 | 0,128 |  | 2021 – 2024 | 1 892,29 | 0 | 0 | 0 | 1 892,29 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к СТО с офисными помещениями расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:051010:25 | 0,063 |  | 2024 | 1 611,37 | 0 | 0 | 0 | 1 611,37 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в районе ул. Химзаводская. Кадастров. Кадастровый номер земельного участка: 54:32:010659:2145 | 1,62 |  | 2022 – 2024 | 18 420,09 | 0 | 0 | 0 | 18 420,09 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Татарск | Газопровод к девятиквартирному жилому дому для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и служебного жилья для отдельных категорий граждан в г. Татарске, Татарского района Новосибирской области, расположенному по адресу: Новосибирская область, Татарский муниципальный район, городское поселение город Татарск, город Татарск, улица Закриевского, земельный участок 6а. Кадастровый номер земельного участка: 54:37:010229:561 | 0,1853 | Н0001642 | 2023 – 2024 | 763,37 | 0 | 0 | 0 | 763,37 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Горный | Газопровод к заводу, расположенный по адресу: Новосибирская область, Муниципальный район Тогучинский, городское поселение рабочий поселок Горный, рабочий поселок Горный, тер. Юго-западный район, земельный участок 1А. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:020201:137 | 0,347 | Н0001572 | 2023 – 2024 | 1 343,81 | 0 | 0 | 0 | 1 343,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Толмачевский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к зданию мастерской для ремонта и обслуживания грузовых автомобилей, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:034001:2759 | 0,81 |  | 2024 | 3 421,70 | 0 | 0 | 0 | 3 421,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к гаражу, расположенному по адресу: Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, микрорайон «Северный», 17/3, блок №4, гараж №96. Кадастровый номер ОКС: 54:32:010685:1707 | 0,024 |  | 2024 | 149,57 | 0 | 0 | 0 | 149,57 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственно-складской площадке, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского. Кадастровый номер земельного участка 54:35:012515:47 | 0,0888 | Н0001553 | 2023 – 2024 | 1 241,54 | 0 | 0 | 0 | 1 241,54 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к автомойке, расположенной по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Залесского дом 3 | 0,05 |  | 2023 – 2024 | 360,86 | 0 | 0 | 0 | 360,86 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 29 стр., кадастровый номер земельного участка 54:35:051185:92 | 0,2965 | Н0001613 | 2023 – 2024 | 2672,00 | 0 | 0 | 0 | 2672,00 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Барлакский сельсовет Мошковского района | Газопровод к комплексу зданий и сооружений, расположенному по адресу: Новосибирская обл., Мошковский р-н, Барлакский с/с, Зем.участок 54:18:020401:9375 | 0,0679 | Н0001635 | 2024 | 848,90 | 0 | 0 | 0 | 848,90 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к гаражу-ангару, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:062302:230 | 0,0236 | Н0001637 | 2024 | 536,24 | 0 | 0 | 0 | 536,24 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | /Газопровод к автомоечному комплексу, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Варшавская, з/у 9г | 0,035 |  | 22023 – 2024 | 226,08 | 0 | 0 | 0 | 226,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Толмачево | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Коченевский, р.п.Чик, ул.Потапова, д.16. Кадастровый номер земельного участка 54:11:038203:173 | 0,31 |  | 2025 | 206,73 | 0 | 0 | 0 | 206,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Чик | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Коченевский, р.п.Чик, ул.Потапова, д.16. Кадастровый номер земельного участка 54:11:038203:173 | 0,0585 | Н0001638 | 2025 | 409,93 | 0 | 0 | 0 | 409,93 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственно-складскому комплексу, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062190:753 | 0,0558 | Н0001615 | 2023 – 2024 | 836,57 | 0 | 0 | 0 | 836,57 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к автономному источнику теплоснабжения, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Алтайская, 30. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:072445:13 | 0,52 | Н0001658 | 2025 | 4011,50 | 0 | 0 | 0 | 4011,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственной базе, расположенной по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 49б | 0,17 |  | 2025 | 830,60 | 0 | 0 | 0 | 830,60 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственно-административным зданиям, расположенной по адресу: Новосибирская область, г Новосибирск, ул Молодости | 0,481 |  | 2023 – 2024 | 3182,12 | 0 | 0 | 0 | 3182,12 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Колывань | Газопровод к АИТ нежилого здания и технологического оборудования, расположенного по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, МО р.п. Колывань, р.п. Колывань, кадастровый номер земельного участка 54:10:028210:5049 | 0,0415 | Н0001643 | 2025 | 381,03 | 0 | 0 | 0 | 381,03 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию (склад), расположенному по адресу: Новосибирская область, г Новосибирск, ул Большая, 274а. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061351:126 | 0,054 |  | 2025 | 863,78 | 0 | 0 | 0 | 863,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Горный | Газопровод к зданию склада сырья, расположенному по адресу Новосибирская обл, р-н Тогучинский, рп Горный, ул. Планетная, 8. Кадастровый номер ОКС: 54:24:020211:50. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:020211:8 | 0,034 |  | 2023 – 2024 | 182,06 | 0 | 0 | 0 | 182,06 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Каргат | Новосибирская обл, город Каргат, улица Советская, дом 4а. Новосибирская обл, город Каргат, улица Советская, дом 4а. Кадастровый номер ОКС: 54:09:010102:101. | 0,1986 | Н0001611 | 2025 | 852,88 | 0 | 0 | 0 | 852,88 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных | 0,148 |  | 2023 – 2024 | 807,61 | 0 | 0 | 0 | 807,61 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к магазину расположденный по адресу:Новосибирская обл, г. Бердск, мкр. Северный. | 0,258 |  | 2025 | 1 161,01 | 0 | 0 | 0 | 1 161,01 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Бердск | Газопровод к котельной для теплоснабжения жилых домов, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, мкр. Южный, ж/м «Школьный», участок № 2. Кадастровый номер земельного участка: 54:32:010133:124 | 0,2385 | Н0001659 | 2025 | 883,55 | 0 | 0 | 0 | 883,55 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Новосибирская область, Городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Воскресная, здание 2. Кадастровый номер ОКС: 54:35:053730:3467. Кадастровый номер ЗУ: 54:35:053730:3128 | 0,041 |  | 2025 | 230,56 | 0 | 0 | 0 | 230,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Посевная | Газопровод к производственной площадке (1 этап строительства), расположенный по адресу: Новосибирская обл, Черепановский р-н, рп. Посевная, ул. Островского, 59А. Кадастровый номер земельного участка: 54:28:030206:320 | 0,011 |  | 2025 | 120,29 | 0 | 0 | 0 | 120,29 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Ленинское | Газопровод к зерносушилке, расположенный по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, МО Морской сельсовет, с. Ленинское, ул. Молодежная. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:070121:1092 | 0,3677 | Н0001663 | 2025 | 1792,10 | 0 | 0 | 0 | 1792,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | ст. Мочище | Газопровод к зданию Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, станция Мочище. Кадастровый номер ОКС: 54:19:110101:1336. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:110101:1348 | 0,415 |  | 2025 | 1 779,98 | 0 | 0 | 0 | 1 779,98 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Колывань | Газопровод к производственно-складскому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, МО р.п. Колывань. Кадастровый номер земельного участка: 54:10:028210:4422 | 0,0385 | Н0001644 | 2024 | 742,59 | 0 | 0 | 0 | 742,59 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Каргат | Газопровод к дому ветеранов расположенный по адресу : Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010305:0002 | 0,012 |  | 2025 | 124,22 | 0 | 0 | 0 | 124,22 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к складу расположенный по адресу:установлено относительно ориентира. расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бородина | 0,013 |  | 2025 | 128,15 | 0 | 0 | 0 | 128,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Верх-Тула | /Газопровод к нежилому помещению, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с/с Верх-Тулинский, с. Верх-Тула, ул. Рабочая. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:060101:1036 | 0,067 |  | 2025 | 340,26 | 0 | 0 | 0 | 340,26 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Кудряшовский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к жилому дому, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с/с Кудряшовский, дп Кудряшовский. | 0,054 |  | 2025 | 2  90,33 | 0 | 0 | 0 | 290,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к дому отдыха НППГА "ЛУЧ", расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коломенская, 2б. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:012980:33. | 0,02 |  | 2024 | 301,12 | 0 | 0 | 0 | 301,12 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Чаны | Газопровод к административному зданию, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Чановский район, рабочий поселок Чаны, улица Пионерская, 44/1. Кадастровый номер ОКС: 54:27:010140:724 | 0,098 |  | 2025 | 434,59 | 0 | 0 | 0 | 434,59 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к складу, расположенному по адресу г. Новосибирск, ул. Большая, з/у 280/2. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061351:407 | 0,134 |  | 2025 | 675,55 | 0 | 0 | 0 | 675,55 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Толмачевский сельсовет Новосибирского района | Газопровод к зданию мастерских для ремонта и обслуживания грузовых автомобилей, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:034001:2758. | 0,08 |  | 2025 | 391,33 | 0 | 0 | 0 | 391,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ж/м Западный. Кадастровый номер земельного участка: 54:33:040190:202 | 0,02 |  | 2025 | 155,64 | 0 | 0 | 0 | 155,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к магазину расположенного по адресу:Новосибирская обл., Масляниниский р-н, р.п. Маслянино, ул. Садовая, дом 6. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010207:43 | 0,026 |  | 2024 | 150,64 | 0 | 0 | 0 | 150,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к производственному помещению, расположенному по адресу: Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир заводоуправление. Участок находится примерно в 311 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062110:83. | 0,01 |  | 2025 | 117,18 | 0 | 0 | 0 | 117,18 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тульская, 24. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:052465:42 | 0,01 |  | 2025 | 88,11 | 0 | 0 | 0 | 88,11 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | п. Голубой Залив | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу:Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, сельское поселение Морской сельсовет, п. Голубой Залив, ул. Сиреневая, земельный участок 2. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:071401:62 | 0,02 |  | 2025 | 128,21 | 0 | 0 | 0 | 128,21 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Искитим | Газопровод к зданию Искитимской спасательной станции, расположенному по адресу: Новосибирская область, город Искитим, ул. Канатная, д. 1. Кадастровый номер земельного участка: 54:33:030601:1 | 0,023 |  | 2025 | 167,43 | 0 | 0 | 0 | 167,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | ст. Евсино | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Новосибирская обл., Искитимский р-н, ст. Евсино, ул. Вокзальная, на земельном участке расположено здание Хоз. магазина, имеющий адрес: Новосибирская обл., Искитимский р-н, ст. Евсино, ул. Вокзальная, дом 1а. Кадастровый номер земельного участка: 54:07:044130:34 | 0,013 |  | 2025 | 243,54 | 0 | 0 | 0 | 243,54 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Мошковский р-н | Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Мошковский. Кадастровый номер земельного участка: 54:18:020401:4432 | 0,03 |  | 2024 | 165,86 | 0 | 0 | 0 | 165,86 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Горный | Газопровод к складу, расположенному по адресу: Новосибирская область, Тогучинский р-н, р. п. Горный, тер. Юго-западный район. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:020201:138 | 0,017 | Н0001645 | 2023–2024 | 286,58 | 0 | 0 | 0 | 286,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | рп. Маслянино | Газопроводк к нежилому помещению, расположенному по адресу: Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Маслянинский, рп. Маслянино, ул. Боровая. Кадастровый номер ОКС: 54:17:010505:228. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010505:115. | 0,095 |  | 2024 | 422,00 | 0 | 0 | 0 | 422,00 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к многоэтажным жилым домам (№1,2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки, расположенным по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Обь, ул. Калинина, дом 70, 68, 72. Кадастровый номер земельного участка: 54:36:020117:10 | 0,017 |  | 2023–2024 | 145,24 | 0 | 0 | 0 | 145,24 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Чулым | Газопровод к реконструируемому зданию поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Чулымская ЦРБ», расположенному по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирскамя обл., Чулымский р-н, г.Чулым, ул.Кооперативная, №10. Кадастровый номер земельного участка: 54:30:010127:99 | 0,007 |  | 2023–2024 | 104,58 | 0 | 0 | 0 | 104,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к зданию гаража расположенному по адресу:Установлено относительно ориентира производственное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, улица Парковая, дом 94. Условный номер: 54:17:010309:0122:17:01634/000:000 | 0,075 |  | 2023 – 2024 | 342,62 | 0 | 0 | 0 | 342,62 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Репьево | Газопровод к блочно-модульной водогрейной котельной производительностью 1,502 МВт для нужд теплоснабжения, вентиляции и горячего водоснабжения зданий образовательных учреждений по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Репьево, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Репьево, ул. Центральная, уч. 5А. Кадастровый номер земельного участка:54:24:032012:60 | 0,032 |  | 2023 – 2024 | 223,03 | 0 | 0 | 0 | 223,03 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | п. Озеро-Карачи | газопровод к гаражу расположенный по адресу : Новосибирская область, Чановский район, поселок Озеро-Карачи, ул. Вокзальная, 2/1 | 0,038 |  | 2023 – 2024 | 76,74 | 0 | 0 | 0 | 76,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | рп Колывань | газопровод к жилому дому по адресу:Новосибирская обл, р-н Колыванский, МО рп Колывань, р.п. Колывань, ул Мира, 2/1 «а»., Новосибирская | 0,06 |  | 2023 – 2024 | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 44,14 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | п. Садовый | Газопровод к жилому дому, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Станционный с/с, п. Садовый, микрорайон Центральный, ул. Угловая, участок № 4. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:112001:8115 | 0,0126 | Н0001590 | 2023 – 2024 | 129,75 | 0 | 0 | 0 | 129,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Колывань | Газопровод к зданию магазина, гаража, расположенный по адресу: Новосибирская обл, р-н Колыванский, р.п. Колывань, ул. Гагарина, дом 1/1а. Кадастровый номер ОКС: 54:10:010102:1277. Кадастровый номер земельного участка: 54:10:010102:413 | 0,1025 | Н0001612 | 2024 | 742,57 | 0 | 0 | 0 | 742,57 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Красноглинное | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, сельское поселение Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное, ул. Мира, дом 13б | 0,14 |  | 2023 – 2024 | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 44,14 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к АИТ (СТО с автомойкой), расположенный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская 50/1. Кадастровый номер земельного участка 54:20:010238:5 | 0,152 | Н0001569 | 2024 | 489,86 | 0 | 0 | 0 | 489,86 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р. п. Ордынское, ул. Чехова, дом 43. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010213:36 | 0,0063 | Н0001551 | 2024 | 148,17 | 0 | 0 | 0 | 148,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Кирза | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский муниципальный район, сельское поселение Кирзинский сельсовет, село Кирза, улица Черных, земельный участок №36а. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:022443:246 | 0,0303 | Н0001568 | 2024 | 201,23 | 0 | 0 | 0 | 201,23 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Верх-Ирмень | Газопровод к квартире, расположенный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Верх-Ирменский сельсовет, с. Верх-Ирмень, Агрогородок, дом. 51, кв. 2. Кадастровый номер ОКС:54:20:032038:117 | 0,0173 | Н0001592 | 2024 | 291,38 | 0 | 0 | 0 | 291,38 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Ордынский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Ордынское, Ордынское рабочий поселок, Суворова улица, 38 дом. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:000000:2341 | 0,028 | Н0001591 | 2024 | 236,74 | 0 | 0 | 0 | 236,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Болотное | Газопровод к блокированному жилому дому, расположенному по адресу:Новосибирская область, Болотнинский р-н, г. Болотное, ул. Крылова, земельный участок 43 | 0,111 |  | 2022–2024 | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 44,14 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому, расположенный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское ул. Березовая, 8а. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010222:90 | 0,019 | Н0001640 | 2023–2024 | 210,20 | 0 | 0 | 0 | 210,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию расположенному по адресу: Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Каргатский, г. Каргат, ул. Советская, дом 34. Кадастровый номер ОКС: 54:09:010215:325. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010215:19. | 0,025 |  | 2025 | 76,74 | 0 | 0 | 0 | 76,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Скала | Газопровод к магазину продовольственных и смешанных товаров расположенному по адресу: Новосибирская область, Колыванский р-н, МО Скалинского сельсовета, с. Скала, ул. Чехова. Кадастровый номер земельного участка: 54:10:021501:2548 | 0,05 |  | 2025 | 76,74 | 0 | 0 | 0 | 76,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | п. Красномайский | Газопровод к зданию клуба расположенному по адресу:Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, п. Красномайский, ул. Железнодорожная, 1 | 0,058 |  | 2025 | 76,74 | 0 | 0 | 0 | 76,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу:Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, улица Обская, 29а | 0,106 |  | 2025 | 44,14 | 0 | 0 | 0 | 44,14 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Вагайцево | Газопровод к магазину расположенному по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. Свердлова, 127а. Кадастровый номер ОКС: 54:20:022507:35. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:022509:10 | 0,0085 | Н0001661 | 2025 | 220,14 | 0 | 0 | 0 | 220,14 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район | 1,75 |  | 2025 | 879,72 | 0 | 0 | 0 | 879,72 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, Варшавского, 9 | 0,239 |  | 2025 | 974,46 | 0 | 0 | 0 | 974,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Портовая, ул. Междуреченская в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 822,49 | 0 | 0 | 0 | 822,49 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Новосибирск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Портовая, ул. Междуреченская в г. Новосибирск Новосибирская область | 1 |  | 2025 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Судоремонтная в г. Новосибирск | 1 |  | 2025 | 6 715,83 | 0 | 0 | 0 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Трудовая, ул. Шишкова, ул. Володарского, ул. Пугачева, 1-я Красноармейская, ул. Лермонтова г. Куйбышев Новосибирская область | 0,42 |  | 2025 | 2 497,74 | 0 | 0 | 0 | 2 497,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Шишкова, ул. Трудовая г. Куйбышев Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Володарского, Пугачева г. Куйбышев Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. 1-я Красноармейская, ул. Лермонтова г. Куйбышев Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Володарского, ул. Партизанская в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,48 |  | 2024 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Володарского в г. Куйбышев, Куйбышевский район Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Курьянова в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,33 |  | 2024 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 18 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Плановая в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,27 |  | 2024 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Комсомольская, О. Кошевого, С. Разина, Льва Толстого г. Куйбышев Новосибирская область | 0,27 |  | 2025 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Комсомольская, ул. Макаренко г. Куйбышев Новосибирская область | 0,36 |  | 2025 | 2 140,92 | 0 | 0 | 0 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Куйбышевский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Льва Толстого г. Куйбышев Новосибирская область | 0,33 |  | 2025 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Володарского, ул. Партизанская в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,45 |  | 2024 | 3 701,20 | 0 | 0 | 0 | 3 701,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Куйбышевский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Курьянова в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,33 |  | 2024 | 2 714,21 | 0 | 0 | 0 | 2 714,21 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Плановая  в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,33 |  | 2025 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Раздольная  в р.п. Ордынское Ордынского района Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Бугринская в г. Новосибирск | 0,5 |  | 2025 | 2 973,50 | 0 | 0 | 0 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новая, ул. Мира, пер Рямовский, пер. Шубинский, ул. Карла Маркса, пер. Зареченский, ул. Западная, пер. Совхозный, пер. Лесной, пер. Полевой, ул. Макарова, ул. Куйбышева, ул. Калинина в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,2 |  | 2025 | 1 189,40 | 0 | 0 | 0 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Новая, ул. Мира, пер Рямовский, пер. Шубинский, ул. Карла Маркса, пер. Зареченский, ул. Западная, пер. Совхозный, пер. Лесной, пер. Полевой, ул. Макарова, ул. Куйбышева, ул. Калинина в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 4,62 |  | 2024 | 31 027,13 | 0 | 0 | 0 | 31 027,13 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 114 |
|  | г. Каргат | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская,ул. Рабочая, ул. Восточная, ул. Свободы, ул. Северная, ул. Элеваторская, ул. Пушкина в г. Каргат Новосибирской области | 0,72 |  | 2024 | 4 281,84 | 0 | 0 | 0 | 4 281,84 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 24 |
|  | д.п. Кудряшовский | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Сосновая, пер. 4-ый Обской в д.п. Кудряшовский, Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Абаканская, ул. Алтушинская, ул. Быстрая, ул. Бердышевва, ул. Гурзуфская, ул. Молодости, Садовый переулок в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,3 |  | 2024 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Дозорная, ул. Донецкая, ул. Мачтовая г. Новосибирск Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Инская, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская г. Новосибирск Новосибирская область | 0,2 |  | 2024 | 1 644,98 | 0 | 0 | 0 | 1 644,98 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Инская, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская г. Новосибирск Новосибирская область | 0,33 |  | 2026 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | с. Алексеевка | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: Бисмарка проспект, 2-й проезд Бисмарка, ул. Янтарная в с. Алексеевка Новосибирский район Новосибирская область | 0,15 |  | 2024 | 1 233,73 | 0 | 0 | 0 | 1 233,73 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | р.п. Коченево | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Энтузиастов в р.п. Коченево, Новосибирская область | 0,03 |  | 2026 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Новопичугово | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Сосновая, ул. Полевая в с. Новопичугово, Ордынский район, Новосибирская область | 1,5 |  | 2024 | 10 073,75 | 0 | 0 | 0 | 10 073,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 45 |
|  | с. Новопичугово | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мира, ул. Набережная, ул. Луговая, ул. Морская в с. Новопичугово, Ордынский район, Новосибирская область | 0,3 |  | 2026 | 2 467,47 | 0 | 0 | 0 | 2 467,47 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | с. Новопичугово | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мира, ул. Набережная, ул. Луговая, ул. Морская в с. Новопичугово, Ордынский район, Новосибирская область | 5,13 |  | 2025 | 39 198,59 | 0 | 0 | 0 | 39 198,59 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 171 |
|  | с. Усть-Луковка | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. М. Соколовской в с. Усть-Луковка, Ордынский район, Новосибирская область | 0,24 |  | 2024 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к зданию склада с административными помещениями, расположенному: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 2б | 0,1 |  | 2024 – 2026 | 1 677,46 | 0 | 0 | 0 | 1 677,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | рп Чик | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Коченевский, рп Чик, ул. Шолохова. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:050121:110 | 0,004 |  | 2024 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Обь | Газопровод к блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилого дома, расположенной по адресу: обл. Новосибирская, г. Обь, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 54:36:020202. Кадастровый номер земельного участка: 54:36:020202:391 | 0,05 |  | 2024 | 1 153,24 | 0 | 0 | 0 | 1 153,24 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Чик | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Шолохова, земельный участок 20А. Кадастровый номер ОКС: 54:11:050120:310. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:050120:92 | 0,045 |  | 2024 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к котельной, производству, расположенные по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дукача, з/у 14. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:062190:803 | 0,46 |  | 2024–2025 | 7047,37 | 0 | 0 | 0 | 7047,37 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Первомайская в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,21 |  | 2024–2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Набережная в г. Куйбышеве Новосибирской области | 0,48 |  | 2024 | 2 854,56 | 0 | 0 | 0 | 2 854,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к зданию складского комплекса, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:061490:3094 | 0,6942 |  | 2024 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Колывань | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу:Новосибирская область, р-н Колыванский, рп. Колывань, ул. Ольги Жилиной, д. 68. Кадастровый номер ОКС: 54:10:010109:641 | 0,013 |  | 2024 – 2026 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | рабочий поселок Чик | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Коченевский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Чик, ул. Шолохова, земельный участок № 29А. Кадастровый номер ОКС: 54:11:050121:233. Кадастровый номер земельного участка: 54:11:050121:117 | 0,08 |  | 2025 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Болотное | Газапровод к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, р-н Болотнинский, г. Болотное, ул. Плеханова, д. 55, кв. 1. Кадастровый номер ОКС: 54:03:010823:20 | 0,03 |  | 2024 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому зданию, расположенное по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:071876:207 | 0,055 |  | 2025 | 332,31 | 0 | 0 | 0 | 332,31 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод к котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, улица Мира, дом 67. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010169:0001 | 0,135 |  | 2025 | 786,43 | 0 | 0 | 0 | 786,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к зданию трассы, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Маслянинский район, рабочий поселок Маслянино. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010107:1132 | 0,02 |  | 2025 | 82,27 | 0 | 0 | 0 | 82,27 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | ст. Мочище | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, улица Полевая, участок 20. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:110102:1363 | 0,007 |  | 2024 | 47,32 | 0 | 0 | 0 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к котельной для жилых домов: 18-ти квартирный жилой дом по адресу: участок с кадастровым номером 54:17:010107:1165; 18-ти квартирный жилой дом по адресу: участок с кадастровым номером 54:17:010107:1164, расположенной по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино. Кадастровый номер земельного участка: 54:17:010107:1164 | 0,171 |  | 2025 | 2 494,58 | 0 | 0 | 0 | 2 494,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Ноовибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Советская, ул. Ленина, ул. Строителей, ул. Звездная,ул. Порожнякова, ул. Октябрьская, пер. Зеленый в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,99 |  | 2024 | 5 887,53 | 0 | 0 | 0 | 5 887,53 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 34 |
|  | Болотнинский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: ул. Октябрьская в п. Дивинка Болотнинский район Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по территории БПВТ им Калинина в г. Бердск, Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Станционная г. Новосибирск Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Станционная г. Новосибирск Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 1 246,77 | 0 | 0 | 0 | 1 246,77 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: пер. Гайдара, пер. Дружный, ул. Свердлова с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области | 0 |  | 2025 | 21 308,11 | 0 | 0 | 0 | 21 308,11 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Весенняя, ул. Ишимская, ул. Юбилейная, квартал Тепличный в п. Юный Ленинец Новосибирский район Новосибирская область | 0,18 |  | 2024 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина, ул. Ишимская п. Юный Ленинец Новосибирский район Новосибирская область | 0,24 |  | 2024 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Юбилейная в п. Юный Ленинец Новосибирский район Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 814,88 | 0 | 0 | 0 | 814,88 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Юбилейная в п. Юный Ленинец Новосибирский район Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Каргатский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам расположенным по ул. Луговая, ул. Воровского, ул. Свободы в г. Каргат Новосибирской области | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кирова, ул. Озерная, ул. Советская в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Комбинатская, ул. Шишкина в г. Новосибирск | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: пер. Гайдара, пер. Дружный, ул. Свердлова с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области | 3,12 |  | 2025 | 20 953,39 | 0 | 0 | 0 | 20 953,39 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 100 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кедровая в п. Юный Ленинец Новосибирский район Новосибирская область | 1,05 |  | 2025 | 7 406,34 | 0 | 0 | 0 | 7 406,34 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кедровая в п. Юный Ленинец Новосибирский район Новосибирская область | 1,05 |  | 2025 | 7 051,62 | 0 | 0 | 0 | 7 051,62 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 36 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Приморье в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2025 | 584,80 | 0 | 0 | 0 | 584,80 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Приморье в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2025 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г Новосибирск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Балластная, пер. Балластный, пер. 2-й Балластный, ул. Клубная в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кленовая в г. Новосибирск Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 584,80 | 0 | 0 | 0 | 584,80 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Кленовая в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Балластный в г. Новосибирск Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 814,88 | 0 | 0 | 0 | 814,88 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. 2-й Балластный в г. Новосибирск | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Аргунский в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 814,88 | 0 | 0 | 0 | 814,88 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Порожнякова, ул. Зеленая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ленина в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ленина в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Барабинский р-н | Газопровод-ввод для жилых домов, расположенных по адресу: ул.Южная в п. Горка Барабинский район Новосибирской области | 0,03 |  | 2025 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Советская, ул. Светлая, ул. Панельная в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 1,98 |  | 2024 | 13 652,06 | 0 | 0 | 0 | 13 652,06 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Советская, ул. Светлая, ул. Панельная в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 1,98 |  | 2025 | 13 297,34 | 0 | 0 | 0 | 13 297,34 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 70 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 1-й Морской проезд, 2-й Морской проезд,3-й Морской проезд, 4-й Морской проезд, 5-й Морской проезд, 6-й Морской проездв с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,39 |  | 2025 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 24 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Луговая, пер. Луговой, пер. Андреева в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,42 |  | 2024 | 2 497,74 | 0 | 0 | 0 | 2 497,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 14 |
|  | Искитимский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Кордон, ул. Лесная, ул. Школьная в п Керамкомбинат Искитимский район Новосибирская область | 0,48 |  | 2025 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Светлая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 1 425,18 | 0 | 0 | 0 | 1 425,18 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Светлая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,3 |  | 2024 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Приозерная, ул. Луговая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 1 960,41 | 0 | 0 | 0 | 1 960,41 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Приозерная, ул. Луговая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,24 |  | 2024 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г Новосибирск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Сибсельмашевская, ул. Олимпийская в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,57 |  | 2025 | 3 389,79 | 0 | 0 | 0 | 3 389,79 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | г Новосибирск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Зеленодолинская в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,42 |  | 2024 | 2 497,74 | 0 | 0 | 0 | 2 497,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 14 |
|  | г Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Зеленодолинская в г. Новосибирск | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Березовая, ул. Кедровая, ул. Новая, ул. Рябиновая, ул. Тихая в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 1,59 |  | 2025 | 10 678,17 | 0 | 0 | 0 | 10 678,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 53 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Молодежная в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения микрорайона «Солнечный» в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Заречная, ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Народная в ст. Мочище Новосибирская область | 1,5 |  | 2025 | 10 073,75 | 0 | 0 | 0 | 10 073,75 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 50 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Заречная, ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Народная в ст. Мочище Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 10 428,46 | 0 | 0 | 0 | 10 428,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Ордынский р-н | Газопровод-ввод для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Свердлова в с. Вагайцево Ордынского района Новосибирской области | 0,03 |  | 2025 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ясногорская, ул. Колхозная, ул. Молодой Гварди, ул. Парижской Коммуны, ул. Дзержинского, ул. Тимирязева, ул. Дачная, ул. Сосновая, ул. Энгельса, ул. Левитана, ул. Шевченко, ул. Матросова, ул. Фестивальная, ул. Большевистская, переулок Матросова в г. Бердск Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 47 805,64 | 0 | 0 | 0 | 47 805,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ясногорская, ул. Колхозная, ул. Молодой Гварди, ул. Парижской Коммуны, ул. Дзержинского, ул. Тимирязева, ул. Дачная, ул. Сосновая, ул. Энгельса, ул. Левитана, ул. Шевченко, ул. Матросова, ул. Фестивальная, ул. Большевистская, переулок Матросова в г. Бердск Новосибирская область | 6,15 |  | 2025 | 47 450,92 | 0 | 0 | 0 | 47 450,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 205 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Тимирязева,ул. Репина, ул. Гайдара, ул. Дзержинского в г. Бердск Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 3 922,92 | 0 | 0 | 0 | 3 922,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Тимирязева,ул. Репина, ул. Гайдара, ул. Дзержинского в г. Бердск Новосибирская область | 0,6 |  | 2024 | 3 568,20 | 0 | 0 | 0 | 3 568,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 1-я Линейная в г. Бердск Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 5 350,20 | 0 | 0 | 0 | 5 350,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 1-я Линейная в г. Бердск Новосибирская область | 0,84 |  | 2024 | 4 995,48 | 0 | 0 | 0 | 4 995,48 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 28 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Линейная в г. Бердск Новосибирская область | 0,3 |  | 2024 | 1 784,10 | 0 | 0 | 0 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Сосновая в п. Шадриха, Новосибирский район, Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Тимирязева, ул. Энгельса в г. Бердск, Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Линейная в г. Бердск Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 2 138,82 | 0 | 0 | 0 | 2 138,82 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Молодежная, проспект Моложедный в р.п. Линево Искитимский района Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 1 068,36 | 0 | 0 | 0 | 1 068,36 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Молодежная, проспект Моложедный в р.п. Линево Искитимский района Новосибирская область | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Зональная в п. Зональный Искитимский района Новосибирская область | 0 |  | 2024 | 1 044,97 | 0 | 0 | 0 | 1 044,97 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Зональная в п. Зональный Искитимский района Новосибирская область | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ленина в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,18 |  | 2024 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г Бердск | Газопровод-ввод для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Калинина, ул. Парижской Коммуны, ул. Партизанская, переулок Толбухина, ул. Первомайская, ул. Победы в г. Бердск Новосибирская область | 0,45 |  | 2024 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, ул. Урицкого в г. Бердск Новосибирская область | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Речная в г. Бердск Новосибирская область | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Каменская в с. Каменка Новосибирский район Новосибирская область | 0,12 |  | 2025 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Татарский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта в г. Татарск Новосибирская область | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Ордынский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кирова, ул Ивлева в с. Красный Яр, Ордынский район, Новосибирская область | 0,12 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Искитимский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Барнаульская, ул. Инская, ул. Кирова, ул. Северная в ст. Евсино Искитимский район Новосибирская область | 0,12 |  | 2025 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мичурина в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,09 |  | 2024 | 690,25 | 0 | 0 | 0 | 690,25 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Андреева в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,18 |  | 2024 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения территория Овощная в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,06 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ленина в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,33 |  | 2024 | 1 962,51 | 0 | 0 | 0 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Строителей в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кирзаводская в с. Красноглинное Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2025 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Радужная, ул. Раздольная в с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область | 0,51 |  | 2024 | 3 032,97 | 0 | 0 | 0 | 3 032,97 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 17 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Радужная, ул. Раздольная в с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 3 387,69 | 0 | 0 | 0 | 3 387,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Полевой, пер. Молодежный в с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | Искитимский р-н | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. о.п. 52 км, пер. Молодежный, ул. Школьная в с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Пруса в с.Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2025 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Березовая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 3 922,92 | 0 | 0 | 0 | 3 922,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Березовая в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,6 |  | 2025 | 3 568,20 | 0 | 0 | 0 | 3 568,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | Новосибирский р-н | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Озерная, ул. Панельная, ул. Цветочная в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,27 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Морская в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2025 | 584,80 | 0 | 0 | 0 | 584,80 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | Новосибирский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. 2-я Морская в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 0,03 |  | 2024 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Молодежная, ул. Монтажников в с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область | 0,27 |  | 2025 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | Искитимский р-н | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Рябиновая, ул. Логовая в с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область | 0,09 |  | 2025 | 1 044,97 | 0 | 0 | 0 | 1 044,97 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 2-я Морская, микрорайон Зеленый Остров, ул. Красный Сокол, ул. Морская, тер. Бердский санаторий, ул. Ясная Поляна в г. Бердск Новосибирская область | 0 |  | 2025 | 13 047,64 | 0 | 0 | 0 | 13 047,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 2-я Морская, микрорайон Зеленый Остров, ул. Красный Сокол, ул. Морская, тер.Бердский санаторий, ул. Ясная Поляна в г. Бердск Новосибирская область | 1,62 |  | 2024 | 12 692,92 | 0 | 0 | 0 | 12 692,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 54 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Апарина, ул. Дачная в г. Барабинске Барабинский район Новосибирская область | 0,48 |  | 2025 | 2 854,56 | 0 | 0 | 0 | 2 854,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 17 |
|  | с. Раздольное | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей, ул. Восточная в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | с. Нагорное | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Луговая, ул. Омская, ул. Рабочая в с. Нагорное, Куйбышевский район, Новосибирская области | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Куйбышев | Газопроводы-вводы к жилым домам расположенным по ул. Пионерская в г. Куйбышев Новосибирского района Новосибирской области | 0,21 |  | 2024 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Агафонова в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,48 |  | 2025 | 3 209,28 | 0 | 0 | 0 | 3 209,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Агафонова, пер. Заводской в г. Куйбышев, Новосибирская область | 1,05 |  | 2025 | 7 051,62 | 0 | 0 | 0 | 7 051,62 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 35 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Агафонова, пер. Заводской в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 3 328,22 | 0 | 0 | 0 | 3 328,22 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, ул. Зорге, ул. Полевая, ул. Солнечная, переулок Бородина, ул. Северная в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,2 |  | 2025 | 1 544,12 | 0 | 0 | 0 | 1 544,12 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Береговая, ул. Зорге, ул. Полевая, ул. Солнечная, переулок Бородина, ул. Северная в г. Куйбышев, Новосибирская область | 2,58 |  | 2024 | 17 326,84 | 0 | 0 | 0 | 17 326,84 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 88 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: 2-я Красноармейская в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,27 |  | 2025 | 1 605,69 | 0 | 0 | 0 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | г. Куйбышев | Газопроводы-вводы к жилым домам расположенным по ул. Фрунзе в г. Куйбышев Новосибирского района Новосибирской области | 0,51 |  | 2025 | 3 032,97 | 0 | 0 | 0 | 3 032,97 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Кордон в г. Куйбышев, Новосибирский район, Новосибирская область | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Державина в г. Куйбышеве | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г. Барабинск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Песчаная, ул. Квартал Д, ул. Сельская, переулок Индустриальный в г. Барабинск, Новосибирская область | 0,12 |  | 2025 | 713,64 | 0 | 0 | 0 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Лучистая в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 4-й квартал в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 949,42 | 0 | 0 | 0 | 949,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 4-й квартал в г. Куйбышев, Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Куйбышев | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Речная, ул. Водостроевская, ул. Сусанина, ул. Путевая в г. Куйбышев Новосибирского района Новосибирской области | 0,21 |  | 2025 | 1 248,87 | 0 | 0 | 0 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Балластный в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,1 |  | 2025 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по пер. Аргунский в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0 | 0 | 0 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Котовского в г. Барабинск Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 949,42 | 0 | 0 | 0 | 949,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Котовского в г. Барабинск Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Квартал "Д" в г. Барабинск Новосибирская область | 0,05 |  | 2024 | 738,19 | 0 | 0 | 0 | 738,19 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Квартал "Д" в г. Барабинск Новосибирская область | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Ермака в г. Барабинск Новосибирской области | 0,24 |  | 2025 | 1 427,28 | 0 | 0 | 0 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мира в г. Барабинск Новосибирской области | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | с. Красный Яр | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Кирова, ул. Космическая, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Советская в с. Красный Яр, Ордынский район, Новосибирская область | 0,15 |  | 2027 | 892,05 | 0 | 0 | 0 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | с. Новопичугово | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Сосновая, ул. Полевая в с. Новопичугово, Ордынский район, Новосибирская область | 0,2 |  | 2025 | 1 544,12 | 0 | 0 | 0 | 1 544,12 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: микрорайон «Южный», квартал 10 в г. Бердск Новосибирская область | 0,06 |  | 2025 | 460,17 | 0 | 0 | 0 | 460,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Зеленая Роща в г. Бердск Новосибирская область | 0,5 |  | 2025 | 3 328,22 | 0 | 0 | 0 | 3 328,22 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Бердск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Зеленая Роща в г. Бердск Новосибирская область | 0,03 |  | 2024–2027 | 230,08 | 0 | 0 | 0 | 230,08 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мошнинская ( нечетная сторона с д. 29 по д. 57) в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,36 |  | 2024–2030 | 2 140,92 | 0 | 0 | 0 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мошнинская (нечетная сторона с д. 59 по д. 95 ) в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,45 |  | 2024–2030 | 2 676,15 | 0 | 0 | 0 | 2 676,15 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | с. Мамоново | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов расположенных по адресу: с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области | 1 |  | 2024–2030 | 7 070,55 | 0 | 0 | 0 | 7 070,55 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Тверская, ул. Штурвальная, поселок Заельцовский бор 2-й Жилой, ул. Корабельная в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,18 |  | 2024–2030 | 1 070,46 | 0 | 0 | 0 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 5 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Октябрьская в г. Барабинск Новосибирская область | 0,05 |  | 2024–2030 | 738,19 | 0 | 0 | 0 | 738,19 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Барабинск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Октябрьская в г. Барабинск Новосибирская область | 0,39 |  | 2024–2030 | 2 319,33 | 0 | 0 | 0 | 2 319,33 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | Новосибирская область, Мошковский м.р-н, с.п. Барлакский сельсовет, п. Октябрьский | «Распределительный газопровод для газоснабжения объектов капитального строительства, расположенных в Новосибирской области, МОшковский м.р-н, с.п. Барлакский сельсовет, п. Октябрьский» | 598,75 м3/час |  | 2024–2030 | - | - | - | - | - | - | Частные привлеченные средства | - |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения высокого и низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая, ул. Озерная" | Протяжённость 3,069 км; Диаметр D57, D108, D110, D159, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-352 | 2024–2030 | 25 094,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 094,46 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный | Строительство распределительного газопроводова. Объект -"Газопровод низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный, ул. Лазурная " | Протяжённость 0,25 км; Диаметр D76 | 54-22-232-353 | 2024–2030 | 1 286,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286,86 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | Новосибирский район, Новолуговской сельсовет | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Газопровод высокого и низкого давлений, расположенный по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое (СНТСН "Зеленый квартал")". | Протяжённость 0,849 км; Диаметр D57, D89, D90, D159, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-354 | 2024–2030 | 10 473,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473,58 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 51 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п. Сосновка, с. Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности. Объект - "Газопровод высокого давления, для газоснабжения с. Кубовая, 1 очередь" | Протяжённость 6,7 км; Диаметр D225, D315, D400 | 54-22-232-345 | 2024–2030 | 139 494,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 494,12 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, с. Кубовая | Ликвидация дефицита пропускной способности. Объект - "Газопровод высокого давления, для газоснабжения с. Кубовая,2 очередь" | Протяжённость 3,5 км; Диаметр D225, D315 | 54-22-232-346 | 2024–2030 | 45 273,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 273,15 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 19 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительных газопроводов. Объект -"Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения потребителей по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п. Садовый, мкр. Центральный, ул. Жемчужная 2 очередь" | Протяжённость 0,285 км; Диаметр D110 | 54-22-232-355 | 2024–2030 | 2 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297,34 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей расположенных в Новосибирской области, городской округ город Бердск, город Бердск (ориентир: кадастровый квартал  54:32:010822)" | Протяжённость 2,1 км; Диаметр D90 | 54-22-232-356 | 2024–2030 | 11 440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440,13 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 96 |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей расположенных в г. Новосибирск (ориентир: кадастровый квартал 54:35:111380:259)" | Протяжённость 0,213 км; Диаметр D100, D110, D108; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-357 | 2024–2030 | 4 270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270,88 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ДНТ "Витязь"" | Протяжённость 0,03 км; Диаметр D90 | 54-22-232-358 | 2024–2030 | 441,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,86 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения "СНТ Лесное"; "СНТ Вега-4"; "СНТ Росинка"; "СНТ Луч"; "СК Яблонька"; "СНТ Кристалл"". | Протяжённость 1,4 км; Диаметр D160 | 54-22-232-348 | 2024–2030 | 7 996,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996,01 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Радостное"; НСТ "Мечта-2"; СНТ "Вега-3"; СНТ "Ягодка"; НТС "Ромашка 2"; СНТ "Колос"; НТС "Березка"; НТС "Родник -2"; СОК "Приморский"; НТС "Родник"; СНТ "Ветеран-2"; НТС "Металлист"; НСТ "Кедр"; НТС "Береговое";СНТ "Приозерный";СНТ "Волна"; НСТ "РОС"". | Протяжённость 4,206 км; Диаметр D110, D160, D225 | 54-22-232-349 | 2024–2027 | 23 798,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 798,06 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 17 |
|  | г. Искитим | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения "СНТ Культура"; "СНТ Садовод"; "СНТ Цементник"; "СНТ Дружба"; "СНТ Строитель"; "СНТ Мебельщик"". | Протяжённость 6,5 км; Диаметр D160, D225 | 54-22-232-351 | 2024–2026 | 39 276,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 276,39 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Объект - «Газопровод высокого давления для газоснабжения поселка закрытого типа, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п Садовый» | Протяжённость 0,9 км; Диаметр D160. 1310,54 м3/час. | - | 2024–2027 |  |  |  |  |  | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Объект - «Газопровод высокого и низкого давлений для газоснабжения поселка закрытого типа, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п Садовый, 1 этап» | Протяжённость 1,0385 км; Диаметр D225, D160, D110, D90, D63, D57, D25. 192,19 м3/час | - | 2024 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Объект - «Газопровод высокого давления для газоснабжения поселка закрытого типа, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, п Садовый, 2-10 этап» | Протяжённость 10,0 км; Диаметр D225, D160, D110, D90, D63, D57, D25. 1118,35 м3/час | - | 2024 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | Новосибирский р-н, с/с Верх-Тулинский | Объект - «Жилая застройка по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Верх-Тула, микрорайон «Березки-4»» | Протяжённость 0,894 км; Диаметр D225. 1916,00 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | Новосибирский район, п. Элитный | Объект - «Жилая застройка, по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элитный, 5 микрорайон «Березки». Этапы 5.11-5.23» | 1500,00 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | г. Новосибирск | Объект -"Распределительный газопровод для газоснабжения объекта, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чекалина" |  | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | Новосибирский район, п. Красный Яр | Объект - "Газопровод высокого давления до объектов капитального строительства АО "НОВОСИБИРСКИЙ КБК", расположенных по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с/с Кубовинский, п Красный Яр" | 2339,95 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | г. Обь | «Распределительный газопровод для газоснабжения объекта, расположенного в Новосибирской области, город Обь, улица Муромская»  Кадастровый номер земельного участка: 54:36:020202:1488 | 528 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | - | Частные привлеченные средства | - |
|  | Колыванский район,  р.п. Колывань | Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области. Газопровод низкого давления. (Код объекта 54-2023-404-909) | 0,463 км  (25,2 м3/час) |  | 2024–2030 | 1 852,0 | 0 | 0 | 0 | 1 852,0 | ООО  «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 15 |
|  | Колыванский район,  р.п. Колывань | Газоснабжение жилых домов по ул. Партизанская, р.п. Колывань, Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ. (Код объекта 54-2024-404-1254) | 1,32 км  (33,7 м3/час) |  | 2024–2030 | 5 280,0 | 0 | 0 | 0 | 5 280,0 | ООО  «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | Новосибирский район, Кубовинский сельсовет | Строительство распределительного газопровода. Объект -"Распределительный газопровод для газоснабжения объектов капитального строительства, расположенный в Новосибирской области, р-н Новосибирский, МО Кубовинского сельсовета (ориентир: кадастровый номер 54:19:093502:865)" | 2779,4 м3/час | 54-24-232-3 | 2024–2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | технологическое присоединение | - |
|  | Новосибирский район, р.п Краснообск | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения потребителей по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, городское поселение р.п. Краснообск, р.п. Краснообск, микрорайон 4" | Протяжённость 0,335 км; Диаметр D159, D160 | 54-24-232-2 | 2024–2030 | 7 796,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796,44 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирский район, Новолуговской сельсовет | Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Газопровод высокого и низкого давлений, расположенный по адресу: Новосибирская обл., р-н Новосибирский, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое (СНТСН "Зеленый квартал")". | Протяжённость 0,849 км; Диаметр D57, D89, D90, D159, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-354 | 2024–2030 | 10 473,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473,58 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ДНТ "Витязь", п. Садовый" | Протяжённость 1,784 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-358 | 2024–2030 | 13 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 175,40 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирский район, п. Садовый | Строительство распределительного газопровода до границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод до территории ДНТ "Витязь", расположенный в п. Садовый, Новосибирского района" | Протяжённость 0,522 км; Диаметр D110 | 54-24-232-1 | 2024–2030 | 3 669,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669,31 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода и установка пункта редуцирования газа на границе СНТ "Ветеран" | Протяжённость 0,450 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-275 | 2024–2030 | 3 908,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908,06 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода и установка пункта редуцирования газа на границе СНТ "Луговое" | Протяжённость 0,998 км; Диаметр D90, D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-277 | 2024–2030 | 1 727,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,35 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода и установка пункта редуцирования газа на границе СНТ "Орбита" | Протяжённость 1,110 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-278 | 2024–2030 | 8 054,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054,24 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода и установка пункта редуцирования газа на границе СНТ "Отрадное" | Протяжённость 1,550 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-279 | 2024–2030 | 10 641,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 641,15 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода до границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Строительство распределительных газопроводов. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения "СНТ Лесное"; "СНТ Вега-4"; "СНТ Росинка"; "СНТ Луч"; "СК Яблонька"; "СНТ Кристалл"". | Протяжённость 1,4 км; Диаметр D160 | 54-22-232-348 | 2024–2030 | 7 996,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 996,01 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода до границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Радостное"; НСТ "Мечта-2"; СНТ "Вега-3"; СНТ "Ягодка"; НТС "Ромашка 2"; СНТ "Колос"; НТС "Березка"; НТС "Родник -2"; СОК "Приморский"; НТС "Родник"; СНТ "Ветеран-2"; НТС "Металлист"; НСТ "Кедр"; НТС "Береговое";СНТ "Приозерный";СНТ "Волна"; СНТ "РОС"". | Протяжённость 4,206 км; Диаметр D110, D160, D225 | 54-22-232-349 | 2024–2030 | 23 798,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 798,06 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Лесное", расположенного в г. Бердск, Новосибирской области" | Протяженность 3,6 км; Диаметр D110, D160;  ГРПШ-1 шт | 54-24-232-4 | 2024–2030 | 26 592,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 592,08 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СПК "Майский", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 4,75 км; Диаметр D225, D110;  ГРПШ-1 шт | 54-24-232-5 | 2024–2030 | 35 916,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 916,65 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НСТ "КЕДР", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,52 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-6 | 2024–2030 | 11 550,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550,48 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "МЕЧТА-2", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 5,63 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-7 | 2024–2030 | 40 821,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 821,51 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "РОС", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,618 км; Диаметр D110, D160; | 54-24-232-8 | 2024–2030 | 15 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15829,4 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "Береговое", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 0,942 км; Диаметр D110, D90; | 54-24-232-9 | 2024–2030 | 7 074,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7074,86 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "Березка", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,378 км; Диаметр D225, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-10 | 2024–2030 | 11 769,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 769,07 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Металлист", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,89 км; Диаметр D110, D160; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-11 | 2024–2030 | 13 697,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 697,44 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "РОДНИК", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 0,911 км; Диаметр D110, D90; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-12 | 2024–2030 | 4 279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279,83 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "РОДНИК-2, расположенный в г. Бердск" | Протяженность 5,334 км; Диаметр D110; ГРПШ-2 шт | 54-24-232-13 | 2024–2030 | 39 792,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 792,63 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "Ромашка 2", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,228 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-14 | 2024–2030 | 9 906,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 906,63 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СК "Яблонька", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,54 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-15 | 2024–2030 | 11 720,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720,18 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ВЕГА-3", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 9,755 км; Диаметр D225, D110, D219, D57; ГРПШ-2 шт | 54-24-232-16 | 2024–2030 | 73 218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 218,36 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ВЕГА-4", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 5,89 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-17 | 2024–2030 | 42 714,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 714,38 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ВЕТЕРАН", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 3,894 км; Диаметр D160, D110; | 54-24-232-18 | 2024–2030 | 29 894,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 894,73 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ВЕТЕРАН-2", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 0,805 км; Диаметр D110, D90; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-19 | 2024–2030 | 4 285,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285,09 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ВОЛНА", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 3,33 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-2 шт | 54-24-232-20 | 2024–2030 | 24 279,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 279,78 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ЗАПРУДНЫЙ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 4,54 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-21 | 2024–2030 | 32 651,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 651,92 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ЗАРЕЧНОЕ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,427 км; Диаметр D110; | 54-24-232-22 | 2024–2030 | 10 055,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 055,08 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "КОЛОС", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 2,33 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-23 | 2024–2030 | 16 979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 979,90 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Кристалл", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,161 км; Диаметр D110, D108, D57; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-24 | 2024–2030 | 9 634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 634,05 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Луговое", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 2,393 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-25 | 2024–2030 | 58 820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 820,90 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Луговое-1", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 5,527 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-2 шт | 54-24-232-26 | 2024–2030 | 40 709,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 709,48 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ЛУЧ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 2,92 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-27 | 2024–2030 | 22 123,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 123,96 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ТСН "МЕЧТА", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 5,6 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-2 шт | 54-24-232-28 | 2024–2030 | 42 711,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 711,79 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ДНТ "ОРБИТА", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 4,06 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-29 | 2024–2030 | 31 247,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 247,52 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "ОТРАДНОЕ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 4,2 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-30 | 2024–2030 | 30 747,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 747,71 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ СН "Приозерный", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 0,262 км; Диаметр D90; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-31 | 2024–2030 | 1 963,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963,86 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "РАДОСТНОЕ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 2,68 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-32 | 2024–2030 | 19 817,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 817,73 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "РОСИНКА", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 4,755 км; Диаметр D160, D110, D159, D57; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-33 | 2024–2030 | 34 597,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 597,23 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "ЯГОДКА", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 3,1 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-34 | 2024–2030 | 22 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 871,40 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СОК "ПРИМОРСКИЙ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 2,66км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-35 | 2024–2030 | 19 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 831,19 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НСТ "ОТДЫХ", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 3,618км; Диаметр D160, D110; | 54-24-232-36 | 2024–2030 | 27 437,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 437,29 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НТС "Ромашка", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 0,580 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-37 | 2024–2030 | 5 311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311,41 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Бердск | Строительство распределительного газопровода до границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод до территории НТС "Ромашка", расположенный в г. Бердск" | Протяженность 1,7 км; Диаметр D110 | 54-24-232-38 | 2024–2030 | 12 000,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,69 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительного газопровода до границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод до границ территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд: "СНТ Культура"; "СНТ Садовод"; "СНТ Цементник"; "СНТ Дружба"; "СНТ Строитель"; "СНТ Мебельщик"; "СНТ Зеленый луг"; "СНТ Березка", расположенных в г. Искитим". | Протяжённость 6,5 км; Диаметр D160, D225 | 54-22-232-351 | 2024–2030 | 92 317,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 317,22 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительного газопровода и установка пункта редуцирования газа на границе СНТ "Зеленый Бор" | Протяжённость 1,013 км; Диаметр D160; ГРПШ - 1 шт | 54-22-232-276 | 2024–2030 | 18199,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18199,31 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Культура", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 5,712 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 2 шт | 54-24-232-39 | 2024–2030 | 48 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 675,20 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Садовод", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 2,894 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 1 шт | 54-24-232-40 | 2024–2030 | 23 877,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 877,52 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Цементник", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 3,736 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 2 шт | 54-24-232-41 | 2024–2030 | 29 377,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 377,53 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Дружба", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 1,417 км; Диаметр D110; ГРПШ - 1 шт | 54-24-232-42 | 2024–2030 | 6 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 507,60 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Строитель", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 5,245 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 2 шт | 54-24-232-43 | 2024–2030 | 41 672,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 672,55 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Мебельщик", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 2,426 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 1 шт | 54-24-232-44 | 2024–2030 | 18 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 958,35 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Березка", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 4,946 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 1 шт | 54-24-232-45 | 2024–2030 | 39 535,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 535,37 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Зеленый бор", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 25,6 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 4 шт | 54-24-232-46 | 2024–2030 | 200 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 142,22 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | Новосибирская область, городской округ Искитим | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Зеленый луг", расположенный в г. Искитим" | Протяжённость 2,548 км; Диаметр D110; D160; ГРПШ - 1 шт | 54-24-232-47 | 2024–2030 | 20 367,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 367,95 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ТСН "Любитель", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 1,823 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-48 | 2024–2030 | 14 238,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 238,27 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НСТ "Диксон", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 1,592 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-49 | 2024–2030 | 12 762,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 762,32 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Буревестник", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 5,813 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-50 | 2024–2030 | 48 259,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 259,46 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ТСН "Север", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 1,901 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-51 | 2024–2030 | 15 215,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 215,19 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ТСН "Олимпийское", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 1,571 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-52 | 2024–2030 | 6 778,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778,88 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения НСТ "Заря-2", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 3,965 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-53 | 2024–2030 | 30 724,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 724,35 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Восход-2", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 2,058 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-54 | 2024–2030 | 16 791,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 791,19 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Заря-3", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 2,275 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-55 | 2024–2030 | 18 295,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 295,29 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Виктория", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 2,576 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-56 | 2024–2030 | 21 006,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 006,76 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Леводорожное", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 2,76 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-57 | 2024–2030 | 22 691,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 691,07 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Сибиряк-1", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 7,102 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-58 | 2024 | 53 638,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 638,85 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Сибиряк-2", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 3,336 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-59 | 2024 | 26 032,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 032,33 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ТСН "Восход-Пашинский", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 2,891 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-60 | 2024 | 21 513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 513,40 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СТ "Тайфун", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 5,713 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-2 шт | 54-24-232-61 | 2025 | 44 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 421,92 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СТ НМЗ Искра, расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 3,840 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-62 | 2025–2030 | 30 959,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 959,43 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительных газопроводов на территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Мечта", расположенный в г. Новосибирск" | Протяженность 3,835 км; Диаметр D160, D110; ГРПШ-1 шт | 54-24-232-63 | 2025–2030 | 30 488,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 488,58 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | Строительство распределительного газопровода до границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Объект - "Распределительный газопровод для газоснабжения ТСН "Любитель";НСТ "Диксон"; СНТ "Буревестник";ТСН "Север";ТСН "Олимпийское";НСТ "Заря-2";СНТ "Восход-2";СНТ "Заря-3"; СНТ "Виктория"; СНТ "Леводорожное"; СНТ "Сибиряк-1"; СНТ "Сибиряк-2"; ТСН "Восход-Пашинский"; СТ "Тайфун";СТ НМЗ Искра;СНТ "Мечта"". | Протяженность 13,145 км; Диаметр D160, D110; D225 | 54-24-232-64 | 2025–2030 | 133 410,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 410,02 | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 |  |
|  | г. Новосибирск | «Реконструкция объекта: «Газопровод высокого давления в п. Морской Новосибирского района НСО 2 этап» |  |  | 2025–2030 | 1 656,03 |  |  |  |  | ООО «Газпром газораспре-деление Томск», 7017203428 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределе-ние Томск» |  |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Сибиряк" в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГНД до границ СНТ | 2,8 | 54-24-286-675 | 2025–2030 | 10100,00 | 0 | 0 | 0 | 10100,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 460 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ "Черёмушки" в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство ГНД до границ СНТ | 1,9 | 54-24-286-676 | 2025–2030 | 6800,00 | 0 | 0 | 0 | 6800,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 529 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Сибирский мичуринец», СНТ «Текстильщик», СНТ «Спутник» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство подземного ГВД до границ СНТ с установкой ГРПШ 5 шт. | 5,0 | 54-25-286-677 | 2025–2030 | 45000,00 | 0 | 0 | 0 | 45000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2219 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Импульс», СНт «Темп», НСТ «Волга», СНТ «Бытовик», СНТ «Театральный», СНТ «Дельфин», СНТ «Тополь», СНТ «Ивушка», СНТ «Путеец», СНТ «Прибой» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство подземного ГВД, ГСД до границ СНТ с установкой ГРПШ 3 шт. | 1,5 |  | 2025–2030 | 16000,00 | 0 | 0 | 0 | 16000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4000 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Волна» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство подземного ГВД до границ СНТ с установкой ГРПШ 2 шт. | 1,5 |  | 2025–2030 | 14000,00 | 0 | 0 | 0 | 14000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1200 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Радуга» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство подземного ГВД до границ СНТ с установкой ГРПШ 1 шт. | 0,1 |  | 2025–2030 | 1400,00 | 0 | 0 | 0 | 1400,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 500 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СТ "Заслуженный ветеран» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СТ | 2,7 |  | 2025–2030 | 13150,00 | 0 | 0 | 0 | 13150,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 114 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Радист» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 2,7 |  | 2025–2030 | 13150,00 | 0 | 0 | 0 | 13150,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 322 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Химик» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 3,8 |  | 2025–2030 | 18100,00 | 0 | 0 | 0 | 18100,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 185 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение ДНТ "Огонек» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД подземный в границах ДНТ | 2,0 |  | 2025–2030 | 19000,00 | 0 | 0 | 0 | 19000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 118 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ "Рябинка» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах НСТ | 3,7 |  | 2025–2030 | 17650,00 | 0 | 0 | 0 | 17650,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 227 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ "Конструктор» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 4,8 |  | 2025–2030 | 22600,00 | 0 | 0 | 0 | 22600,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 367 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ "Строитель» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах НСТ | 6,6 |  | 2025–2030 | 30700,00 | 0 | 0 | 0 | 30700,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 545 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ "Метростроитель» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах НСТ | 3,6 |  | 2025–2030 | 17200,00 | 0 | 0 | 0 | 17200,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 447 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Кедр» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 10,0 |  | 2025–2030 | 46000,00 | 0 | 0 | 0 | 46000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 700 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Текстильщик» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 2,0 |  | 2025–2030 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 249 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Поляна» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 2,5 |  | 2025–2030 | 12250,00 | 0 | 0 | 0 | 12250,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 235 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ «Черёмушки» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах НСТ | 5,1 |  | 2025–2030 | 23950,00 | 0 | 0 | 0 | 23950,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 529 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Сибиряк» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 7,5 |  | 2025–2030 | 34750,00 | 0 | 0 | 0 | 34750,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 460 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Русская берёзка» и СНТ «Берёзка-2» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 2,0 |  | 2025–2030 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 154 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Спутник (Благовещенский)» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 3,5 |  | 2025–2030 | 16750,00 | 0 | 0 | 0 | 16750,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 336 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Сибирский мичуринец» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 5,1 |  | 2025–2030 | 23950,00 | 0 | 0 | 0 | 23950,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 449 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТСН «Металлург-2» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТСТ | 2,0 |  | 2025–2030 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 162 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Кооператор» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 2,8 |  | 2025–2030 | 13600,00 | 0 | 0 | 0 | 13600,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 147 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Луч» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 2,0 |  | 2025–2030 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 200 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Волна» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 13,0 |  | 2025–2030 | 59500,00 | 0 | 0 | 0 | 59500,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1200 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Импульс» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 1,1 |  | 2025–2030 | 10900,00 | 0 | 0 | 0 | 10900,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 120 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Темп» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 9,2 |  | 2025–2030 | 83800,00 | 0 | 0 | 0 | 83800,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 730 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ «Волга» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах НСТ | 1,6 |  | 2025–2030 | 15400,00 | 0 | 0 | 0 | 15400,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 170 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение НСТ«Парус» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах НСТ | 4,5 |  | 2025–2030 | 41500,00 | 0 | 0 | 0 | 41500,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 170 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Бытовик» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 5,8 |  | 2025–2030 | 53200,00 | 0 | 0 | 0 | 53200,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 672 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Театральный» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 3,8 |  | 2025–2030 | 35200,00 | 0 | 0 | 0 | 35200,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 196 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Здоровье» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 3,8 |  | 2025–2030 | 35200,00 | 0 | 0 | 0 | 35200,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 320 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Дельфин» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 0,4 |  | 2024 | 3700,00 | 0 | 0 | 0 | 3700,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 105 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Тополь» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 6,4 |  | 2024 | 58600,00 | 0 | 0 | 0 | 58600,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 740 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Ивушка» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 8,2 |  | 2025 | 74800,00 | 0 | 0 | 0 | 74800,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 788 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Путеец» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 2,3 |  | 2024 – 2026 | 21700,00 | 0 | 0 | 0 | 21700,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 146 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Прибой» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГСД в границах СНТ | 4,7 |  | 2024 | 4330,00 | 0 | 0 | 0 | 43300,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 334 |
|  | г. Новосибирск | Газоснабжение СНТ «Радуга» в г. Новосибирске Новосибирской области. Строительство распределительного ГНД в границах СНТ | 5,1 |  | 2023–2025 | 23950,00 | 0 | 0 | 0 | 23950,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 500 |
|  | с. Новолуговое | Газоснабжение СНТ «Иня-2» в с. Новолуговое Новосибирского района, Новосибирской области. Строительство газопроводов вводов в границах СНТ | 2,7 |  | 2024 | 12150,00 | 0 | 0 | 0 | 12150,00 | ООО «ТеплоГазСервис» 5409229286 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 135 |
|  | Убинский район, с. Убинское | Газоснабжение жилых домов по ул. Школьная, ул. Лесная, в с. Убинское, Убинского района, Новосибирской области. Газопровод низкого давления. (Код объекта 54-2024-404- 1037) | 1,950 км (84,1 м3/час) |  | 2024 | 6 825,0 | 0 | 0 | 0 | 6 825,0 | ООО «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 50 |
|  | г. Куйбышев | Газопровод к проектируемой газовой блочномодульной котельной взамен существующей угольной по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Мичурина, 1 (Д/с «Тополек») | 68,64 | - | 2024 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | ООО «НПП «Сибирский энергетический центр», 5446007203 | Средства единой теплоснабжающей организации ООО «Энергетик».  Муниципальная целевая программа «Газификация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на 2011-2025 годы», утвержденная Постановлением от 17.09.2010 № 541 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого и низкого давления к территории ТСОСН "Комета-Березка" в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,2 |  | 2024 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | с. Красный Яр | Газопровод к нежилому зданию 4-этажному (детский оздоровительный лагерь «Поколение СВС»), расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Ордынский, с. Красный Яр. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:030801:93 | 0,036 |  | 2025 | 908,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,07 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Болотное | Газопровод к квартире, расположенной по адресу: Новосибирская область, р-н Болотнинский, г. Болотное, ул. Волочаевская, д. 16б, кв. 1. Кадастровый номер ОКС: 54:03:010242:38. Кадастровый номер земельного участка: 54:03:010242:266 | 0,03 |  | 2024 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | Тогучинский район | Газопровод к производственным зданиям (корпусам по выращиванию бройлера), расположенным по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:035802:2254. | 4,4 |  | 2024 – 2025 | 42 487,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 487,59 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | д. Алексеевка | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, сельское поселение Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка, 5-ый проезд Бисмарка, земельный участок 14. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:034002:463 | 0,01 |  | 2024 – 2026 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | д. Алексеевка | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу:Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, сельское поселение Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка, 5 - ый проезд Бисмарка, земельный участок 12. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:034002:496 | 0,01 |  | 2024 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | д. Алексеевка | Газопровод к индивидуальному жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский муниципальный район, сельское поселение Толмачевский сельсовет, д. Алексеевка, 5-ый проезд Бисмарка, земельный участок 6. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:034002:499 | 0,01 |  | 2024 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Колывань | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Колыванский, городское поселение рабочий поселок Колывань, улица Королева, дом 2. Кадастровый номер ОКС: 54:10:010105:1994. Кадастровый номер земельного участка: 54:10:010105:1949 | 0,035 |  | 2024 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Алуштинская, пер. 1-й Гончарный в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,09 |  | 2025 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Алуштинская, пер. 1-й Гончарный в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению (производственного здания), расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Молодости. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:092435:166 | 0,063 |  | 2024 | 786,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Нижегородская, здание 203.Кадастровый номер ОКС: 54:35:074310:418. Кадастровый номер земельного участка: 54:35:074310:257 | 0,3692 |  | 2025 | 4 063,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,88 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Куйбышев | Газопровод к административному зданию, расположенному по адресу: Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Куйбышев, ул. Коммунальная, 1. Кадастровый номер земельного участка: 54:34:012327:9 | 0,08 |  | 2025 | 82,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,27 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Каменка | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский р-н, с Каменка, ул. Трудовая | 0,034 |  | 2024 | 47,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мошнинская (нечетная сторона с д. 59 по д. 95 ) в г. Куйбышев Новосибирская область | 0,1 |  | 2030 | 594,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Куйбышев | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Карла Либкнехта, ул. М. Горького, ул. Первомайская площадь в г. Куйбышев, Куйбышевский район, Новосибирская область | 0,21 |  | 2030 | 1 248,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,87 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | г. Куйбышев | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Фрунзе в г. Куйбышев Новосибирского района Новосибирской области | 0,27 |  | 2025 | 1 605,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,69 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 9 |
|  | ст. Мочище | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Линейная в ст. Мочище Новосибирской области | 0,09 |  | 2024 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Николая Островского в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,15 |  | 2025 | 892,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,05 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Николая Островского в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,09 |  | 2025 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Мошковский в г. Новосибирск | 0,09 |  | 2025 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Разъездная в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,2 |  | 2025 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Разъездная в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,1 |  | 2024 | 594,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,70 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: пер. Мошковский в г. Новосибирск | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | с. Каменка | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, с. Каменка, ул. Полевая, 100 | 0,006 |  | 2025 | 44,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | р.п. Черепаново | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Алтайская, ул. Ломоносова, ул. Обская, переулок Деповской, переулок Овражный, переулок Солнечный, ул. Свободная, ул. Союза Молодежи, ул. Урицкого, ул. Энгельса, микрорайон Молодежный в р.п. Черепаново Новосибирская область | 0,42 |  | 2025 | 2 497,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 14 |
|  | р.п. Колывань | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Московская в р.п. Колывань, Новосибирская область | 0,09 |  | 2025 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,42 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Мичурина в г. Татарске Новосибирской области | 0,36 |  | 2025 | 2 140,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,92 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | г. Татарск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 1-й Околоток в г. Татарске Новосибирской области | 0,48 |  | 2025 | 2 854,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | п. Морской | Реконструкция объекта: «Газопровод высокого давления в  п. Морской Новосибирского района НСО 2 этап» | 0,2 |  | 2025 | 1 656,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656,03 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром Газораспределе-ние Томск» на территории Новосибирской области | - |
|  | с. Раздольное | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Строителей, ул. Восточная в с. Раздольное Новосибирский район Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Капитанская, ул. Штурвальная в г. Новосибирск | 1 |  | 2025 | 6 715,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715,83 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 3 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Романова, спуск Романовский пеший, ул. Потанинская, ул. Татарская, спуск Татарский, пер. Гуляевский г. Новосибирск Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Романова, спуск Романовский пеший, ул. Потанинская, ул. Татарская, спуск Татарский, пер. Гуляевский г. Новосибирск Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карпатская, ул. Овчукова в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,18 |  | 2025 | 1 070,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,46 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Карпатская, ул. Овчукова в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,3 |  | 2025 | 1 784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784,10 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Николая Островского, ул. Светлая, ул. Партизанская в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,2 |  | 2025 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Николая Островского, ул. Светлая, ул. Партизанская в г. Новосибирск Новосибирская область | 0,03 |  | 2025 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Абразивная, ул. Лазо, пер. Барнаульский в г. Новосибирске | 0,24 |  | 2024 | 1 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Войкова, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, 3-я Кирпичная Горка, 5-я Кирпичная Горка в г. Новосибирске Новосибирской область | 0,2 |  | 2024 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Войкова, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, 3-я Кирпичная Горка,5-я Кирпичная Горка в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,33 |  | 2025 | 1 962,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962,51 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Левый берег Каменки в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,2 |  | 2025 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Левый берег Каменки в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,03 |  | 2025 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Валдайская в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,2 |  | 2025 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Валдайская в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,03 |  | 2025 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | ст. Безменово | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Логовая в ст. Безменово Черепановского района Новосибирской области | 0,48 |  | 2025 | 2 854,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854,56 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 16 |
|  | г. Новосибирск | Газопровод-ввод для жилого дома, расположенного по адресу: ул. Социалистическая д. 27 в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,03 |  | 2025 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Новосибирск | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: ул. Поселковая, пер. 2-й Поселковый в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,06 |  | 2027 | 447,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,61 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 2 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Военная Горка (5-я Линия) в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Военная Горка (5-я Линия) в г. Новосибирске Новосибирской области | 0,12 |  | 2026 | 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Барабинск | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Лесная д. 20, г. Барабинск, Новосибирская область. | 0,5 |  | 2024 | 2 973,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973,50 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | р.п. Ордынское | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 104, р.п. Ордынское, Новосибирская область. | 0,03 |  | 2027 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Черепаново | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Мичурина, д. 38, г. Черепаново, Новосибирская область. | 0,03 |  | 2027 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Чулым | Газопровод высокого и низкого давления до котельной расположенной по адресу: ул. Сибирская, д. 51а, г. Чулым, Новосибирская область. | 0,03 |  | 2027 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Культура" в г. Искитим Новосибирской области | 7,3 |  | 2027 | 54 446,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 446,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 24 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества «Дружба» в г. Искитим Новосибирской области | 4,7 |  | 2027 | 31 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 564,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 97 |
|  | с. Ленинское | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества «Клен» в с. Ленинское Новосибирского района Новосибирской области | 2,7 |  | 2027 | 18 132,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 132,74 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 42 |
|  | г. Искитиме | Газопроводы - вводы к жилым домам, расположенным по адресу: Западный жилмассив в г. Искитиме Новосибирского района Новосибирской области | 0,03 |  | 2027 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,81 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | г. Бердск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества «Чайка» в г. Бердск Новосибирской области | 3,5 |  | 2026 | 23 505,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 505,41 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 31 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Мебельщик" в г. Искитим Новосибирской области | 3,05 |  | 2027 | 20 483,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 483,28 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Садовод" в г. Искитим Новосибирской области | 2,8 |  | 2027 | 18 804,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 804,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 10 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Цементник" в г. Искитим Новосибирской области | 5,6 |  | 2027 | 41 767,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 767,39 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 36 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Зеленый луг" в г. Искитим Новосибирской области | 7,6 |  | 2027 | 56 684,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 684,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 126 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Строитель" в г. Искитим Новосибирской области | 6 |  | 2027 | 44 750,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 750,78 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 20 |
|  | г. Искитиме | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Березка" в г. Искитим Новосибирской области | 2,4 |  | 2027 | 16 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 117,99 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 6 |
|  | с. Ленинское | Сеть газораспределения низкого давления в границах дачного некоммерческого товарищества «Поселок Новониколаевский» в с. Ленинское Новосибирского района Новосибирской области | 12 |  | 2027 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 40 |
|  | с. Ленинское | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Опора" в с. Ленинское Новосибирского района Новосибирской области | 6,6 |  | 2027 | 49 225,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 225,86 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 73 |
|  | с. Ленинское | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Шуманка" в с. Ленинское Новосибирского района Новосибирской области | 4,07 |  | 2027 | 27 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 333,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 22 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Буревестник Пашинский" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Буревестник Пашинский" в г. Новосибирск Новосибирской области | 4,7 |  | 2027 | 31 564,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 564,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 21 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения НСТ "Трудовые резервы" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Трудовые резервы" в г. Новосибирск Новосибирской области | 1,7 |  | 2027 | 11 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 416,91 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 13 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Гидростроитель" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Гидростроитель" в г. Новосибирск Новосибирской области | 2,9 |  | 2027 | 19 475,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 475,91 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 14 |
|  | г. Искитим | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Связист" в г. Искитим Новосибирской области | 5,06 |  | 2027 | 37 739,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 739,82 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 11 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Обские зори" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Обские зори" в г. Новосибирск Новосибирской области | 1,3 |  | 2027 | 8 730,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Обское" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Обское" в г. Новосибирск Новосибирской области | 2,5 |  | 2027 | 16 789,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 789,58 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 8 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Отважный буревестник" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Отважный буревестник" в г. Новосибирск Новосибирской области | 1,4 |  | 2027 | 9 402,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402,16 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 7 |
|  | п. Октябрьский | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Раздолье" в п. Октябрьский, Мошковского района, Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | п. Октябрьский | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Раздолье" в п. Октябрьский, Мошковского района, Новосибирской области | 4 |  | 2024 | 26 863,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 863,32 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 54 |
|  | р.п. Маслянино | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Тайга" в р.п. Маслянино Новосибирской области | 0,2 |  | 2027 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | р.п. Маслянино | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Тайга" в р.п. Маслянино Новосибирской области | 4,3 |  | 2024 | 28 878,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 878,07 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 12 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Виктория" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2024–2026 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Виктория" в г. Новосибирск Новосибирской области | 5,5 |  | 2024–2026 | 41 021,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 021,55 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 32 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ "Металург" в г. Новосибирск Новосибирской области | 0,2 |  | 2024–2026 | 1 189,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,40 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 0 |
|  | г. Новосибирск | Сеть газораспределения низкого давления в границах садового некоммерческого товарищества "Металург" в г. Новосибирск Новосибирской области | 7 |  | 2024 | 52 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 209,24 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550 | 151 |
|  | с. Лебедевка | Газопроводы-вводы для жилых домов, расположенных по адресу: переулок Молодежный, переулок Полевой в с. Лебедевка Искитимский район Новосибирской области | 0,12 |  | 2024 | 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 4 |
|  | г. Бердск | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ «Чайка» в г.Бердск Новосибирской области | 0,7 |  | 2024 | 4 162,90 | 0 | 0 | 0 | 4 162,90 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 | 1 |
|  | с. Ленинское | Сеть газораспределения высокого давления для газоснабжения СНТ «Шуманка», СНТ «Клен», СНТ «Опора», ДНТ «Поселок Новониколаевский» в с. Ленинское Новосибирский район Новосибирская область | 2,3 |  | 2024 | 15 446,41 | 0 | 0 | 0 | 15 446,41 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1550 | 0 |
|  | с/с МО Новопичуговский | Газопровод к котельной, расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Ордынский район, с/с МО Новопичуговский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:030601:2650 | 2,78 |  | 2024 | 24 506,20 | 0 | 0 | 0 | 24 506,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Черепаново | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, муниципальный район Черепановский, городское поселение город Черепаново, город Черепаново, улица Интернациональная, здание 34. Кадастровый номер ОКС: 54:28:010111:118 | 0,02 |  | 2024 | 122,64 | 0 | 0 | 0 | 122,64 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | поселок Верх-Тула | Газопровод к жилой застройке по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, поселок Верх-Тула, микрорайон «Березки-4» 1-5 этапы строительства, расположенной по адресу:Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет. Кадастровый номер земельного участка: 54:19:062501:3821 | 0,45 |  | 2024 | 6 323,77 | 0 | 0 | 0 | 6 323,77 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | с. Кирза | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Кирзинский, с. Кирза, ул. Первомайская, дом 31. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:022419:21 | 0,09 |  | 2024 – 2026 | 395,93 | 0 | 0 | 0 | 395,93 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Новосибирская область, р-н Каргатский, г. Каргат, ул. Лесная, д. 8. Кадастровый номер ОКС: 54:09:010206:313. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010206:314 | 0,01 |  | 2024–2030 | 39,43 | 0 | 0 | 0 | 39,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Болотное | Газопровод к магазину №43, расположенному по адресу: Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, улица Московская, 121. Условный номер ОКС: 54-54-05/006/2012-821 | 0,05 |  | 2024 | 39,43 | 0 | 0 | 0 | 39,43 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к зданию аптечного пункта, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Маслянинский район, рабочий поселок Маслянино, улица Озерная, дом 144а. Кадастровый номер ОКС: 54-54-17/001/2010-503. Кадастровый номер земельного участва: 54:17:010233:159 | 0,045 |  | 2024 | 219 631,86 | 0 | 0 | 0 | 219 631,86 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Маслянино | Газопровод к зданию банка, расположенному по адресу: Новосибирская область, Маслянинский р-н, рп Маслянино, ул. Садовая. Кадастровый номер земельного участва: 54:17:010213:802 | 0,028 |  | 2028–2029 | 154 363,16 | 0 | 0 | 0 | 154 363,16 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | р.п. Колывань | Газопровод к зданию мастерской, расположенной по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Тракторная, дом 2а/2. Условный номер ОКС: 54-54-26/011/2011-384. Кадастровый номер земельного участва: 54:10:010101:298 | 0,036 |  | 2024–2026 | 39 429,17 | 0 | 0 | 0 | 39 429,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | рабочий поселок Ордынское | Газопровод к квартире расоложенной по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, улица Октябрьская, дом 103, кв. 3. Условный номер ОКС: 54:20:010244:0002:2920А-3. Кадастровый номер земельного участка: 54:20:010244:2 | 0,015 |  | 2024–2028 | 39 429,17 | 0 | 0 | 0 | 39 429,17 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | г. Каргат | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: обл. Новосибирская р-н Каргатский, г. Каргат, ул. Советская, дом 102. Кадастровый номер земельного участка: 54:09:010202:12 | 0,0299 |  | 2024–2033 | 161 235,20 | 0 | 0 | 0 | 161 235,20 | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | технологическое присоединение | 1 |
|  | п. Агролес | «Производственный комплекс по переработке масличных культур (лен, рапс)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Парковая к.н.: 54:07:057401:7416 | 5783,00 м3/час | - | 2024–2026 | - | - | - | - | - | - | технологическое присоединение |  |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов квартала 1а в с. Сокур, Мошковского района, Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ (Код объекта 54-2024-404-1235) | 1,200 км  (42,1 м3/час) |  | 2028–2029 | 4 800,0 | 0 | 0 | 0 | 4 800,0 | ООО  «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 25 |
|  | Мошковский район,  с. Сокур | Газоснабжение жилых домов квартала 7 в с. Сокур, Мошковского района, Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПШ. (Код объекта 54-2024-404-1236) | 0,800 км  (75,7 м3/час) |  | – | 3 200,0 | 0 | 0 | 0 | 3 200,0 | ООО  «Новосибирск-облгаз», 5433168404 | средства ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) в рамках постановления Правительства Российской Федерации  от 13.09.2021 № 1550 | 45 |
|  | г. Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности газораспределитель-ной сети от ГРС-4 г. Новосибирск | - | - | 2028–2029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Сеть газоснабжения к зданиям магазина и склада, расположенным по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, кадастровый номер земельного участка 54:35:062530:1838 | 40,4 м3/час | - | – | - | - | - | - | - | ООО «Газпром газораспределе-ние Томск», 7017203428 | Частные привлеченные средства | 2 |
|  | г. Бердск | «Распределительный газопровод для газоснабжения объекта, расположенного в Новосибирской области, город Бердск, улица Герцена» Кадастровый номер земельного участка: 54:32:010563:101; 54:32:010563; 54:32:010563:103 | 358, 14 м3/час |  | 2025–2028 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | Частные привлеченные средства | - |
|  | г. Новосибирск | Газовая котельная для теплоснабжения объекта «Многоэтажных жилые дома с помещениями общественного значения и сооружения для инженерного обеспечения объектов по ул. Бердское шоссе, 20 в г. Новосибирске» | 2100 м3/час | - | 2025–2028 | - | - | - | - | - | - | Частные привлеченные средства | 9 |
|  | Новосибирский район, п. Степной | Газоснабжение коттеджного поселка «Шервуд» | 1500 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | - | Частные привлеченные средства | 444 |
| 1849 | г. Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности газораспределитель-ной сети от ГРС-6 г. Новосибирск | - | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение нежилового здания, расположенного по адресу: ул. Саратовская, д. 2, г. Новосибирск | 14,7 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | - | Частные привлеченные средства | 1 |
| 1850 | г. Новосибирск | Ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительной сети от ГРС-4 г. Новосибирск | - | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение нежилого здания (склада) по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, проезд Северный, зд. 3/10, кадастровый номер земельного участка ул Толмачевская, кадастровый номер земельного участка 54:35:051181:944 | 42,53 м3/час | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | филиал ООО «Газпром газораспределе-ние Томск» в Новосибирской области | Частные привлеченные средства | 1 |
| 1851 | Черепановский р-н | Газоснабжение с. Верх-Мильтюши Черепановского района Новосибирской области. Газопровод высокого давления | 2 км | - | 2024–2030 | - | - | - | - | - | филиал ООО «Газпром газораспределе-ние Томск» в Новосибирской области | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-делительным сетям ООО «Газпром Газораспре-деление Томск» на территории Новосибирской области | 174 |
| 1852 | Черепановский р-н | Газоснабжение с. Верх-Мильтюши Черепановского района Новосибирской области. Газопровод низкого давления | 13 км | - | 2025-2028 | - | - | - | - | - | филиал ООО «Газпром газораспределе-ние Томск» в Новосибирской области | специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-делительным сетям ООО «Газпром Газораспре-деление Томск» на территории Новосибирской области | 174 |
| 1853 | Новосибирский район, МО Станционный сельсовет | "Сеть газораспределения для газоснабжения объекта, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Станционный сельсовет, ст. Иня-Восточная, ул. Заводская, 60, (в районе переезда "Пашинский", с левой стороны федеральной автомобильной дороги М-53 "Байкал", с правой стороны подъездных железнодорожных путей к складскому комплексу "А" ЗАО "ЕвросибТЕst". Кадастровый номер земельного участка 54:19:112001:1425. | 250,00 м3/час | - | 2024-2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | техническое присоединение | - |
| 1854 | Новосибирский район, Каменский сельсовет | "Сеть газораспределения для газоснабжения промышленного парка, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет на земельном участке с кадастровым номером 54:19:120701:18882» | 3000,00 м3/час | - | 2024-2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | техническое присоединение | - |
| 1855 | Новосибирский район, Каменский сельсовет | "Сеть газораспределения для газоснабжения объектов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, кадастровый номер ЗУ: 54:19:120701:18721; 54:19:120701:18722; 54:19:120701:18723; 54:19:120701:18724; 54:19:120701:18725; 54:19:120701:18726; 54:19:120701:18727; 54:19:120701:18728; 54:19:120701:18729; 54:19:120701:6380; 54:19:120701:12053; 54:19:120701:11132; 54:19:120701:11133; 54:19:120701:12052; 54:19:120701:10704; 54:19:120701:12147.» | 504,00 м3/час | - | 2024-2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | техническое присоединение | - |
| 1856 | Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка | "Сеть газораспределения для газоснабжения объекта, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка. Ориентир - земельный участок с кадастровым номером: 54:19:022201:1966" | 35,00 м3/час | - | 2024-2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | техническое присоединение | - |
| 1857 | Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка | "Сеть газораспределения для газоснабжения объекта, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка". Ориентир - кадастровый квартал: 54:19:022201 | 50,00 м3/час | - | 2024-2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | техническое присоединение | - |
| 1858 | Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула | "Сеть газораспределения для газоснабжения объекта, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула". Ориентир - кадастровый квартал: 54:19:060103 | 350,00 м3/час | - | 2024-2030 | - | - | - | - | - | ООО «АЛЬФА-ГАЗСТРОЙ-СЕРВИС», ИНН 5407057232 | техническое присоединение | - |

Применяемые сокращения:

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

ВИ – внебюджетные источники;

ГВД – газопровод высокого давления;

ГНД – газопровод низкого давления;

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной;

ГРС – газораспределительная станция;

г. – город;

д. – деревня;

з/у – земельный участок;

МБ – местный бюджет муниципальных образований Новосибирской области;

мкр. – микрорайон;

МО – муниципальное образование;

НСО – Новосибирская область;

НСТ – некоммерческое садовое товарищество;

ОБ – областной бюджет Новосибирской области;

пер. – переулок;

р.п./рп – рабочий поселок;

р-н – район;

c. – село;

с/c – сельсовет;

cт. – станция;

СНТ – садовое некоммерческое товарищество;

ТСН – товарищество собственников недвижимости;

ул. – улица;

ФБ – федеральный бюджет Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».