ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Новосибирской области

от 26.09.2016 № 292-п

**Территориальная схема**

**обращения с отходами производства и потребления,**

**в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области**

**Раздел I.** **Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов) обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов**

Данный раздел содержит значения целевых показателей по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов),обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов Новосибирской области определенных с учетом показателей паспорта регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Новосибирская область)», установленных в целях достижения показателей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Целью регионального проекта является формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объёма ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

К 2030 году объем ТКО, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых ТКО, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО и отходов от использования товаров.

Реализация регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Новосибирская область)» осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19 января 2015 г. № 10-п.

Значения целевых показателей по обезвреживанию, утилизации, размещению ТКО Новосибирской области приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО Новосибирской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период, год | Доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО, % | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки ТКО, в общей массе образованных ТКО, % | Доля направленных на утилизацию и/или обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и /или обработки ТКО в общей массе образованных ТКО, % | Доля захораниваемых ТКО в общей массе образованных ТКО, % |
| 2025 | 9,6 | 1,4 | 2,4 | 97,6 |
| 2026 | 9,6 | 1,4 | 2,4 | 97,6 |
| 2027 | 40,1 | 6,0 | 21,8 | 78,2 |
| 2028 | 80,0 | 12,0 | 43,0 | 57,0 |
| 2029 | 89,0 | 13,4 | 43,2 | 56,8 |
| 2030 | 100,0 | 15,0 | 46,9 | 53,1 |
| 2031 | 100,0 | 15,0 | 46,9 | 53,1 |
| 2032 | 100,0 | 15,0 | 46,9 | 53,1 |
| 2033 | 100,0 | 15,0 | 46,9 | 53,1 |
| 2034 | 100,0 | 15,0 | 46,9 | 53,1 |
| 2035 | 100,0 | 15,0 | 46,9 | 53,1 |

**Раздел II. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Данный раздел содержит сведения о расчетных величинах образования, обработки, утилизации и (или) обезвреживания, размещения ТКО по Новосибирской области в разбивке по годам на весь период действия территориальной схемы до 2035 года.

Прогнозная масса образующихся ТКО и расчетный коэффициент плотности ТКО определены на основании сведений региональных операторов по обращению с ТКО на территории Новосибирской области о фактических массе и объеме ТКО, образованных на территории Новосибирской области в период с 2019 по 2024 годы.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО формируется также с учетом плановых значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания ТКО.

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО Новосибирской области представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Масса ТКО после обработки ТКО, накопленных на начало года, тыс. тонн | Масса ТКО, принятых из других субъектов РФ, тыс. тонн | Масса образованных ТКО, тыс. тонн | Масса ТКО, направленных на обработку, тыс. тонн | Масса ТКО после обработки ТКО, направленных на утилизацию, в т.ч. на энергетическую утилизацию, утилизацию ТКО путем производства . из их органической части искусственных грунтов, тыс. тонн | Масса ТКО после обработки ТКО, направленных на обезвреживание, тыс. тонн | Масса ТКО после обработки ТКО, направленных на размещение, тыс. тонн | Изменение массы ТКО после обработки ТКО, направленных на накопление, тыс. тонн | Масса ТКО, направленных в другие субъекты РФ, тыс. тонн | Расчетный коэффициент плотности ТКО, кг. на куб. м. |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 90,9 | 22,7 | 0,0 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 90,9 | 22,7 | 0,0 | 923,7 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 379,5 | 206,3 | 0,0 | 740,1 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 757,1 | 407,0 | 0,0 | 539,4 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 842,3 | 405,8 | 3,0 | 537,6 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 440,9 | 3,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2031 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 440,9 | 3,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2032 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 440,9 | 3,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2033 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 440,9 | 3,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2034 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 440,9 | 3,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |
| 2035 | 0,0 | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 440,9 | 3,0 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 105,68 |

**Раздел III. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции**

Данный раздел содержит сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО на территории Новосибирской области, в том числе объектов размещения ТКО, использование которых допускается на основании пункта 8 статьи 29 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

В настоящее время на территории Новосибирской области действует 24 объекта обращения с ТКО, в том числе:

12 объектов размещения отходов, из которых 10 объектов размещения отходов включены в государственный реестр объектов размещения отходов и 2 объекта - в региональный перечень объектов размещения ТКО в соответствии с Порядком формирования и изменения перечня объектов размещения ТКО на территории субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 303, действовавшим на момент включения объектов в региональный перечень объектов размещения ТКО;

4 объекта обработки ТКО;

8 перегрузочных станций.

Сведения об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО на территории Новосибирской области приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Сведения о действующих объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО на территории Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочной станции | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Адрес объекта | Координаты места нахождения объекта | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Годовая мощность объекта, тыс. тонн | Проектная вместимость ОРО, максимальное количество ТКО, допустимых к накоплению на перегрузочной станции, тыс. тонн | Остаточная вместимость объекта размещения отходов, тыс. тонн | Дата определения остаточной вместимости объекта размещения отходов | Год планируемого вывода объекта из эксплуатации | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| 1 | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Новосибирский муниципальный район | Новосибирская область, Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет, ул. Малыгина, 30 | 54.942273, 82.815333 | Обработка ТКО | 50,00 | - | - | - | 2028 | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 3,8% |
| 2 | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Городской округ - город Новосибирск | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Профилактическая, 73 | 55.052089, 83.070552 | Обработка ТКО | 50,00 | - | - | - | 2030 | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 5,5% |
| 3 | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Краснозерский муниципальный район | Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Первомайская, 69/1 | 53.989427, 79.221868 | Обработка ТКО | 0,5 | - | - | - | 2029 | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 87,72% |
| 4 | Объект обработки ООО «Эльжи» | Искитимский муниципальный район | Новосибирская область, Искитимский район, Евсинский сельсовет, в 2,7 км. по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | 54.461638, 83.45038 | Обработка ТКО | 10,0 | - | - | - | 2029 | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 5 | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района | Черепановский муниципальный район | Новосибирская область, Черепановский район, Искровский сельсовет п. Пушной | 54.23385, 83.427804 | Размещение ТКО | 23,85 | 227,16 | 122,59 | 01.08.2021 | 2029 | 0% / 0%\* |
| 6 | ОРО в г. Каргат Каргатского района | Каргатский муниципальный район | Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат. от г. Каргата примерно в 2,5 км. по направлению на восток | 55.172752, 80.348275 | Размещение ТКО | 9,62 | 57,02 | 26,13 | 25.10.2023 | 2026 | 0% / 0%\* |
| 7 | Полигон «Гусинобродский» | Городской округ - город Новосибирск | 630010, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Профилактическая, 73 | 55.052951, 83.073091 | Размещение ТКО | 422,78 | 72 209,99 | 48 376,83 | 16.08.2024 | 2030 | 0% / 0%\* |
| 8 | Полигон ТБО г. Искитим | Городской округ - город Искитим | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Гоголя, 1в | 54.649774, 83.350307 | Размещение ТКО | 32,80 | 620,00 | 109,49 | 01.06.2022 | 2027 | 0% / 0%\* |
| 9 | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Чистоозерный муниципальный район | 632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное (1 км. к северу от р.п. Чистоозерное) | 54.728295, 76.55767 | Размещение ТКО | 6,66 | 13,13 | 6,58 | 01.01.2021 | 2029 | 0% / 0%\* |
| 10 | Полигон ТБО Краснозерский район | Краснозерский муниципальный район | Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька (установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – с. Колыбелька. Участок находится примерно в 7,5 км от ориентира на юг) | 54.014549, 79.190874 | Размещение ТКО | 11,93 | 79,23 | 9,45 | 14.02.2025 | 2029 | 0% / 0%\* |
| 11 | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Искитимский муниципальный район | Новосибирская область, Искитимский район, Евсинский сельсовет, в 2,7 км по направлению на восток от здания магазина д.Шадрино | 54.461144, 83.45084 | Размещение ТКО | 11,98 | 171,76 | 135,35 | 25.03.2025 | 2030 | 0% / 0%\* |
| 12 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Куйбышевский муниципальный район | Новосибирская область, г. Куйбышев, севернее р. Патрушевка в районе Казачьей гривы | 55.507907, 78.403665 | Размещение ТКО | 25,92 | 90,07 | 32,17 | 01.01.2021 | 2027 | 0% / 0%\* |
| 13 | Полигон ТБО г. Бердск | Городской округ - город Бердск | Новосибирская область, г. Бердск | 54.747261, 83.157174 | Размещение ТКО | 79,40 | 2 179,07 | 434,59 | 27.04.2024 | 2036 | 0% / 0%\* |
| 14 | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Болотнинский муниципальный район | Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, ул. Степная,  35а | 55.073133, 82.702447 | Размещение ТКО | 6,46 | 420,00 | 170,51 | 28.04.2023 | 2029 | 0% / 0%\* |
| 15 | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Карасукский муниципальный округ | Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Лесная, 45 (в 4500 метрах к северо-востоку от дома № 45 по улице Лесной) | 53.746462, 78.146045 | Размещение ТКО | 13,60 | 166,08 | 142,92 | 01.04.2025 | 2047 | 0% / 0%\* |
| 16 | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район | Колыванский муниципальный район | Новосибирская область, Колыванский район, за пределами р.п. Колывань | 55.332835, 82.733467 | Размещение ТКО | 21,35 | 82,55 | 52,84 | 25.10.2023 | 2026 | 0% / 0%\* |
| 17 | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Венгеровский муниципальный район | Новосибирская область, Венгеровский район, в границах ПСХК «Зыково» | 55.693007, 76.819259 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 4,77 | 0,037 | - | - | - | - |
| 18 | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района | Доволенский муниципальный район | Новосибирская область, Доволенский район, Доволенский сельсовет, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 54:05:023001 | 54.514861, 79.653636 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 4,11 | 0,037 | - | - | - | - |
| 19 | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Кочковский муниципальный район | Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки | 54.335653, 80.451205 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 3,73 | 0,037 | - | - | - | - |
| 20 | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Купинский муниципальный район | Новосибирская область, Купинский район, МО Стеклянского сельсовета, в 50-ти м. на юго-запад от границы г. Купино | 54.335679, 77.28985 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 8,23 | 0,102 | - | - | - | - |
| 21 | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района | Маслянинский муниципальный округ | Новосибирская область, Маслянинский район | 54.301993, 84.296894 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 7,63 | 0,061 | - | - | - | - |
| 22 | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района | Убинский муниципальный район | Новосибирская область, район Убинский, Убинский сельсовет | 55.275943, 79.71286 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 3,66 | 0,037 | - | - | - | - |
| 23 | Перегрузочная станция вблизи  с. Усть-Тарка  Усть-Таркского района | Усть-Таркский муниципальный район | Новосибирская область, Усть-Таркский район, земли Усть-Таркского сельсовета за чертой н.п. | 55.568708, 75.735247 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 3,46 | 0,037 | - | - | - | - |
| 24 | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Чулымский муниципальный район | Новосибирская область, Чулымский район, МО г. Чулым | 55.102775, 80.896514 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | 6,15 | 0,049 | - | - | - | - |

\* Указана доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб и количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО.

**Раздел IV. Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции**

Данный раздел содержит сведения о планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях.

В целях оптимизации маршрутов сбора и транспортирования ТКО и уменьшения плеча транспортирования до объектов обращения с ТКО протоколом заседания комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 249-п, от 24.11.2021 принят кластерный вариант реализации территориальной схемы в части размещения объектов обращения с ТКО на территории Новосибирской области.

В данном варианте предусмотрено создание в каждом из кластеров и районов оптимальной системы обращения с отходами, состоящей из двух основных элементов:

1) Комплексный объект обращения с ТКО, который может включать в себя участок обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО;

2) Перегрузочные станции – место (площадка), в том числе с расположенными на нем (ней) сооружениями и оборудованием, которое предназначено (предназначена) для перегрузки ТКО для дальнейшего транспортирования на комплексный объект обращения с ТКО.

В Новосибирской области предполагается создание:

16 объектов обработки;

8 объектов утилизации;

1 объект обезвреживания;

14 объектов размещения ТКО;

6 перегрузочных станций.

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях в Новосибирской области приведены в таблице 4.1.

Сведения о планируемых к выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО в Новосибирской области приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.1. Сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочных станциях на территории Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Координаты места нахождения объекта (при наличии) | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Тип проекта | Год планируемого ввода объекта в эксплуатацию | Планируемая мощность объекта, тыс. тонн | Планируемая вместимость ОРО, максимальное количество ТКО, допустимых к накоплению и перегрузке на перегрузочной станции, тыс. тонн | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| 1 | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Северный муниципальный район | 56.376685, 78.321063 | Обработка ТКО | Строительство | 2025 | 5 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 2 | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Северный муниципальный район | 56.376685, 78.321063 | Размещение ТКО | Строительство | 2025 | 5 | 125 | 0% / 0%\* |
| 3 | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО | Баганский муниципальный район | 54.125123, 77.730164 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 16 | 400 | 0% / 0%\* |
| 4 | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Баганский муниципальный район | 54.125123, 77.730164 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 16 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 5 | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект размещения ТКО | Болотнинский муниципальный район | 55.699034, 84.427999 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 15 | 375 | 0% / 0%\* |
| 6 | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект обработки ТКО | Болотнинский муниципальный район | 55.699034, 84.427999 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 15 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 7 | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Карасукский муниципальный округ | 53.744456, 78.140079 | Обработка ТКО | Строительство | 2025 | 30 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 8 | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе /Объект размещения ТКО | Каргатский муниципальный район | 55.174536, 80.347555 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 12 | 300 | 0% / 0%\* |
| 9 | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО | Каргатский муниципальный район | 55.174536, 80.347555 | Обезвреживание ТКО | Строительство | 2028 | 3 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО - 95%; 0% / 0% |
| 10 | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Каргатский муниципальный район | 55.174536, 80.347555 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 25 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 50% |
| 11 | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО | Краснозерский муниципальный район | 54.014549, 79.190874 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 20 | 500 | 0% / 0%\* |
| 12 | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Краснозерский муниципальный район | 54.014549, 79.190874 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 20 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 13 | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект размещения ТКО | Куйбышевский муниципальный район | 55.507942, 78.400371 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 30 | 750 | 0% / 0%\* |
| 14 | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Куйбышевский муниципальный район | 55.507942, 78.400371 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 60 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 50% |
| 15 | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО | Куйбышевский муниципальный район | 55.507942, 78.400371 | Утилизация ТКО  (компостирование) | Строительство | 2027 | 12 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО - 30%; 0% / 0% |
| 16 | Комплексный объект в Кыштовском районе/Объект размещения ТКО | Кыштовский муниципальный район | 56.459035, 76.608294 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 5 | 125 | 0% / 0%\* |
| 17 | Комплексный объект в Кыштовском районе/ Объект обработки ТКО | Кыштовский муниципальный район | 56.459035, 76.608294 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 5 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 18 | КПО «Левобережный»/ Объект размещения ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 120 | 3000 | 0% / 0%\* |
| 19 | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 300 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 63,92% |
| 20 | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Утилизация ТКО (RDF) | Строительство | 2027 | 45 | - | - |
| 21 | КПО «Левобережный»/Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 54.914376, 82.743287 | Утилизация ТКО  (компостирование) | Строительство | 2027 | 90 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО - 43,17%; 0% / 0%\* |
| 22 | КПО «Правобережный»/Объект размещения ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Размещение ТКО | Строительство | 2029 | 130 | 3250 | 0% / 0%\* |
| 23 | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Обработка ТКО | Строительство | 2029 | 330 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 69,40% |
| 24 | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Утилизация ТКО (RDF) | Строительство | 2029 | 49,5 | - | - |
| 25 | КПО «Правобережный»/Объект утилизации ТКО | Новосибирский муниципальный район | 55.072948, 83.343319 | Утилизация ТКО  (компостирование) | Строительство | 2029 | 99 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО - 42,87%; 0% / 0%\* |
| 26 | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском районе/Объект размещения ТКО | Татарский муниципальный округ | 55.220383, 76.081624 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 20 | 500 | 0% / 0%\* |
| 27 | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском районе/Объект обработки ТКО | Татарский муниципальный округ | 55.220383, 76.081624 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 40 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 50% |
| 28 | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском районе/Объект утилизации ТКО | Татарский муниципальный округ | 55.220383, 76.081624 | Утилизация ТКО  (компостирование) | Строительство | 2027 | 8 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО - 30%; 0% / 0% |
| 29 | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект размещения ТКО | Тогучинский муниципальный район | 55.235333, 84.281969 | Размещение ТКО | Строительство | 2027 | 7 | 175 | 0% / 0%\* |
| 30 | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Тогучинский муниципальный район | 55.235333, 84.281969 | Обработка ТКО | Строительство | 2027 | 15 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 50% |
| 31 | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО | Тогучинский муниципальный район | 55.235333, 84.281969 | Утилизация ТКО  (компостирование) | Строительство | 2027 | 3 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО -30 %; 0% / 0% |
| 32 | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО | Черепановский муниципальный район | 54.233776, 83.425819 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 18 | 450 | 0% / 0%\* |
| 33 | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Черепановский муниципальный район | 54.233776, 83.425819 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 20 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 34 | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО | Чистоозерный муниципальный район | 54.728642, 76.557903 | Размещение ТКО | Строительство | 2028 | 16 | 400 | 0% / 0%\* |
| 35 | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Чистоозерный муниципальный район | 54.728642, 76.557903 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 16 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 36 | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект размещения ТКО | Искитимский муниципальный район | 54.458, 83.456 | Размещение ТКО | Строительство | 2029 | 75 | - | 0% / 0%\* |
| 37 | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Искитимский муниципальный район | 54.458, 83.456 | Обработка ТКО | Строительство | 2029 | 150 | 3750 | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 50% |
| 38 | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации ТКО | Искитимский муниципальный район | 54.458, 83.456 | Утилизация ТКО  (компостирование) | Строительство | 2029 | 45 | - | Показатель снижения класса опасности ТКО - 30%; 0% / 0% |
| 39 | Объект обработки ТКО г. Бердск | Городской округ - город Бердск | 54.747536, 83.158114 | Обработка ТКО | Строительство | 2028 | 80 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 15% |
| 40 | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Здвинский муниципальный район | 54.67632, 78.69448 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2026 | 3,80 | 0,037 | - |
| 41 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | Колыванский муниципальный район | 55.32986, 82.69679 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 7,88 | - | - |
| 42 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Мошковский муниципальный район | 55.29228, 83.68175 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 13,12 | 0,049 | - |
| 43 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | Ордынский муниципальный район | 54.37779, 81.85797 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2027 | 10,90 | 0,102 | - |
| 44 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района | Сузунский муниципальный район | 53.75367, 82.19755 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2025 | 10,06 | 0,049 | - |
| 45 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района | Чановский муниципальный район | 55.26379, 76.75938 | Перегрузка (транспортирование) ТКО | Строительство | 2026 | 6,59 | 0,049 | - |

\* Указана доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб и количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО.

Таблица 4.2. Сведения о планируемых к выведению из эксплуатации объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО в Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочной станции | Территория муниципального образования или части муниципального образования | Координаты места нахождения объекта | Вид деятельности, осуществляемый на объекте | Тип проекта | Год планируемого вывода объекта из эксплуатации | Планируемая мощность объекта, тыс. тонн | Планируемая вместимость ОРО, максимальное количество ТКО, допустимых к накоплению и перегрузке на перегрузочной станции, тыс. тонн | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| 1 | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Новосибирский муниципальный район | 54.942273, 82.815333 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2028 | 50 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 7,69% |
| 2 | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Городской округ - город Новосибирск | 55.052089, 83.070552 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2030 | 50 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 10,03% |
| 3 | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Краснозерский муниципальный район | 53.989427, 79.221868 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 0,5 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку - 87,72% |
| 4 | Объект обработки ООО «Эльжи» | Искитимский муниципальный район | 54.461638, 83.45038 | Обработка ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 10,0 | - | Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку -15 % |
| 5 | Полигон твердых бытовых отходов г. Черепаново Черепановского района | Черепановский муниципальный район | 54.233776, 83.425819 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 23,85 | 227,16 | 0% / 0%\* |
| 6 | ОРО в г. Каргат Каргатского района | Каргатский муниципальный район | 55.172752, 80.348275 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2026 | 9,62 | 57,02 | 0% / 0%\* |
| 7 | Полигон «Гусинобродский» | Городской округ - город Новосибирск | 55.052089, 83.070552 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2030 | 422,78 | 72 209,99 | 0% / 0%\* |
| 8 | Полигон ТБО г. Искитим | Городской округ - город Искитим | 54.649774, 83.350307 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2027 | 32,80 | 620 | 0% / 0%\* |
| 9 | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Чистоозерный муниципальный район | 54.728642, 76.557903 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 6,66 | 13,13 | 0% / 0%\* |
| 10 | Полигон ТБО Краснозерский район | Краснозерский муниципальный район | 54.014549, 79.190874 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 11,93 | 79,23 | 0% / 0%\* |
| 11 | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, район Искитимский, сельсовет Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Искитимский муниципальный район | 54.461638, 83.45038 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2030 | 11,98 | 171,76 | 0% / 0%\* |
| 12 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Куйбышевский муниципальный район | 55.508067, 78.403698 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2027 | 25,92 | НЕТ ДАННЫХ | 0% / 0%\* |
| 13 | Полигон ТБО г. Бердск | Городской округ - город Бердск | 54.747536, 83.158114 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2036 | 79,40 | 2 179,07 | 0% / 0%\* |
| 14 | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Болотнинский муниципальный район | 55.699034, 84.427999 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2029 | 6,46 | 420,00 | 0% / 0%\* |
| 15 | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Карасукский муниципальный округ | 53.744466, 78.140306 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2047 | 13,60 | 166,08 | 0% / 0%\* |
| 16 | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский район | Колыванский муниципальный район | 55.332835, 82.733467 | Размещение ТКО | Вывод из эксплуатации | 2026 | 21,35 | 82,55 | 0% / 0%\* |

\* Указана доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб и количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО.

**Раздел V. Схема потоков твердых коммунальных отходов**

Накопление ТКО, образующихся у жителей многоквартирных жилых домов и домов в зоне индивидуальной жилой застройки, объектов инфраструктуры, хозяйствующих субъектов различных форм собственности осуществляется на специально обустроенных контейнерных площадках, на которых установлено оборудование различного типа: контейнеры металлические и пластмассовые, бункеры закрытого и открытого типа, заглубленные контейнеры. При наличии мусоропроводов в многоквартирных жилых домах накопление отходов может осуществляется без использования контейнерных площадок, непосредственно в контейнерах, находящихся в мусороприемных камерах.

Для накопления вторичных материальных ресурсов (пластиковых бутылок, бумаги и картона, полиэтилена, металлических банок и др.) на площадках устанавливаются контейнеры для раздельного накопления ТКО. Большая часть контейнерных площадок оборудована местами (отсеками) для накопления крупногабаритных отходов.

На территории муниципальных образований в зоне индивидуальной жилой застройки организован бесконтейнерный сбор ТКО и с использованием контейнеров, вывоз осуществляется по маршрутному графику (кольцевой вывоз).

В настоящий момент ТКО (включая раздельно накопленные отходы) транспортируются на действующие объекты обращения с ТКО.

Территория Новосибирской области разделена на кластеры и отдельные районы. Транспортирование отходов в рамках данной схемы предполагается следующим образом.

В каждом кластере имеется комплексный объект обращения с ТКО.

В случае невозможности использования объекта (объектов) обработки, обезвреживания, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов в связи с необходимостью его (их) эксплуатационного обслуживания, ремонта или устранения нарушений, выявленных в рамках контрольно-надзорной деятельности, либо вследствие непреодолимой силы допускается перераспределение потоков твердых коммунальных отходов, направляемых на такой объект (такие объекты), на другие объекты обработки, обезвреживания, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов (далее – резервный объект) или при необходимости перераспределение потоков отходов между такими объектами на срок до одного года с обязательным письменным согласованием региональным оператором с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

В целях оптимизации расходов на транспортирование ТКО в районах, где отсутствуют комплексные объекты обращения с ТКО предусмотрены перегрузочные станции.

Сравнение стоимости транспортирования ТКО с использованием и без использования перегрузочных станций приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сравнение стоимости транспортирования ТКО с использованием и без использования перегрузочных станций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование перегрузочной станции | Муниципальный район | Статус объекта | Прогнозная стоимость транспортирования ТКО без использования перегрузочной станции, руб. | Прогнозная стоимость транспортирования ТКО с использованием перегрузочной станции, включая расходы на ее создание и эксплуатацию, руб. | Экономия (+); перерасход (-), руб. |
| 1 | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Венгеровский район | Действующий | 36 750 899,20 | 35 889 550,00 | 861 349,20 |
| 2 | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района | Доволенский район | Действующий | 27 127 463,98 | 24 160 891,47 | 2 966 572,51 |
| 3 | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Кочковский район | Действующий | 23 883 502,23 | 21 250 483,80 | 2 633 018,43 |
| 4 | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Купинский район | Действующий | 79 696 409,69 | 71 761 343,00 | 7 935 066,69 |
| 5 | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района | Маслянинский район | Действующий | 22 626 247,90 | 19 856 324,97 | 2 769 922,93 |
| 6 | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района | Убинский район | Действующий | 28 764 654,01 | 22 045 469,75 | 6 719 184,26 |
| 7 | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка  Усть-Таркского района | Усть-Таркский район | Действующий | 17 250 538,82 | 15 308 912,00 | 1 941 626,82 |
| 8 | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Чулымский район | Действующий | 74 457 664,65 | 71 986 602,48 | 2 471 062,17 |
| 9 | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Здвинский район | Перспективный | 31 645 338,55 | 30 138 417,67 | 1 506 920,88 |
| 10 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | Колыванский район | Перспективный | 39 862 894,24 | 38 329 706,00 | 1 533 188,24 |
| 11 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Мошковский район | Перспективный | 108 468 312,82 | 102 328 597,00 | 6 139 715,82 |
| 12 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | Ордынский район | Перспективный | 48 824 577,06 | 47 402 502,00 | 1 422 075,06 |
| 13 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района | Сузунский район | Перспективный | 39 260 974,45 | 37 391 404,24 | 1 869 570,21 |
| 14 | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района | Чановский район | Перспективный | 80 086 299,96 | 77 006 057,66 | 3 080 242,31 |
| Итого: | | | | 658 705 777,57 | 614 856 262,04 | 43 849 515,53 |

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | Первое плечо (перегрузочная станция)\* | Второе плечо (объект размещения отходов) | Резервный объект размещения отходов |
| Баганский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Барабинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на |
| Болотнинский муниципальный район | Все | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Венгеровский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Городской округ - город Бердск | - | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон ТБО г. Искитим |
| Городской округ - город Искитим | - | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г.Бердск |
| Городской округ - город Новосибирск | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
|  | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - город Обь | - | - | Полигон «Гусинобродский» | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он |
| Полигон ТБО г.Бердск | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Доволенский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района | Полигон ТБО Краснозерский район | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на |
| Здвинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет  Быстровский сельсовет  Верх-Коенский сельсовет  Мичуринский сельсовет  Морозовский сельсовет  Преображенский сельсовет  Совхозный сельсовет  Степной сельсовет  Тальменский сельсовет  Улыбинский сельсовет  Усть-Чемский сельсовет  Чернореченский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г.Бердск |
| - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон ТБО г. Искитим |
| Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | - | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Полигон ТБО г. Искитим |
| - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Карасукский муниципальный округ | Все | - | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Каргатский муниципальный район | Все | - | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Колыванский муниципальный район | Все | - | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он | Полигон «Гусинобродский» |
| Коченевский муниципальный район | Все | - | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он | Полигон «Гусинобродский» |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Мошковский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Барышевский сельсовет  Березовский сельсовет  Боровской сельсовет  Верх-Тулинский сельсовет  Городское поселение рабочий посёлок Краснообск  Мичуринский сельсовет  Морской сельсовет  Новолуговской сельсовет  Плотниковский сельсовет  Раздольненский сельсовет  Толмачевский сельсовет  Ярковский сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Каменский сельсовет  Криводановский сельсовет  Кубовинский сельсовет  Кудряшовский сельсовет  Мочищенский сельсовет  Станционный сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет  Чингисский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г.Бердск |
| Кирзинский сельсовет Красноярский сельсовет Шайдуровский сельсовет Новопичуговский сельсовет Козихинский сельсовет Устюжанинский сельсовет Спиринский сельсовет Рогалевский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Пролетарский сельсовет Петровский сельсовет Филипповский сельсовет Березовский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Ордынское Новошарапский сельсовет Усть-Луковский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Полигон ТБО Краснозерский район | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на |
| Полигон «Гусинобродский» |
| Северный муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на |
| Сузунский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Татарский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Тогучинский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Убинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Чановский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Черепановский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | ОРО в г. Каргат, Каргатского р-на | ОРО в р.п. Колывань, Колыванский р-он |

\*В зависимости от конфигурации маршрута допускается транспортирование отходов на объекты размещения твердых коммунальных отходов без использования перегрузочных станций.

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2026 год приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо (объект размещения отходов) | Резервный объект размещения отходов |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Барабинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Болотнинский муниципальный район | Все | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Венгеровский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Городской округ - город Бердск | - | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон ТБО г. Искитим |
| Городской округ - город Искитим | - | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г.Бердск |
| Городской округ - город Новосибирск | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
|  | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - город Обь | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Доволенский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района\* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Здвинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет  Быстровский сельсовет  Верх-Коенский сельсовет  Мичуринский сельсовет  Морозовский сельсовет  Преображенский сельсовет  Совхозный сельсовет  Степной сельсовет  Тальменский сельсовет  Улыбинский сельсовет  Усть-Чемский сельсовет  Чернореченский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г.Бердск |
| - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон ТБО г. Искитим |
| Гилевский сельсовет  Городское поселение рабочий посёлок Линево  Гусельниковский сельсовет  Евсинский сельсовет  Легостаевский сельсовет  Листвянский сельсовет  Промышленный сельсовет  Шибковский сельсовет | - | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Полигон ТБО г. Искитим |
| - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Каргатский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Колыванский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Коченевский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Полигон ТБО г.Бердск | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района\* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района\* | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района\* | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Мошковский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Барышевский сельсовет  Березовский сельсовет  Боровской сельсовет  Верх-Тулинский сельсовет  Городское поселение рабочий посёлок Краснообск  Мичуринский сельсовет  Морской сельсовет  Новолуговской сельсовет  Плотниковский сельсовет  Раздольненский сельсовет  Толмачевский сельсовет  Ярковский сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Каменский сельсовет  Криводановский сельсовет  Кубовинский сельсовет  Кудряшовский сельсовет  Мочищенский сельсовет  Станционный сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет  Чингисский сельсовет | - | Полигон ТБО г. Искитим | Полигон ТБО г.Бердск |
| Кирзинский сельсовет  Красноярский сельсовет  Шайдуровский сельсовет  Новопичуговский сельсовет  Козихинский сельсовет  Устюжанинский сельсовет Спиринский сельсовет  Рогалевский сельсовет  Чингисский сельсовет  Вагайцевский сельсовет  Верх-Чикский сельсовет  Верх-Ирменский сельсовет Пролетарский сельсовет  Петровский сельсовет  Филипповский сельсовет  Березовский сельсовет  Верх-Алеусский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Ордынское  Новошарапский сельсовет Усть-Луковский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района\* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Северный муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Сузунский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района\* | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Татарский муниципальный округ | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Тогучинский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Убинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Чановский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Черепановский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон «Гусинобродский» |

\*В зависимости от конфигурации маршрута допускается транспортирование отходов на объекты размещения твердых коммунальных отходов без использования перегрузочных станций.

\*\*В случае продления сроков, установленных пунктом 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в отношении данных муниципальных районов в 2026 году продолжает действовать схема потоков ТКО, указанная в таблице 5.2. «Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году».

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2027 год приведена в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2027 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо (объект размещения отходов) | Резервный объект размещения отходов |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Барабинский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Болотнинский муниципальный район | Все | - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Венгеровский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Городской округ - город Бердск | - | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - город Искитим | - | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Городской округ - город Новосибирск | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
|  | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - город Обь | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Доволенский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района\* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | - | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | Полигон ТБО г. Искитим |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Каргатский муниципальный район\*\* | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Колыванский муниципальный район\*\* | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Коченевский муниципальный район\*\* | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района\* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района\* | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района\* | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Мошковский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| - | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Краснообск Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Ярковский сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| Каменский сельсовет Криводановский сельсовет Кубовинский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мочищенский сельсовет Станционный сельсовет Толмачевский сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Барышевский сельсовет  Березовский сельсовет Новолуговской сельсовет | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон ТБО г.Бердск |
| - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон «Гусинобродский» |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет  Чингисский сельсовет | - | Полигон ТБО г.Бердск | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Березовский сельсовет Вагайцевский сельсовет Верх-Алеусский сельсовет Верх-Ирменский сельсовет Верх-Чикский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Ордынское Кирзинский сельсовет Кирзинский сельсовет  Козихинский сельсовет Красноярский сельсовет Новопичуговский сельсовет Новошарапский сельсовет Петровский сельсовет Пролетарский сельсовет Рогалевский сельсовет Спиринский сельсовет Усть-Луковский сельсовет Устюжанинский сельсовет Филипповский сельсовет Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района\* | Полигон ТБО Краснозерский район | Полигон «Гусинобродский» |
| Северный муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве |
| Сузунский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района\* | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Татарский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Тогучинский муниципальный район | Все | - | Полигон «Гусинобродский» | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район |
| Убинский муниципальный район\*\* | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Чановский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района |
| Черепановский муниципальный район | Все | - | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | - | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Чулымский муниципальный район\*\* | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района\* | Полигон твердых бытовых отходов в г. Куйбышеве | Полигон «Гусинобродский» |

\*В зависимости от конфигурации маршрута допускается транспортирование отходов на объекты размещения твердых коммунальных отходов без использования перегрузочных станций.

\*\*В случае продления сроков, установленных пунктом 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в отношении данных муниципальных районов в 2027 году продолжает действовать схема потоков ТКО, указанная в таблице 5.2. «Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2025 году».

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2028 год приведена в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2028 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо | Третье плечо |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Барабинский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО | - |
| Болотнинский муниципальный район | Все | Полигон захоронения ТКО Болотнинский район | - | - |
| Венгеровский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО |
| Городской округ - город Бердск | - | Полигон ТБО г.Бердск | - | - |
| Городской округ - город Искитим | - | Полигон ТБО г.Бердск | - | - |
| Городской округ - город Новосибирск | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» | - |
| КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - город Обь | - | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | Полигон «Гусинобродский» | - | - |
| Доволенский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района | Полигон ТБО Краснозерский район | - |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | Полигон ТБО г.Бердск | - | - |
| Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | - |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Каргатский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Колыванский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Коченевский муниципальный район | Все | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Краснозерский муниципальный район | Рабочий посёлок Краснозерское | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район | - |
| Аксенихинский сельсовет  Веселовский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Краснозерское Зубковский сельсовет Казанакский сельсовет Кайгородский сельсовет Колыбельский сельсовет Коневский сельсовет Лобинский сельсовет Лотошанский сельсовет Майский сельсовет Мохнатологовский сельсовет Нижнечеремошинский сельсовет Октябрьский сельсовет Орехово-Логовской сельсовет Половинский сельсовет Полойский сельсовет  Садовский сельсовет Светловский сельсовет | Полигон ТБО Краснозерский район | - | - |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | - |
| Мошковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Полигон «Гусинобродский» | - |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий посёлок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Станционный сельсовет | Полигон «Гусинобродский» | - | - |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет  Чингисский сельсовет | Полигон ТБО г.Бердск | - | - |
| Березовский сельсовет  Вагайцевский сельсовет  Верх-Алеусский сельсовет  Верх-Ирменский сельсовет  Верх-Чикский сельсовет  Кирзинский сельсовет  Козихинский сельсовет  Красноярский сельсовет  Новопичуговский сельсовет  Новошарапский сельсовет  Петровский сельсовет  Пролетарский сельсовет  Рабочий посёлок Ордынское  Рогалевский сельсовет  Спиринский сельсовет  Усть-Луковский сельсовет  Устюжанинский сельсовет  Филипповский сельсовет  Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Северный муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Сузунский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | - |
| Татарский муниципальный округ | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Тогучинский муниципальный район | Весь | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Убинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Чановский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Черепановский муниципальный район | Все | Полигон твердых бытовых отходов г.Черепаново Черепановского района НСО | - | - |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | Полигон ТБО в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района- | - | - |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2029 год приведена в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2029 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо | Третье плечо |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Барабинский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО | - |
| Болотнинский муниципальный район | Все | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Венгеровский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО |
| Городской округ - город Бердск | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г.Бердск | - |
| Городской округ - город Искитим | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г.Бердск | - |
| Городской округ - город Новосибирск | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» | - |
| КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - город Обь | - | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г.Бердск | - |
| Доволенский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Искитимский муниципальный район | Бурмистровский сельсовет Быстровский сельсовет Верх-Коенский сельсовет Мичуринский сельсовет Морозовский сельсовет Преображенский сельсовет Совхозный сельсовет Степной сельсовет Тальменский сельсовет Улыбинский сельсовет Усть-Чемский сельсовет Чернореченский сельсовет | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г.Бердск | - |
| Гилевский сельсовет Городское поселение рабочий посёлок Линево Гусельниковский сельсовет Евсинский сельсовет Легостаевский сельсовет Листвянский сельсовет Промышленный сельсовет Шибковский сельсовет | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино | - |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Каргатский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Колыванский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Коченевский муниципальный район | Все | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Краснозерский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО | - |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Кыштовском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Кыштовском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО |
| Мошковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | Полигон «Гусинобродский» | - |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий посёлок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Станционный сельсовет | Полигон «Гусинобродский» | - | - |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет  Чингисский сельсовет | Полигон ТБО г.Бердск | - | - |
| Березовский сельсовет  Вагайцевский сельсовет  Верх-Алеусский сельсовет  Верх-Ирменский сельсовет  Верх-Чикский сельсовет  Кирзинский сельсовет  Козихинский сельсовет  Красноярский сельсовет  Новопичуговский сельсовет  Новошарапский сельсовет  Петровский сельсовет  Пролетарский сельсовет  Рабочий посёлок Ордынское  Рогалевский сельсовет  Спиринский сельсовет  Усть-Луковский сельсовет  Устюжанинский сельсовет  Филипповский сельсовет  Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Северный муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Сузунский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО |
| Татарский муниципальный округ | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Тогучинский муниципальный район | Весь | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Убинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Чановский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Черепановский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО | - |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО | - |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО |

Сведения о схеме потоков ТКО в Новосибирской области в 2030-2035 годы приведена в таблице 5.7.

Таблица 5.7. Схема потоков ТКО в Новосибирской области в 2030-2035 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | Первое плечо | Второе плечо | Третье плечо |
| Баганский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Барабинский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО | - |
| Болотнинский муниципальный район | Все | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный полигон в Болотнинском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Венгеровский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Венгерово Венгеровского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/Объект размещения ТКО |
| Городской округ - город Бердск | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г.Бердск | - |
| Городской округ - город Искитим | - | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации /Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - город Новосибирск | - | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО | - |
| КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - город Обь | - | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО | - |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | Объект обработки ТКО г. Бердск | Полигон ТБО г.Бердск | - |
| Доволенский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Довольное Доволенского района | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Здвинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Здвинск Здвинского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО |
| Искитимский муниципальный район | Все | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации /Объект размещения ТКО | - |
| Карасукский муниципальный округ | Все | Комплексный объект Карасукский муниципальный округ, г. Карасук/Объект обработки ТКО | Полигон ТБО в городе Карасуке Карасукского муниципального округа | - |
| Каргатский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Колыванский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Колывань Колыванского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Коченевский муниципальный район | Все | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Кочковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Кочки Кочковского района | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО |
| Краснозерский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Краснозерском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект Краснозерский район, с. Колыбелька/Карта полигона ТКО | - |
| Куйбышевский муниципальный район | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Куйбышевском районе/Объект утилизации ТКО / Объект размещения ТКО | - |
| Купинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Купино Купинского района | Комплексный объект в Баганском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Баганском районе/Объект размещения ТКО |
| Кыштовский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Кыштовском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Кыштовском районе/Объект размещения ТКО | - |
| Маслянинский муниципальный округ | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Мамоново Маслянинского района | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Мошковский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Мошково Мошковского района | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО |
| Новосибирский муниципальный район | Боровской сельсовет Верх-Тулинский сельсовет рабочий посёлок Краснообск Криводановский сельсовет Кудряшовский сельсовет Мичуринский сельсовет Морской сельсовет Толмачевский сельсовет Ярковский сельсовет | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- | - |
| Барышевский сельсовет Березовский сельсовет Каменский сельсовет Кубовинский сельсовет Мочищенский сельсовет Новолуговской сельсовет Плотниковский сельсовет Раздольненский сельсовет Станционный сельсовет | КПО «Правобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Правобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF) / Объект размещения ТКО | - |
| Ордынский муниципальный район | Нижнекаменский сельсовет  Чингисский сельсовет | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Березовский сельсовет  Вагайцевский сельсовет  Верх-Алеусский сельсовет  Верх-Ирменский сельсовет  Верх-Чикский сельсовет  Кирзинский сельсовет  Козихинский сельсовет  Красноярский сельсовет  Новопичуговский сельсовет  Новошарапский сельсовет  Петровский сельсовет  Пролетарский сельсовет  Рабочий посёлок Ордынское  Рогалевский сельсовет  Спиринский сельсовет  Усть-Луковский сельсовет  Устюжанинский сельсовет  Филипповский сельсовет  Шайдуровский сельсовет | Перегрузочная станция вблизи р.п. Ордынское Ордынского района | КПО «Левобережный»/ Объект обработки ТКО | КПО «Левобережный»/ Объект утилизации ТКО/ Объект утилизации ТКО (RDF)/ Объект размещения ТКО- |
| Северный муниципальный район | Все | Комплексный объект с. Северное / Объект обработки ТКО | Комплексный объект с. Северное / Объект размещения ТКО | - |
| Сузунский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Сузун Сузунского района | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Искитимском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Татарский муниципальный округ | Все | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Тогучинский муниципальный район | Весь | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект обработки ТКО | Комплексный районный полигон с мусоросортировочной линией в Тогучинском районе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО | - |
| Убинский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Убинское Убинского района | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Усть-Таркский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Чановский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи р.п. Чаны Чановского района | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон с мусоросортировочной линией в Татарском муниципальном округе/Объект утилизации ТКО/ Объект размещения ТКО |
| Черепановский муниципальный район | Все | Комплексный объект в Черепановском районе/ Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Черепановском районе/ Карта размещения ТКО | - |
| Чистоозерный муниципальный район | Все | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Объект обработки ТКО | Комплексный объект в Чистоозерном районе/Карта размещения ТКО | - |
| Чулымский муниципальный район | Все | Перегрузочная станция вблизи г. Чулым Чулымского района | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обработки ТКО | Межрайонный комплекс – полигон ТКО с мусоросортировочной линией в Каргатском районе/Объект обезвреживания ТКО/ Объект размещения ТКО |

**Схема потоков раздельно накопленных ТКО на территории Новосибирской области**

Организация раздельного накопления ТКО на территории Новосибирской области осуществляется несколькими способами:

установка специальных контейнеров для раздельного накопления полезных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) в жилых кварталах;

установка контейнеров для полезных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) и контейнеров для накопления ТКО (с пищевой составляющей) на специально отведенных местах;

создание пунктов приема вторичного сырья или организация площадок раздельного накопления ТКО;

организация передвижных пунктов накопления вторичного сырья.

Отходы, накапливающиеся на контейнерных площадках в контейнерах, предназначенных для раздельного накопления ТКО, транспортируются для последующей обработки на предприятия, имеющие необходимые производственные мощности.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование. Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков раздельно накопленных отходов на территории Новосибирской области.

Схема потоков раздельно накопленных отходов в Новосибирской области на 2025-2027 годы (до ввода в эксплуатацию комплексных объектов) приведена в таблице 5.8.

С 2028 года раздельно накопленные отходы транспортируются в соответствии с схемами потоков ТКО, указанными в таблицах 5.5 - 5.7.

Таблица 5.8. Схема потоков раздельно накопленных отходов Новосибирской области на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование начальной точки маршрута | | Наименование конечной точки маршрута | |
| Муниципальный район/городской округ | Муниципальные образования | первое плечо | второе плечо |
| Городской округ - город Бердск | - | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Городской округ - город Искитим | - | Объект обработки ООО «Эльжи» | Полигон по обезвреживанию бытовых отходов, Новосибирская область, р-н Искитимский, с/с Евсинский, в 2.7 км по направлению на восток от здания магазина д. Шадрино |
| Городской округ - город Новосибирск | - |  | Полигон «Гусинобродский» |
| Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - город Обь | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |
| Городской округ - рабочий поселок Кольцово | - | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Доволенский муниципальный район | Доволенский сельсовет | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Колыванский муниципальный район | рабочий посёлок Колывань | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Коченевский муниципальный район | рабочий посёлок Коченево | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |
| Кочковский муниципальный район | Кочковский сельсовет | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Краснозерский муниципальный район | рабочий посёлок Краснозерское | Площадка (ООО «Сервис-ЭКО») | Полигон ТБО Краснозерский район |
| Мошковский муниципальный район | рабочий посёлок Мошково | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Новосибирский муниципальный район | Барышевский сельсовет, Новолуговской сельсовет, Станционный сельсовет | Объект обработки ТКО на полигоне «Гусинобродский» | Полигон «Гусинобродский» |
| Боровской сельсовет,  Верх-Тулинский сельсовет, Криводановский сельсовет,  Кудряшовский сельсовет, Мичуринский сельсовет, Морской сельсовет, рабочий посёлок Краснообск | Объект обработки ТКО на полигоне «Левобережный» | Полигон «Гусинобродский» |

**Раздел VI. Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами**

Население в Новосибирской области распределено крайне неравномерно. Основная часть населения сконцентрирована в Новосибирской агломерации, которая находится на востоке области. Из общей численности населения по состоянию на 01.01.2025 – 2 798 170 человек – в агломерации проживает более 75% от общей численности населения. Кроме Новосибирской агломерации, других густонаселенных районов в Новосибирской области нет.

Учитывая данное обстоятельство, представляется затруднительным выполнение функций регионального оператора несколькими юридическими лицами, так как объективно не представляется возможным предоставить схожие условия исходя из территориального принципа распределения обязанностей.

В целях оптимальной организации оборота ТКО на территории Новосибирской области целесообразно функциями регионального оператора наделить одно юридическое лицо, которое бы осуществляло свою деятельность (и несло ответственность за выполнение возложенных функций) на территории всей Новосибирской области.

На рисунке 6.1. представлена зона деятельности регионального оператора.




Рисунок 6.1. Зона деятельности регионального оператора

**Раздел VII. Сведения о действующих объектах утилизации**

**отходов от использования товаров и упаковки Новосибирской области**

На территории Новосибирской области действует 16 организации , которые занимаются утилизацией отходов от использования товаров и упаковки (далее – ОИТ).

По состоянию на 13.05.2025, только одна организация – ООО «СИБСТЕКЛО» включена в Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров (далее – Реестр утилизаторов).

Остальные организации находятся в стадии включения в Реестр утилизаторов.

Совокупная производственная мощность указанных объектов составляет 436,81 тыс тонн в год.

Все действующие объекты утилизации ОИТ расположены на территории Новосибирской агломерации, преимущественно в границах городского округа – города Новосибирска.

На объектах осуществляют утилизацию основных фракций отходов – стекла, резины, макулатуры, электронного оборудования, полимеров, дерева, нефтепродуктов.

Сведения о действующих объектах утилизации отходов от использования товаров и упаковки Новосибирской области приведены в Приложении №1 к территориальной схеме.

**Раздел VIII. Определения, обозначения и сокращения**

В настоящем документе применяются термины в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правил разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2024 г. № 775.

Принятые сокращения:

д. – деревня;

г. – город;

км. – километр;

КПО – комплекс по переработке отходов;

куб.м. – кубический метр;

м. – метр;

МО – муниципальное образование;

н.п. – населенный пункт;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОРО – объект размещения отходов;

ПСХК – производственный сельскохозяйственный кооператив;

р. – река;

региональный оператор – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области;

р.п. – рабочий поселок;

РФ – Российская Федерация;

с. – село;

с.п. - сельское поселение;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

тыс. – тысяч;

ул. – улица.